**Приложение № 11**

**к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_2018г.**

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ И МЕТОДИКЕ ИСПЫТАНИЙ

* 1. Не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до окончания срока выполнения Работ Подрядчиком создается, согласовывается и утверждается с Заказчиком Программа и методика испытаний (далее – «ПиМИ»). ПиМИ должна содержать описание основных сценариев, необходимых для проверки соответствия результатов Работ требованиям в объеме, предъявляемом Техническим заданием.
  2. Не позднее последнего дня срока окончания Работ Подрядчик обязан направить Заказчику уведомление о готовности к проведению испытаний в соответствии с ПиМИ.
  3. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления Подрядчика о готовности к проведению испытаний Стороны согласуют дату проведения испытаний, которая не может быть позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты получения указанного уведомления.
  4. Испытания проводятся путем выполнения всех сценариев, предусмотренных ПиМИ, и по окончанию испытаний оформляется протокол испытаний, который подписывается участниками испытаний и утверждается представителями Сторон. В случае выявления в процессе испытаний необходимости проведения дополнительных тестов, не предусмотренных ПиМИ, Заказчик вправе провести их самостоятельно при условии, если такие тесты направлены на оценку соответствия результата, получаемого по подписанному Договору. Методика дополнительных тестов и результаты тестирования заносятся в протокол испытаний.
  5. Испытания проводятся в течении двух рабочих дней. Протокол испытаний подписывается Сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения испытаний.
  6. В случае выявления недостатков выполненных Работ, такие недостатки отражаются в протоколе испытаний. Указанные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет в согласованные Сторонами сроки. В согласованный срок Исполнитель обязан направить Заказчику уведомление о готовности к повторным испытаниям.
  7. В случае, если испытания (повторные испытания) не выявили недостатков Работ, Стороны подписывают протокол испытаний, фиксирующий отсутствие недостатков Работ.
  8. По итогам выполнения Работ Исполнитель представляет Заказчику пописанный экземпляр ПиМИ и протокол испытаний.
  9. С даты подписания протокола испытаний, фиксирующий отсутствие недостатков Работ, начинается период тестовой эксплуатации.

Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/