Приложение № 1

к Договору № _________________________  от __.__.2018

Техническое задание

на выполнение работ по оформлению технических планов на объект «Преподавательский квартал (комплекс зданий с Апарт-отелем и Профессорским клубом) Центральная зона Z1» (2 здания)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793. |
| 2 | Наименование объекта: | «Преподавательский Квартал (комплекс зданий с Апарт-отелем и Профессорским клубом) Центральная зона Z1» |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Москва. Территория инновационного центра «Сколково». Земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020321:149, общей площадью 10 785,4 м2. |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Назначение объектов | Многофункциональный комплекс (СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные). Назначение объекта по классификатору ОК 13-2014: комплекс зданий с: - Апарт-отель – 210.00.12.10.000 - Профессорский клуб - 210.00.12.10.560 |
| 6 | Технико-экономические показатели объекта | Оформление технических планов объектов, вводимых в эксплуатацию в 2018 году, в составе: - Апарт-отель общей площадью 9 222,2 м2, из них: - надземная часть здания – 8 397,7 м2; - подземная часть здания – 779,0 м2. - Профессорский клуб общей площадью 1 562,2 м2, из них: - надземная часть здания – 1 381,51 м2; - подземная часть здания –181,69 м2 |
| 7 | Исходные данные | Исходно-разрешительная и исполнительная документация, в т.ч. исполнительная съемка, предоставляются в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении процедуры закупки |
| 8 | Сроки выполнения работ | _________________ * календарных дней с даты заключения договора. |
| 9 | Требования к качеству работ | Результаты Работ, подлежащие передаче Заказчику на каждый объект кадастровых работ должны соответствовать требованиям: - Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.01.2017); - Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017); - Приказа Минэкономразвития России от 01.03.2016 № 90 «Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения и помещения»; - Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» (зарегистрировано в Минюсте России 02.03.2016 № 41304). |
| 10 | Требования к безопасности при выполнении работ | Исполнитель обязан: - Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ в области охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. - Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам |
| 11 | Основные требования к Исполнителю | Соответствие участника закупки требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в соответствии со статьями 29, 31, 33: Для физических лиц: - кадастровый инженер, осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, должен являться членом одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Для юридических лиц: - юридическое лицо должно иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (наличие трудовых договоров с кадастровыми инженерами, которые являются членами одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров). |
| 12 | Основные характеристики производимых работ | 1. Выполнение комплекса работ по проведению технической инвентаризации объектов (2 здания), изготовлению поэтажного плана, экспликации, технического паспорта здания (сооружения), изготовлению технических планов здания (сооружения) необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется по этапам: Этап 1. Подготовительные работы: - изучение проектно-технической документации, предоставленной Заказчиком; - проведение обследования (первичная техническая инвентаризация) объектов; - подготовка технической документации: поэтажный план, экспликация, технический паспорт; - полевое обследование объектов кадастровых работ; - получение сведений из Государственного кадастра недвижимости об объектах капитального строительства и земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства. Этап 2. Проведение кадастровых работ: - установление границ объектов капитального строительства; - подготовка технического плана сооружения, необходимого для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и последующей постановки на государственный кадастровый учет. Результат: - Технические планы зданий (сооружений) (2 здания); - Поэтажные планы зданий (сооружений) (2 здания); - Экспликации к поэтажным планам (2 здания); - Технические паспорта зданий (сооружений) (2 здания). 2. Результаты работ, подлежащие передаче Заказчику на каждый объект кадастровых работ: - Технический план здания (сооружения) (2 здания) в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, на CD в 2 экз.; - Протокол предварительной автоматизированной проверки технического плана здания (сооружения) (2 здания) посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» в 1 экз.; - Технический план здания (сооружения) (2 здания) на бумажном носителе в подлиннике 2 экз.; - Скан-образ технического плана здания (сооружения) в формате .pdf (2 здания), эквивалентного техническому плану на бумажном носителе, на CD в 1 экз.; - Технический паспорт здания (сооружения) (2 здания) на бумажном носителе в подлиннике 1 экз. - Скан-образ технического паспорта здания (сооружения) в формате .pdf (2 здания), эквивалентного техническому паспорту на бумажном носителе, на CD в 1 экз.; - Поэтажные планы здания (сооружения) (2 здания) на бумажном носителе в подлиннике 1 экз. - Скан-образ поэтажных планов здания (сооружения) в формате .pdf (2 здания), эквивалентного поэтажным планам здания (сооружения) на бумажном носителе, на CD в 1 экз.; - Экспликации (сооружения) (2 здания) на бумажном носителе в подлиннике 1 экз. - Скан-образ экспликаций здания (сооружения) в формате .pdf (2 здания), эквивалентного экспликациям здания (сооружения ) на бумажном носителе, на CD в 1 экз; - Справка о технико-экономических показателях. |

Примечание:

* Заполняется на основании данных, указанных в заявке Победителя Процедуры закупки.

| от Исполнителя: | от Заказчика: |
| --- | --- |
| ____________________________ М.П. | Савченко Алексей Сергеевич ___________________________ М.П. |