Приложение № 2

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года

**ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование этапа** | **Начало работ** | **Окончание работ** |
| 1 | Этап 1:  - выполнить работы по посадке деревьев общим числом 110 шт. | С даты подписания Акта передачи места производства работ | Не позднее 30.05.2018 |
| 2 | Этап 2:  - выполнить уходные работы за высаженными деревьями в течение 1 календарного года после высадки;  - выполнить работы по восстановлению отпада | 31.05.2018 | 31.05.2019 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  ООО «ОДПС Сколково»  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/А.С. Савченко/ | **Подрядчик:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ |
|  |  |