Приложение № 2 к Извещению №з-17-50104/165 от 11.10.2017

ДОГОВОР № ____________

г. Москва								        «___» ___________ 2017 г.

________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______(должность, ФИО), действующей на основании _______, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя обязательства выполнить работы, а именно:

    - Этап 1.

Подготовительные работы:

- изучение технической документации;

- проведение обследования (первичная техническая инвентаризация) объекта;

- подготовка технической документации: поэтажный план, экспликация, технический паспорт;

- полевое обследование объекта кадастровых работ;

- получение сведений из ГКН об объектах капитального строительства и земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства (при необходимости);

- подготовка проекта декларации об объекте кадастровых работ (при необходимости).

    - Этап 2.

Проведение кадастровых работ:

- установление границ объекта капитального строительства;

- подготовка технического плана здания.

    - Результат:

1)	Технический план здания (сооружения) в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, на CD в 2 (двух) экз.;

2)	Протокол предварительной автоматизированной проверки технического плана здания (сооружения) посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» в 1 (одном) экз.;

3)	Технический план здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике в 2 (двух) экз.;

4)	Скан-образ технического плана здания (сооружения), эквивалентного техническому плану на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.;

5)	Технический паспорт здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике 1 (одном) экз.;

6)	Скан-образ технического паспорта здания (сооружения), эквивалентного техническому паспорту на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.

7)	Поэтажный план здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике 1 (одном) экз.;

8)	Скан-образ поэтажного плана здания (сооружения), эквивалентного поэтажному плану здания на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.

9)	Экспликация здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике 1 (одном) экз.;

10)	Скан-образ экспликации здания (сооружения), эквивалентного экспликации здания на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.

11)	Справка о технико-экономических показателях (БТИ) на Комплекс чистых помещений на отм. 9.600 в строительных осях В42-В49-Г7-Г9 в 1 (одном) экз.;

12)	Справка о технико-экономических показателях (БТИ) на помещения столовой на 365 посадочных мест в 1 (одном) экз.;

13)	Справка о технико-экономических показателях (БТИ) на помещение многофункционального зала в 1 (одном) экз.

    - Передать результаты работ Заказчику согласно п. 2.2 Договора.

  - Указанные выше работы выполняются Исполнителем в отношении объекта «Технопарк, 1  этап, корпуса 3А, 3В, 3С», расположенного по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1.

  - Заказчик обязуется принять и оплатить результаты выполненных работ в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором.

  - При выполнении работ по настоящему Договору Исполнитель руководствуется Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», приказом Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений» и иным действующим законодательством Российской Федерации.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

  - Заказчик обязан:

2.1.1. Предоставить Исполнителю до начала выполнения работ подлинники всех необходимых правоустанавливающих и исходно-разрешительных документов, а также иные документы на объект(ы) недвижимости, предусмотренные действующим законодательством.

2.1.2. Обеспечить доступ работников Исполнителя на объект(ы) и безопасные условия труда для них.

2.1.3. Обеспечить участие представителей со стороны Заказчика при выполнении работ на объекте.

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

2.1.5. Принять результаты выполненных работ и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.1.6. Для оказания заявителю услуги по представлению интересов Заказчика в соответствующем органе кадастрового учета в целях осуществления кадастрового учета, изменений объекта недвижимости или снятию объекта недвижимости с кадастрового учета, заявитель обязуется предоставить нотариально удостоверенную доверенность на сотрудника Исполнителя.

  - Исполнитель обязан:

2.2.1. Выполнить работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.2. Обеспечить соответствие результатов выполненных работ действующим нормам и правилам.

2.2.3. Передать результаты выполненных работ Заказчику на каждый объект кадастровых работ включая:

- справку о характеристиках (технико-экономических показателях) объекта в соответствии с техническим планом объекта (по форме лица, выполняющего кадастровые работы);

-	 технический план здания (сооружения) в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, на CD в 2 (двух) экз.;

- протокол предварительной автоматизированной проверки технического плана сооружения посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» в 1 (одном) экз.;

- технический план здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике в 2 (двух) экз.;

- 	скан-образ технического плана здания (сооружения), эквивалентного техническому плану на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.;

- технический паспорт здания (сооружения) сооружения в 1 экз.;

- поэтажный план здания (сооружения) в 1 (одном) экз.;

- экспликация здания (сооружения) в 1 (одном) экз.

2.2.4. Выполнить работы лично, без привлечения третьих лиц.

2.2.5. Выполнить работы своим иждивением.

2.2.6. Обеспечить исполнение своими работниками на объекте Заказчика норм и правил промышленной, пожарной безопасности, правил охраны труда, требований законодательства, актов Заказчика и Некоммерческой организации Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, а также обеспечить охрану окружающей среды в период исполнения работ.

2.2.7. Проводить работы в соответствии с режимом работы Заказчика.

2.2.8. Не менее чем за 2 (Два) рабочих дня  согласовать с Заказчиком дату прибытия работников на объект Заказчика и не позднее, чем за 1 (Один) рабочий день направить Заказчику список работников Исполнителя, направляемых на объект Заказчика.

Результаты выполненных работ выдаются представителю Заказчика по предъявлению последним доверенности, уполномочивающей его на совершение таких действий, и документа, удостоверяющего личность лица, получившего доверенность.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

  - Общая стоимость работ по Договору составляет ______(цифрами и прописью), в том числе НДС 18% ________ (цифрами и прописью).

  - В том случае, если фактический объем и стоимость работ превысят оговоренные в данном Договоре, Стороны обязуются в десятидневный срок после даты окончания обследования Исполнителем объекта и выполнения обмерных работ заключить Дополнительное соглашение к настоящему Договору о фактическом составе работ и окончательной их стоимости, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6 настоящего Договора.

  - Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком при условии получения от Исполнителя счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в следующем порядке:

- 80 (восемьдесят) % от стоимости Договора - в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ;

- окончательный расчет по Договору в полном объеме - после осуществления государственного кадастрового учета объекта(ов) недвижимости, в отношении которых выполнялись кадастровые работы в соответствии с настоящим Договором.

3.4. В случае, если в ходе выполнения работ выяснится факт изменения необходимого Заказчику к выполнению объема работ, стороны обязуются в течение 5 (Пяти) дней с того момента, как стало известно об изменении объема работ, но не позднее окончания срока выполнения работ внести изменения в Техническое задание в части фактического объема работ и окончательной их стоимости, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.6 настоящего Договора.

3.5. В случае отказа Заказчика от изменения Технического задания в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Договора, Исполнитель выполняет работы в ранее согласованном объеме.

3.6. В случае, если в ходе выполнения работ (оказания услуг) выяснится факт изменения площади объекта до 5% от площади объекта, указанного в Техническом задании, но не более чем на 100 кв.м. или изменения длины объекта до 5% от длины объекта, указанного в Задании, но не более чем на 100 п.м./м, Стороны вправе не изменять Техническое задание в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Договора. В таком случае расчет между Сторонами производится по стоимости, изначально определенной Сторонами в п. 3.1 настоящего Договора.

  - Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ по настоящему Договору считаются исполненными с даты списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

4. УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Стороны утверждают Техническое задание в момент подписания настоящего Договора.

4.2. Утвержденное Сторонами Техническое задание является основанием для производства работ.

4.3. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет ___ календарных дней с даты начала выполнения работ. Стороны определили, что дата начала выполнения работ наступает в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения письменного уведомления Заказчика о начале выполнения работ.

4.4. При необходимости оказания услуг, связанных с представлением интересов Заказчика в органе регистрации прав, Стороны согласуют стоимость и срок выполнения работ (оказания услуг) по постановке Объекта на кадастровый учет исходя из количества рабочих дней, необходимых для оказания данных услуг в соответствии с действующим законодательством, путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.5. В случае выявления при выполнении работ обстоятельств, не зависящих от воли Исполнителя, препятствующих исполнению настоящего Договора, в частности, отсутствие необходимых для выполнения работ документов, не предоставление доступа на объект, Исполнитель приостанавливает выполнение работ и уведомляет об этом Заказчика с указанием сроков устранения данных обстоятельств.

4.6. В случае не устранения Заказчиком обстоятельств, создающих препятствия к исполнению настоящего Договора в указанный Исполнителем срок, Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, потребовав стоимость фактически выполненного объема работ.

4.7.	Работы считаются принятыми с момента подписания Заказчиком Акта приемки выполненных работ. Работы считаются выполненными надлежащим образом Исполнителем с момента постановки объекта(ов) недвижимости на государственный кадастровый учет.

4.8.	По итогам выполнения работ Исполнитель составляет Акт приемки выполненных работ и направляет его Заказчику в 2 (двух) экземплярах. К Акту приемки выполненных работ должны быть приложены счет-фактура и Результаты выполненных работ, указанные в п. 2.2 настоящего Договора, в форме и количестве, предусмотренных данным пунктом Договора.

4.9.	Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных в  п. 4.8. настоящего Договора, Заказчик рассматривает полученные документы и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (Один) экземпляр Акта приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ, с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результата выполненных работ Исполнитель обязуется в срок, установленный Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.10.	Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

4.11.	После устранения недостатков Исполнитель повторно направляет Заказчику Акт приемки выполненных работ с приложением необходимых документов.

Повторное рассмотрение Акта приемки выполненных работ осуществляется в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

4.12.	В течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Акта приемки выполненных работ Исполнитель направляет Заказчику счет на оплату выполненных работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон не могла предвидеть и за которые ни одна из Сторон не отвечает, Стороны руководствуются в своих действиях действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Исполнитель не несет ответственность за действия третьих лиц, связанных с обеспечением оказания услуг, предусмотренных настоящих Договором.

5.4. Все разногласия и споры, возникающие у сторон при исполнении условий Договора, разрешаются  путем переговоров.

5.5. При невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы. До передачи спора на разрешение в суд Стороны примут все меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По получении претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты ее получения.

5.6. В случае, если Заказчику будет отказано в выдаче разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по причинам зависящим от Исполнителя, в том числе по причине несоответствия результата работ требованиям законодательства, или наличия иных недостатков результатов работ, Исполнитель обязуется за свой счет и в сроки установленные Заказчиком исправить установленные недостатки, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

5.7. В случаях, если осуществление государственного кадастрового учета по постановке на учет объекта(ов) недвижимости, изменений уникальных характеристик объекта(ов)  недвижимости или снятию объекта(ов) недвижимости с кадастрового учета органом регистрации прав будет приостановлено (отказано в осуществлении государственного кадастрового учета) по причинам, зависящим от Исполнителя, оплата за выполненную Исполнителем работу возврату не подлежит, переделка (исправление) Результатов выполненных работ, переданных Заказчику на каждый объект кадастровых работ, осуществляется за счет средств Исполнителя в сроки, установленные Заказчиком.

  - Заказчик оставляет за собой право, в случае наступления событий, предусмотренных п.п. 5.6 - 5.7 настоящего Договора потребовать от Исполнителя:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.9. Исполнитель дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ: подтверждает, что Исполнителем оформлены все корпоративные разрешения (одобрения), необходимые для исполнения Договора, в отношении Исполнителя не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  Исполнитель не находится в процессе ликвидации; Исполнитель имеет все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором, соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». Исполнитель подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Исполнителя, обладает надлежащими полномочиями.

- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий  Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения принятых на себя Сторонами обязательств.

  - Заказчик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора при условии возмещения Исполнителю фактически понесенных расходов.

  - Стороны вправе в своих отношениях использовать электронные средства связи (мобильная сотовая связь, электронная почта) при условии направления в течение 3 (три) рабочих дня подлинников документов заказным письмом с уведомлением.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только при условии, что они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

  - Взаимоотношения Сторон, не урегулированные договором, регулируются по правилам и в порядке действующего законодательства Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

  - Неотъемлемой частью настоящего Договора является:

6.7.1.	Приложение № 1 - Техническое задание.

- МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Исполнитель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик: |  |  |  | ООО «ОДПС Сколково» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ОГРН 1107746949793 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНН |  |  |  |  |  |  | КПП |  |  |  |  |  | ИНН |  | 7701897582 |  |  | КПП |  | 773101001 |  |
| Адрес: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес: 143026, г. Москва, территория Сколково инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корпус 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Р/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р/с | 40702810692000005757 |  |  |  |  |  |  |  |
| Получатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | К/с | 30101810200000000823, |  |  |  |  |  |  |  |
| Банк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Банк | Банк ГПБ (АО), г. Москва |  |  |  |  |  |  |  |
| БИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | БИК | 044525823 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГРН |  |  |  |  |  |  |  | ОКПО |  |  |  |  | ОГРН |  |  | 1107746949793 |  |  | ОКПО |  | 68891565 |

- ПОДПИСИ СТОРОН

| от Исполнителя: | от Заказчика: |
| --- | --- |
| ____________________________ М.П. | Савченко Алексей Сергеевич ___________________________ М.П. |