Приложение № 1

к Извещению №з-17-50104/92 от 11.07.2017 года

Техническое задание

на выполнение работ по оформлению технических планов на объекты недвижимости (сооружения) «Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными сооружениями «Сколковский институт науки и технологий. Восточное кольцо»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793. |
| 2 | Наименование объекта: | «Комплекс зданий и сооружений высшего образования с научно-исследовательскими и административными сооружениями «Сколковский институт науки и технологий. Восточное кольцо» |
| 3 | Месторасположение объекта | г. Москва, ИЦ «Сколково», район D3, Большой бульвар, 30, стр. 1 |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство |
| 5 | Назначение объектов | Сколковский институт науки и технологий это образовательно-исследовательские учреждение, предназначенное для обучения студентов и осуществления научной деятельности |
| 6 | Технико-экономические показатели объекта | Количество зданий – 2 шт., в том числе: 1. Здание с научно-исследовательскими и административными помещениями "Сколковский институт науки и технологий». «Восточное кольцо». Общая площадь здания, в т. ч.: 133979 м2 - общая площадь надземной части 90 497 м2 - общая площадь подземной части 43 482 м2 Строительный объём здания, в т. ч.: 1 019 146 м3 - надземная часть 683 285 м3 - подземная часть 335 861 м3 Количество этажей надземной части 3 эт. Количество этажей подземной части 1 эт. Высота здания 22,42 м. 2. Склад химреагентов Общая площадь здания, в т. ч.: 1 605 м2 - общая площадь надземной части 1 178 м2 - общая площадь подземной части 427 м2 Строительный объём здания, в т. ч.: 11 007 м3 - надземная часть 9 160 м3 - подземная часть 1 847 м3 Количество этажей надземной части 2 эт. Количество этажей подземной части 1 эт. Высота здания 12,84 м |
| 7 | Исходные данные | Исходно-разрешительная и исполнительная документация, в т.ч. исполнительная съемка, предоставляются в порядке, установленном разделом 3 Извещения о проведении процедуры закупки |
| 8 | Сроки выполнения работ | Не более 20 (Двадцати) календарных дней с даты начала выполнения работ. Дата начала выполнения работ: в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ. |
| 9 | Требования к качеству работ | Оформленные технические планы должны соответствовать требованиям: - Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; - Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»; - Приказа Минэкономразвития России от 18.12.2015 № 953 «Об утверждении формы технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава содержащихся в ней сведений». |
| 10 | Требования к безопасности при выполнении работ | Исполнитель обязан: - Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ в области охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. - Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам |
| 11 | Основные требования к Исполнителю | Соответствие участника закупки требованиям, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в соответствии со статьями 29, 31, 33: Для физических лиц: - кадастровый инженер, осуществляющий свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, должен являться членом одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров. Для юридических лиц: - юридическое лицо должно иметь в штате не менее двух кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность (наличие трудовых договоров с кадастровыми инженерами, которые являются членами одной из саморегулируемых организаций кадастровых инженеров). |
| 12 | Основные характеристики производимых работ | 1. Выполнение комплекса работ по проведению технической инвентаризации объектов, изготовлению поэтажного плана, экспликации, технического паспорта здания (сооружения), изготовлению технических планов здания (сооружения) необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и последующей постановки на ГКУ, осуществляется по этапам: Этап 1. Подготовительные работы: - изучение проектно-технической документации, предоставленной Заказчиком; - проведение обследования (первичная техническая инвентаризация) объекта; - подготовка технической документации: поэтажный план, экспликация, технический паспорт; - полевое обследование объекта кадастровых работ; - получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости об объектах капитального строительства и земельных участков, на которых расположен объект капитального строительства; - подготовка проекта декларации об объекте кадастровых работ (при необходимости). Этап 2. Проведение кадастровых работ: - установление границ объекта капитального строительства; - подготовка технических планов сооружения необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и последующей постановки на ГКУ. Результат: - Справка о характеристиках (технико-экономических показателях) объекта в соответствии с техническим планом объекта; - Технические планы зданий (сооружений); - Поэтажные планы зданий (сооружений); - Экспликации к поэтажным планам; - Технические паспорта зданий (сооружений). 2. Материалы работ, подлежащие передаче Заказчику на каждый объект кадастровых работ: - Технический план здания (сооружения) в форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, на CD в 2 (двух) экз.; - Протокол предварительной автоматизированной проверки технического плана здания (сооружения) посредством электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера» в 1 (одном) экз.; - Технический план здания (сооружения) на бумажном носителе в подлиннике в 2 (двух) экз.; - Скан-образ технического плана здания (сооружения), эквивалентного техническому плану на бумажном носителе, на CD в 1 (одном) экз.; - Поэтажный план здания (сооружения) в 1 (одном) экз.; - Экспликация здания (сооружения) в 1 (одном) экз.; - Технический паспорт здания (сооружения) в 1 экз. |