Техническое задание

НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

на разработку архитектурного проекта, дизайн-проекта и пространственно-планировочного решения оформления общественных пространств атриума и балконов в части меблировки и установки малых архитектурных форм и осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространства атриума и балконов

здания ««Технопарк Сколково»

Заказчик:

Общество с ограниченной ответственностью «Технопарк Сколково».

Предмет закупки:

Разработка архитектурного проекта, дизайн-проекта и пространственно- планировочного решения  оформления общественных пространств атриума и балконов в части меблировки и установки малых архитектурных форм и осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространств атриума и балконов.

Объект, для которого оказываются услуги:

«Технопарк» на территории Инновационного центра «Сколково», ПЛАНИРОВОЧНЫЙ РАЙОН D2.

Адрес Объекта:

г. Москва, территория инновационного цента «Сколково», Большой бульвар, 42, стр. 1

Номер закупки в Годовой Программе Закупок:

Внеплановая

Начальная (максимальная) цена Предмета закупки: 18 000 000,00 рублей, в т.ч. НДС

Способ определения поставщика: открытый запрос предложений.

- Перечень, наименование и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

- Разработка архитектурного проекта.

- Разработка дизайн-проект.

- Разработка пространственно-планировочного решения оформления.

- Осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространств атриума и балконов.

Подробные требования к объему и результатам Работ приведены в Техническом задании (Приложение 1).

2. Требования к техническим и функциональным характеристикам к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, перечень запасных частей,  а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

- Архитектурный проект, дизайн-проект и пространственно-планировочное решение оформления атриума и балконов должны  основываться на архитектурных планах атриума и балконов здания Технопарка.

- Архитектурный проект, дизайн-проект и пространственно-планировочное решение должны включать в себя все предметы мебели и малые архитектурные формы, указанные  в  Реестре номенклатуры, количества и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм в количестве, указанном в этом документе.

- Предметы мебели и малые архитектурные формы, включенные в архитектурный проект, дизайн-проект и пространственно-планировочное решение, должны соответствовать  Реестру номенклатуры, количества  и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм (Приложение №1 к Техническому заданию).

- Поставляемая мебель и малые архитектурные  формы  должны соответствовать номенклатуре, количеству и характеристикам указанным в Реестре номенклатуры, количества  и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм (Приложение №1 к Техническому заданию).

Детализированные требования к выполняемым работам указаны в Техническом задании на выполнение работ, являющихся предметом закупки.

- Сроки выполнения работ/оказания услуг/поставки товаров:

  - Предоставление архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения  - не позднее 30 ( Тридцать )  календарных дней со дня получения Авансового платежа.

  - Осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм в соответствии с Реестром номенклатуры, количества  и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм и Ведомостью цветов, номенклатуры и количества предметов мебели и малых архитектурных форм - не позднее 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня получения согласования архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара:

Гарантийный срок не менее 12 календарных месяцев.

- Обязательные требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

  - Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

  - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом).

  - Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа.

  - Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

  - Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков.

  - Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (не оказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком.

- Требования к обеспечению Заявки на участие в Процедуре закупки.

Обеспечение не требуется.

- Возможность привлечения субподрядчиков: допускается.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ/услуг.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня заключения Договора Покупатель обязан  выплатить Поставщику Авансовый платеж в размере 30% (Тридцати) от стоимости услуг по разработке архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения и 50 % (Пятидесяти) от стоимости закупки согласно Договору при соблюдении следующих условий:

- наличия положительного заключения о финансовой устойчивости Поставщика и получения оригинала счёта от Поставщика,

либо

- предоставления Поставщиком и принятием Покупателем оригинала безотзывной банковской гарантии на обеспечение исполнения обязательств по возврату Авансового платежа, отвечающей требованиям Политики в области казначейства Общества, и предоставления оригинала счёта.

Оценка финансовой устойчивости осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом. Для проведения оценки финансовой устойчивости Поставщик предоставляет заверенные копии:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Авансового платежа, Поставщик обязан выставить и предоставить Покупателю «авансовый» счет-фактуру на сумму такого авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения  Покупатель обязан  выплатить Поставщику платеж в размере 70% (Семьдесят) от стоимости услуг по разработке архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подписания акта сдачи – приемки мебели и малых архитектурных форм Покупатель обязан  выплатить Поставщику платеж в размере 50%  (Пятьдесят) от стоимости поставленных мебели и малых архитектурных форм.

- Возможность проведения Переторжки:  предусматривается.

Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку архитектурного проекта, дизайн-проекта и пространственно-планировочного решения оформления общественных пространств атриума и балконов в части меблировки и установки малых архитектурных форм и осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространства атриума и балконов

«здания Технопарк Сколково»

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие данные |  |
| 1.1 | Термины и определения | Заказчик – ООО «Технопарк «Сколково». Исполнитель – компания, которая по договору производит работы по проектированию. Стороны – Заказчик и Исполнитель. Технические условия – документ, который содержит необходимую информацию для осуществления работ, являющихся предметом закупки |
| 1.2 | Основание для проектирования | Основанием для проектирования являются: - Федеральный закон от 28.09.2010 г. № 244- ФЗ «Об инновационном центре Сколково» - Утвержденная концепция развития объекта Технопарк |
| 1.3 | Предмет закупки/ Состав работ | Согласно данному техническому заданию предполагается выполнение следующих работ: 1) Разработка архитектурного проекта. 2) Разработка дизайн-проект. 3) Разработка пространственно-планировочного решения оформления. 4) Осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространств атриума и балконов. |
| 1.4 | Срок окончания работ | Срок выполнения работ: - Предоставление архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения - не позднее 30 календарных дней со дня получения Авансового платежа. - Осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм - не позднее 60 календарных дней со дня получения согласования архитектурного проекта, дизайн-проекта, пространственно-планировочного решения |
| 1.5 | Основные требования к составу, содержанию и форме представления материалов проектной документации | Состав по каждому блоку работ: Архитектурный проект оформления атриума и балконов должен включать в себя следующие документы: 1) Текстовая концепция размещения мебели и малых архитектурных форм в пространстве атриума и балконов. 2) Анализ наиболее вероятных траекторий движения людей в пространстве атриума и балконов. 3) Определение рекомендованных зон для размещения мебели и малых архитектурных форм в пространстве атриума и балконов. 4) Определение границ зон, рекомендованных для расположения мебели и малых архитектурных форм в пространстве атриума и балконов. Результат работ: - Тестовая концепция - Схема отражающая наиболее вероятные траектории. - Схема с указанием оптимального количества зон и их размещения. - Подробный план с указанием границ зон размещения мебели. Требования к оформлению и подаче отчетной документации: Должен быть передан Альбом в виде: • Горизонтальный, в формате А3; • Переплетенные листы проволочной спиралью; • Обложка сверху и снизу; • Оглавление; • Высококачественная невыцветающая цветная печать. Дизайн-проект оформления атриума и балконов должен включать в себя следующие документы: 1) Описание общего цветового решения мебели и малых архитектурных форм в пространстве атриума и балконов. 2) Определение рекомендованных комплектов мебели и малых архитектурных форм для размещения самостоятельными группами и описание их функционала (не менее 20 комплектов). 3) Определение цвета всех предметов в каждом комплекте мебели и малых архитектурных форм (не менее 20 комплектов). 4) 3D виды каждого комплекта мебели и малых архитектурных форм (всего не менее 60 видов, в том числе не менее трех видов каждого комплекта). Результат работ: - Текстовый документ объясняющий выбор и сочетание цветов и описывающий применяемую палитру. - Текстовое описание функционала каждого комплекта и для каждого комплекта мебели таблица с указанием наименование мебели, ее количества в каждом комплекте. - Для каждого комплекта мебели Таблица с указанием наименования мебели, ее количества и цвета для каждой позиции. - Иллюстрации 3D виды каждого комплекта мебели и малых архитектурных форм (всего не менее 60 видов, в том числе не менее трех видов каждого комплекта). Требования к результатам работ Должен быть передан Альбом в виде: • Горизонтальный, в формате А3; • Переплетенные листы проволочной спиралью; • Обложка сверху и снизу; • Оглавление; • Высококачественная невыцветающая цветная печать. Пространственно-планировочное решение оформления атриума и балконов должно включать в себя следующие документы: 1)Пространственно-планировочное решение расположения элементов внутри каждого из рекомендованных комплектов мебели и малых архитектурных форм (не менее 20 планов). 2) Пространственно-планировочные решения рекомендованного размещения каждого комплекта мебели и малых архитектурных форм на территории атриума и балконов (не менее 20 планов). 3) Общее пространственно-планировочное решение стандартного размещения всей мебели и малых архитектурных форм в атриуме и балконах. 4)Разработка ведомости всех предметов мебели и малых архитектурных форм, включенных в архитектурный проект, дизайн-проект и пространственно-планировочное решение и соответствующих Реестру номенклатуры и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм. Результат работ: - План взаимного расположение мебели в каждом из комплектов. - План атриума и балкона с вариантами расположения на них каждого комплекта мебели. - Общий план атриума и балкона со всей мебелью. - Таблица соответствующая Реестру номенклатуры и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм с добавлением информации о цвете каждого элемента и принадлежности к одному из комплектов. Требования к результатам работ Должен быть передан Альбом в виде: • Горизонтальный, в формате А3; • Переплетенные листы проволочной спиралью; • Обложка сверху и снизу; • Оглавление; • Высококачественная невыцветающая цветная печать. |
| 1.6 | Основные требования к поставляемой мебели и малым архитектурным формам | - Номенклатура, количество и характеристики предметов поставляемой мебели и малых архитектурных форм (товара) должны соответствовать номенклатуре, количеству и характеристикам указанным в Реестре номенклатуры, количества и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм (Приложение №1 к Техническому заданию). - Цвета поставляемой мебели и малых архитектурных форм (товара) должны соответствовать Ведомости цветов, номенклатуры и количества предметов мебели и малых архитектурных форм. - Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). - Мебель и малые архитектурные формы должны быть выполнены из высококачественного мягкого пенополиуретана с инновационным влагонепроницаемом трехслойным защитным полиуретановым покрытием, обеспечивающим возможность эксплуатации мебели и малых архитектурных форм как в помещении, так и на улице при температурах от минус 40 С° до плюс 40 С°. - Плотность пенополиуретана должна быть не менее 34 и не более 44 кг/м3 (ISO 845, ГОСТ 409-77). - Напряжение пенополиуретана при сжатии на 40% должно быть не менее 6 и не более 7 кПА (ISO 3386/1, ГОСТ 26605-93). - Относительная остаточная деформация пенополиуретана при 20 С° и 50% сжатии через 72 часа, не более 2,5 мм (ГОСТ 18268). |
| 1.7 | Исходно-разрешительная документация | - Документация стадии «П» объекта капитального строительства «Технопарк» 1-й этап», положительное заключение № 098-Ф-63-ЭК от 25 августа 2016 года - Рабочая документация объекта капитального строительства «Технопарк» 1-й этап» |
| 2. | Основные требования к работам |  |
| 2.1 | Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям. | Результатами реализации данного технического задания должны стать расширение функциональности Атриума и балконов Технопарка, создание умной и комфортной среды для работы и отдыха резидентов и гостей Технопарка Сколково за счет меблировки. Решения по цвету и материалу мебели и малых архитектурных форм должны повысить коммерческую привлекательности объекта, способствовать визуальной привлекательности инфраструктуры. Мебель должна быть функциональна, современна и долговечна. Расстановка и компоновка мебели должна расширить возможности как для комфортного отдыха, так и для проведения разномасштабных партнерских и собственных культурных и деловых мероприятий, что в конечном счете должно привести к повышению культурной и социальной активности резидентов Технопарка и увеличению траффика внешних гостей. |
| 2.2 | Основные требования к поставке мебели и малых архитектурных форм | - Осуществление доставки мебели и малых архитектурных форм в соответствии с Реестром номенклатуры, количества и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм и Ведомостью цветов, номенклатуры и количества предметов мебели и малых архитектурных форм. - Осуществление при необходимости сборки мебели. - Осуществление установки и/или расстановки мебели и малых архитектурных форм в пространстве атриума и балконов в соответствии с общим пространственно-планировочным решением стандартного размещения всей мебели в атриуме и балконах. - На момент транспортировки мебель (товар) должна быть в заводской упаковке. Вывоз упаковочного материала после сборки осуществляется силами Поставщика. |

Приложение №1

К Техническому заданию на разработку архитектурного проекта, дизайн-проекта и пространственно-планировочного решения оформления общественных пространств атриума и балконов в части меблировки и установки малых архитектурных форм и осуществление поставки мебели и малых архитектурных форм для пространства атриума и балконов  «здания Технопарк Сколково»

Реестр номенклатуры, количества  и требований к характеристикам предметов мебели и малых архитектурных форм

|  | Наименование | Форма изделия | Длина | Ширина | Высота сидения | Высота спинки | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 40 cm | 40 cm | 40 cm |  | 5 |
| 2 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 40 cm | 40 cm | 40 cm |  | 5 |
| 3 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 40 cm | 40 cm | 40 cm |  | 5 |
| 4 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 40 cm | 40 cm | 40 cm |  | 5 |
| 5 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 48 cm |  | 45 cm |  | 5 |
| 6 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 50 cm | 50 cm | 47 cm |  | 5 |
| 7 | Пуф, предназначен для размещения не менее 3 человек средней комплекции |  | 138 cm | 72 cm | 47 cm |  | 5 |
| 8 | Пуф, предназначен для размещения не менее 3 человек средней комплекции |  | 138 cm | 50 cm | 47 cm |  | 5 |
| 9 | Пуф в виде стрелки, предназначен для размещения не менее 2 человек средней комплекции |  | 135 cm | 89 cm | 45 cm |  | 5 |
| 10 | Пуф в виде стрелки, предназначен для размещения не менее 2 человек средней комплекции |  | 137 cm | 97 cm | 45 cm |  | 5 |
| 11 | Пуф, предназначен для размещения не менее 2 человек средней комплекции |  | 90 cm | 45 cm | 45 cm |  | 10 |
| 12 | Кресло со спинкой, предназначено для размещения 1 человека |  | 97 cm | 101 cm | 60 cm | 34 cm | 10 |
| 13 | Диван со спинкой, предназначен для размещения не менее 3 человек средней комплекции |  | 188 cm | 101 cm | 60 cm | 34 cm | 5 |
| 14 | Модульное кресло со спинкой, предназначено для размещения 1 человека |  | 80 cm | 80 cm | 68 cm | 35 cm | 15 |
| 15 | Модульное кресло со спинкой, предназначено для размещения 1 человека |  | 80 cm | 80 cm | 68 cm | 35 cm | 5 |
| 16 | Модульное кресло без спинки, предназначено для размещения 1 человека |  | 80 cm | 80 cm | 35 cm | 35 cm | 10 |
| 17 | Модульное блок кресло со спинкой, предназначено для размещения 1 человека |  | 50 cm | 70 cm | 71 cm | 40 cm | 5 |
| 18 | Модульный блок диван со спинкой, предназначен для размещения не менее 2 человек средней комплекции |  | 125 cm | 70 cm | 71 cm | 40 cm | 5 |
| 19 | Угловой модульный блок диван со спинкой, предназначен для размещения не менее 4 человек средней комплекции |  | 143 cm | 143 cm | 71 cm | 40 cm | 5 |
| 20 | Модульный блок диван со спинкой, предназначен для размещения не менее 2 человек средней комплекции |  | 125 cm | 94 cm | 79 cm | 40 cm | 5 |
| 21 | Модульное кресло-рабочее место, предназначено для размещения одного человека |  | 76 cm | 87 cm | 76 cm | 38 cm | 20 |
|  |  |  | 72 cm | 61 cm | 38 cm | 38 cm | 20 |
| 22 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 80 cm | 42 cm | 32 cm |  | 7 |
| 23 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 98 cm | 44 cm | 35 cm |  | 7 |
| 24 | Пуф, предназначен для размещения 1 человека |  | 119 cm | 51 cm | 38 cm |  | 7 |
| 25 | Диван со спинкой, предназначен для размещения не менее 3 человек средней комплекции |  | 180 cm | 80 cm | 68 cm | 35 cm | 5 |
| 26 | Кресло со спинкой, предназначено для размещения 1 человека |  | 60 cm | 80 cm | 68 cm | 35 cm | 5 |
| 27 | Пуф, предназначен для размещения не менее 6 человек средней комплекции |  | 180 cm | 45 cm | 35 cm |  | 10 |