ДОГОВОР ПОДРЯДА 
	г. Москва
	   «       »                               2016 года

	
	


Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Савченко Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик»_______________________________________________________, с другой стороны, 

в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик в установленный Договором срок обязуется выполнить комплекс работ по отделке торцов для закрытия выступающих  кронштейнов и плит перекрытий на лоджиях зданий Квартала 9, а также по отделке торцов в местах примыкания плит перекрытий к установленным стеклопакетам корпуса 10.7 Квартала 10 на объекте «Кварталы 9, 10, входящие в состав среднеэтажной смешанной застройки района Д2 «Технопарк» инновационного центра «Сколково»  по адресу: г. Москва, территория ИЦ «Сколково» (в дальнейшем соответственно – «Работы», «Объект»). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренные Договором.
1.2. Виды, состав, объемы и стоимость Работ, а также требования к их выполнению согласованы Сторонами в Приложении № 1 - «Расчет стоимости» к настоящему Договору.
1.3. Работы выполняются иждивением Подрядчика.  

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет __________________________________________и определена Сторонами в Приложении № 1 - «Расчет стоимости» к Договору (в дальнейшем – «Цена договора»).
2.2. Цена Договора является максимально предельной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором. 

2.3. Цена Договора включает цену Строительно-монтажных и пусконаладочных Работ, цену Материалов и Оборудования, иных работ, выполняемых  Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.4. Любые Работы:

· не учтенные в Приложении № 1 к настоящему Договору, но выполнение которых прямо предусмотрено или подразумевается в утвержденной проектной документации, и (или)
· не отраженные в Рабочей документации, но являющиеся технологически связанными с выполняемыми Работами и необходимые для достижения их результата в соответствии с Рабочей документацией, считаются включенными в Цену Договора и должны быть выполнены Подрядчиком в рамках срока выполнения Работ по настоящему Договору.
2.5. Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

2.6. Оплата Работ производится путем перечисления ежемесячных платежей. Ежемесячная оплата выполненных Подрядчиком Работ производится Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ (составленного по унифицированной форме КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной по унифицированной форме КС-3) за отчетный месяц, а также получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов).
2.7. Оплата по Договору производится за вычетом Гарантийного удержания в размере 5% (Пяти процентов) от Цены договора. Гарантийное удержание выплачивается Заказчиком Подрядчику (если оно не было удержано в обеспечение гарантийных обязательств Подрядчика по Договору) в течение 15 (Пятнадцати) дней после окончания гарантийного периода (п.6.6 Договора), при условии передачи Заказчику счета на оплату и подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов.
2.8. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком переводом соответствующей суммы в рублях на банковский счет Подрядчика на основании выставленных Подрядчиком счетов. В счетах на оплату Подрядчик указывает основание и назначение платежа. 

2.9. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в следующие сроки:
· начальный срок выполнения Работ – с даты подписания Договора;
· конечный срок выполнения Работ – 15 (пятнадцать) календарных дней с момента начала выполнения работ. 
Начальные, конечные и промежуточные сроки выполнения каждого вида Работ определены Сторонами в Графике выполнения работ (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.2. Приемка Заказчиком результата Работ осуществляется ежемесячно по Актам о приемке выполненных работ (составленным на основании унифицированной формы КС-2), с составлением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (составленной на основании унифицированной формы КС-3). Стоимость Работ, выполненных Подрядчиком, указываемая в Актах приемки выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) должна формироваться на основании Расчета стоимости (Приложение № 1 к настоящему Договору). Подрядчик вместе с Актом о приемке выполненных работ (КС-2) передает Заказчику комплект исполнительной документации, а также счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. 
3.3. Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 3.2. настоящего Договора, или направить Подрядчику письменный мотивированный отказ от их подписания. Работы считаются выполненными надлежащим образом и принятыми Заказчиком после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), а также предоставления Подрядчиком Заказчику всей необходимой исполнительной документации по выполненным Работам. При этом Заказчик вправе не оплачивать Работы по Договору до момента предоставления Подрядчиком исполнительной документации. 
3.4. При предоставлении Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных Работ в связи с обнаруженными недостатками, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от Договора и действующих нормативных документов или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их обнаружения. Подрядчик обязан немедленно приступить к их устранению своими силами и за свой счет, при этом такие недостатки должны быть устранены Подрядчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения уведомления от Заказчика. 
3.6. После выполнения всех Работ по настоящему Договору Стороны подписывают Акт приемки фасадных работ (Приложение № 4).      

4. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

4.1. Заказчик обязуется обеспечить беспрепятственный доступ работников Подрядчика к месту производства Работ на Объекте.

4.2. Стороны подтверждают, что к моменту начала выполнения Работ Заказчиком переданы Подрядчику Рабочая и иная необходимая документация для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик также подтверждает, что осуществил входной контроль Рабочей документации и нашел ее достаточной для производства Работ.  

4.3. Стороны подтверждают, что к моменту начала выполнения Работ были получены все разрешения и согласования, необходимые и достаточные для выполнения Работ по настоящему Договору. 
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН

5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Принять результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.1.2. Оплатить результат выполненных Работ в соответствии с условиями Договора.
5.1.3. Передать Подрядчику Строительную площадку по акту приема-передачи.
5.1.4. Выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Подрядчик обязуется:
5.2.1. Перед началом производства работ согласовать предложенные архитектурные и цветовые решения, а также применяемые материалы с Заказчиком.
5.2.2. Выполнить Работы собственными силами в соответствии с Расчетом стоимости работ и услуг, действующими техническими регламентами, строительными нормами и правилами и Договором, и сдать их в установленный Договором срок. 
5.2.3. Обеспечить наличие необходимых материалов для исполнения Договора, и передать на них документы, подтверждающие их качество. Все используемые Подрядчиком материалы должны иметь соответствующие сертификаты и другие документы, отвечающие требованиям действующего законодательства Российской Федерации. 
5.2.4. К производству Работ допускать персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение по технике безопасности и охране труда.
5.2.5. Обеспечить создание здоровых, безопасных условий труда для своих работников и работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц, безопасную эксплуатацию строительных машин и оборудования, инструмента и приспособлений, соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и требований пропускного и внутриобъектного режима; выполнять организационно-технические мероприятия для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности.
5.2.6. Обеспечить соблюдение на Объекте производственной дисциплины персоналом Подрядчика и персоналом привлеченных им третьих лиц.
5.2.7. Нести ответственность за несоблюдение своими работниками и работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц правил и норм по охране труда и технике безопасности, требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации; возмещать ущерб, причиненный своим работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2.8. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
· возможных неблагоприятных для Заказчика и/или Заказчика последствий выполнения указаний о способе исполнения Работы;
· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший Работу, не дожидаясь ответа на предупреждение в течение 3 (трех) рабочих дней, или, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работы, не вправе при предъявлении к нему, или им к Заказчику, соответствующих требований, ссылаться на указанные обстоятельства.
5.2.9. В случае проведения скрытых работ за 24 часа известить Заказчика о готовности их к сдаче-приемке с участием Заказчика и оформления актов освидетельствования скрытых работ. Приступить к выполнению Работ, следующих за скрытыми работами, только после оформления актов освидетельствования скрытых Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.
5.2.10. В случае, если Заказчиком будет обнаружено некачественное выполнение Работ согласно Рабочей документации, своими силами и без увеличения стоимости Работ переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества. 
5.2.11. Гарантировать качество выполненных Работ и используемых при их выполнении материалов и устранение всех выявленных в них недостатков. 
5.2.12. Осуществлять ежедневную уборку, а после окончания выполнения Работ – финишную влажную уборку Объекта. 
5.2.13. До момента сдачи Работ Заказчику вывезти с Объекта принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, не использованные для Работ, и другое имущество.
5.2.14. Возместить допущенные по вине Подрядчика убытки в полном объеме, связанные с привлечением Заказчика и его должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения предусмотренные законодательством РФ, в том числе за обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 
6. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ
6.1. Заказчик в ходе выполнения Работ Подрядчиком вправе осуществлять контроль за их выполнением.
6.2. В случае обнаружения в выполненных Работах недостатков, которые невозможно было обнаружить при обычном способе приемки Работ, Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки выполненных Работ в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления требования Заказчика. 

6.3. В случае несвоевременного и/или некачественного устранения Подрядчиком недостатков Заказчик имеет право устранить замечания собственными силами либо привлечь для выполнения этих работ стороннюю организацию. О таком решении, принятом Заказчиком в одностороннем порядке, он письменно уведомляет Подрядчика, при этом Подрядчик обязан возместить Заказчику стоимость затрат на устранение недостатков.

6.4. Подрядчик гарантирует обеспечение качественного выполнения Работ в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями ГОСТ, СНиП, техническими регламентами и Технической документации, а также другим требованиями, предусмотренными законодательством РФ.

6.5. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа либо неправильной эксплуатации результата Работ или ненадлежащего ремонта. 

6.6. Течение гарантийного периода на результат выполненных Работ начинается с даты подписания Сторонами Акта приемки фасадных работ (Приложение № 4)   (в соответствии с пунктом 3.6. Договора). Стороны согласовали условие, что гарантийный период на результат выполненных Работ по настоящему Договору составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания Акта приемки фасадных работ (Приложение № 4). В случае обнаружения Заказчиком недостатков выполненных Работ в течение гарантийного периода Подрядчик обязуется их устранить в согласованные Заказчиком сроки.

6.7. При обнаружении дефектов в гарантийный период Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов с указанием сроков прибытия представителей Подрядчика на Объект для осмотра выявленных дефектов и подписания акта о выявленных дефектах. В случае необоснованного неприбытия представителей Подрядчика, либо их отказа от подписания акта, действительным считается акт о выявленных дефектах, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка окончания отдельных видов Работ, указанных в Графике выполнения работ, просрочка в устранении недостатков выполненных Работ влечет за собой привлечение Подрядчика к ответственности в виде неустойки от стоимости невыполненных в срок (либо выполненных с ненадлежащим качеством) Работ, из расчета ключевой ставки Банка России и имевшей место на дату конечного срока выполнения Работ, а при досрочном расторжении Договора до даты срока окончания соответствующих видов Работ – на дату расторжения Договора, но не более 10 % от Цены Договора.
7.2. Просрочка в оплате выполненных Работ влечет за собой привлечение Заказчика к ответственности в виде неустойки от не оплаченной в срок суммы, из расчета ключевой ставки Банка России и имевшей место на дату конечного срока выполнения Работ, а при досрочном расторжении Договора до даты срока окончания соответствующих видов Работ – на дату расторжения Договора, но не более 10 % от неоплаченной в срок суммы. Взыскание штрафных санкций является правом, но не обязанностью Сторон.

7.3. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны, нарушившие условия Договора, от исполнения своих обязательств по Договору.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятые органами власти и управления, решения, повлекшие невозможность исполнения Договора), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 
8.2. Возникновение и длительность форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом. 
8.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (Трех) месяцев, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении. 
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Подрядчик не имеет права без письменного подтверждения со Стороны Заказчика использовать Договор в рекламных  целях.
9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и потребовать возмещения всех убытков.
9.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения всех убытков.
9.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ досрочно расторгнуть Договор, уплатив Подрядчику фактически выполненные Работы на дату получения от Заказчика извещения о досрочном расторжении настоящего Договора, если другая дата не будет указана в извещении Заказчика. 

10. УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА
9.5. Заказчик оказывает услуги по содержанию Строительной площадки. В услуги по содержанию Строительной площадки включены услуги по:
1) поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог Инновационного центра «Сколково»;
2) техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства на территории Инновационного центра «Сколково»;
3) техническому обслуживания систем водоснабжения и приема сточных вод в городскую канализацию;
4) аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;
5) техническому обслуживанию временного ограждения территории Инновационного центра «Сколково» с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);
6) эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);
7) демонтажу временных конструкций;
8) охране периметра по территории Инновационного центра  «Сколково». 
9.6. Услуги по содержанию Строительной площадки предоставляются в течение всего срока выполнения Работ: с даты начала выполнения Работ по дату подписания Сторонами  Акта приемки фасадных работ (Приложение № 4), дату досрочного прекращения настоящего Договора по любым основаниям.
9.7. Стороны определили, что вознаграждение за оказание услуг по содержанию Строительной площадки составляет сумму, равную 1,55 % (Один и пятьдесят пять сотых процента) от Цены договора (пункт 2.1. настоящего Договора). Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%. 
9.8. Подрядчик производит оплату услуг по содержанию Строительной площадки ежемесячно, по факту их оказания.
9.9. Ежемесячно, после подписания Заказчиком представленных Подрядчиком КС-2 и КС-3, Заказчик направляет Подрядчику акт приемки услуг по содержанию Строительной площадки, счет на оплату и счет-фактуру на стоимость услуг по содержанию Строительной площадки, оказанных за соответствующий месяц. Стоимость услуг по содержанию Строительной площадки рассчитывается по формуле:

СУ=КС*С/100%, где:

СУ – стоимость услуг по содержанию Строительной площадки, оказанных Заказчиком в отчетном месяце (руб.);

КС – стоимость Строительно-монтажных работ, принятых Заказчиком в отчетном месяце по КС-2, КС-3 (руб.);

С – 1,55 %.  
9.10. Подрядчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика документов, указанных в пункте 10.5. настоящего Договора, обязан подписать акт приемки услуг по содержанию Строительной площадки и направить один экземпляр акта Заказчику, а также произвести оплату услуг по содержанию Строительной площадки, оказанных за соответствующий месяц.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.11. Споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению и урегулированию Сторонами путем переговоров.
9.12. В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к досудебному урегулированию спора. При этом каждая из сторон вправе обратиться для разрешения спора в арбитражный суд по истечению 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты получения контрагентом претензии (требования).  При не разрешении спора в досудебном порядке, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ И ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
9.13. В случае внесения изменений в Рабочую документацию, повлекших за собой изменение состава и стоимости Работ, Подрядчик выполняет дополнительные работы, что оформляется соответствующим дополнительным соглашением к Договору. 
9.14. Дополнительные работы по инициативе Заказчика осуществляются Подрядчиком после передачи корректировки Рабочей документации или письменного указания Заказчика. 

9.15. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования корреспонденция, иные сообщения (далее по тексту – «Уведомления») или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на русском языке, иметь уникальный, неповторяющийся (в рамках отношений Сторон по Договору) номер и дату составления, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны. 

9.16. Направление Уведомления или документов другой Стороне может осуществляться по адресу другой Стороны, указанному в настоящей Статье любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что уведомление исходит от Стороны-отправителя и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично под расписку представителю Стороны-адресата. 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.17. Стороны обязаны соблюдать следующие антикоррупционные условия:
9.17.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники:

1) не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели;

2) не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

9.17.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

9.17.3. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

9.17.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право отказаться от договора в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.18. Подрядчик дает следующие заверения об обстоятельствах в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ: 
- подтверждает, что Подрядчиком оформлены все корпоративные разрешения (одобрения), необходимые для исполнения Договора;

- в отношении Подрядчика не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;  
- Подрядчик не находится в процессе ликвидации; 
- Подрядчик имеет все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Договором;
- Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями.
9.19. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 
9.20.  Любые изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами, оформляются в письменном виде и подписываются их уполномоченными представителями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.21. При изменении адресов или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (двух) Рабочих дней об этом уведомить друг друга. 

9.22. К настоящему Договору прилагается:

· Приложение № 1 «Расчет стоимости»;
· Приложение № 2 «График выполнения работ»;

· Приложение № 3 «График освоения и финансирования»;
· Приложение № 4 «Акт приемки фасадных работ»;
· Приложение № 5 «Охрана труда».
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик:
	Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

	Адрес места нахождения: 
	Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково  инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корпус 2

	Почтовый адрес: 
	Российская Федерация, 143026, г. Москва, территория Сколково  инновационного центра, ул. Луговая, д. 4, корпус 2

	ОГРН: 
	1107746949793

	ИНН / КПП: 
	7701897582 / 773101001

	Тел / факс: 
	+7 (495) 956 00 33

	Расчетные реквизиты: 
	р/с 40702810692000005757 в Банк ГПБ (АО) г. МОСКВА, 
к/с 30101810200000000823, БИК 044525823

	Подрядчик:
	Общество с Ограниченной ответственностью 

	Адрес места нахождения: 
	

	Почтовый адрес: 
	

	ОГРН: 
	

	ИНН / КПП: 
	

	Тел / факс: 
	

	Расчетные реквизиты: 
	

	
	


	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	Генеральный директор

ООО «ОДПС Сколково»
	

	/ А.С. Савченко /
	                                       /                            /


PAGE  
1

