Приложение № 1 к Договору №____ от __.__.2016г.

Приложение № 1 к Извещению

№ 16-50104/342 от 10.08.2016г.

Техническое задание

на выполнение работ (оказание услуг) по оформлению технических планов на объекты недвижимости (сооружения) объекта «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение инновационного центра «Сколково» (этапы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9)

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»), ИНН 7701897582, ОГРН 1107746949793. |  |  |  |
| 2 | Наименование объекта: | - 7.1.2 Дороги и магистральные инженерные коммуникации в районах D1, D2, D3, Z2.2, Z2.3 для инженерного обеспечения объектов 1-ой фазы за пределами проектируемых дорог, г. Москва, улица Александра Попова; - 7.1.8 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в границах района D2 и улицы местного значения района D2, улицы Зворыкина, Кулибина; - 7.1.9 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею и прочим дорогам в восточной части района D3, в восточной и северной частях района D4, г. Москва, улицы Алессандро Вольта, Вильгельма Рентгена; - 7.1.10 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в южной части района D3 и прочие дороги центральной части района D3 и северо-западной части района D2, г. Москва, улицы Джеймса Максвелла, Блеза Паскаля; - 7.1.25 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в южной части района D1 и прочие дороги, проходящие в южной и западной части района D1 (разработка проектной документации стадия "П", стадия "РД", СМР и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса), г. Москва, улица Сикорского; - 7.1.28 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в северной части района D3 и прочие дороги в северо-восточной части района D3, г. Москва, улица Эйнштейна; - 7.1.29 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею и прочим дорогам в северной части района D1 (разработка проектной документации стадия "П", стадия "РД", СМР и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса), г. Москва, улицы Александра Попова, Нобеля, Адама Смита. |  |  |  |
| 3 | Месторасположение объекта | - 7.1.2 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020109:191 – 8 719 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:131 – 1 839 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:133 – 1 371 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:178 – 15 698 м2; - 7.1.8 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020321:308 – 33 786 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:165 – 24 525 м2; - 7.1.9 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020109:191 – 14 325,11 м2; з/у к/н 77:15:0020109:274 – 44 377 м2, з/у к/н 77:15:0020109:322 – 14 673 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:325 – 368 м2, з/у к/н 77:15:0020109:334 – 726 м2, з/у к/н 77:15:0020109:139 – 655 м2; - 7.1.10 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020109:165 – 12 766,15 м2, з/у к/н 77:15:0020109:212 – 19 048 м2, з/у к/н 77:15:0020109:304 – 827 м2, з/у к/н 77:15:0020109:141 – 830 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:203 – 3 693 м2, часть з/у к/н 50:20:0020102:78 – 539 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:191 – 257 м2; - 7.1.25 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020321:308 – 19 540 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:178 – 19 422 м2; - 7.1.28 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020109:203 – 24 854 м2, часть з/у к/н 50:20:0020109:3204 – 5 126 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:65 – 1 412 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:92 – 214 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:146 – 63 м2, часть з/у к/н 77:15:0020109:328 – 5 743 м2; - 7.1.29 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», д. Сколково, часть з/у к/н 77:15:0020321:175 – 28 514 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:290 – 173 м2, часть з/у к/н 77:15:0020321:308 – 7 720 м2. |  |  |  |
| 4 | Вид строительства | Капитальное строительство. |  |  |  |
| 5 | Назначение объектов | Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково» |  |  |  |
| 6 | Виды работ (услуг), конструктивы | Оформление технических планов объектов вводимых в эксплуатацию в составе: |  |  |  |
|  |  | 7.1.8 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в границах района D2 и улицы местного значения района D2 |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 4 161 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 2 583 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 2 572 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 2 363 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 2 641 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 2 988 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 2 789 |
|  |  | 7.1.29 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею и прочим дорогам в северной части района D1 (разработка проектной документации стадия "П", стадия "РД", СМР и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса) (3.1, 3.2, 3.3 этапы) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 1 257 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 1 650 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 1 736 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 1 911 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 1 904 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 2 125 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 2 159 |
|  |  | 7.1.25 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в южной части района D1 и прочие дороги, проходящие в южной и западной части района D1 (разработка проектной документации стадия "П", стадия "РД", СМР и ввод в эксплуатацию 1-го пускового комплекса) (4.1 этап) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 1 320 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 2 174 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 1 513 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 2 619 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 2 240 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 4 270 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 1 172 |
|  |  | 7.1.9 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею и прочим дорогам в восточной части района D3, в восточной и северной частях района D4 (5 этап) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 3 632 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 3 802 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 4 419 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 5 534 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 4 730 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 5 890 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 4 618 |
|  |  | 7.1.10 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в южной части района D3 и прочие дороги центральной части района D3 и северо-западной части района D2 (6 этап) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 1 658 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 1 977 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 2 252 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 2 414 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 2 070 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 2 220 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 2 045 |
|  |  | 7.1.28 Дороги и магистральные инженерные коммуникации по Парквею в северной части района D3 и прочие дороги в северо-восточной части района D3 (7 этап) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 925 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 1 744 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 1 435 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 2 300 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 1 575 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 2 416 |
|  |  | 7 | Сети связи | м | 2 294 |
|  |  | 7.1.2 Дороги и магистральные инженерные коммуникации в районах D1, D2, D3, Z2.2, Z2.3 для инженерного обеспечения объектов 1-ой фазы за пределами проектируемых дорог (9.1, 9.2, 9.3 этапы) |  |  |  |
|  |  | 1 | Тепловые сети | м | 3 471 |
|  |  | 2 | Наружные сети водоснабжения | м | 1 432 |
|  |  | 3 | Наружные сети канализации. Технологическая часть. | м | 1 571 |
|  |  | 4 | Наружные сети дождевой канализации | м | 2 060 |
|  |  | 5 | Автомобильная дорога | м | 1 486 |
|  |  | 6 | Наружное электроосвещение | м | 1 732 |
|  |  | 7 | Кабельный коллектор для инженерных коммуникаций | м | 947 |
|  |  | 8 | Сети связи | м | 1 263 |
| 7 | Исходные данные | Исполнительная документация, в т.ч. исполнительная съемка, при необходимости проектная и рабочая документация |  |  |  |
| 8 | Сроки выполнения работ (оказания услуг) | 20 (Двадцать) рабочих дней с даты начала выполнения работ (оказания услуг). Дата начала выполнения работ: в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения письменного уведомления от Заказчика о начале выполнения работ (оказания услуг). |  |  |  |
| 9 | Требования к качеству работ (услуг) | Оформленные технические планы должны соответствовать требованиям: - Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.2007г. № 221-ФЗ - приказа Минэкономразвития России от 23.11.2011 № 693 «Об утверждении формы технического плана сооружения и требований к его подготовке»; - приказа Минэкономразвития России от 01.09.2010 № 403 «Об утверждении формы технического плана здания и требований к его подготовке» (вместе с «Требованиями к подготовке технического плана здания»). |  |  |  |
| 10 | Требования к безопасности при выполнении работ (оказании услуг) | Исполнитель обязан: - Соблюдать правила охраны труда и промышленной безопасности, техники безопасности ведения работ, противопожарной безопасности. Обеспечить соблюдение требований нормативных актов РФ в области охраны труда и техники безопасности на строительной площадке. - Принимать все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба при производстве работ заказчику и/или третьим лицам |  |  |  |
| 11 | Основные требования к Исполнителю | - Основная сфера деятельности организации – кадастровый учет объектов недвижимого имущества; • Для физического лица (кадастрового инженера), выступающего в качестве индивидуального предпринимателя: копия действующего квалификационного аттестата кадастрового инженера или выписка из реестра членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров. • Для юридического лица, имеющего в штате не менее 2-х кадастровых инженеров, которые вправе осуществлять кадастровую деятельность: копии действующих квалификационных аттестатов кадастровых инженеров, не менее чем на 2-х кадастровых инженеров, с которыми заключен трудовой договор, и копии соответствующих трудовых договоров или выписка из реестра членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров, не менее чем на 2-х кадастровых инженеров, с которыми заключен трудовой договор. |  |  |  |
| 12 | Особые требования к Исполнителю | Исполнитель обязан: - Иметь опыт выполнения кадастровых работ, а также работ по изготовлению технических планов на объекты капитального строительства, в том числе линейные сооружения; - Обеспечить специалистов, оказывающих услуги на объекте, необходимым специализированным инструментом; - Выполнять кадастровые работы в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; - Оформить технические планы в соответствии с требованиями, установленными органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений; - Выполнить работы в сроки, установленные проектов Договора; - По завершению работ предоставить Заказчику технические планы на бумажном носителе в двух экземплярах и 1 экз. электронной копии на CD не позднее 2 дней после согласования технического плана |  |  |  |
| 13 | Основные характеристики оказываемых услуг (производимых работ) | 1. Выполнение комплекса кадастровых работ по изготовлению технических планов здания (сооружения) необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, осуществляется по этапам: Этап 1. Подготовительные работы: - изучение проектно-технической документации, предоставленной Заказчиком; - полевое обследование объектов кадастровых работ; - получение сведений из ГКН об объектах капитального строительства и земельных участков на которых расположены объекты капитального строительства. Этап 2. Проведение кадастровых работ: - установление границ объектов капитального строительства; - подготовка технических планов сооружений необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Результат: - Технические планы сооружений; - Справка о характеристиках (технико-экономических показателях) объекта в соответствии с техническим планом объекта» (по форме лица, выполняющего кадастровые работы) 2. Материалы работ, подлежащие передаче Заказчику объекта: - Технические планы сооружений на бумажном носителе в двух экземплярах и один экземпляр электронной копии на CD. - Справку о характеристиках (технико-экономических показателях) объекта в соответствии с техническим планом объекта» (по форме лица, выполняющего кадастровые работы) |  |  |  |