«Техническое задание»

на выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории

Центра городского развития ИЦ «Сколково» в границах земельного участка

с кадастровым номером 77:15:0020109:339.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг

1.1. Выполнение комплекса работ и услуг по содержанию прилегающей территории Центра городского развития ИЦ «Сколково» в границах земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:339.

1.2 Место оказания услуг.

- Территория Центра городского развития ИЦ «Сколково» находится земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:339 (предыдущий кадастровый номер 77:15:0020109:101), расположенном по адресу: г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул.Малевича, д.1.

1.3. Характеристика территории Объекта.

| ## Позиция | ## Описание |
| --- | --- |
| ## Прилегающая территория | ## Общая площадь прилегающей территории – 21 740 кв. м., в том числе, площадь территорий, подлежащих эксплуатации: - Дорожно-тропиночная сеть, включая проезды, дороги, парковки – 8200,0 кв.м. - Газоны и зеленые насаждения – 13 540 кв.м. |
| ## Заборы, наружные ограждения | ## Материал – металлическая сетка |
| ## Деревья | ## 25 шт. |
| ## Малые архитектурные формы | ## Урны, пепельницы – 3 шт. ## Дорожные знаки, указатели – 5 шт. |
| Наружная сеть электроосвещения | Опоры освещения – 60 шт. Осветительные приборы (с галогеновой лампой, мощностью 70 Вт HIT-TC-CE G8,5 70W-240V) – 60 шт |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика:

2.1. Выполнение работ и услуг необходимо проводить в соответствии с:

- Регламентом санитарного содержания территории, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства, утвержденным приказом Фонда «Сколково» от 29.07.2013 № 211;

- Правилами создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ г. Москвы, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП;

- Нормативно-производственными регламентами содержания объектов озеленения I и II категории города Москвы, утвержденными распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г. Москвы от 04.06.2013 № 05-14-172/3.

- При организации выполнения работ и услуг по содержанию территории Объектов Исполнитель должен планировать уборку преимущественно механизированным способом. Организация Исполнителем круглосуточной работы в сложных метеоусловиях (снегопады, метели, гололёд, ливни, жара, смог), усиление ресурсов Исполнителя в случае аномальных метеоусловий для обеспечения безопасного функционирования Объектов;

2.3. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, инструкций о пропускном и внутриобъектовом режиме, пожарной и экологической безопасности, в соответствии с положениями СНиП,  административно-правовых актов.

2.4. Исполнитель освобождает Заказчика от любых претензий и исков со стороны третьих лиц в случае причинения ущерба здоровью или имуществу третьих лиц в результате деятельности Исполнителя, связанной с выполнением задания Заказчика.

2.5. В связи с возможностью изменения погодных условий, указанные в Договоре даты начала и окончания летнего и зимнего периодов могут быть изменены по согласованию сторон в письменном виде;

2.6. Исполнитель обязан:

- обеспечивать надлежащее состояние твердых покрытий к 8-00 утра каждого рабочего дня;

- выполнять работы по покосу газонов и поливу зеленых насаждений в утреннее (до 10 часов утра) и вечернее время (после 18 часов вечера);

- обеспечить выполнение работ своими силами, инструментами, приспособлениями, средствами и расходными материалами (реагент и пр.), согласованными с Заказчиком, обеспечить своих работников специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты за свой счет;

- иметь соответствующие лицензии, допуски к работам, в случае выполнения работ, требующих их наличие.

2.7. Все используемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество;

2.8. Исполнитель несет ответственность за привлечение и использование иностранной рабочей силы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.9. Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ по договору согласованных с Заказчиком Соисполнителей, при этом ответственность за работы, выполняемые Соисполнителем, несет Исполнитель.

2.10. Заказчик имеет право привлекать Исполнителя для выполнения погрузочно-разгрузочных работ трудозатратами менее 3 (трех) человеко-часов без дополнительной оплаты.

2.11. Наличие у Исполнителя всей необходимой для оказания услуг уборочной техники и инвентаря. Приблизительный список техники для механизированной уборки территории включает, но не ограничивается:

- Поливомоечная машина;

- Трактор коммунальный;

- Вакуумная машина;

- Грузовые автомобили;

- Снегопогрузчик;

- Снегоуборочный ротор.

2.12. Лимит на разовые работы: 2016 год – 100 000,0 рублей, 2017 год – 100 000,0 рублей, 2018 год – 100 000,0 рублей.

Комплексное содержание дорог и тротуаров

Выполнение работ и услуг по комплексному содержанию автомобильной дороги  общего пользования,  тротуара и озелененных территорий в течение срока действия договора, с учетом сезона, в результате которого поддерживается их надлежащее эксплуатационное состояние в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановления Правительства Москвы № 1018 от 9 ноября 1999 года «Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве»;

- Приказа Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

- «Методических рекомендаций по ремонту и содержанию дорог общего пользования», утвержденных письмом Минтранса от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ИС;

- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;

- «СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85», утвержденных приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 272; Приказ № 211 от 29.08.2013г. «Об утверждении регламента санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории инновационного центра «Сколково» на период строительства».

- Правила создания, содержания и охраны зеленых насаждений г. Москвы, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 10.09.2002 № 743-ПП «Об утверждении правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений города Москвы»

Дератизации и дезинсекция территории

Работы и услуги по дератизации и дезинсекции проводить в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановления Главного государственного санитарного врача по г. Москве от 21.08.2001 № 10 «О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий"

- иные действующие регламентирующие документы.

Все применяемые Исполнителем препараты должны быть сертифицированными и разрешенными для применения, иметь свидетельства о государственной регистрации дезинфицирующего средства, официальные инструкции по применению, утвержденные методы контроля качества, в т.ч. методы экспресс контроля содержания действующих веществ в рабочих растворах, даты изготовления, реквизитов изготовителя и поставщика.

При выполнении работ и услуг не допускается использование дезинфицирующих средств, не прошедших исследований и испытаний на соответствие содержания в них действующих веществ и других показателей, характеризующих качество этих препаратов, утвержденных нормативно-технической документацией (п. 7.4 Методических указаний МУ 3.5.3.2949-11 «Борьба с грызунами в населенных пунктах, на железнодорожном, водном, воздушном транспорте»).

Все используемое Исполнителем оборудование и химические средства должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия, если предусмотрено законодательством Российской Федерации, и рекомендованы к использованию Минздравом России.

Работы и услуги должны проводиться высококвалифицированным персоналом, имеющим соответствующую подготовку, подтвержденную сертификатами (удостоверениями, дипломами), копии которых представляются Исполнителем Заказчику.

Перед проведением работ и услуг Исполнитель обязан представить на согласование Заказчику перечень препаратов, предполагаемых к использованию.

- Планируемые сроки выполнения работ и услуг

3.1. Начало работ – 01.02.2016 г.

Окончание работ - 31.12.2018 г.

- Требования к Исполнителю.

4.1. Исполнитель обязан обеспечить выполнение  комплекса работ, указанного в настоящем Техническом задании.

4.2. Исполнитель должен иметь всю разрешительную документацию на вывоз и утилизацию снега.

Приложения:

Приложение № 1 – «Схема территории»;

Приложение № 2 – «Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории»;

Приложение №1

к Техническому заданию

Схема расположения Объекта

Приложение № 2

к Техническому заданию

Перечень, график и периодичность оказания комплекса услуг по содержанию территории

| № по протоколу | Наименование работ | Ед. измерения площади, количества, объема, длины | Площадь, количество, объемы, длины | Количество раз оказания услуг в 2016 году | Количество раз оказания услуг в 2017 году | Количество раз оказания услуг в 2018 году | ВСЕГО количество раз оказания услуг за период действия договора | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в летний период (с 1 апреля по 31 октября) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Комплексный уход за деревьями (рыхление лунок, внесение удобрений, полив, обрезка нижних сучьев) | шт | 25 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 раза за период |
| 2 | Уход за газонами (выкашивание, полив) | м2 | 13 540 | 21 | 21 | 21 | 63 | 1 раз в 10 дней |
| 3 | Прополка газона | м2 | 13 540 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 раза за период |
| 4 | Внесение удобрений газоны | м2 | 13 540 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 раз за период |
| 5 | Уборка опавших листьев при средней засоренности | м2 | 13 540 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 раза за период (по мере необходимости) |
| 6 | Очистка газона от случайного мусора | м2 | 13 540 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 раз в месяц (по мере необходимости) |
| 7 | Механизированная уборка территории (дорог, стоянок, площадок) с поливом | м2 | 7 731,40 | 214 | 214 | 214 | 642 | Ежедневно (полив по мере необходимости) |
| 8 | Очистка тротуаров, площадок и дорог вручную | м2 | 468,60 | 214 | 214 | 214 | 642 | ежедневно |
| 12 | Очистка и мойка дорожных знаков и указателей | шт | 5 | 14 | 14 | 14 | 42 | 2 раза в месяц |
| 13 | Очистка и мойка водой из шланга (урны, опоры освещения) | шт | 68 | 14 | 14 | 14 | 42 | 2 раза в месяц |
| 16 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 3 | 149 | 149 | 150 | 448 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 17 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. При это выполняются слудующие виды работ: ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры,внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 60 | 7 | 7 | 7 | 21 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |
| Периодичность услуг по уборке и содержанию территории, проводимых в зимний период (с 1 ноября по 31 марта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Очистка дорожек с плиточным покрытием от снега от снега бульдозерами | м2 | 7 731,40 | 85 | 99 | 97 | 281 | Ежедневно по рабочим дням (при наличии снега) |
| 19 | Механизированное распределение пескосоляной смеси | м2 | 7 731,40 | 121 | 151 | 151 | 423 | ежедневно |
| 20 | Очистка тротуаров, площадок от снега и льда вручную | м2 | 468,60 | 85 | 99 | 97 | 281 | Ежедневно по рабочим дням (при наличии снега) |
| 21 | Россыпь пескосоляной смеси вручную: на тротуарах, площадках | м2 | 468,60 | 121 | 151 | 151 | 423 | ежедневно |
| 22 | Очистка дорожных знаков и указателей от снега вручную | шт | 5,00 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 раз в месяц |
| 23 | Разбрасывание снега возле стоек дорожных знаков и опор дорожного освещения | шт | 65,00 | 17 | 21 | 21 | 59 | 1 раз в неделю |
| 24 | Погрузка и вывоз снега с последующей утилизацией | м3 | 196,80 | 40 | 50 | 50 | 140 | 10 раз в месяц (по мере необходимости) |
| 25 | Очистка урн и пепельниц от мусора | шт | 3,00 | 85 | 99 | 97 | 281 | ежедневно (по рабочим дням) |
| 26 | Комплексное содержание системы наружного освещения: садово-парковые, прожекторы цветодинамические, грунтовые светильники. При это выполняются следующие виды работ: ежедневно: наружный осмотр арматуры на предмет отсутствия повреждений; ежемесячно: удаление пыли и грязи, протирка арматуры,внутренний осмотр арматуры, проверка подключений к арматуре электропроводки и сетей заземления, ликвидация видимых повреждений, проверка наличия заземления и зануления, замена перегоревших ламп, пускорегулирующей арматуры, проверка надежности креплений, подвесок, проверка уровня освещенности, контрольный замер напряжения в сети со стороны питания, ликвидация неисправностей и видимых повреждений по мере обнаружения) | шт | 60,00 | 4 | 5 | 5 | 14 | 1 раз в месяц (ремонт по мере необходимости) |

Разовые работы, выполняемые по заявкам Заказчика

| № | Наименование Разовых работ, выполняемых по заявкам Заказчика | Ед. измерения площади, количества, объема, длины |
| --- | --- | --- |
| 1. | Окраска бордюров, урн, ограждений, прочих металлических конструкций на территории | кв.м. |
| 2. | Кронирование кустарников, деревьев | шт. |
| 3. | Вырубка/удаление, вывоз аварийных, поваленных деревьев с территории | шт |
| 4. | Отлов бездомных животных и перемещение на территорию специализированных питомников | шт. |
| 5 | Услуги дополнительных операторов внешней уборки (дворников) | чел*час |
| 6. | Погрузочно-разгрузочные работы | чел*час |
| 7. | Погрузо-разгрузочные работы с применением техники | машина*час |
| 8. | Услуги дополнительного технического специалиста (электрика) | чел*час |
| 9. | Дератизация территории | 100 кв.м. |
| 10. | Дезинсекция территории | 100 кв.м. |