ДОГОВОР №___________

подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Москва                                                                                        «___»____________20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», в лице Заместителя Генерального директора – директора Дирекции по общегородской эксплуатации Моклокова Ильи Николаевича, действующего на основании Доверенности № 39 от 07.07.2014г, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

__________________________________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор

подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № «__» _________ 2015г.

(далее – Договор) о нижеследующем:

1.	ТЕРМИНЫ И ТОЛКОВАНИЕ

1.1.	Если из контекста не следует иное, термины, употребленные в Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Государственные органы» означает российские федеральные, региональные, муниципальные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, а также любых уполномоченных ими должностных лиц; термин «Государственный орган» означает любой из них;

«Законодательство» означает все действующие федеральные и иные законы Российской Федерации, (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов федерации, и иные нормативно-правовые акты, изданные Государственными органами в пределах своей компетенции, а также все Стандарты;

«Зеленый кодекс» означает свод норм и правил, именуемый Зеленым кодексом инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана инновационного центра «Сколково»;

«Земельный участок» означает  земельный участок с кадастровым номером 77:15:0020109:101, расположенный по адресу: г. Москва,  д. «Сколково»;

«Исходные данные» означает исходные данные, содержащиеся в документах, , переданных Заказчиком Исполнителю для выполнения Работ по Договору, указанных в Приложении №1 к Договору, а также Указания Заказчика в понятии, данном в Договоре;

«Недостатки» означает любое несоответствие результата Работ Законодательству, Исходным данным, настоящему Договору, Указаниям заказчика, и «Недостаток» означает любой из них;

«Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, в том числе, стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, лишающие Сторону возможности исполнять свои обязательства по Договору;

«Объект» означает сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково», включая прилегающую территорию в границах Земельного участка;

«Проектная документация» означает проектную документацию на строительство Объекта, выполняемую Исполнителем на стадии «Проектная документация» в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в Зеленом кодексе, Градостроительном кодексе РФ, в ином Законодательстве;

«Рабочая документация»  означает рабочую документацию на строительство Объекта, выполняемую Исполнителем на стадии «Рабочая документация» в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Договоре, в Зеленом кодексе, Градостроительном кодексе РФ, в ином Законодательстве ;

«Работы» означает весь объем работ по настоящему Договору включая Работы по разработке проектной документации и Разработка Рабочей документации, как он определен в статье 3 настоящего Договора;

«Работы по разработке проектной документации»  означает разработку Исполнителем Проектной документации;

«Разработка Рабочей документации» означает разработку Исполнителем Рабочей документации .

«Стандарты» означает СНиП и ГОСТы, регулирующие Работы, Технические регламенты, Зеленый кодекс, Правила Фонда, а также иные применимые нормативные документы, своды правил, стандарты, строительные нормы и правила, технические регламенты и прочие документы, которые Исполнитель обязан применять (или которые рекомендуется применять) при выполнении Работ;

«Стороны» имеет значение, указанное в преамбуле настоящего Договора;

«Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

«Указания заказчика» имеет значение, установленное в статье 9.2. настоящего Договора;

«Экспертиза» означает экспертизу Проектной документации, которая проводится Управляющей компанией в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

«Этап» означает отдельную стадию выполнения Исполнителем  Работ по настоящему Договору. Количество Этапов и Работы, выполняемые Исполнителем на соответствующем Этапе, указаны в статье 3 Договора;

«Уведомление» официальная информация, извещение, направленная одним контрагентом другому контрагенту;

«Задание на инженерные изыскания» означает документ «ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:101 для строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения, телекоммуникации здания Центра городского развития» - неотъемлемую часть настоящего Договора.

«Документы о выполненных инженерных изысканиях» означает всю отчетную документацию, в которой описаны результаты выполненных в соответствии с Заданием на инженерные изыскания работ;

«Задание на проектирование» означает документ «ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2.» являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора;

1.2.	Если из контекста не следует иное:

(a)	под днями подразумеваются календарные дни;

(b)	под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации (определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе;

(c)	ссылки на российские рубли или рубли означают ссылки на законное платежное средство в Российской Федерации в соответствующий момент времени;

(d)	слова «в том числе», «включая» и «включающий», и аналогичные формулировки, во всех формах и падежах, рассматриваются без ограничения толкования перечисленным;

(e)	заголовки статей и приложений Договора приведены исключительно для удобства прочтения и не должны использоваться для толкования содержания Договора.

2.	ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется выполнить Работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре, а Заказчик обязуется принять результаты надлежащим образом выполненных Работ и оплатить их в соответствии с Договором.

Вся документация, являющаяся результатом Работ по настоящему Договору, должна составляться исключительно на русском языке.

3.	РАБОТЫ И ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К НИМ ТРЕБОВАНИЯ

3.1.

Работы, выполняемые Исполнителем по настоящему Договору в соответствии с Заданием на инженерные изыскания и Заданием на проектирование, включают:

(a)	Проведение инженерных изысканий для проектирования и последующего строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения, телекоммуникации здания Центра городского развития (далее – Работы по проведению инженерных изысканий) согласно п.3.1.1. Договора;

(b)	Работы по разработке проектной документации со сметами (стадии «Проектная документация») согласно п.3.1.2 Договора, включая получение положительного заключения Экспертизы согласно п.3.1.3. Договора;

(c)	 Работы по разработке рабочей документации  (стадии «Рабочая документация») согласно п.3.1.4. Договора.

3.1.1.	Этап 1. Работы по проведению инженерных изысканий (выполняются в соответствии с в соответствии с Заданием на инженерные изыскания):

- Проводимые Исполнителем инженерные изыскания должны обеспечить возможность всесторонней оценки современного состояния при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов, а также прогноз возможных изменений окружающей природной среды под влиянием проектируемых объектов для предотвращения и/или минимизации негативных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и включать химические анализы проб природных компонентов, отобранных в районе изысканий: почв, грунтов по глубине, радиологических измерений (гамма-съемка) и атмосферного воздуха.

- Объем и состав работ должны соответствовать стадиям «П» и «РД» в соответствии с СП 47.13330.2012 п. 4.13.-4.15., выполняться по Программе инженерно-экологических изысканий, специально разрабатываемой Исполнителем.

- Геоэкологическое опробование почв и оценку существующего химического загрязнения почв должны быть выполнены в соответствии с п. 4.18-4.29 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- Перечень обязательных мероприятий, входящих в инженерно-экологические изыскания должен соответствовать Заданию на инженерные изыскания.

- Лабораторные работы должны выполняться аккредитованными комплексными аналитическими лабораториями.

3.1.2.	Этап 2. Работы по разработке проектной документации со сметами, включая положительное заключение Экспертизы:

- Исполнитель обязан выполнять Работы по разработке проектной документации (стадия «Проектная документация»)  в соответствии с Исходными данными, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года, в том числе Документами о выполненных инженерных изысканиях, с Указаниями заказчика,  Заданием на проектирование, требованиями Государственных органов, требованиями Законодательства и условиями настоящего Договора.

- Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, Документов о выполненных инженерных изысканиях, Указаниям заказчика, Заданию на проектирование, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства и условиям настоящего Договора.

- До передачи Заказчику Проектной документации Исполнитель обязан за свой счет получить в отношении Проектной документации все необходимые согласования и заключения Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством на момент передачи Исполнителем Заказчику Проектной документации.

- В срок, установленный в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), Исполнитель передает Заказчику Проектную документацию со сметами в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе прошитых (сброшюрованных) и скрепленных подписями непосредственных исполнителей Проектной документации, а также в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование и Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года. Кроме того, Исполнитель передает Заказчику в электронной форме Проектную документацию в 2 (двух) экземплярах (копии Проектной документации в формате .pdf.). Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего Законодательства, Исходным данным, требованиям Фонда «Сколково» в части, не противоречащей требованиям Законодательства РФ.

- После получения от Исполнителя Проектной документации Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней проверяет Проектную документацию, в том числе (но не ограничиваясь):

- на предмет комплектности Проектной документации и ее надлежащего оформления

- на соответствие Проектной документации Заданию на проектирование и условиям настоящего Договора;

- на предмет ее влияния на стоимость Объекта, а также на предмет безопасности и возможного срока службы предлагаемых Исполнителем технических решений;

- на соответствие Проектной документации требованиям Законодательства;

и в случае отсутствия замечаний, направляет Проектную документацию на Экспертизу. Вне зависимости от наличия направленных Заказчиком замечаний к  Проектной документации либо ее части и/или их полноты  Исполнитель несет ответственность за соответствие Проектной документации  Исходным данным, Постановлению Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года, в том числе Документам о выполненных инженерных изысканиях, Указаниям заказчика, Заданию на проектирование, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства, и условиям настоящего Договора.

- Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика и в течение 7 (семи) рабочих дней (если иной срок не согласован с Заказчиком в письменной форме) после их получения направить Заказчику исправленную Проектную документацию.

3.1.3.	После направления Заказчиком Проектной документации со сметами в Экспертизу Исполнитель обязуется осуществлять техническое сопровождение прохождения Экспертизы Проектной документации, в том числе отвечать на вопросы Экспертизы и всех согласующих инстанций, устранять замечания с предоставлением при необходимости дополнительной информации, вносить необходимые поправки и изменения в Проектную документацию со сметами с целью получения положительного заключения Экспертизы. По факту получения положительного Заключения Экспертизы Исполнитель осуществляет финальную выдачу Заказчику Проектной Документации со сметами, получившую положительное заключение Экспертизы, в четырех печатных экземплярах и на электронном носителе в форматах *.arp, *.xml.

- Исполнитель обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами в письменной форме. Исполнитель обязан за свой счет устранять замечания Заказчика и замечания Экспертизы до момента получения положительного заключения Экспертизы.

- В случае необходимости Исполнитель совместно с Заказчиком или по Указанию заказчика, в пределах, допустимых Законодательством и в рамках объема Работ Исполнителя по настоящему Договору, самостоятельно совершает все действия, необходимые для получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации. При наличии Указания заказчика о самостоятельной передаче Исполнителем Проектной документации со сметами на Экспертизу, взаимодействие с органами, к компетенции которых относится проведение Экспертизы, осуществляет непосредственно Исполнитель.

- Вне зависимости от лица, осуществляющего взаимодействие с органами, к компетенции которых относится проведение Экспертизы, ответственность за получение положительного заключения Экспертизы несет Исполнитель в рамках объема Работ Исполнителя по настоящему Договору и в пределах, допустимых Законодательством. Работы по разработке проектной документации со сметами   не будут считаться выполненными надлежащим образом и не подлежат окончательной приемке Заказчиком до получения положительного заключения Экспертизы, за исключением случаев, когда положительного заключения Экспертизы не может быть получено по причинам, за которые Исполнитель ответственности не несет.

3.1.4.	Этап 3. Разработка Рабочей документации:

- Исполнитель обязан выполнять Разработку Рабочей документации (стадия «Рабочая документация»)  в соответствии с Исходными данными, Проектной документацией, Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года, в том числе Документами о выполненных инженерных изысканиях, с Указаниями заказчика,  Заданием на проектирование, требованиями Государственных органов, требованиями Законодательства и условиями настоящего Договора.

- Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, Документов о выполненных инженерных изысканиях, Указаниям заказчика, Заданию на проектирование, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства и условиям настоящего Договора. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими позднее в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

- До передачи Заказчику Рабочей документации Исполнитель обязан за свой счет получить в отношении Рабочей документации все необходимые согласования и заключения природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством на момент передачи Исполнителем Заказчику Рабочей документации.

- В срок, установленный в Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору), Исполнитель передает Заказчику Рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе прошитых (сброшюрованных) и скрепленных подписями непосредственных исполнителей Проектной документации, а также в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование и Постановлении Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года. Кроме того, Исполнитель передает Заказчику в электронной форме Проектную документацию в 2 (двух) экземплярах (копии Проектной документации в формате .pdf.). Разрабатываемые проектные решения должны соответствовать всем требованиям действующего законодательства РФ, исходным данным, требованиям Фонда «Сколково» и требованиям спецификаций компаний-арендаторов (при наличии) – в части, не противоречащей требованиям законодательства РФ.

- После получения от Исполнителя Рабочей документации Заказчик в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней проверяет Рабочую документацию, в том числе (но не ограничиваясь):

- на соответствие Проектной документации, Заданию на проектирование и условиям настоящего Договора;

- на предмет ее влияния на стоимость Объекта, а также на предмет безопасности и возможного срока службы предлагаемых Исполнителем технических решений;

- на соответствие изготавливаемой Рабочей документации требованиям Законодательства;

- на предмет комплектности Рабочей документации и ее надлежащего оформления;

и либо направляет Исполнителю свои замечания, либо письмо о согласовании Рабочей документации. Вне зависимости от полноты направленных и/или ненаправленных Заказчиком замечаний к  Рабочей документации либо ее части Исполнитель несет ответственность за соответствие Рабочей документации  Исходным данным, Проектной документации, в том числе Документам о выполненных инженерных изысканиях, Указаниям заказчика, Заданию на проектирование, требованиям Государственных органов, требованиям Законодательства , и условиям настоящего Договора.

- Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика и в течение 7 (семи) рабочих дней (если иной срок не согласован с Заказчиком в письменной форме) после их получения направить Заказчику исправленную Рабочую документацию.

- В случае возникновения необходимости корректировки Рабочей Документации по вине Исполнителя (в результате изменений стадии «П», когда такие изменения вызваны ошибками Исполнителя, выявленными при прохождении экспертизы), то указанные корректировки Рабочей Документации осуществляются за счет Исполнителя в сроки, согласованные Сторонами. Любые другие корректировки Рабочей Документации, не связанные с ненадлежащим выполнением Исполнителем своих обязательств, считаются дополнительными работами и выполняются  Исполнителем за дополнительную плату  на основании заключенных дополнительных соглашений.

3.2.	Исполнитель обязан выполнять Работы в соответствии с Исходными данными, требованиями Государственных органов, требованиями Законодательства и условиями Договора. Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, Государственных органов, требованиям Законодательства и условиям настоящего Договора. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

3.3.	Результаты Работ по каждому из Этапов должны быть подготовлены и переданы на утверждение Заказчику в сроки, указанные в п. 5. Договора.

3.4.	Объем всех Работ, указанных в п. 3.1. Договора, входит в Цену Договора, указанную в п.7.1. Договора.

3.5.	Приемка Работ по каждому из Этапов осуществляется в соответствии со статьей 8 Договора.

4.	ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1.	Заказчик передает Исполнителю Исходные данные в соответствии с Приложением № 1 к Договору в течение 5 (Пяти) рабочих дней после заключения настоящего Договора, если в Приложении № 1 не указано иное. Исходные данные в части Указаний Заказчика будут выдаваться Исполнителю на протяжении всего действия настоящего Договора в соответствии с п. 9.2. Договора.

4.2.	Стороны настоящим договорились о том, что Исходные данные или отдельные материалы и документы, содержащие Исходные данные, могут дополняться и изменяться в течение срока выполнения Работ по настоящему Договору в соответствии с п. 9.4. Договора. Исполнитель при исполнении обязательств по настоящему Договору обязан руководствоваться такими документами в соответствии с п. 9.4. Договора.

5.	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1.	Исполнитель обязуется выполнить Работы в сроки, установленные в настоящей статье и Графике выполнения работ (Приложение №3 к Договору).

5.2.		Дата начала выполнения Работ – день, следующий за днём подписания настоящего Договора;

Дата окончания выполнения  Работ – до __.__.201_ г., при условии соблюдения промежуточных сроков выполнения Работ, включая в том числе сроки согласования документов

5.3	Работы должны быть выполнены согласно этапам, состав и сроки которых указаны в Графике выполнения Работ (Приложение №3  к Договору).

5.4	Промежуточные сроки выполнения Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

6.	ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

6.1.	Заказчик имеет право в любое время приостановить выполнение Работ полностью или частично без указания причин, направив Исполнителю соответствующее Уведомление не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты приостановления Работ.

6.2.	По получении Уведомления о приостановке Работ Исполнитель обязан незамедлительно предпринять меры, необходимые для приостановки выполнения Работ, с учетом обеспечения возможности возобновления выполнение Работ с минимальными задержками и минимальными дополнительными затратами.

6.3.	Заказчик вправе потребовать от Исполнителя незамедлительно приостановить Работы или любую их часть, если:

6.3.1.	Работы или любая их часть содержат Недостатки; и (или)

6.3.2.	Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание Работ к срокам, предусмотренным ст. 5. Договора, становится явно невозможным; и (или)

6.3.3.	Заказчик обосновано считает, что выполненные Работы не соответствуют  Договору.

6.4.	Исполнитель обязан приостановить выполнение Работ, на которые распространяется Указание Заказчика о приостановлении, до даты, указанной в соответствующем Указании Заказчика. При этом выполнение Работ, на которые Указание Заказчика о приостановлении не распространяется, должно продолжаться. Заказчик вправе потребовать возобновления Работ в любое время путем направления соответствующего письменного Уведомления.

6.5.	В случае приостановки Работ, сроки на приостановленные Работы продлеваются на соответствующий период, за исключением случаев, когда Работы приостановлены по причинам, за которые несет ответственность Исполнитель.

6.6.	В случае приостановления выполнения Работ по причинам, указанным в п. 6.3. Договора, Исполнитель не имеет права на продление срока выполнения Работ.

7.	ЦЕНА ДОГОВОРА, ПЛАТЕЖИ

7.1.	Общая стоимость Работ по настоящему Договору (далее - Цена Договора) не может превышать  _________ рублей, в том числе НДС 18%. Цена Договора является максимально предельной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

7.2. Аванс по Договору не предоставляется.

7.3.	Цена Договора является твердой, включает в себя все без исключения расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением Работ по Договору,  и не подлежит изменению, если иное не установлено дополнительным соглашением к Договору. Командировочные, накладные, расходы на услуги переводчиков, а также любые другие расходы и затраты Исполнителя в связи с исполнением Договора, включены в Цену договора и Исполнителю не возмещаются.

7.4.	 Цена Договора, указанная в пункте 7.1 настоящего Договора, подлежит уменьшению до суммы, определенной в соответствии со сметной документацией в составе Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы. После получения положительного заключения Экспертизы Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуются заключить соответствующее дополнительное соглашение к настоящему Договору.

Исполнитель не вправе требовать увеличения Цены договора, если по результатам проведения Экспертизы Проектной документации стоимость подлежащих выполнению Работ и необходимые для этого расходы будут превышать Цену Договора.

7.5.	Оплате подлежат фактически выполненные Исполнителем и принятые Заказчиком Работы по каждому Этапу, за исключением  вычета 10% (десяти процентов) от стоимости Разработки Рабочей документации, указанных в Акте сдачи-приемки выполненных Работ, в рамках исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных п. 13.10. Договора («Гарантийное удержание»).

7.6. Заказчик производит оплату выполненных Работ за каждый Этап, указанный в п. 3.1. Договора, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ и предоставления Исполнителем Заказчику документации, указанной в п. 8.1.(b) Договора.

7.7. Оплата выполненных Работ по соответствующему Этапу производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты выставления Исполнителем оригинала счета на оплату, счета-фактуры, предоставления отчетной документации, указанной в п. 8.1.(b) Договора, и после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний.

7.8. Расчеты по Договору осуществляются в валюте Российской Федерации по безналичному расчету, платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре. В случае изменения расчетного счета, Исполнитель обязан в течение 3 (трех) рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае, все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель.

7.9. Счет должен содержать следующую информацию:

- ссылку на номер и дату Договора;

- наименование Работ (Этап);

- период оказания Работ;

- банковские реквизиты Исполнителя;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

7.10. В случае расхождения реквизитов Исполнителя для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Исполнителя, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре или выставленном счете, несет Исполнитель.

7.11. Датой исполнения Заказчиком обязательств по оплате в рамках Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7.12. Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

8.	ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ

8.1.	Приемка результатов Работ

(a)	Приемка результатов Работ осуществляется Заказчиком отдельно по каждому Этапу. Работы по Этапу считаются выполненными Исполнителем, а их результаты - принятыми Заказчиком с момента подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ по форме, приведенной в Приложении № 2 к Договору, без замечаний.

(b)	По завершению всех Работ по соответствующему Этапу по Договору Исполнитель направляет Заказчику:

- результат Работ в следующем количестве и форматах:

(i) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, прошитых (сброшюрованных) и скрепленных подписями непосредственных исполнителей Проектной документации;

(ii) в 2 (двух) экземплярах (на двух CD носителях) в электронной форме (формат *.pdf), которая представляет собой отсканированный вариант результата Работ, указанного в абзаце (i);

(iii) в 2 (двух) экземплярах (на двух CD носителях) в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel».

- подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки выполненных Работ (в двух экземплярах);

- счёт на оплату и счёт-фактуру.

(c)	В течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Заказчиком документации, указанной в п. 8.1.(b) Договора Заказчик обязан подписать такой Акт сдачи-приемки выполненных Работ или отказаться от его подписания и направить Исполнителю мотивированный отказ. В этом случае Исполнитель обязан в течение 10 (Десяти) рабочих дней устранить указанные замечания и направить Заказчику исправленный Акт сдачи-приемки выполненных Работ. Положения настоящего пункта применяются до тех пор, пока Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки выполненных Работ без замечаний.

(d)	Право собственности на результат соответствующих Работ (соответствующего Этапа Работ), а также все исключительные права на соответствующий результат Работ переходят к Заказчику с даты подписания соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

9.	ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1.	Совещания

9.1.1.	Стороны должны проводить совещания для обсуждения хода выполнения Работ («Совещания») не реже, чем один раз в неделю до даты фактического окончания выполнения Работ.

9.1.2.	Заказчик вправе в случае отсутствия необходимости в проведении Совещания отменить соответствующее Совещание.

9.1.3.	Если Заказчиком не определено иное, Совещания должны проводиться в офисе Заказчика.

9.1.4.	В дополнение к Совещаниям каждая из Сторон вправе требовать проведения внеочередных совещаний для обсуждения особых вопросов, касающихся исполнения Договора («Внеочередные совещания»). Внеочередные совещания должны проводиться в течение 3 (трех) дней с даты получения письменного уведомления.

9.1.5.	Стороны самостоятельно оплачивают свои расходы в связи с проведением Совещаний и Внеочередных совещаний.

9.1.6.	Представитель Исполнителя обязан вести протокол каждого Совещания и Внеочередного совещания и направлять подписанный Исполнителем протокол соответствующего совещания всем участникам в течение 2 (двух) рабочих дней после проведения соответствующего совещания.

9.2.	Указания Заказчика

9.2.1.	Заказчик вправе давать Исполнителю обязательные указания в отношении исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору, в том числе путем передачи писем, дополнительной документации, необходимой для надлежащего выполнения Работ («Указания Заказчика»).

9.2.2.	Каждое такое Указание Заказчика должно быть оформлено в письменном виде и должно содержать указание на те обязательства, к которым оно относится, а также на пункт и/или статью Договора, где данные обязательства выражены. Вне зависимости от указаний, которые могут даваться Заказчиком в соответствии с настоящим пунктом, Исполнитель не освобождается от своих обязанностей и (или) ответственности по Договору.

9.2.3.	Исполнитель обязуется принимать указания от Заказчика или от уполномоченного Заказчиком лица, которому были переданы соответствующие полномочия в соответствии с Законодательством, и исполнять их в той части, в которой такие указания соответствуют Законодательству и входят в предмет Договора. При этом в случае, если Исполнитель обоснованно полагает, что какое-либо Указание Заказчика каким-либо образом противоречит Законодательству и (или) не входит в предмет Договора, Исполнитель обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и, в любом случае, следовать Указанию Заказчика, но только в той части, в которой оно не противоречит Законодательству и входит в предмет Договора.

9.3.	Субисполнители

Исполнитель вправе привлекать субисполнителей для выполнения Работ или части Работ только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика. Ответственность перед Заказчиком за недостатки работ, выполненных субисполнителем, несет Исполнитель.

9.4.	Дополнительные работы

Заказчик может путем письменного уведомления в любое время изменить Исходные данные и/или иные данные. Исполнитель должен без задержки проанализировать это изменение и отчитаться перед Заказчиком о возможном изменении сроков или Цены Договора. Аналогичным образом Исполнитель должен проанализировать изменение перечня и видов Работ в результате изменений Законодательства и письменно уведомить Заказчика о результатах такого анализа (с приложением всех необходимых расчетов и иных обосновывающих документов). В случае если Заказчик сочтет соответствующий анализ Исполнителя обоснованным и подтвердит существенное изменение объемов и/ или стоимости Работ, то Стороны должны заключить дополнительное соглашение к Договору, в котором будут определены объем Дополнительных работ с указанием срока  их выполнения и цены. При этом, Стороны согласовали, что существенным изменением для целей настоящего пункта признается увеличение, либо уменьшение стоимости (срока, объема, перечня и видов) работ на величину более 10 (десяти) процентов от исходно утвержденной Сторонами.

10.	ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1.	Заказчик имеет право:

(a)	предоставлять Исполнителю Исходные данные в соответствии со статей 4 Договора, в том числе давать Указания Заказчика по поводу и в связи с выполнением Работ по Договору;

(b)	вносить измененияв соответствии с п. 9.4. Договора;

(с)	в любое время проверять объем и качество Работ, выполняемых по Договору;

(d)	приостановить выполнение Исполнителем Работ в соответствии со статьей 6 Договора;

(e)	давать замечания по Акту сдачи-приемки выполненных Работ и другим документам в соответствии положениями Договора;

(f)	потребовать замены лица, действующего в качестве Представителя Исполнителя;

(g)	требовать от Исполнителя устранения любых Недостатков, обнаруженных в ходе выполнения Работ и в течение Гарантийного срока;

(h)	самостоятельно или совместно с третьими лицами осуществлять контроль за выполнением Работ;

(i)	запрашивать у Исполнителя копии технических, бухгалтерских и финансовых документов, имеющих отношение к исполнению Договора;

(j)	осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

10.2.	Заказчик обязан:

(a)	своевременно отвечать на все запросы Исполнителя, связанные с исполнением Договора;

(b)	содействовать Исполнителю в выполнении Работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном Договором;

(c)	принимать выполненные Работы (при условии их соответствия положениям Договора) в соответствии с порядком и условиями Договора;

(d)	своевременно и в полном объеме производить платежи, предусмотренные Договором, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору;

(e)	исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

10.3.	Исполнитель имеет право:

(a)	требовать оплаты Заказчиком сумм, причитающихся Исполнителю в соответствии с Договором, при условии надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных Договором;

(b)	требовать приемки выполненных Работ (при условии их соответствия положениям Договора) и подписания Актов сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии со статьей 8 Договора;

(с) с письменного разрешения Заказчика привлекать к выполнению работ или части Работ субисполнителей;

(d)	осуществлять иные права, предусмотренные Договором.

10.4.	Исполнитель обязан:

(a)	своевременно и квалифицированно выполнять Работы для Заказчика;

(b)	обеспечить непосредственное участие представителя Исполнителя в выполнении Работ, а также его подготовленность и осведомленность по вопросам, которые могут возникнуть в ходе исполнения Договора;

(c)	в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего Указания Заказчика устранить за свой счет Недостатки, обнаруженные в течение Гарантийного срока;

(d)	за свой счет получить от имени Заказчика все необходимые разрешения, которые могут потребоваться от Государственных органов для выполнения Работ, предусмотренных Договором;

(e)	если для целей выполнения определенных работ (являющихся частью Работ) Законодательство предусматривает обязанность Исполнителя иметь лицензию и (или) специальные разрешения (включая свидетельства о допуске к определенным видам работ), обеспечить, чтобы такие работы осуществлялись исключительно после получения (или, когда это необходимо, продления, переоформления) Исполнителем необходимых лицензий и (или) специальных разрешений и в течение срока их действия;

(f)	незамедлительно уведомлять Заказчика о каком-либо неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязательств по Договору, а также о реальной угрозе такого неисполнения;

(g)	хранить любые материалы, будь то графические или текстовые, записи, корреспонденцию, финансовые документы, договоры, соглашения или аналогичные документы, касающиеся Работ по Договору, до истечения 3 (трёх) лет после даты заключения Договора, и предоставлять их Заказчику по письменному запросу Заказчика;

(h)	при выполнении Работ соблюдать технические регламенты;

(i)	исполнять иные обязанности, предусмотренные Договором.

11.	ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1.	Стороны вправе расторгнуть Договор по соглашению Сторон в соответствии с частью 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.

11.2.	Прекращение Договора по инициативе Заказчика:

11.2.1.	Заказчик вправе в любой момент в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично, путем направления письменного Уведомления за 3 (три) рабочих дня до предполагаемого расторжения. В этом случае Заказчик в порядке, установленном настоящим пунктом, должен уплатить Исполнителю часть установленной Цены Договора за фактически выполненные и документально подтвержденные Работы.

11.2.2.	В случае прекращения Договора на основании п. 11.2.1. Договора, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов для целей определения сумм, подлежащих оплате, а также Акт сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Этапу, в целях определения объема Работ, фактически выполненных Исполнителем.

11.3.	Односторонний внесудебный  отказ Заказчика от исполнения Договора в связи с нарушением Исполнителем своих обязательств:

11.3.1.	Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично путем направления письменного Уведомления Исполнителю в следующих случаях:

11.3.1.1.	Исполнитель допускает любое нарушение сроков выполнения Работ; и (или)

11.3.1.2.	Исполнитель не приступает к выполнению Работ в срок, предусмотренный Договором; и (или)

11.3.1.3.	Исполнитель выполняет Работы настолько медленно, что выполнение их в Срок, предусмотренный Договором, становится невозможно; и (или)

11.3.1.4.	Исполнитель не исполняет Указания Заказчика при условии соблюдения п. 9.2. Договора; и (или)

11.3.1.5.	Исполнитель допускает существенное нарушение своих обязательств по Договору; и (или)

11.3.1.6.	Исполнитель в соответствии с Законодательством или иным применимым законодательством объявлен несостоятельным (банкротом), или в отношении него начата процедура признания несостоятельным (банкротом), ликвидации или иная аналогичная процедура; и (или)

11.3.1.7.	Исполнитель ликвидирован или иным образом прекращает свое существование; и (или)

11.3.1.8.	у Исполнителя отсутствует действующее свидетельство о допуске к выполнению Работ, предусмотренных Договором, или иное разрешение, необходимое для выполнения Работ по Договору; и (или)

11.3.1.9.	деятельность Исполнителя приостановлена по решению суда или иного уполномоченного Государственного органа.

11.3.2.	В случае прекращения Договора в соответствии с п. 11.3.1. Договора, Заказчик обязан уплатить Исполнителю часть стоимости Работ пропорционально части Работ, фактически выполненной Исполнителем до получения Уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора и принятой Заказчиком. Принятие таких работ и их оплата происходит по Акту сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Этапу. При этом до момента подписания такого Акта сдачи-приемки выполненных Работ по соответствующему Этапу Сторонами положения статьи 8 Договора продолжают действовать. Заказчик уплачивает Исполнителю определенную в соответствии с настоящим пунктом сумму в течение 20 (Двадцати) рабочих дней после наиболее поздней из следующих дат: подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ, выставление Исполнителем счета.

11.3.3.

11.4.	Исполнитель имеет право расторгнуть Договор при существенном нарушении Договора Заказчиком, а также в иных случаях, предусмотренных Законодательством.

12.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1.	Ответственность Исполнителя

12.1.1	Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ по Договору:

12.1.1.1.	при нарушении (просрочке) конечного срока выполнения Работ, указанного в п. 5.2. Договора, а также промежуточных сроков выполнения Работ, сроков выполнения Этапов Работ – Исполнитель обязуется выплатить Заказчику неустойку (пени) в размере 0,05 % (ноль целых пять сотых процента) от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 8 % (восьми процентов) от Цены Договора;

12.1.2.	В случае нарушения Исполнителем сроков предоставления Заказчику Актов сдачи-приемки выполненных Работ и счетов-фактур, установленных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку  в размере 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от Цены Договора за каждый день просрочки предоставления каждого соответствующего документа, начиная с последнего дня срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно.

Предоставленные Исполнителем Заказчику документы, оформленные с нарушением условий Договора и (или) действующего Законодательства, считаются непредоставленными.  В отношении таких документов Заказчик вправе требовать уплату неустойки, установленную настоящим пунктом.

12.1.3.	Неустойка (пени), предусмотренная п.п. 12.1.1., 12.1.2. Договора, взимается за каждое нарушение в отдельности и начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика об уплате неустойки, при отсутствии такого требования неустойка не начисляется и не уплачивается.

12.1.4.	Уплата неустойки (пени), процентов, а также возмещение убытков, причинённых неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств в натуре, кроме случаев, предусмотренных Законодательством.

12.1.5. В случае прекращения Договора по основаниям, предусмотренным п. 11.3.1. Договора, Исполнитель обязуется полностью возместить убытки, причиненные Заказчику соответствующим нарушением и досрочным прекращением Договора, а также по письменному требованию Заказчика уплатить Заказчику неустойку в размере 5  (пяти процентов) от стоимости непринятых Заказчиком на момент отказа от исполнения Договора  Работ по Договору (т.е. 5% от Цены Договора за вычетом суммарной стоимости Работ, по всем Актам сдачи-приемки выполненных Работ, подписанным обеими Сторонами на момент отказа Заказчика от исполнения Договора).

12.2.	Ответственность Заказчика

12.2.1. За нарушение срока оплаты, установленного п. 7.7. Договора, выполненных и принятых Работ, более чем на 10 (десять) рабочих дней соответственно Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты неустойки (пени) в размере 0,05% (ноль целых пять сотых процента) от невыплаченной в срок суммы, но не более 8% (восьми процентов) от суммы соответствующего платежа и с учетом ограничений, установленных п. 12.3. Договора, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со следующего дня после истечения срока исполнения обязательства, по день фактического исполнения обязательства включительно. Уплата неустойки производится в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения письменного требования с обоснованным расчетом размера неустойки, при его отсутствии неустойка не начисляется и не выплачивается. Требование об уплате неустойки (пени) за нарушение Заказчиком срока исполнения денежных обязательств по настоящему Договору может быть предъявлено не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты нарушения соответствующего обязательства, при нарушении данного срока неустойка уплате не подлежит.

12.3.	Ограничение ответственности

12.3.1.	Вне зависимости от положений иных статей Договора, совокупный размер ответственности Заказчика, включая уплату любых неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по Договору, а также включая все и любые выплаты по возмещению убытков Исполнителя, возникших в связи со всеми и любыми нарушениями Заказчиком Договора, прекращением Договора и иными обстоятельствами, связанными с Договором, ограничен суммой в размере 8 % (восьми процентов) от Цены Договора.  Ограничение, установленное настоящим пунктом является одновременно ограничением ответственности Заказчика и ограничением права Исполнителя требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящего пункта Договора другим положениям Договора, применяются положения настоящего пункта.

12.3.2.	Совокупный размер ответственности Исполнителя, включая уплату неустоек (пени), процентов и иных компенсационных выплат по Договору, а также включая выплаты по возмещению убытков Заказчика, возникших в связи с нарушениями Исполнителем Договора, прекращением Договора и иными обстоятельствами, связанными с Договором  (за исключением штрафов (пени) и убытков, предусмотренных п.п. 12.1.2. и 14.14.   Договора) ограничен суммой в размере 8 % (восьми процентов) от Цены Договора.  Ограничение, установленное настоящим пунктом Договора является одновременно ограничением ответственности Исполнителя и ограничением права Заказчика требовать полного возмещения причиненных ему убытков (пункт 1 статьи 15 Гражданского Кодекса РФ). В случае противоречия настоящего пункта Договора другим положениям Договора, применяются положения настоящего пункта.

Действие настоящего пункта не распространяется на положения п.п. 12.1.2. и 14.14.   Договора.

12.3.3.	В случае нарушения Договора одной из Сторон упущенная выгода потерпевшей Стороне не возмещается.

13.	ГАРАНТИИ И СТРАХОВАНИЕ

13.1.	Исполнитель гарантирует, что Работы будут произведены в соответствии с требованиями Договора, Законодательством, Стандартами и обычаями делового оборота (при этом обычаи делового оборота не подлежат применению в той части, в которой они устанавливают более низкие требования к качеству, объему и иным характеристикам выполненных Работ, по сравнению с тем, как они определены Договором).

13.2.	По требованию Заказчика Исполнитель обязуется в течение Гарантийного срока своими силами (если иное не согласовано с Заказчиком) и за свой счет устранять Недостатки результатов Работ в порядке, установленном Договором.

13.3.	Исполнитель обязуется приступить к работам по устранению Недостатков сразу после получения письменного Уведомления Заказчика и продолжать работы по устранению Недостатков до их полного завершения. Недостатки в любом случае должны быть устранены в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения Исполнителем письменного требования Заказчика об устранении Недостатков. В случае если Исполнитель не приступил к выполнению работ по устранению Недостатков в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения соответствующего требования Заказчика, либо Недостатки не устранены в срок, указанный выше, Заказчик вправе устранить Недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и отнести все расходы, понесенные Заказчиком в связи с таким устранением Недостатков, на счет Исполнителя. Исполнитель обязан возместить такие расходы Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования Заказчика.

13.4.	Гарантийный срок по Договору («Гарантийный срок») составляет в отношении результата всех Работ и по каждому Этапу 1 (один)  год с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по последнему Этапу, но в любом случае не может быть менее гарантийного срока, установленного Законодательством.

13.5.	Исполнитель не позднее даты начала Работ обязан за свой счет заключить договоры страхования рисков («Договоры страхования») на условиях, установленных в настоящей статье (и в остальном – на условиях, согласованных с Заказчиком).

13.6.	Исполнитель заключает Договор страхования со страховой компанией с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

13.7.	Исполнитель обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней после заключения Договоров страхования предоставить Заказчику заверенные печатью и подписью уполномоченного лица Исполнителя копии Страховых полисов и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату страховых премий по Договорам страхования. В случае непредоставления Исполнителем документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик вправе не осуществлять платеж, указанный в п. 7.5. Договора до момента предоставления всех документов, требование в отношении которых установлено настоящим пунктом. Частичное предоставление документов и/или предоставление документов с нарушением требований, установленных п.п. 13.6., 13.8. Договора, является непредоставлением таких документов.

13.8.	Исполнитель обязан за свой счет поддерживать Договоры страхования в силе до даты истечения Гарантийного срока.

13.9.	Если Исполнитель не заключит или своевременно не продлит соответствующий Договор страхования, или не предоставит свидетельств, полисов, квитанций или иных документов, подтверждающих заключение или продление указанного договора, то Заказчик вправе, без какого-либо ущерба другим своим правам и способам защиты, самостоятельно заключить необходимые Договоры страхования (и/или произвести оплату премий по уже заключенным договорам) и удержать суммы уплаченных по таким договорам страховых премий из сумм, выплачиваемых или подлежащих выплате Исполнителю по Договору, направив Исполнителю соответствующее письменное Уведомление.

13.10. Гарантийное удержание

(a)	Гарантийное удержание («Гарантийное удержание») представляет собой согласованный Сторонами в соответствии с пунктом 1 статьи 329 и статьи 359 Гражданского кодекса РФ способ обеспечения исполнения Исполнителем всех обязательств, предусмотренных Договором (включая, без ограничения, обязательства по возмещению Заказчику убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением Договора, обязательства по оплате неустойки в случаях, предусмотренных Договором, обязательства по устранению Недостатков в течение Гарантийного срока и прочие обязательства, предусмотренные Договором).

(b)	В случае нарушения Исполнителем любых обязательств, обеспечиваемых Гарантийным удержанием как указано в п. 13.10.(a) Договора, Заказчик вправе возместить убытки, причиненные Заказчику таким нарушением, а также – удержать неустойку (если применимо) из суммы Гарантийного удержания, направив Исполнителю соответствующее письменное уведомление.

(c)	Гарантийное удержание составляют суммы, удержанные Заказчиком из сумм, подлежащих оплате Исполнителю по Договору, в соответствии с п.п. 7.5. – 7.7. Договора.

(d)	На сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

(e)	50 % от общей суммы Гарантийного удержания, удержанной из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполнение Работ, выплачивается Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ по последнему Этапу и выставления Исполнителем счета на оплату.

(f)	50 % от общей суммы Гарантийного удержания, удержанной из сумм, подлежащих оплате Исполнителю за выполнение Работ, выплачивается Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после истечения Гарантийного срока, указанного в п. 13.4. Договора.

14.	ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

14.1.	Под «Интеллектуальной собственностью» для целей Договора понимаются все результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, созданные Исполнителем при выполнении Договора, включая, помимо прочего, результат Работ и иные документы, содержащие объекты авторского права.

14.2.	Исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность, а также право на получение патентной или иной охраны в отношении Интеллектуальной собственности (в случаях, когда это применимо), произведенной в рамках Договора, принадлежит Заказчику.

Исключительное право на Интеллектуальную собственность считается принятым Заказчиком и принадлежащим ему с момента подписания  Сторонами соответствующего Акта сдачи-приемки выполненных Работ в порядке, установленном статьей 8 Договора.

14.3.	Если в соответствии с применимым Законодательством Заказчику не передано исключительное право в полном объеме на всю Интеллектуальную собственность согласно п. 14.2. Договора, то настоящим Исполнитель без возможности отзыва, безусловно, на весь срок охраны, в отношении всех стран мира без каких-либо ограничений, в полном объеме передает, уступает и отчуждает (с полной гарантией титула и без каких-либо обременений) любые и все права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в отношении Интеллектуальной собственности в пользу Заказчика, а Заказчик принимает все такие права (включая исключительное право и право на получение патентной и иной возможной охраны) в полном объеме («Уступка») путем подписания Договора.

14.4.	Все права на и в отношении Интеллектуальной собственности, указанные в п.п. 14.1. - 14.3. Договора, передаются, уступаются и отчуждаются Заказчику в отношении соответствующей Интеллектуальной собственности как полностью, так и в отношении любого элемента, фрагмента и части такой Интеллектуальной собственности.

14.5.	Исполнитель обязуется сообщать Заказчику в письменной форме о любой Интеллектуальной собственности, созданной Исполнителем при выполнении Исполнителем его обязанностей по Договору, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, а также передавать Заказчику все документы, их копии и иные материалы, связанные с такой Интеллектуальной собственностью, незамедлительно после создания такой Интеллектуальной собственности, если иной срок прямо не предусмотрен Договором.

14.6.	Исключительное право на Интеллектуальную собственность принадлежит Заказчику в полном объеме во всех странах мира. При этом Исполнитель обязуется совершать все юридические действия, предоставлять необходимые документы и выполнять все формальности, которые могут потребоваться по законодательству любой страны мира для закрепления и защиты указанного исключительного права на Интеллектуальную собственность за Заказчиком, а также оказывать Заказчику иное необходимое содействие.

14.7.	Исполнитель настоящим обязуется не совершать каких-либо действий, которые могли бы нанести ущерб любым правам Заказчика в отношении Интеллектуальной собственности.

14.8.	Исполнитель обязуется прямо или косвенно не оспаривать, не поручать и не содействовать любым образом какому-либо третьему лицу оспаривать действительность любой Интеллектуальной собственности и (или) единоличное и исключительное право Заказчика на Интеллектуальную собственность.

14.9.	Исполнитель обязуется не совершать и не разрешать совершать любые действия, которые могут нанести какой-либо ущерб, поставить под угрозу или иным образом подвергнуть риску любые права, предусмотренные в п.п. 14.1. - 14.3. Договора, или такие действия, которые могут представлять угрозу правам Заказчика на владение, распоряжение и (или) использование какой-либо Интеллектуальной собственности, а также заявкам на любые патенты, товарные знаки, промышленные образцы и т.д. в отношении любой Интеллектуальной собственности в любой юрисдикции.

14.10.	Исполнитель обязуется сохранять в конфиденциальности любые документы, сведения и иную информацию, как созданные Исполнителем при выполнении Договора, так и полученные от Заказчика, в полном соответствии с требованиями применимого Законодательства, за исключением случаев, когда Заказчик письменно указал, что такие документы, сведения и информация не носят конфиденциального характера.

14.11.	Исполнитель не сохраняет за собой никаких прав в отношении Интеллектуальной собственности, в том числе прав, предусмотренных статьей 1294 и иными статьями Гражданского кодекса РФ, а также не вправе каким-либо образом самостоятельно использовать Интеллектуальную собственность, в том числе и для собственных нужд, и предоставлять права на использование Интеллектуальной собственности третьим лицам.

14.12.	Исполнитель настоящим подтверждает и гарантирует, что вся Интеллектуальная собственность, создаваемая при исполнении Исполнителем его обязательств по Договору, создается физическими лицами, заключившими трудовые договоры (контракты) или гражданско-правовые договоры с Исполнителем, в пределах выполнения ими своих трудовых обязанностей или договорных заданий, либо создаются и (или) передаются на основе соответствующего соглашения, заключенного Исполнителем и данным исполнителем. Исполнитель также гарантирует, что упомянутые выше лица в силу соответствующих трудовых, гражданско-правовых договоров и иных соглашений не будут при передаче результата Работ Заказчику обладать исключительными правами на Интеллектуальную собственность и не вправе предъявлять Заказчику какие-либо претензии или требования в отношении исключительных и иных прав на Интеллектуальную собственность, в соответствии с заключенными ими трудовыми договорами (контрактами), гражданско-правовыми договорами или иными соглашениями. Кроме того, Исполнитель гарантирует, что все упомянутые выше лица, являющиеся авторами соответствующей Интеллектуальной собственности, в письменной форме разрешили Заказчику и любым его правопреемникам использовать Интеллектуальную собственность как с указанием настоящих имен соответствующих авторов, так и без указания такового, а также дали согласие на обнародование Интеллектуальной собственности (в том числе, помимо прочего, любой ее части) Заказчиком и любыми его правопреемниками по их единоличному усмотрению.

14.13.	Исполнитель также гарантирует и заверяет, что:

14.13.1.	обладание исключительным правом на Интеллектуальную собственность и (или) ее использование Заказчиком или как разрешено Заказчиком не нарушает каких-либо интеллектуальных прав или каких-либо иных прав третьих лиц;

14.13.2.	использование Интеллектуальной собственности не требует какой-либо лицензии, санкции или разрешения со стороны какого-либо третьего лица или выплаты каких-либо роялти или иных сумм какому-либо третьему лицу;

14.13.3.	никакая Интеллектуальная собственность не содержит или не использует, или не будет содержать или использовать, какую-либо конфиденциальную информацию или какую-либо интеллектуальную собственность, созданную третьими лицами или принадлежащую третьим лицам, если только Исполнитель не получил предварительного письменного разрешения таких третьих лиц на использование их конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности (с правами выдачи сублицензий на такое использование) и предварительного письменного разрешения Заказчика на использование и включение такой конфиденциальной информации или интеллектуальной собственности в Интеллектуальную собственность; и

14.13.4.	Исполнитель не заключал никаких сделок по лицензированию или по разрешению каким-либо иным образом использования Интеллектуальной собственности, или иных сделок, которые препятствуют или иным образом затрудняют обладание, использование и (или) уступку прав в отношении Интеллектуальной собственности или каких-либо видов собственности, созданных на ее основе.

14.14.	Если третье лицо предъявит Заказчику требование или иск в связи с Интеллектуальной собственностью, Исполнитель обязуется вместе с Заказчиком участвовать в любом соответствующем судебном разбирательстве по таким требованиям (если необходимо), и, если Заказчик в результате понесет ответственность, возместить Заказчику все убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) в полном объеме и в той части, в которой убытки Заказчика вызваны ненадлежащим исполнением или неисполнением Исполнителем каких-либо из своих обязательств по Договору.

14.15.	Стороны договорились, что ничто в Договоре не может толковаться как предоставление Заказчиком Исполнителю каких-либо исключительных прав на любые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий или прав на использование таких результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним объектов по лицензии. Любые предоставляемые Заказчиком Исполнителю материалы, документы или иная информация могут быть использованы последним только в целях выполнения своих обязательств по Договору и ни для каких-либо иных целей.

14.16.	Все документы, данные и другие записи, полученные от Заказчика или созданные Исполнителем в результате Договора, должны быть немедленно переданы Заказчику при подписании соответствующих Актов сдачи-приемки выполненных Работ в соответствии с Договором, или при расторжении Договора, если Договором не предусмотрено иное.

14.17.	Стороны согласовали, что вознаграждение Исполнителя за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку составляет 5 % (пять процентов) от Цены Договора и включено в Цену Договора. Стороны достигли полного понимания в отношении того, что Цена Договора включает в себя полностью согласованное Сторонами, полное, достаточное и справедливое вознаграждение Исполнителя за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку. Помимо Цены Договора, Заказчик не будет выплачивать каких-либо дополнительных сумм или любых иных денежных средств, в настоящим или в будущем, Исполнителю за предоставление всех прав в отношении Интеллектуальной собственности Заказчику и за Уступку и (или) за обладание, использование и (или) распоряжение Интеллектуальной собственностью и всеми правами на нее.

15.	ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

15.1.	Любая Сторона освобождается от ответственности за неисполнение своих обязательств по Договору в той части, в которой такое неисполнение вызвано Обстоятельствами непреодолимой силы. Такое освобождение от ответственности касается только тех обязательств, которые напрямую затронуты Обстоятельствами непреодолимой силы, и данное освобождение применимо только в период существования Обстоятельств непреодолимой силы.

15.2.	Сторона, ссылающаяся на Обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней после наступления этих обстоятельств уведомить о них другую Сторону в письменном виде с приложением документа, выданного Торгово-промышленной палатой РФ, подтверждающего наличие такого Обстоятельства непреодолимой силы. Сторона лишается права ссылаться на Обстоятельства непреодолимой силы в случае, если она не уведомит другую Сторону о таких Обстоятельствах непреодолимой силы в указанный в настоящем пункте срок.

16.	УВЕДОМЛЕНИЯ

16.1.	Любое уведомление, требование или другое сообщение («Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

(a)	в случае направления заказной почтой -  в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

(b)	в случае доставки с курьером - в момент доставки,

(c)	в случае передачи лицам, указанным в п. 16.2. Договора - в момент проставления подписей соответствующих лиц на описи передаваемых документов.

при условии, что в каждом случае, когда доставка заказной почтой или курьером осуществляется после 18.00 в рабочий день или в день, который не является рабочим днем, будет считаться, что вручение состоялось в 9.00 следующего рабочего дня.

16.2.	Адресаты Сторон указаны ниже:

16.2.1.	Заказчик:

Моклоков Илья Николаевич, ООО «ОДАС Сколково», 143026, Москва, территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, д. 4, корп. 2.

16.2.2.	Исполнитель________________________________

________________________________

16.3.	Любая из Сторон может уведомить другую Сторону по Договору об изменении своего названия, соответствующего адресата или адреса в целях настоящей статьи 16 при условии, что такое уведомление вступает в силу только:

16.3.1.	в дату, указанную в уведомлении в качестве даты, в которую осуществляется изменение; либо

16.3.2.	по прошествии 5 (пяти) рабочих дней после направления Уведомления о каком-либо изменении, если дата не указана или указанная дата составляет менее 5 (пяти) рабочих дней после даты, в которую направлено данное уведомление.

16.4.	Система Conject – интерактивная система документооборота.

Информация по проекту регулярно сохраняется и используется  сторонами проекта, согласно правилам доступа и работы в системе, с уведомлением всех участников

Документация по каждому Этапу будет загружаться Исполнителем в систему Conject, организованную Заказчиком.

Заказчик обязан выкладывать в систему Conject любые официальные документы, касающиеся проекта (исходные данные, отчеты и т.д.), которые должны быть учтены Исполнителем.

Каждая загрузка документов в систему Conject одной Стороной должна сопровождаться информационным сообщением (в системе Conject) другой Стороне, с указанием объекта и перечня документов, а также их директории в системе.

17.	ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

17.1.	К отношениям Сторон по Договору подлежит применению право Российской Федерации.

17.2.	Если иное не предусмотрено Договором, в случае возникновения какого-либо разногласия между Сторонами в связи с Договором, уполномоченные представители Сторон в течение 7 (семи) дней после получения письменного запроса от одной из Сторон другой Стороной, встречаются для добросовестного разрешения разногласия, без судебных разбирательств. В случае, если по результатам встречи разрешить разногласия не удалось, составляется протокол, являющийся доказательством соблюдения досудебного порядка разрешения спора.

17.3.	Если какой-либо спор, в том числе связанный с заключением, недействительностью, трактовкой, изменением или прекращением Договора, не разрешен в соответствии с положениями п. 17.2. Договора, то этот спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

18.	ПРОЧЕЕ

18.1.	Конфиденциальность

18.1.1.	Любая письменная или устная информация, которая была передана Заказчиком Исполнителю, в том числе ставшие известными Исполнителю сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) в том числе о результатах интеллектуальной деятельности, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, и/ или к которым нет свободного доступа на законном основании и/ или в отношении которых обладателем таких сведений введен режим коммерческой тайны («Конфиденциальная информация»), должна всегда оставаться собственностью Заказчика. Во избежание разногласий все документы, переданные Заказчиком Исполнителю во исполнение Договора, считаются Конфиденциальной информацией, если Заказчиком отдельно не оговорено иное в письменной форме.

18.1.2.	Исполнитель обязуется сохранять Конфиденциальную информацию, в том числе:

18.1.2.1.	сохранять Конфиденциальную информацию в тайне и принимать все необходимые меры для ее защиты по меньшей мере с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную конфиденциальную информацию;

18.1.2.2.	использовать  Конфиденциальную информацию только в оговоренных в Договоре целях и никогда не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного разрешения Заказчика;

18.1.2.3.	не передавать Конфиденциальную информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением случая, указанного в п. 18.1.3.  Договора;

18.1.2.4.	предоставлять доступ к Конфиденциальной информации только тем работникам, у которых на то будут веские причины, при этом от этих работников будет требоваться выполнение всех обязательств, оговоренных в Договоре, Исполнитель несет полную ответственность за действия своих работников;

18.1.2.5.	по запросу Заказчика незамедлительно возвратить все оригиналы и, если таковые будут, копии полученной Конфиденциальной информации;

18.1.3.	В случае передачи конфиденциальной информации в Государственные органы по принуждению в случаях, предусмотренных законодательством, Исполнитель обязуется ограничить эту передачу требуемым минимумом и незамедлительно уведомить Заказчика о сути этой передачи в той максимальной степени, в какой это может быть допустимо в свете обстоятельств;

18.1.4.	Обязательства, указанные в п. 18.1. Договора будут оставаться в силе бессрочно, вне зависимости от прекращения действия Договора.

18.2.	Срок действия Договора

18.2.1.	Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «___»______________ 201_г..

18.2.2.	Истечение срока и (или) расторжение (отказ от исполнения и (или) прекращение по иным основаниям) Договора не затрагивает обязательства  Исполнителя, предусмотренные статьей 14 и статьей 18 Договора.

18.3.	Стороны настоящим договорились о том, что положения шестого абзаца статьи 762 Гражданского кодекса РФ к отношениям Сторон по Договору не применяются.

18.4.	Исполнитель не имеет права на удержание результата Работ (и любой его части) по Договору.

18.5.	Если в Законодательстве содержится обязанность Заказчика совершить определенные действия и совершение этих действий имеет существенное значение для выполнения Исполнителем обязательств по Договору, Исполнитель обязуется заранее уведомить Заказчика о таких обязанностях и о возможности их выполнения силами Исполнителя под контролем Заказчика.

18.6.	Договор имеет обязательную силу для правопреемников, цессионариев, последующих цессионариев и законных представителей Сторон по Договору.

18.7.	Заказчик вправе частично или полностью уступить права или обязанности по Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Исполнителя.

18.8.	Исполнитель не вправе частично или полностью уступить права или обязанности по Договору какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.

18.9.	Если иное прямо не установлено Договором, все документы, подготавливаемые или направляемые Исполнителем Заказчику в связи с исполнением Договора, подготавливаются и направляются Исполнителем на русском языке.

18.10.	Существенное изменение обстоятельств, из которых исходили Стороны при заключении Договора (согласно определению статьи 451 Гражданского кодекса РФ), не является основанием для внесения изменений или расторжения Договора любой Стороной по нему.

18.11.	Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

18.12.	Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемой частью:

Приложение 1. Перечень исходных данных.

Приложение 2. Форма Акта сдачи-приемки выполненных Работ.

Приложение 3.  График выполнения работ.

Приложение 4. Распределение цены договора.

Приложение 5. ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:101 для строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения, телекоммуникации здания Центра городского развития

Приложение 6. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2.

19.	РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

19.1.	Реквизиты Заказчика

- Полное наименование:

- Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного Центра «Сколково»)»

- Краткое наименование: ООО «ОДАС Сколково»

- Наименование на английском языке: Limited Liability Company United Department for Asset and Service Management of the Center for Development and Commercialization of New Technologies (Skolkovo Innovation Center)

- Место нахождения:  143026, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2

- Почтовый адрес: 143026, Россия, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор. 2

- ОГРН 1107746949804

- ОКПО 68891588

- ИНН 7701897590

- КПП 773101001

- р/счет 40702810492000035846 в ГПБ (ОАО)

- БИК 044525823

- Кор./счет 30101810200000000823

19.2.	Реквизиты Исполнителя

_____________________________

_____________________________

20.	ПОДПИСИ СТОРОН

От имени Заказчика

______________________________

Г-н Моклоков Илья Николаевич/

Mr. Moklokov Ilya Nikolaevich

Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по общегородской эксплуатации / Deputy General Director – Director of Directorate for citywide operation

От имени Исполнителя

_______________________________

_______________________________

Приложение № 1

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

Перечень исходных данных

Для выполнения работ по Договору Заказчик предоставляет Исполнителю все необходимые исходные данные, включая, но не ограничиваясь:

  - ГПЗУ №1-03102011-Z1/1 от 29 марта 2013г.

  - «Инженерно-гидрогеологические», ЗАО «ДАР/ВОДГЕО», 2012г.

  - «Инженерно-геодезические изыскания — инженерно-топографический план участка масштаба 1:500» , ГУП «Мосгоргеотрест», 2011г.

  - «Инженерно-геологические изыскания», ГУП «Мосгоргеотрест», 2010г.

  - «Инженерно-геологические изыскания», ООО «Геолоджикс», 2011г.

  - «Инженерно-экологические изыскания», ГУП «Мосгоргеотрест», 2010г.

  - «Инженерные изыскания (инженерно-геологические работы) для строительства автомобильных дорог, инженерных сетей и искусственных сооружений на территории Инновационного центра «Сколково», ООО «Меридиан», 2012г.

  - Инженерно-топографический план (без подземных коммуникаций и линий градостроительного регулирования) № И/5-12 (дата выпуска заказа 16.11.2012 г.)

  - «Инженерно-гидрогеологические изыскания для строительства автомобильных дорог», ООО «ВТМ дорпроект», 2012г.

  - Кадастровый паспорт на земельный участок 77:15:0020109:101

  - Свидетельство о праве собственности на земельный участок 77:15:0020109:101

  - Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения № 2-2117/2012 от 02.02.2012 г. в редакции Изменения №1 от 20.10.2014г. и Изменения № 2 от 28.01.2015г.

  - Техническая политика инновационного центра «Сколково».

  - «Здание центра городского развития инновационного центра «Сколково». Рабочая  документация. SKL.Z1.400_GPR_RD_4.1.1._STL

  - «Здание центра городского развития инновационного центра «Сколково». Рабочая  документация. SKL.Z1.400_GPR_RD_4.1.0_STL.»

  - «Телекоммуникационная система инновационного центра «Сколково» (стадия «П» и «РД») 72122884.4012402.065.1

  - Исполнительная документация наружное водоснабжение и канализация  «Здание центра городского         развития инновационного центра  «Сколково». SLK.Z1.400_GPR_RD_4.1.2

  - ТУ МГУП «Мосводосток» № 908/13 от 08.07.2013 г. на присоединение к городской системе водоотведения поверхностного стока политика инновационного центра  «Сколково».

  - ТУ МУП «Мосводоканал» на водоснабжение № 21-2748/12 от 27.08.2012 г.

  - ТУ ОАО «Мосводоканал» на канализование № 21-2116/13 от 31.07.2013 г.

| От имени Заказчика ______________________________ Г-н Моклоков Илья Николаевич Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по общегородской эксплуатации | От имени Исполнителя _______________________________ Г-н _______________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

ФОРМА АКТА СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Акт сдачи-передачи выполненных Работ

к Договору подряда выполнение проектно-изыскательских работ

№___ от «___» ___________ 20__ г.

[место] 			                               						[дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по управлению активами и сервисами Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее основной государственный регистрационный номер 1107746949804, с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, Москва, территория инновационного центра Сколоково, ул. Луговая, дом 4, корпус 2, в лице ____________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и

______________, юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения по адресу: ______________, имеющее основной государственный регистрационный номер _______________, в лице ______________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

настоящим актом приемки-передачи выполненных проектно-изыскательских работ № от «__» ________ 2015г. по Этапу ______________ (далее – «Акт») подтверждаем приемку Заказчиком результата следующих работ, выполненных Исполнителем в соответствии с Договором подряда на выполнение проектно-изыскательских работ № ______ от «___» __________ 2015 г. (далее - «Договор»):

Работы по Этапу ____ (указывается номер и название Этапа) в полном объеме:

_______ (перечисляются выполненные на соответствующем Этапе Работы)

1.	Результаты Работ на Этапе ______ (указывается номер Этапа) переданы Заказчику  «___» ____________ 20___ г. в формате и порядке, предусмотренном Договором.

2.	Результаты вышеуказанных Работ переданы Исполнителем

(i) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, прошитых (сброшюрованных) и скрепленных подписями непосредственных исполнителей Проектной документации;

(ii) в 2 (двух) экземплярах (на двух CD носителях) в электронной форме (формат *.pdf), которая представляет собой отсканированный вариант результата Работ, указанного в абзаце (i);

(iii) в 2 (двух) экземплярах (на двух CD носителях) в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel»

3.	Стоимость выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком по Акту результатов вышеуказанных работ по Этапу ___ (указывается номер Этапа) составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере  ____ (____) рублей.

4.	В соответствии с условиями статьи 14 Договора Исполнитель передал, а Заказчик принял Исключительные права на всю Интеллектуальную собственность, произведенную в рамках Работ на Этапе ________ (указывается номер Этапа) в полном объеме.

5.	Вознаграждение за передачу Исключительных прав на Интеллектуальную собственность, указанных в п 4. Акта, включено в стоимость Работ,  указанную в п. 3 Акта, и составляет 5% (Пять процентов) от стоимости Работ, указанной в п. 3 Акта, что составляет ____ (____) рублей, в том числе НДС 18 % в размере ____ (____) рублей.

6.	Все термины, использованные в Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

7.	Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ

От имени Заказчика

______________________

[Имя]

[Должность]

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Форма акта согласована:

От имени Заказчика

______________________

Г-н

Моклоков Илья Николаевич

Заместитель Генерального директора – директор Дирекции по общегородской эксплуатации

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Приложение № 3

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

График выполнения работ (заполняется по итогам конкурсной процедуры)

| № п/п | Наименование работ | Сроки выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало, дата | окончание, дата | всего, дни |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПОДПИСИ

От имени Заказчика

______________________

[Имя]

[Должность]

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Форма акта согласована:

От имени Заказчика

______________________

Генеральный директор

Г-н Моклоков Илья Николаевич

Заместитель Генерального директора

– директор Дирекции по общегородской эксплуатации

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Приложение № 4

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

Распределение цены договора (заполняется по итогам конкурсной процедуры)

| №№ п/п | Наименование работ | Стоимость Работ, руб. с НДС | Гарантийное удержание (% от соответствующего вида Работ), руб. с НДС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Инженерные изыскания |  | 0% |  |
| 2 | Разработка проектной документации со сметами, включая получение положительного заключения Экспертизы |  | 0% |  |
| # 3 | # Разработка рабочей документации |  | # 10% |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |
|  | в том числе НДС 18% |  |  |  |

ПОДПИСИ

От имени Заказчика

______________________

[Имя]

[Должность]

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Форма акта согласована:

От имени Заказчика

______________________

Генеральный директор

Г-н Моклоков Илья Николаевич

Заместитель Генерального директора –

директор Дирекции по общегородской эксплуатации

От имени Исполнителя

_______________________

[Имя]

[Должность]

Приложение № 5

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020109:101 для строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, водоотведения, телекоммуникации здания Центра городского развития

Приложение № 6

к Договору подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

№______ от «___» __________ 20___ г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, хозяйственно-бытовой канализации, телекоммуникации от здания Центра городского развития инновационного центра «Сколково» до точек присоединения к общегородским инженерным сетям инновационного центра «Сколково». Этап 2.