PAGE  
6

Договор № _________     
г. Москва                                                                                         «_____» _____________2014 г.   

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра "Сколково")», (далее по тексту – ООО «ОДПС Сколково»), в лице Генерального директора Лумельского Александра, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ___________________________________», в лице _____________________________ _________________________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, в дальнейшем по раздельности именуемые «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по переустройству КПП № 8, КПП № 3 в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 к настоящему Договору) и со сметным расчетом (Приложение № 1 к Договору) и (далее по тексту – Работы) на территории инновационного центра «Сколково», расположенной по адресу: г. Москва, территория Инновационного центра «Сколково» (далее по тексту – Объект).

1.2. Сроки выполнения Подрядчиком работ по настоящему Договору:

- дата начала выполнения работ: с даты подписания Договора;
- дата окончания выполнения работ: 31 декабря 2014 года.
1.3. Подрядчик выполняет Работы своими средствами и материалами, в том числе деталями и конструкциями, а также необходимым оборудованием и механизмами.

1.4. Приемка результата выполненных Работ осуществляется в следующем порядке: 

1.4.1. Подрядчик направляет Заказчику исполнительную документацию, а также документы, подтверждающие выполнение Работ: Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, счет на оплату работ не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания Работ. 
1.4.2. Заказчик рассматривает полученные от Подрядчика Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, и в течение 10 (десяти) дней с момента их получения подписывает и один экземпляр направляет Подрядчику, либо в этот же срок направляет Подрядчику мотивированные возражения.
1.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3).

1.6. Для обеспечения выполнения Работ по Договору Стороны определили своих представителей, указанных в Приложении № 3 к Договору.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1 Цена Договора составляет [сумма цифрами и прописью]), в том числе НДС (18%) [сумма цифрами и прописью]), определена Сторонами в соответствии со сметным расчетом (Приложение №1 к настоящему Договору) и предложенной ценой по итогам процедуры закупки.
2.2. Заказчик осуществляет оплату выполненных и принятых Работ в следующем порядке:

2.2.1. Работы оплачиваются Заказчиком, по факту их выполнения, в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания обеими Сторонами соответствующего  Акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2),  справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) и получения Заказчиком оригинала счета, счета-фактуры, а также исполнительной документации, оформленных надлежащим образом.

2.2.2. Оплата выполненных Работ осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в момент списания соответствующих денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1 Оплатить  Работы в соответствии с условиями Договора.

3.1.2 Обеспечить допуск Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком субподрядчиков на Объект Заказчика для выполнения Работ.

3.1.3 Назначить уполномоченного представителя из числа своих работников для решения вопросов, возникающих в связи с исполнением Договора.

3.2. Заказчик  имеет право:

3.2.1. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполнения Работ по Договору.
3.2.2. При наличии претензий к качеству Работ предъявить письменную претензию Подрядчику по качеству и не производить их оплату до устранения замечаний, указанных в претензии.

3.3. Подрядчик обязан:

3.3.1. Обеспечить надлежащее выполнение Работ с сопровождением всей технической документацией при условии выполнения своих обязанностей Заказчиком.

3.3.2. Соблюдать при исполнении Договора требования техники безопасности, пожарной безопасности, санитарного контроля, правил охраны труда и окружающей среды, а также иные требования, установленные действующим законодательством РФ и имеющим непосредственное отношение к выполнению Работ.

3.3.3. Выполнять Работы по Договору силами квалифицированного персонала, прошедшего соответствующую профессиональную подготовку и имеющего документы, подтверждающие присвоенную квалификацию. По запросу Заказчика предоставлять ему копии документов, подтверждающих квалификацию персонала.

3.3.4. Назначить из числа собственных специалистов ответственного за соблюдение правил охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.

3.3.5. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды и обеспечить в отношении своих сотрудников своевременное прохождение инструктажей, строгое соблюдение ими при выполнении работ (услуг), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (ПОТ РМ –016-2001 РД 153-34.0-03.150-00), правил пожарной безопасности (РД 153.-34.0-03.301-00) и других нормативных актов по охране труда.

3.3.6. Уведомлять Заказчика о необходимости проведения Работ в случае опасности возникновения неблагоприятных последствий для Объекта (аварийной ситуации). 
3.3.7. В случае проведения скрытых работ за 24 часа известить Заказчика о готовности их к сдаче- приемке с участием Заказчика и оформления актов освидетельствования скрытых работ.
3.3.8. Приступить к выполнению работ, следующих за скрытыми работами, только после оформления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указаниям Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

3.3.10. Обеспечить утилизацию строительного мусора образующего в процессе выполнения Работ на Объекте.
3.3.10.1. Заключить договор и предоставить Заказчику комплект документов (акты-приемки сдачи, талоны и т.д.), однозначно свидетельствующих о намерении Подрядчика обеспечить доставку и размещение отходов I - IV класса опасности организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению или обезвреживанию отходов I - IV класса опасности.
3.3.11. В срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания Договора разработать и предоставить на согласование Заказчику Проект производства работ (ППР). 
4. Срок действия, условия и порядок внесения
изменений в договор, и порядок его расторжения

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до  полного исполнения  Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены дополнительным соглашением и подписаны Сторонами.
4.3. Настоящий Договор может быть изменён и/или расторгнут по соглашению Сторон.

4.4. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов Работ в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику письменное уведомление. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком такого уведомления либо с даты, которая будет указана в уведомлении. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных надлежащим образом на дату получения Подрядчиком такого уведомления Работ.

4.5. При получении уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора Подрядчик обязан прекратить выполнение Работ по Договору с даты получения уведомления, если более поздняя дата не указана в уведомлении. 

5.  Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное не​исполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием при​родных явлений, действий объективных факторов и прочих обстоятельств не​преодолимой силы: пожара, стихийных бедствий, военных действий или других не за​висящих от Сторон обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора, а срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия этих обстоятельств.

5.2. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на воз​мещение другой Стороне возможных убытков.

5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно письменно известить другую Сторону о на​ступлении и прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обя​зательств по настоящему Договору, документально подтвердив факт наступления об​стоятельств непреодолимой силы.
6. Ответственность Сторон

6.1.      Общие положения
6.1.1.  В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями настоящего Договора.

6.1.2.  Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

6.1.3.  Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

6.1.4.  Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с ненадлежащим выполнением Работ. Если иное не установлено настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

6.1.5.  В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

6.1.6.  Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) календарных дней для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков Подрядчиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих работ. 

6.1.7.  В случае если Заказчик поручит устранение недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких недостатков, из любого текущего или будущего платежа Подрядчика по Договору, или потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Подрядчик, если бы устранял такие недостатки своими силами.

6.2.      Неустойка
6.2.1.  Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика из расчета:

- 0,05% (пять сотых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

- 0,1% (одна десятая процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

- 0,5% (пять десятых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Подрядчиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.   

6.2.2.  Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях Договора, более чем на 10 (десять) календарных дней влечет за собой возникновение у Подрядчика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,05% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десять процентов) от Цены Договора. 

6.2.3.  В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от Цены Договора.

6.2.4.  В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.  

6.2.5.  Заказчик вправе удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки.

6.2.6.  Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные Договором, подлежат оплате Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения соответствующего требования.

6.2.7.  Общая сумма неустойки, подлежащей уплате каждой Стороной по настоящему Договору, не может превышать 25 % (двадцать пять процентов) от Цены Договора.

  6.2.8. Заказчик вправе удержать суммы неустоек из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за пять календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки. 
7. Урегулирование споров
7.1. Все споры, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, должны, в первую очередь, разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.2. Если Сторонам не удастся урегулировать такой спор в течение 10 (десяти) календарных дней после письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны о существовании спора, то все споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

8. Заключительные положения

8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действующими с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору.

8.4. Любое уведомление или документ, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Договором, направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочным с подтверждением вручения по адресу, указанному в настоящем Договоре.

8.5.  Подрядчик не вправе передавать (уступать) полностью или частично свои права и обязанности по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика.

8.6. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов и (или) представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов – в 3 (трех) дневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8.7. В случае наложения проверяющими органами на Заказчика каких-либо штрафов за нарушение требований нормативных актов Подрядчиком, привлеченными Подрядчиком субподрядчиками и/или их работниками в ходе выполнения Работ либо во время нахождения таких лиц на территории, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в размере таких штрафов в полном объеме.

8.8. Вред, причиненный третьему лицу Подрядчиком в процессе выполнения Работ, возмещает Подрядчик.

8.9. Уплата штрафов, пеней, а также возмещение вреда не освобождает виновную Сторону от исполнения своих обязательств по Договору.
8.10. Стороны обязуются не разглашать сведения, касающиеся предмета настоящего Договора, хода его исполнения и полученных результатов, признанных Сторонами конфиденциальными, в течение трех лет с даты заключения Договора и принять меры к защите от несанкционированного доступа третьих лиц к указанным сведениям.

9. Приложения к договору

9.1.   Приложение №1 – Сметный расчет на выполнения работ по переустройству КПП № 8, КПП № 3 на территории инновационного центра «Сколково».
9.2.   Приложение № 2 – Техническое задание на выполнение работ  по переустройству КПП № 8, КПП № 3 на территории инновационного центра «Сколково»

9.3.   Приложение № 3 – Ответственные представители Сторон.
10. Адреса, реквизиты и подписи сторон

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Луговая, д. 4., кор.2.
Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково» ул. Луговая, д. 4., кор.2.

ИНН 7701897582, КПП 773101001

р/с 40702810692000005757

в ГПБ (ОАО) г. Москва

БИК 044525823, 

Корр. сч. 30101810200000000823

Телефон: 8-495-967-01-48, 

Факс: 8-495-967-01-48
	ПОДРЯДЧИК:



	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор                             
____________________  А. Лумельский
м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 
_____________________ /______________/
м.п.


Приложение №1
к Договору №-_________  

от  «_____» _____________  2014г. 

Сметный расчет

на выполнения работ по переустройству КПП № 8, КПП № 3 на территории инновационного центра «Сколково».
	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор 

ООО «ОДПС Сколково»

____________________  А. Лумельский

м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 

_____________________  /______________/

м.п.


	Приложение №3

к Договору №-_________  

от  «_____» _____________  2014г. 

 


ОТВЕТСТВЕННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН

Настоящим приложением Стороны назначили следующих представителей, ответственных за обеспечение выполнения Работ  по Договору №   _________ от «   » ____________  2014г.

- от Заказчика:

- от Подрядчика:

	ЗАКАЗЧИК:

ООО «ОДПС Сколково»

Генеральный директор 

____________________  А. Лумельский
м.п.
	ПОДРЯДЧИК: 
_____________________  /______________/
м.п.


PAGE  

