ДОГОВОР НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 
№ __________

г. Москва                                                                                     «_____» _____________2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александра Лумельского, действующего на основании Устава, и ……………………………………….., именуемая в дальнейшем «Консультант», в лице ……………………, действующего на основании ……………………….., в дальнейшем по раздельности именуемые «Сторона», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на предоставление консалтинговых услуг о нижеследующем.

- Термины и определения

Стороны договорились, что для целей настоящего договора и Приложений к нему нижеследующие слова и словосочетания будут иметь следующее значение:

  - Авансовый платеж – означает авансовый платеж на Услуги в соответствии с пунктом 5.2.1 Договора.

  - Банковская гарантия – безотзывная банковская гарантия, обеспечивающая возврат Авансового платежа, предоставляемая Консультантом в соответствии с пунктом 14.1 Договора.

  - Договор – настоящий договор, заключенный между Консультантом и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанный уполномоченными представителями Сторон.

  - Календарный день – один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни в соответствии с законодательством РФ.

  - Мониторинг – организация Консультантом сбора, обработки, анализа, хранения и распространения информации об Объектах по необходимым показателям, ориентированная на информирование Заказчика

  - Приоритетный уровень – уровень сертификации Объектов, в присвоении которого заинтересован Заказчик, а именно уровень «Серебро».

  - Рабочий день – Календарный день, за исключением официально установленных выходных и/или праздничных дней в РФ.

  - Сертификация – процесс прохождения зданиями сертификации в GBCI на предмет подтверждения соответствия Объектов стандартам LEED, завершающийся присвоением зданию одного из уровней сертификации.

  - Стандарты LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) – рейтинговая система сертификации проектов и Объектов, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости, разработанная Американским Советом по зеленому строительству – United States Green Building Council.

  - Сторона – означает Заказчика и Консультанта.

  - Стоимость Услуг – имеет значение, определенное в пункте 5.1 настоящего Договора.

  - Объект/Объекты – здание/здания, которые размещаются на территории Инновационного центра «Сколково» и являются предметом сертификации по LEED, согласно техническому заданию, указанному в приложении № 1.

  - USGBC – United States Green Building Council - Американский Совет по зеленому строительству.

  - GBCI – Green Building Certification Institute – Институт по сертификации по зеленому строительству.

  - Уровни сертификации – оценки, присваиваемые по итогам Сертификации: «Сертифицировано» (“Certified”), «Серебро» (“Silver”), «Золото» (“Gold”), «Платина» (“Platinum”).

- Предмет Договора

  - Предметом настоящего Договора является оказание Консультантом Заказчику консультационной поддержки, а также услуг по организации прохождения Объектами Сертификации по стандарту LEED и услуг по техническому сопровождению прохождения Объектами такой Сертификации.

  - Услуги, оказываемые по настоящему Договору (далее - Услуги), включают в себя:

    - Консультирование Заказчика и уполномоченных им лиц по условиям, требованиям и критериям системы Стандартов LEED, а также процедурам подготовки и прохождения Сертификации;

    - Направление письменных предложений по выбору наилучших стратегий подготовки и прохождения Сертификации;

    - Консультирование Заказчика и уполномоченных им лиц по требованиям экоустойчивого (экологически устойчивого) проектирования и строительства, необходимым для прохождения Сертификации Объектами;

    - Разработка и предоставление Заказчику рекомендаций по внесению изменений в проектную, строительную, монтажную, иную документацию по строительству Объектов, а также по изменениям процесса строительства Объектов, необходимых для прохождения Сертификации Объектов и присвоения Объектам Приоритетного уровня;

    - Мониторинг всего процесса архитектурно-строительного проектирования и строительства Объектов на предмет соблюдения требований и критериев Стандарта LEED;

    - Проведение всех и любых мероприятий, компьютерного энергетического моделирования, тестов и процедур, а также подготовка всех моделей, расчетов, документов и материалов, необходимых для прохождения Сертификации, в соответствии с требованиями, предъявляемыми USGBC и GBCI;

    - Представление документов и материалов по Объектам на Сертификацию и представление интересов Заказчика в GBCI и USGBC в течение всего процесса Сертификации;

  - Оказываемые Консультантом Услуги включают в себя весь комплекс услуг и действий, необходимых для подготовки и прохождения Объектом Сертификации с присвоением Объекту уровня сертификации не ниже Приоритетного уровня, даже в том случае, если какие-то услуги прямо не указаны в настоящем Договоре и Приложениях к нему, но являются необходимыми для Сертификации Объектов.

  - Услуги, указанные в техническом задании (Приложении № 1 к настоящему Договору).

  - По предварительному согласованию с Заказчиком, Консультант вправе привлечь третьих лиц для оказания Услуг по настоящему Договору. При этом Консультант остается ответственным перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами. Стоимость Услуг, выполненных привлеченными Консультантом третьими лицами, оплачивается Консультантом за свой счет и не увеличивает стоимость Услуг, определенную Договором и Приложением № 2.

- Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

3.1.1.  Соблюдать условия настоящего Договора.

3.1.2. Предоставлять Консультанту имеющуюся у Заказчика информацию и материалы, необходимые для исполнения настоящего Договора, в письменной форме не позднее, чем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты обращения Консультанта. Заказчик гарантирует Консультанту, что все материалы, указанные в настоящем пункте, предоставляются Консультанту с соблюдением интеллектуальных прав третьих лиц.

3.1.3. Своевременно принимать Услуги Консультанта, документы и материалы, представляемые Консультантом, а также оплачивать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Своевременно рассматривать и в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предоставления Консультантом утверждать различные исходные материалы, необходимые для оказания Услуг.

Надлежащим результатом оказания Услуг по настоящему Договору признается получение Объектами Сертификации Приоритетного уровня.

3.2. Заказчик имеет право:

    - Контролировать качество и сроки оказания Услуг в течение всего срока действия настоящего Договора, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Консультанта.

    - Требовать от Консультанта выполнения им своих обязательств по настоящему Договору.

  - Консультант обязуется:

    - Своевременно и качественно оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора и указаниями Заказчика.

    - Представить Заказчику отчетные документы об оказанных Услугах по настоящему Договору и два экземпляра акта сдачи-приемки Услуг в соответствии с требованиями и сроками, установленными настоящим Договором.

    - Незамедлительно информировать Заказчика о возникновении чрезвычайных и экстренных ситуаций, способных оказать влияние на надлежащее оказание Консультантом  Услуг по настоящему Договору.

  - Консультант имеет право:

    - Самостоятельно выбирать средства и методы оказания Услуг по настоящему Договору при условии, что они не противоречат действующему законодательству РФ и настоящему Договору.

- Срок оказания Услуг

  - Моментом начала оказания Услуг является  момент подписания  Сторонами настоящего Договора.

  - Срок завершения оказания Услуг:
- не позднее 31 декабря 2016 года для Объекта «Технопарк Сколково»;
- не позднее 31 декабря 2016 года для Объекта «Жилой квартал 9»;
- не позднее 31 марта 2017 года для Объектов «Жилые кварталы 10 и 11»;
- не позднее 30 июня 2017 года для Объекта «Семейный кампус»;
- не позднее 31 августа 2017 года для Объекта «Сколтех».

Под завершением оказания Услуг понимается завершение Сертификации Объектов и присвоение им уровня сертификации не ниже Приоритетного уровня.

  - Срок завершения оказания Услуг может быть продлен по соглашению Сторон.

  - В случае несоблюдения Заказчиком установленных настоящим Договором сроков исполнения обязательств, сроки начала и окончания оказания Услуг по настоящему Договору могут быть перенесены Консультантом на период просрочки исполнения Заказчиком обязательства по настоящему Договору.

  - Пункт 4.4 настоящего Договора не применяется в случае, если несоблюдение Заказчиком сроков произведения платежей обусловлено ненадлежащим исполнением Консультантом своих обязательств по настоящему Договору, в том числе, ненадлежащим оформлением счетов, актов сдачи-приемки оказанных Услуг, а также в случае направления Заказчиком Консультанту обоснованного отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных Услуг и от оплаты выставленного Консультантом счета за оказанные Услуги.

- Стоимость Услуг. Порядок расчетов и платежей

  - Общая стоимость Услуг по настоящему Договору составляет ___________ (______________  рублей ___ копеек), в том числе НДС (18%)  ________ (_______________ рублей ___ копеек). Стоимость является максимально предельной и не подлежит увеличению. Стоимость Услуг включает в себя  вознаграждение за все фактически оказанные в рамках настоящего Договора Услуги, даже в том случае, если какие-то услуги прямо не указаны в настоящем Договоре и Приложениях к нему, но являются необходимыми для Сертификации Объектов, оплату обязательных платежей за регистрацию проектов, проверку документов на этапе проектирования и строительства сертифицирующей организации USGBC.

Стоимость Услуг по каждому Объекту в отдельности определена в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Заказчик производит оплату Услуг Консультанта в следующем порядке:

    - В течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с момента принятия Заказчиком Банковской гарантии в порядке, предусмотренном в разделе 14 настоящего Договора,  и получения оригинала  счета от Консультанта Заказчик уплачивает Консультанту Авансовый платеж в размере не более 30 (тридцати) % от общей Стоимости Услуг, что составляет ___________ (_______________ рублей ___ копеек), в том числе НДС 18% - ________ (_______________ рублей ___ копеек).

    - Авансовый платеж засчитывается поэтапно, пропорционально соотношению стоимости оказанных Консультантом и принятых Заказчиком Этапов по каждому Объекту по Актам сдачи-приемки Услуг к общей стоимости Услуг по Договору.

    - Оплата за оказанные Консультантом и принятые Заказчиком Услуги осуществляется поэтапно по каждому Объекту в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 3 к настоящему Договору) в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с даты получения от Консультанта счета на оплату за вычетом подлежащей зачету части авансового платежа, пропорциональной стоимости соответствующего Этапа.

  - Все платежи осуществляются на банковский счет Консультанта в российских рублях.

  - Датой платежа Стороны считают день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Никакой осуществленный Заказчиком платеж по настоящему Договору не может расцениваться как отказ Заказчика от предъявления Консультанту каких-либо претензий, требований, исков, обусловленных ненадлежащим исполнением Консультантом своих обязательств по настоящему Договору, либо как освобождение Консультанта от каких-либо обязательств, ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств согласно настоящему Договору.

  - После получения полного или заключительного платежа Консультант отказывается от каких-либо возникающих по данному Договору претензий к Заказчику.

- Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

6.1. Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после завершения каждого этапа оказания Услуг по Договору Консультант представляет Заказчику:

- акт сдачи-приемки Услуг по этапу в двух экземплярах, подписанный со стороны Консультанта, подробно описывающий оказанные Услуги с указанием раздела Приложения № 1, в рамках которого оказаны соответствующие Услуги;

- подробный отчет об оказанных Услугах по этапу со всеми необходимыми приложениями;

- оригиналы документов, подготовленные Консультантом согласно данному Договору при оказании Услуг, перечисленных в акте сдачи-приемки Услуг (в 1 экземпляре; в случае невозможности представления оригиналов по причине их представления в USGBC, GBCI для целей Сертификации, либо по причине их составления в электронном виде представляются копии соответствующих документов), если такие документы или, соответственно, их копии не были представлены Консультантом Заказчику ранее согласно условиям, указанным в техническом задании (Приложение № 1).

Консультант предоставляет Заказчику единый смысловой отчет, включающий все вышедшие материалы (прилагается на оптическом/электронном носителе) и содержащий подробные сведения об оказанных Услугах, в том числе состав (вид) оказанных Услуг с раскрытием фактического содержания результатов оказанных Услуг, включающий объемно-количественные (единичные и сводные) показатели оказанных Услуг с указанием способа, периода и стоимости оказанных Услуг.

Отчет должен соответствовать обязательным требованиям, установленным действующим законодательством к отчетным документам.

Отчет предоставляется Заказчику на русском языке в печатном виде (прошитыми и/или сброшюрованными с пронумерованными листами) логически разбитыми на отдельные тома (книги) (при необходимости) в 2 (двух) экземплярах, а также в 2 (двух) экземплярах на оптическом/электронном носителе в формате PDF (*.pdf) и в формате MS Word (*.doc) (для презентационных материалов в формате PDF(*.pdf) и MSPowerPoint (*.ppt), для графических и иных материалов – в формате PDF(*.pdf) и в соответствующем формате исходного программного обеспечения). Следующий лист после титульного листа каждого тома (книги) отчета должен содержать реквизиты Договора, дату составления, полное наименование и организационно-правовую форму Заказчика и Консультанта, а также должен быть оформлен печатью Консультанта  и подписан уполномоченным на это лицом Консультанта.

6.2.	Документы и материалы, указанные в пункте 6.1 настоящего Договора передаются курьерской службой по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, с отметкой о получении (курьерская связь) либо заказной почтой с уведомлением.

6.3. Заказчик в течение 20 (двадцати) Рабочих дней со дня получения подписанных Консультантом экземпляров акта сдачи-приемки оказанных Услуг обязан подписать их со своей Стороны и оплатить оказанные Услуги на основании надлежащим образом оформленных Консультантом счетов, либо направить Консультанту мотивированный письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки Услуг и оплаты выставленного счета за оказанные Услуги.

6.4. По истечении этого срока, если Заказчиком не направлен письменный мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки Услуг, Услуги считаются принятыми Заказчиком.

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Консультантом Услуг и их оплаты, в следующих случаях:

6.5.1. Если описание Услуг в представленном Консультантом акте сдачи-приемки Услуг не соответствует перечню Услуг, которые должны быть оказаны Консультантом на данном этапе в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору;

6.5.2. Если Услуги, указанные в представленном Консультантом акте сдачи-приемки, не были оказаны или были оказаны ненадлежащим образом или их оказание не подтверждается документами, которые должны быть представлены при оказании данных Услуг в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору;

  - Если документы, представленные Консультантом в подтверждение оказания Услуг, оформлены ненадлежащим образом и не отвечают цели оказания соответствующих Услуг Письменный отказ Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Услуг и оплаты выставленного счета за оказанные Услуги должен содержать конкретное указание на недостатки Услуг и/или отсутствие документов, явившиеся основанием для отказа от приемки и/или оплаты Услуг.

  - В случае отказа Заказчика от приемки Услуг, Консультант обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с момента получения такого отказа исправить указанные Заказчиком недостатки и повторно представить Заказчику документы, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Договора (за исключением документов, которые были представлены ранее Консультантом и были приняты Заказчиком).

Повторное рассмотрение документов, представленных Консультантом, должно быть произведено Заказчиком в течение 5 (пяти) Рабочих дней после повторного представления их Консультантом. По результатам повторного рассмотрения Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных Консультантом Услуг и их оплаты в случаях, указанных в пункте 6.5. настоящего Договора.

  - Процедура, предусмотренная пунктами 6.8-6.9 настоящего Договора, выполняется до полного устранения Консультантом недостатков, указанных Заказчиком.

- Переуступка права требования к GBCI

7.1. Учитывая, что 05.07.2013 г. между Заказчиком и Green Building Certification Institute (GBCI) (резидент США) на основании публичной оферты была заключена сделка, предметом которой является регистрация стороной GBCI объекта «Сколковский институт науки и технологий» в системе LEED, Заказчиком в ОАО «Газпромбанк» открыт паспорт сделки № 13080023/0354/0000/4/1 от 12.08.2013 (далее – Паспорт сделки).

30.08.2013 г. Заказчик осуществил перевод денежных средств в размере 900 (девятьсот) долларов США на счет GBCI в качестве платы за регистрацию объекта «Сколковский институт науки и технологий» в системе LEED.

7.2. Стороны договорились, что в соответствии с настоящим Договором Заказчик передает, а Консультант принимает на себя в полном объеме права и обязанности Заказчика по сделке между Заказчиком и Green Building Certification Institute (GBCI)  о регистрации объекта «Сколковский институт науки и технологий» в системе LEED от 05.07.2013 г.

7.3. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения настоящего Договора Заказчик закрывает Паспорт сделки на основании Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» (далее – Инструкция), а Консультант обязан принять документы от Заказчика и открыть паспорт сделки в отношении регистрации объекта «Сколковский институт науки и технологий» в системе LEED в уполномоченном банке Консультанта в соответствии с правилами, указанными в Инструкции.

- Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

  - Настоящий Договор ступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

  - Стороны могут расторгнуть или изменить настоящий Договор по обоюдному согласию, в этом случае Стороны также согласуют последствия такого расторжения или изменения Договора.

  - Заказчик вправе в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора по собственной инициативе и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в том числе, в случае принятия им решения о нецелесообразности дальнейшего продолжения оказания Услуг по Сертификации Объектов.

  - При отказе Заказчика от исполнения Договора и расторжении им Договора в порядке пункта 8.3. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Консультанту фактически оказанные Услуги. При этом Консультант не приобретает права требовать возмещения каких-либо убытков, санкций, штрафов в связи с отказом Заказчика от исполнения Договора. В случае, если размер Авансового платежа уплаченного Заказчиком в соответствии с настоящим Договором, превышает стоимость фактически оказанных Услуг Консультанта, Консультант обязан вернуть часть Авансового платежа, превышающую стоимость фактически оказанных Услуг и понесенных Консультантом расходов, на счет Заказчика в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика об отказе от исполнения настоящего Договора.

- Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Стороной своих обязательств по Договору, она должна возместить другой Стороне убытки в полном размере, если иное прямо не предусмотрено Договором и Приложениями к нему.

  - Заказчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, достоверность информации, технических характеристик и других материалов, предоставляемых им в качестве исходных материалов для оказания Услуг в соответствии с настоящим Договором.

  - Консультант несет ответственность за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, неполное, некачественное или несвоевременное оказание Услуг, предусмотренных настоящим Договором.

  - В случае нарушения сроков оплаты Услуг Консультант вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от просроченной стоимости Услуг по настоящему Договору за каждый Календарный день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от просроченной стоимости Услуг по Договору.

  - В случае нарушения сроков оказания Услуг Заказчик вправе требовать от Консультанта уплаты неустойки в размере 0,1 % от общей стоимости Услуги по настоящему Договору за каждый Календарный день просрочки исполнения обязательств, но не более 10 % от общей Стоимости Услуг по Договору.

  - Уплата неустоек, а также возмещение ущерба не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

  - Консультант несет ответственность перед Заказчиком за действие третьих лиц, привлеченных Консультантом для оказания Услуг по настоящему Договору, как за свои собственные.

- Непреодолимая сила (Форс-мажорные обстоятельства)

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или предотвратить, включая объявленную или фактическую войну, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются документом, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства непреодолимой силы, должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств, в противном случае она лишается права ссылаться на них в дальнейшем. Обязанность по доказательству факта наступления обстоятельства непреодолимой силы возлагается на Сторону, для которой такое обстоятельство наступило.

10.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы исполнение обязательств по настоящему Договору приостанавливается на весь период действия этих обстоятельств. Срок исполнения обстоятельств по настоящему Договору продляется соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

  - При наступлении события, хотя и носящего непредотвратимый характер, но предвидимого в момент возникновения обязательств, Сторона, не принявшая мер об информировании другой Стороны и уменьшении возможного ущерба, несет ответственность перед другой Стороной.

- Конфиденциальность

11.1. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.2. Все действия Сторон, определяемые настоящим Договором, являются коммерческой тайной. Вся информация, переписка и прочие документы, касающиеся ведения дел по предмету настоящего Договора, строго конфиденциальны.

11.3. Копии текста настоящего Договора и его дополнений могут быть представлены без согласия второй Стороны только организациям, обслуживающим операции по исполнению настоящего Договора, а также уполномоченным на то государственным органам.

  - Убытки, причиненные любой Стороной, несоблюдением требований данной статьи настоящего Договора подлежат возмещению в полном размере.

  - В случае расторжения Сторонами настоящего Договора или прекращения его действия, условия конфиденциальности по настоящему Договору сохраняются в силе в течение 2 (Двух) лет.

- Интеллектуальные права

  - Исключительное право на созданный в рамках настоящего Договора результат интеллектуальной деятельности (далее – Произведение) принадлежит Консультанту.

  - Права использования Произведения имеют неограниченный срок действия на территории всего мира и считаются переданными Консультантом Заказчику в момент подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг, предусматривающего, в том числе, что оплата вознаграждения Консультанту  за передачу исключительного права на произведение, созданное в рамках оказания Услуг по настоящему Договору, предусмотрена в Стоимости Услуг.

- Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.

13.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

- Банковская  гарантия.

  - Консультант обязан предоставить Заказчику на условиях настоящего Договора безотзывную Банковскую гарантию возврата аванса по форме Приложения № 4, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предусмотренного подпунктом 5.2.1. настоящего Договора.

  - Проект соответствующей Банковской гарантии возврата аванса должен быть предоставлен Консультантом на согласование Заказчику не позднее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до даты планируемого перечисления соответствующего Авансового платежа. Оригинал Банковской гарантии должен быть предоставлен не позднее 10 (Десять) Рабочих дней до даты планируемого перечисления соответствующего Авансового платежа.

  - В случае непредставления Банковской гарантии возврата аванса в срок, указанный в п. 14.2. Договора, Заказчик вправе отложить выплату соответствующего Авансового платежа на срок задержки получения Банковской гарантии возврата аванса. Однако Консультант не вправе задерживать срок выполнения услуг в случае переноса срока выплаты Авансового платежа. В этом случае ответственность за соблюдение сроков выполнения услуг несет Консультант.

  - Бенефициаром в Банковских гарантиях должен быть указан Заказчик, Принципалом – Консультант, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая соответствующую Банковскую гарантию (далее – Гарант).

  - Гарант должен иметь действующую лицензию на банковскую деятельность, выданную Банком России и не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

  - Собственный капитал Гаранта должен превышать либо быть равен 5 (Пяти) миллиардам рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс. Активы Гаранта должны превышать либо быть равны 50 (Пятидесяти) миллиардам  рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс.

  - Текст Банковской гарантии должен быть заблаговременно согласован с Заказчиком в письменной форме. Проект соответствующей Банковской гарантии должен быть предоставлен Консультантом на согласование Заказчику вместе c копиями документов, указанных в пункте 14.15 Договора.

  - Сумма Банковской гарантии возврата аванса должна быть равной сумме Авансового платежа, возврат которого обеспечивает данная Банковская гарантия.

  - Срок действия Банковской гарантии возврата аванса должен начинаться до планируемой даты перечисления соответствующего Авансового платежа и заканчиваться не ранее 120 (Ста двадцати) дней после планируемого срока завершения оказания Услуг по всем Объектам в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Договора.

  - Расходы по выпуску и обслуживанию Банковских гарантий несет Консультант.

  - Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с  Нормами действовать от лица Гаранта без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковской гарантии.

  - В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Консультантом обязательства, исполнение которого обеспечивается данной Банковской гарантией. Платеж по Банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения Гарантом письменного требования Заказчика и предоставления Заказчиком заверенных копий документов, перечисленных в Банковской гарантии. Требование направляется по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах. Также возможно направление требования Заказчиком Гаранту через банк Заказчика, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Заказчика. Сообщение банка Заказчика должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае если требование направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гаранта о получении в случае, если требование было доставлено непосредственно по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах.

  - Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на номер, дату, Стороны Договора и описание предмета Договора.

  - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской гарантии.

  - Консультант обязан предоставить в комплекте с Банковской гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным настоящим Договором:

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, в том числе:

- устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);

- в случае оформления Банковской гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта – указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом) (в случае если Банковская гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности). В случае, если в доверенности на право подписи Банковской гарантии имеются ограничения (подписание Банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление Банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

- иные документы по запросу Заказчика.

В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.

  - Консультант передает Заказчику Банковскую гарантию с комплектом документов, указанных в пункте 14.15 настоящего Договора, по акту приемки-передачи. Дата подписания Заказчиком акта приема-передачи Банковской гарантии и сопутствующих документов является датой принятия Заказчиком Банковской гарантии.

  - При внесении изменений в ранее представленные Банковские гарантии, Консультант обязан направить Заказчику обновленную выписку из ЕГРЮЛ в отношении Гаранта, а также документы, перечисленные в пункте 14.15., изменившиеся по сравнению с редакцией, направленной Заказчику с первоначальной Банковской гарантией (новая редакция или внесение изменений в документы, подтверждение полномочий новых подписантов). Также Консультант обязан предоставить письмо Гаранта об отсутствии изменений учредительных и иных документов Гаранта (за исключением оговоренных).

  - Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Консультанта, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской гарантией обязательств Консультанта, осуществляется при условии предоставления Консультантом новой безотзывной банковской гарантии (продления соответствующей Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем разделе Договора.

  - В случае если на дату, наступающую за 28 (Двадцать восемь) дней до истечения срока Банковской гарантии возврата аванса, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская гарантия, не погашен, Консультант обязуется продлить действие Банковской гарантии возврата аванса и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей Банковской гарантии возврата аванса. В случае неисполнения обязанности Консультант, предусмотренной настоящим пунктом, Консультант обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (Десяти процентов) от суммы Банковской гарантии, а также по требованию Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней вернуть сумму непогашенного Авансового платежа по Договору. При этом, Заказчик также вправе удержать сумму непогашенного Авансового платежа из любых сумм, подлежащих перечислению Консультанту.

  - В случае если после уплаты Заказчиком Авансового платежа будет установлено, что Банковская гарантия возврата аванса, обеспечивающая возврат данного Авансового платежа, не является действительной по любым основаниям, в том числе в случае если получено соответствующее письмо Гаранта, Консультант  обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика вернуть Заказчику непогашенную часть полученного Авансового платежа.

15. Заключительные положения

  - Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

  - Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления письменного уведомления Консультанту. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента получения Консультантом уведомления Заказчика, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения настоящего Договора.

  - Если Заказчик отказался от исполнения настоящего Договора, приемке Заказчиком и оплате Консультанту, на условиях и по цене согласно пункту 5.1 настоящего Договора, подлежат Услуги, надлежащим образом оказанные Консультантом, но не оплаченные Заказчиком на дату уведомления Заказчика об отказе от Договора. В этом случае Стороны составляют акт фактически оказанных на момент прекращения действия настоящего Договора Услуг, на основании которого Консультант обязуется передать Заказчику все исполненное по настоящему Договору, а Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней оплатить оказанные Консультантом Услуги.

  - Все изменения, дополнения, уведомления к настоящему Договору действительны и имеют юридическую силу только в тех случаях, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

  - Все уведомления, корреспонденция, документация являются надлежаще врученными (переданными) при условии их направления по почтовому адресу (юридическому – при отсутствии Стороны по почтовому адресу), с подтверждением вручения (уведомлением о вручении), или описью вложения или доставлены лично по почтовому (юридическому – при отсутствии Стороны по почтовому адресу) адресу Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами. Документы, полученные Сторонами по электронной почте по следующим адресам: со стороны Заказчика _______________ и со стороны Консультанта ___________________ признаются Сторонами, и имеют такую же юридическую силу как надлежаще врученный (переданный) документ, при условии последующего оформления в установленном порядке в 5 (пяти) дневный срок. Факсимильные сообщения принимаются Сторонами в качестве документов, предусмотренных настоящим Договором, при условии последующего оформления их Сторонами в установленном порядке в 5 (пяти) дневный срок.

  - Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях: в полномочиях органов и (или) представителей Сторон, наименования, юридического адреса, местонахождения, регистрационных, банковских и иных реквизитов и кодов – в 3 (трех) дневный срок после произошедших изменений с приложением соответствующих подтверждающих документов. Допускается уведомление посредством факсимильной связи (по электронной почте) с последующим предоставлением заверенных подписью исполнительного органа и печатью Стороны копий соответствующих документов в разумный срок. Риск неблагоприятных последствий неуведомления о прошедших изменениях несет Сторона, нарушившая данное условие Договора.

  - Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Приложения к Договору

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание.

Приложение № 2 – Стоимость Услуг.

Приложение № 3 – График платежей.

Приложение №4 – Форма банковской гарантии возврата аванса.

- Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: | Консультант: |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес места нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, кор.2 Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, кор.2 Телефон: (495) 967-01-48, Факс: (495) 967-01-48, доб. 2153 ИНН/КПП: 7701897582/773101001 Расчетный счет: 40702810692000005757 в ГПБ (ОАО), г. Москва к/с: 30101810200000000823 БИК: 044525823 ОГРН: 1107746949793 ОКПО: 68891565 Генеральный директор ________________/А. Лумельский/ М.П. |  |  | Адрес места нахождения: __________ ________________________________ _ __________________________________ Почтовый адрес: ___________________ __________________________________ Телефон: __________________________ Факс: _____________________________ ИНН/КПП: ________________________ Расчетный счет:____________________ __________________________________ к/с _______________________________ БИК ______________________________ ОГРН: ____________________________ ОКПО: ____________________________ _______________ (должность подписанта) ____________________/____________________/ М.П. |  |

ПОДПИСИ СТОРОН

Приложение № 1

к Договору на предоставление консультационных услуг № _______ от _____________ 2014 г.

Техническое задание

на оказание услуг по сопровождению Сертификации Объектов по стандарту LEED

на территории инновационного центра «Сколково»

Место оказания Услуг:

Территория инновационного центра «Сколково»

Объекты:

- Технопарк Сколково

- Одно здание (Над общим подвалом два корпуса, которые между собой объединены крытым атриумом)

- 92.000 м², один подземный этаж, пять надземных

- многофункциональный комплекс с лабораторными, офисными, общественными (рестораны, кафе, выставочные помещения), торговыми, техническими и бытовыми помещениями

- Университет Сколтех – Восточное кольцо

- Одно здание (Над общим подвалом 12 лабораторных корпусов, которые между собой объединены тремя кольцами)

- 134.000 м², один подземный этаж, 2-3 надземных этажа

- многофункциональный комплекс с лабораторными, учебными, офисными, общественными (ресторан, кафе, паб), торговыми, техническими и бытовыми помещениями

- Жилой квартал 9

9.2.2 Здание с апартаментами, секция L
- одна секция
- 1408,09 м², 4 этажа

- жилое здание

9.6 Здание предприятия питания
- одно здание

- 535,79 м² (в том числе подземная часть), 1 этаж

- общественное здание

- Жилой квартал 10

10.4 Малоэтажный блок. жил. дом

- одно здание (блок 2 таунхауcа, 2 квартиры)

- 490,8 м², 3 этажа

- жилое здание

10.7 Здание предприятия питания и сервисного обслуживания населения

- одно здание

- 829,42м², 3 этажа

- общественное здание

- Жилой квартал 11

Коттедж 11.А2

- 298.36 м², 3 этажа

Здание административного назначения
- 973,48 м², 1 этаж

- Семейный кампус

- одно здание

- 22,300 м², 3 этажа

Заказчик:

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (сокращенное наименование Фонд «Сколково»)

Уполномоченное подразделение: Объединенная дирекция по проектированию и строительству центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (сокращенное наименование – ООО «ОДПС Сколково»)

Генеральные подрядчики:

По объекту Технопарк Сколково – ЗАО «Компакт»;

По объекту Университет Сколтех – АО «Путеви Ужице»;

По объекту Жилые кварталы 9,10,11 – ОАО «СКМ Инжиниринг»;

По объекту Семейный кампус – ООО «Стем Строй».

Консультант: Организация, обладающая соответствующим опытом, квалификацией, наличием людских ресурсов и программного обеспечения, лицензиями и необходимыми аккредитациями в области оценки экологической и энергетической эффективности Объектов по стандарту LEED.

Сроки начала и окончания оказания Услуг по договору:

Срок начала оказания Услуг по Договору: дата подписания настоящего Договора.

Завершение оказания Услуг по Договору:
- не позднее 31 декабря 2016 года для Объекта «Технопарк Сколково»;
- не позднее 30 июня 2017 года для Объекта «Жилой квартал 9»;
- не позднее 31 августа 2017 года для Объектов «Жилые кварталы 10 и 11»;
- не позднее 31 июня 2017 года для Объекта «Семейный кампус»;
- не позднее 31 августа 2017 года для Объекта «Сколтех».

Под завершением оказания Услуг понимается завершение Сертификации Объектов и присвоение им уровня сертификации не ниже Приоритетного уровня.

Цель данных Услуг: сопровождение процесса Сертификации Объектов по LEED.

1. Услуги, оказываемые Консультантом:

  - Анализ и оценка существующей документации по Объектам, подтверждение возможности выполнения обязательных условий Сертификации и Сертификации Объекта, подготовка совещания по предварительной оценке.

  - Проведение совещания по предварительной оценке с представителями Заказчика и Генерального подрядчика.

  - Подготовка и согласование с Заказчиком отчета по итогам совещания по предварительной оценке.

Отчет должен содержать:

- карту зачетных баллов LEED и прогнозный уровень Сертификации;
- план действий для достижения Приоритетного уровня Сертификации;

- предварительную оценку стоимости работ, которые дополнительно потребуются для 
  достижения Приоритетного уровня Сертификации;

- распределение ответственности всех участников проект;

- график Сертификации.

  - Проведение, как минимум, двух рабочих сессий с представителями Заказчика и Генерального подрядчика для оптимизации решений по достижению Приоритетного уровня Сертификации. Подготовка и согласование протокола рабочих сессий.

  - Проведение оперативных совещаний с Генеральным подрядчиком и посещение строительной площадки не реже чем один раз в месяц для выявления прогресса выполнения согласованного плана действий. Подготовка и согласование протокола оперативных совещаний.

  - Энергетическое моделирование проекта и проведение сравнительного анализа с базовой энергетической моделью по ASHRAE 90.1 (критерии EAp2 и EAc1). Корректировка энергетической модели проекта по результатам рабочих сессий с проектировщиком в двух итерациях.

  - Подготовка Плана защиты от осадков и эрозии, или экспертиза Плана, подготовленного Генеральным подрядчиком (критерий SSp1), включая посещение строительной площадки при необходимости.

  - Подготовка и проведение основного и расширенного технического аудита (критерии EAp1 и EAc3).

  - Подготовка плана мероприятий по проведению измерений и проверок на период не менее года после ввода объекты в эксплуатацию (критерий EAc5).

  - Подготовка плана проведения анонимного опроса по тепловому комфорту пользователей объекты спустя 6-18 месяцев со дня ввода объекты в эксплуатацию (критерий IEQc7.2, если выполнен IEQc7.1).

  - Осуществление необходимого взаимодействия с сертифицирующими органами USGBC и GBCI, включая направление запросов о толковании критериев системы LEED (Credit Interpretation Requests) и предоставление в USGBC и GBCI по их запросу любых ответов, документов, сведений, касающихся Сертификации.

  - Формирование окончательного комплекта документов, который необходимо загрузить на платформу LEED Online.

  - Осуществление регистрации проекта для проведения Сертификации.

  - Подготовка финального отчета Заказчику после получения сертификата с присвоением проекту Приоритетного уровня Сертификации. Предоставление оригинала сертификата Заказчику.

2. Порядок оказания Услуг Консультантом

  - В срок не более 10 (десяти) Календарных дней с момента подписания Договора Консультант должен предоставить для согласования Заказчику приказ о назначении ответственных специалистов на оказание Услуг по Договору.

  - По результатам проведения совещания о предварительной оценке Консультант должен предоставить Заказчику на рассмотрение и согласование отчет о предварительной оценке в срок не более 15 (пятнадцати) Рабочих дней со дня проведения совещания.

  - По результатам проведения рабочих сессий и оперативных совещаний с Генеральным подрядчиком Консультант должен предоставить Заказчику протокол встречи в срок не более 5 (пяти) Рабочих дней со дня проведения сессии или совещания.

  - Консультант представляет Заказчику отчет о прогрессе выполнения работ и подготовке требуемой документации для прохождения сертификации.

3. Полномочия Консультанта

  - Совместно или самостоятельно по согласованию с Заказчиком вести совещание о предварительной оценке Объекта по LEED, рабочие сессии, оперативные совещания с Генеральным подрядчиком, посещать строительную площадку Объекта и иметь доступ ко всем видам строительно-монтажных работ и частям возводимого Объекта в период действия Договора.

4. Программа оказания Услуг.

  - Ознакомление с Объектом, существующей проектной документацией.

  - Подготовка и проведение совещания о предварительной оценке.

  - Согласование отчета о предварительной оценке с планом действий и графиком сертификации.

  - Проведение рабочий сессий и оперативных совещаний, посещения строительной площадки и подготовка ежемесячных отчетов.

  - Регистрация Объекта на прохождение сертификации и подготовка всех отчетных материалов для USGBC и GBCI.

  - Подготовка финального отчета о пройденной сертификации и присвоении Сертификата LEED приоритетного уровня Объекту.

  - Плановый график проектирования и строительства объектов на территории инновационного центра «Сколково»:

|  | Ориентировочные сроки |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Завершение стадии П | Окончание СМР | Ввод в эксплуатацию |
| Технопарк | Июль 2013 | Май 2015 | Июнь 2015 |
| Сколтех | Июль 2013 | Июнь 2015 | Август 2015 |
| Жилой квартал 9 | Июль 2013 | Май 2015 | Июнь 2015 |
| Жилой квартал 10 | Февраль 2014 | Июль 2015 | Август 2015 |
| Жилой квартал 11 | Март 2014 | Июль 2015 | Август 2015 |
| Семейный кампус | Июнь 2014 | Май 2015 | Июнь 2015 |

5. Результаты Услуг

  - Результатом оказания Услуг является Сертификат LEED Приоритетного уровня и документы, свидетельствующие о выполнении Консультантом своих функций,  определенных  в  разделе  1  настоящего  технического задания.

- Материалы, предоставляемые Заказчиком

6.1. Для оказания Консультантом Услуг Заказчик предоставляет Консультанту проектную документацию, а также содействует в предоставлении рабочей, организационной, технологической, исполнительной и иной документации, которая требуется для прохождения сертификации по LEED.

| Консультант | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» |
| /_____________________/________/ | /___________________/ А. Лумельский / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 2

к Договору на предоставление консультационных услуг № _______ от _____________ 2014 г.

Стоимость Услуг

| Наименование Объекта | Сумма, руб. (вкл. НДС 18%) |
| --- | --- |
| Сколтех. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе проектирования |  |
| Этап 4 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 5 – подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |
| Технопарк. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 4 - подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |
| Семейный кампус. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 4 - подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |
| Жилой квартал № 9. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 4 - подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |
| Жилой квартал № 10. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 4 - подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |
| Жилой квартал № 11. Всего: |  |
| в том числе: |  |
| Этап 1 – выполнение Услуг по предварительной оценке |  |
| Этап 2 – разработка энергетической модели в двух итерациях |  |
| Этап 3 – подготовка, сбор и сдача документации на этапе строительства |  |
| Этап 4 - подготовка финального отчета после получения сертификата с присвоением проекту приоритетного уровня сертификации «Серебро» и предоставление оригинала сертификата |  |

| Консультант | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» |
| /_____________________/________/ | /___________________/ А. Лумельский / |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 4

к Договору №__________от___________2014 г.

# Форма безотзывной банковской гарантии на возврат Авансового платежа

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»), ОГРН 1107746949793, ИНН  7701897582

АДРЕС: 143026, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2.

Безотзывная банковская гарантия № ______

г._______________ 			 			         «___» ___________ 20___ г.

Полное наименование Банка, адрес места нахождения: (адрес, реквизиты, ОГРН, ИНН, лицензия), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________, действующего на основании __________, по просьбе  _Контрагент_______(местонахождение: адрес, ОГРН, ИНН, реквизиты), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на оказание ___________________№ ___ от «__»_______ 20__ г., (далее - «Договор»),  по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях  ________________________ (Сумма прописью) (далее – «Сумма Гарантии»), на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа в размере ____% от цены Договора на сумму ________________________ (Сумма прописью), в случае отказа Бенефициара или Принципала от исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

3. Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

-	Требование Бенефициара о выплате денежных средств по настоящей банковской гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/cя в соответствии с его условиями, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования.

-	Заверенная Бенефициаром копия платежного поручения об уплате аванса по Договору на расчетный счет Принципала № ____________________________ у Гаранта с отметкой банка Бенефициара.

Требование Бенефициара с приложенными к нему документами должно быть направлено по адресу места нахождения Гаранта посредством направления заказного письма с уведомлением о вручении, курьерской связью с получением отметки Гаранта о дате получения документов, либо через банк  Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT сообщения подтвердит, что Требование подписано, а копия платежного поручения заверена должным образом уполномоченными лицами Бенефициара. Сообщение банка Бенефициара должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае, если требование с приложенными к нему документами направлено Гаранту через организацию услуг связи.

4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

5. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:

-	требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии

-	представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей Гарантии и приложенных к нему документов по истечении срока ее действия.

6. Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

7. Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара.

9. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

-	уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;

-	окончание срока действия настоящей Гарантии;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии и возвращение ее Гаранту;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

10. Утратившая силу Гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.

11. Настоящая Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

12.  Начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты ее выдачи.

13. Настоящая Гарантия действует по «_____» _________ 20____ года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращен настоящий документ Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно.

14. Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей Гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, не урегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом города Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта	________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта			________________ (Ф.И.О.)			М.П.

С бланком типовой формы ознакомлен:

| Консультант | Заказчик |
| --- | --- |
|  | Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» |
| /_____________________/________/ | /___________________/ А. Лумельский / |
| М.П. | М.П. |