**Приложение 2 к Договору**

**от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

**(ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование работ | Кол-во (объем) | Срок выполнения работ |
| 1 этап | | | |
| 1 | полевые работы: выезд на объект; обследование участка; выполнение необходимых замеров; проведение дендрологического обследования; определение качественного и количественного состояние зеленых насаждений. | 85.4 га | 44 дня с момента заключения договора |
| камеральные работы: обработка данных полевых работ; составление инвентаризационного плана М 1:500; составление таблиц зеленых насаждений и элементов озеленения; составление ведомости учета насаждений. |
| расчет эксплуатационной стоимости зеленых насаждений. |
| расчет компенсационной стоимости зеленых насаждений. |
| 2 этап | | | |
| 2 | Предоставления услуг дендролога для обследований зеленых насаждений. | 24 выезда | В течении года с момента заключения договора |

**Заказчик: Подрядчик:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**