ДОКУМЕНТАЦИЯ

по проведению Процедуры закупки – открытого Запроса предложений

на право заключения договора на выполнение работ  по проектированию

объекта «Муниципальный экоцентр»  на территории Инновационного центра «Сколково»

(проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация»)

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Извещение о закупке № 14-50104/29  от 09.04.2014

размещено на сайте www.sk.ru

«01» июня  2014 года

Москва, 2014 г.

Содержание

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК

1.1. Содержание терминов, используемых в настоящей Документации Процедуры закупки, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее – Фонд) в редакции приказа Президента Фонда от «13» сентября  2012 года № 88 (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного по адресу www.sk.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки

2.1.1. Процедурой закупки, регламентируемой настоящей Документацией является Запрос предложений на право заключения Договора  на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг). Процедура закупки может быть открытой или закрытой, одноэтапной или многоэтапной, с проведением или без проведения предварительного отбора, вид Процедуры закупки устанавливается в разделе 15 «Информационная карта» настоящей Документации процедуры закупки (далее по тексту ссылки на разделы,  статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

2.1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемых по Договору товаров (выполняемых работ и оказываемых услуг) указаны в разделе 18 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

2.1.3. Заказчик, Организатор проведения настоящей Процедуры закупки установлены в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

2.2. Извещение о проведении Процедуры закупки

2.2.1. Извещение о проведении настоящей Процедуры закупки размещено на сайте www.sk.ru в сети Интернет (далее – Извещение о Процедуре закупки, Извещение).

2.3. Начальная (максимальная) цена Договора

2.3.1. Начальная (максимальная) цена Договора, в случае ее установления, указана в разделе 15 «Информационная карта», а также в Извещении о проведении Процедуры закупки.

2.4. Срок подачи Заявок

2.4.1. Заявки могут быть поданы Участниками Процедуры закупки, начиная со дня, следующего за днем размещения на сайте Извещения о проведении Процедуры закупки. Прием Заявок заканчивается в день и час вскрытия конвертов с заявками на участие в Процедуре закупки и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в Процедуре закупки, указанный в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», а так же в Извещении о проведении Процедуры закупки.

2.5. Отказ от проведения Процедуры закупки

2.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры закупки на любом этапе проведения.

2.5.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Комиссия размещает соответствующее уведомление на сайте www.sk.ru.

2.6. Затраты на участие в Процедуре закупки

2.6.1. Участник Процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в Процедуре закупки, а Заказчик не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1. Форма Заявки

3.1.1. Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте либо в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011г. N 63-ФЗ
"Об электронной подписи" в порядке, установленном в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

3.2. Подготовка Заявки

3.2.1.	Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

3.2.2.	Заявка на участие в Процедуре закупки должна содержать следующие документы Участника Процедуры закупки:

3.2.2.1. Письмо - Заявку на участие в Процедуре закупки, подписанную руководителем Участника Процедуры закупки или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике Процедуры закупки, подавшем Заявку, в том числе:

- фирменное наименование (наименование),

- сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона, адрес электронной почты,

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,

- иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе о сроках его исполнения,

- предложение о цене Договора, о цене единицы товара, услуги.

В Заявке Участником Процедуры закупки должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

3.2.2.2.	Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Процедуры закупки (для юридических лиц);

3.2.2.3.	Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.4.	Для российских юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, - сведения об аффилированных юридических и физических лицах, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы государственной власти, или документы, подтверждающие отсутствие необходимости в представлении указанных сведений;

3.2.2.5.	Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.6.	Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

3.2.2.7.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3.2.2.8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

3.2.2.9.	В случае если от имени Участника Процедуры закупки действует лицо, уполномоченное его руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника Процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3.2.2.10.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица (в случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника Процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или учредительными документами Участника Процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении совершения крупных сделок, Участник Процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора);

3.2.2.11.	Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на расчетный счет Фонда или его Дочернего общества, в случае, если в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения Заявки (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки).

3.2.2.12.	Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, если они необходимы Участнику Процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

3.2.2.13.	Обязательство Участника Процедуры закупки заключить Договор с Заказчиком в случае признания его Победителем Процедуры закупки.

3.2.2.14.	Документацией Процедуры закупки может быть установлено требование о представлении дополнительных документов и сведений:

- концептуальных и проектных решений, дизайнерских проектов или эскизов, макетов, экспериментальных образцов продукции, образцов продукции, изготовленных по конкретным техническим условиям Заказчика, графических и визуализированных решений, расчетов и обоснований, иной специальной информации, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого проводится Процедура закупки;

- документов, подтверждающих опыт поставки товаров, выполнения работ, услуг аналогичных Предмету закупки;

- документов, подтверждающих квалификацию Участника Процедуры закупки, в случае проведения Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или разделе 18 «Техническая часть» установлены требования к квалификации Участника Процедуры закупки;

- документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- прочих документов, содержащих сведения, необходимость предоставления которых установлена в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или в разделе 16 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ».

3.2.2.15.	Участник Процедуры закупки вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

3.2.2.16.	Если в Документации процедуры закупки предусмотрена возможность подачи Альтернативных предложений, Участник Процедуры закупки в составе Заявки вправе подготовить и подать Альтернативное предложение.

3.2.3. Непредставление документов, указанных в подпунктах 3.2.2.15 – 3.2.2.16, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.4. В случае проведения Запроса предложений список документов Участника Процедуры закупки, в качестве требуемых в составе Заявки, может быть изменен по согласованию с Департаментом по закупкам или Тендерным комитетом.

3.2.5.	В случае если Участник Процедуры закупки не является резидентом Российской Федерации, и, вследствие этого, по объективным причинам не может представить какие-либо документы, указанные в настоящей статье, такой Участник Процедуры закупки обязан предоставить соответствующие документы по форме, соответствующей законодательству государства, где он зарегистрирован, и соответствующие письма, поясняющие причину невозможности предоставления требуемых документов.

3.2.6.	В случае необходимости, если это предусмотрено в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», Участник Процедуры закупки в своей Заявке принимает на себя обязательство обеспечить представителям Заказчика возможность ознакомиться с образцами товара, аналогичного тому, поставка которого является Предметом закупки, а также с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара.

В целях выполнения данного обязательства Участник Процедуры закупки указывает в Заявке место и время, когда представители Заказчика могут посетить места нахождения таких мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Заказчика должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее трех посещений продолжительностью не менее четырех часов каждое, при условии, что последнее посещение представителями Заказчика может быть осуществлено не позднее, чем за два рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.

3.2.7. В том случае, если установленная в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» сумма обеспечения Заявки своевременно поступила на соответствующий расчетный счет, то непредставление копии платежного документа в составе своей Заявки Участником Процедуры закупки не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.8. Участникам Процедуры закупки недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней, а так же неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 16 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации Процедуры закупки.

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

3.3.1. Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, которые являются предметом Процедуры закупки, количественных и качественных характеристик определяются разделом 18 «Техническая часть».

3.3.1. Участник Процедуры закупки представляет в составе своей Заявке Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), подтверждающее соответствие требованиям и содержащее все количество товаров, объем работ и услуг, указанное в разделе 18 «Техническая часть», которые Участник Процедуры закупки предлагает поставить (выполнить/оказать) в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг) должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 16 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». Конкретные требования к составу Предложения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в Форме 16.2.2.

3.4. Расчет цены Договора

3.4.1. Участник Процедуры закупки производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями раздела 16 - Форма 16.2.1. «предложение о цене договора» и раздела 18 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и приводит его в Предложении о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (выполнения работ и оказания услуг).

3.4.2. Стоимость товара, выполненных работ, оказанных услуг за единицу и общая цена Договора должны включать все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Участник Процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в Заявке должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.4.3. Оговорки относительно условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются.

3.5. Оформление и подписание Заявки

3.5.1. При описании условий и предложений Участниками Процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Участник Процедуры закупки подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки.

3.5.4. Все документы, представленные в Заявке должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами.

3.5.5. При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.6.	Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов (Форма описи документов, предоставляемых в составе Заявки, приведена в разделе 16 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», форма 16.1), которые должны быть скреплены печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны Участником Процедуры закупки или лицом, им уполномоченным.

3.5.7. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику Процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

3.5.8. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

3.5.9. При этом ненадлежащее исполнение Участником Процедуры закупки требований о том, что все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.5.10. К Заявке, подаваемой в бумажном виде, должна быть приложена копия документов Заявки в электронном отсканированном виде.

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками

3.6.1. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником Процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника Процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы. При проведении Запроса предложений допускается направление Участником Процедуры закупки сканированной копии Заявки по электронной почте или посредством факсимильной связи в случае, если это предусмотрено Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки.

3.6.2. В случаях, предусмотренных Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки, Заявка может быть подана в форме электронного документа, подписанного электронной подписью.

3.6.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.6.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.7. Возврат Заявок

3.7.1. Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в процедуре закупки, не возвращаются, кроме случаев, установленных Положением о закупках.

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок

3.8.1. 	В ходе рассмотрения Заявок Комиссия вправе направить за подписью руководителя Департамента по закупкам Участникам Процедуры закупки запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки полномочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и других документов, требуемых Извещением о проведении Процедуры закупки, Документацией процедуры закупки в составе Заявки Участника Процедуры закупки.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

3.8.2. Допускается направление Участнику Процедуры закупки уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником Процедуры закупки Продукции.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки

4.1.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

4.1.2. Участник Процедуры закупки, для того, чтобы принять участие в Процедуре закупки, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 4.1.3.

4.1.3. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки:

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

6) Соответствовать иным требованиям, установленным в Документации Процедуры закупки.

4.1.4. Для участия в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки должен своевременно  подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией Процедуры закупки.

4.1.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора, а также возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работу указана в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.2. Требования к производственным мощностям, технологическому оборудованию, трудовым, финансовым и другим ресурсам, необходимым для производства товара, поставка которого является предметом закупки, выполнения работ и оказания услуг, являющихся предметом закупки.

Указаны в разделе 15 «Информационная карта» и разделе 18 «Техническая часть».

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ

5.1.	Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть предусмотрена необходимость обеспечения Заявки для защиты интересов Заказчика от риска, связанного с уклонением Участника Процедуры закупки от заключения Договора. Видами обеспечения Заявки являются:

5.2. Внесение Участником Процедуры закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

5.3. Требование о применении обеспечения Заявки, его виде и размере устанавливается в разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и Извещении о проведении Процедуры закупки и в равной мере распространяется на всех Участников Процедуры закупки.

5.4.	Размер суммы обеспечения Заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора.

5.5.	В случае если установлено требование о применении обеспечения Заявки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве ее обеспечения, в течение 10 рабочих дней со дня (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее):

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве Заявки;

- признания Процедуры закупки несостоявшейся;

- размещения на сайте Фонда выписки из протокола рассмотрения и оценки Заявок.

5.6.	Победителю Процедуры закупки, а также Участнику Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

5.7.	В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

5.8. Срок действия Обеспечения Заявки устанавливается не менее срока действия самой Заявки.

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОНТРАГЕНТА

6.1. Оценка финансовой устойчивости Контрагента осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также промежуточной отчетности за последний закрытый период текущего года, заверенной подписью руководителя и оригинальной печатью Контрагента). Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

- бухгалтерский баланс (форма №1);

- отчет о финансовых результатах (форма №2).

Для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, оценка не производится.

6.2. При оценке применяется следующая методика:

Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

•	Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент отражает способность Контрагента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Контрагента. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

•	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/

Краткосрочные обязательства

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Контрагент может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

•	Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/

Валюта баланса

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Контрагента, финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более 0,5.

•	Сопоставимость оборотов Контрагента (выручка) с Ценой договора.

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет. В случае срока деятельности Контрагента менее 2-х лет, средняя выручка равна значению, указанному в отчете о финансовых результатах (форма №2)  за отчетный год.

6.3. Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Контрагента, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | ЧА < 0 ЧА > 0 | 0 0,20 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,15 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент сопоставимости оборотов | КСО < 0,33 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

- 7.  ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ОБЪЕМА ФУНКЦИНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ, А ТАКЖЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ УСЛОВИЙ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

Указаны в разделе 15 «Информационная карта» и/или разделе 18 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

- 8.  ТРЕБОВАНИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА НА ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ

8.1. Указаны в разделе 15 «Информационная карта» и/или разделе 18

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

- 9. УСЛОВИЯ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

Указаны в разделе 15 «Информационная карта» и/или разделе 18 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

- 10. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНЕ ДОГОВОРА, ПОРЯДКУ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПЛАТЕ (УЧЕТ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, РАСХОДОВ НА СТРАХОВАНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ И ДРУГИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ), ВАЛЮТЕ (ВКЛЮЧАЯ ПОРЯДОК ПЕРЕСЧЕТА К РУБЛЮ).

Указаны в разделе 16 - Форма 16.2.1. «предложение о цене договора».

- 11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ЕСЛИ ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКАЗЧИКОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОСЕЩЕНИЯ, СРОКАХ ТАКОГО ПОСЕЩЕНИЯ, А ТАКЖЕ О МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ ЧИСЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КАЖДОГО УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

11.1. Возможность посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг установлена в разделе 15 «Информационная карта».

11.2.	В случаях, предусмотренных Документацией Процедуры закупки, Комиссия и (или) Инициатор организует посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с процедурой, указанной в Документации Процедуры закупки. Такое посещение организуется с целью предоставить каждому Участнику Процедуры закупки возможность осмотреть место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, ознакомиться с условиями и получить информацию для подготовки Заявки.

11.3.	Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть организовано не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

11.4.	Заказчик обязан предоставить равные возможности для ознакомления с местом поставки товара, выполнения работ, оказания услуг всем Участникам Процедуры закупки.

11.5.	Для организации посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Инициатор назначает ответственное лицо, о котором сообщается в Документации Процедуры закупки и которое несет ответственность за организацию посещения.

11.6.	Участники Процедуры закупки должны самостоятельно организовать доставку своих представителей на место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик не компенсирует расходы на проживание и транспортировку представителей Участников Процедуры закупки.

11.7.	Участники Процедуры закупки обязаны застраховать своих представителей от несчастных случаев во время посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и не предъявлять претензий Заказчику в случае нанесения ущерба, травмы или смерти в результате посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

- 12.  СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО ДОГОВОРОМ ОБЪЕМА ЗАКУПАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПО ИНЦИАТИВЕ ЗАКАЗЧИКА ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Возможность изменения установленного Договором объема закупаемой продукции по инициативе Заказчика после заключения Договора  установлена в разделе 15 «Информационная карта».

- 13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК

13.1. Критериями оценки Заявок Участников Процедуры закупки могут быть:

а) цена Договора, цена единицы Продукции;

б) срок поставки Продукции, выполнения работ, оказания услуг;

в) условия оплаты Продукции;

г) функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара или качество технического предложения (при проведении Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг);

д) срок представляемых гарантий качества Продукции;

е) квалификация Участника Процедуры закупки, в том числе:

обеспеченность материально-техническими ресурсами;

обеспеченность кадровыми ресурсами;

опыт и репутация Участника Процедуры закупки;

финансовая устойчивость Участника Процедуры закупки;

иные подкритерии, устанавливаемые в соответствии с Методикой оценки Документацией Процедуры закупки.

ж) расходы на эксплуатацию;

з) расходы на техническое обслуживание;

и) наличие складов, технических центров и иных инфраструктурных объектов, необходимых для своевременного исполнения условий Договора;

к) наличие дистрибьюторских, дилерских и иных эксклюзивных прав на поставляемые товары.

13.2. Использование иных критериев оценки допускается исключительно на основании решения Тендерного комитета или Департамента по закупкам.

13.3. Документация Процедуры закупки может содержать также иные требования, установленные Заказчиком в разделе 15 «Информационная карта».

13.4. Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Запросе предложений, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

13.5.  При оценке Заявок и выборе Победителя Запроса предложений Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации Процедуры закупки.

13.6. Весовое значение ценового критерия не может составлять менее 40 процентов от общего весового значения критериев Запроса предложений, за исключением случаев, если иное весовое значение установлено в разделе 15 «Информационная карта» на основании решения Тендерного комитета.

13.7. При оценке Участника Процедуры закупки в части обеспеченности соисполнителей (субподрядчиков) материально–техническими ресурсами, трудовыми ресурсами, наличия соответствующей квалификации персонала Комиссия вправе учитывать соответствующие показатели соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работ, если это разрешено в Документации Процедуры закупки.

- 14.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Получение Документации процедуры закупки

14.1.1. В разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления Участникам Процедуры закупки Документации процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе.

В случае установления возможности предоставления Документации Процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе любое заинтересованное лицо для получения Документации Процедуры закупки должно обратиться в адрес Организатора Процедуры закупки письменно или в форме электронного документа, которые направляются по адресу Организатора Процедуры закупки, указанному в разделе 15 «Информационная карта».

14.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки

14.2.1.	Любой Участник Процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, Запрос Организатору Процедуры закупки о разъяснении положений Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки (далее - Запрос).

14.2.2.	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса Комиссия и (или) Инициатор (по согласованию с Комиссией) обязаны направить (в письменной форме или копию по электронной почте) разъяснения положений Извещения и/или Документации Процедуры закупки (далее - Разъяснения), подписанные Руководителем Департамента по закупкам, если указанный Запрос поступил в Фонд не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи Заявок.

14.2.3.	В течение одного рабочего дня со дня направления Разъяснения по Запросу Участника Процедуры закупки такое Разъяснение с содержанием Запроса, без указания наименования (имени) Участника Процедуры закупки, от которого поступил запрос, должно быть размещено Организатором Процедуры закупки на сайте Фонда.

14.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки

14.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию процедуры закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Процедуры закупки не допускается.

14.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения решения о внесении изменений в Извещение о проведении Процедуры закупки и/или в Документацию Процедуры закупки такие изменения размещаются на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, что со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок такой срок составлял не менее 4 (четырех) календарных дней.

14.4. Официальный язык Процедуры закупки

14.4.1. Заявка, подготовленная Участником Процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются Участники Процедуры закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

14.4.2. Использование других языков для подготовки Заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки, установленным Документацией Процедуры закупки.

14.4.3. Входящие в Заявку, оригиналы которых выданы Участнику Процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

14.4.4. На входящих в Заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

14.4.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки.

14.5. Валюта Процедуры закупки

14.5.1. Все суммы денежных средств в Заявке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в разделе 15 «Информационная карта».

14.5.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.5.1, может быть расценено Комиссией как не соответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки, если иное не предусмотрено в разделе 15 «Информационная карта».

14.6. Подача и прием конвертов с Заявками

14.6.1.	Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте или в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

14.6.2. Прием Заявок заканчивается в день и час вскрытия конвертов с Заявками.

14.7. Опоздавшие Заявки

14.7.1. Полученные после окончания срока подачи Заявок Заказчиком конверты с Заявками подавшим их лицам не рассматриваются и не возвращаются.

14.8. Изменение Заявок и их отзыв

14.8.1. Участник Процедуры закупки может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

14.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.

14.9.1. Комиссия, в установленные Извещением и Документацией Процедуры закупки время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками или открывает к ним доступ в случае подачи Заявок в форме электронного документа подписанного Электронно-цифровой подписью уполномоченного лица, и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. На процедуру вскрытия Заявок, поданных для участия в Запросе предложений, представители Участников Процедуры закупки не приглашаются.

14.9.2. При рассмотрении Заявок Участников Процедуры закупки Комиссия проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации Процедуры закупки;

- Соответствие Участников Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к субподрядчикам были установлены в Документации Процедуры закупки).

14.9.3. Заявка Участника Процедуры закупки не допускается к участию в Процедуре закупки в следующих случаях:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Процедуры закупки, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации Процедуры закупки;

- несоответствия Участника Процедуры закупки, Заявки Участника Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в Документации Процедуры закупки).

14.9.4. В случае установления факта подачи одним Участником Процедуры закупки двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником Процедуры закупки не отозваны, все Заявки на участие в Процедуре закупки такого Участника Процедуры закупки не рассматриваются и не возвращаются такому Участнику Процедуры закупки.

14.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки

14.10.1.При осуществлении Процедуры закупки Комиссия может проводить переговоры с любым Участником Процедуры закупки, Заявка которого не была отклонена на основании требований Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки, по любому пункту его Заявки.

14.11. Рассмотрение и оценка Заявок

14.11.1. Результаты рассмотрения Заявок Участников Процедуры закупки указываются Комиссией в протоколе рассмотрения и оценки.

14.11.2. Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

14.11.3. В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя Процедуры закупки Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, определяет рейтинг и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки установленными в Документации Процедуры закупки.

14.12. Определение Победителя Процедуры закупки

14.12.1. 	По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия принимает решение о выборе Победителя Процедуры закупки.

14.12.2. 	Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- об Участниках Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки после проведения рассмотрения Заявок в порядке, установленном в статье 14.11;

- о принятом на основании результатов оценки Заявок решении Комиссии;

- о присвоении Заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;

- решение Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Процедуры закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера.

14.12.3. 	Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте по закупкам, второй передается Инициатору. Победителю Процедуры закупки направляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки Заявок.

14.12.4.	В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех Участников Процедуры закупки или о допуске к участию в Процедуре закупки только одного Участника Процедуры закупки, такая Процедура закупки признается несостоявшимся.

14.12.5. В случае если Процедура закупки признана несостоявшейся и только одна Заявка удовлетворяет всем требованиям Документации Процедуры закупки, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с единственным Участником Процедуры закупки.

14.12.6.	В случае принятия решения, указанного в пункте 14.12.5, Договор заключается на условиях, указанных в поданной таким Участником Процедуры закупки Заявке и в Документации Процедуры закупки. Такой Участник Процедуры закупки не вправе отказаться от заключения Договора.

14.12.7. Выписка из протокола рассмотрения и оценки Заявок размещается на сайте Фонда в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок. При этом указанная выписка должная публиковаться исключительно в части объявления резолютивной части Протокола и не должна содержать сведений о Комиссии и персональном голосовании каждого из ее членов.

14.12.8. Любой Участник Процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения и оценки Заявок на сайте Фонда вправе направить Инициатору или Комиссии запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому Участнику Процедуры закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

14.13. Порядок заключения Договора

14.13.1. Победитель Процедуры закупки, а в случае не заключения договора с победителем Процедуры закупки, Участник Процедуры закупки, занявший второе место, Единственный Участник Процедуры закупки обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после его получения.

Под Единственным поставщиком в контексте настоящей Документации понимается: Единственный Участник Процедуры закупки, подавший Заявку, при условии, что данная Заявка и Участник Процедуры закупки соответствуют требованиям Документации Процедуры закупки; Единственный допущенный к участию в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки.

14.13.2. Участник Процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора в случае:

1) Не предоставления подписанного Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный пунктом 14.13.1.

2) Не предоставления обеспечения исполнения Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок установленный Документацией Процедуры закупки.

3) Не предоставления Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что указанные документы не были представлены одновременно с подачей Заявки.

14.13.3. В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и поступают в распоряжение Заказчика.

14.13.4. В случае если Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Заключить Договор с Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер.

3) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

14.13.5. В случае уклонения Участника Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого Участника Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

14.13.6. Участник Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер,  признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, предусмотренных подпунктом 14.13.2.

14.14. Режим обмена информацией.

14.14.1. Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия оставляют за собой право проверять достоверность любой представленной Участником Процедуры закупки информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

14.15. Переторжка

14.15.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, которая при проведении Запроса предложений, вправе на любом этапе объявить о проведении Переторжки, в случае если условие о возможности ее проведения включено в Извещение о проведении Процедуры закупки и (или) Документации Процедуры закупки.

14.15.2. Решение Комиссии о проведении Переторжки вносится в протокол предварительной оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

14.15.3. Уведомление о проведении Переторжки размещается на сайте Фонда в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения Комиссией; при этом ценовые предложения Участников Процедуры закупки не разглашаются.

14.15.4. В порядке, указанном в уведомлении о проведении Переторжки, Участники Процедуры закупки подают Заявки на участие в Переторжке, содержащие предложения по Предмету закупки, поданные в отношении критериев, по которым проводится Переторжка.

14.15.5. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи Заявок на участие в Переторжке, Комиссия производит окончательную оценку Заявок Участников Процедуры закупки с учетом проведенной Переторжки.

14.15.6. Результаты проведения Переторжки включаются в протокол выбора Победителя Процедуры закупки, в котором указываются окончательные результаты оценки Заявок Участников Процедуры закупки с учетом результатов проведенной Переторжки.

14.15.7.Переторжка может быть полной или частичной:

15.15.7.1. Полная Переторжка проводится в отношении всех критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

14.15.7.2. Частичная Переторжка проводится в отношении части критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

14.15.8.  Цена Договора, единицы Продукции является обязательным критерием для включения в Переторжку.

14.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок

14.16.1. При проведении Запроса предложений, Конкурентных переговоров, может быть предусмотрено итоговое разделение объема закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки.

14.16.2. Возможность применения итогового разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки должна быть предусмотрена в Извещении и/или разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

14.16.3. Если предусмотрено разделение объема закупки между Участниками Процедуры закупки, то в Извещении и/или разделе 15 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» указываются следующие условия:

14.16.3.1. количество Участников Процедуры закупки, между которыми производится разделение объема закупки;

14.16.3.2. поставка товара, выполнение работ, оказание услуг Участниками Процедуры закупки производится по цене и на условиях, предложенных Участником Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки либо по цене Участника Процедуры закупки, участвующего в разделении объема закупки, если она меньше цены Участника Процедуры закупки, которому присвоено первое место;

14.16.3.3. доля объема закупки (в процентном или денежном выражении), которая приходится на каждого Участника Процедуры закупки по итогам разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки.

При этом Участнику Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки, должно быть предоставлено право выполнения не менее 30% от общего объема закупки (в процентном или денежном выражении). Участник Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, вправе, по согласованию с Заказчиком, добровольно уменьшить свою долю в общем объеме закупки.

14.16.4. В случае письменного отказа или уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора доля такого Участника Процедуры закупки распределяется в равных долях между остальными Участниками Процедуры закупки по согласованию с ними.

- 15.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

15.1. Следующая информация и данные для конкретной Процедуры закупки уточняют и дополняют положения настоящей Документации процедуры закупки:

| № п/п | Ссылка на разделы, статьи, пункты и подпункты общей части | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пункт 2.1.3. | Наименование Заказчика/ Организатора Процедуры закупки контактная информация | Сведения о Заказчике: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»; Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОДПС Сколково». Адрес Заказчика: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; Контактное лицо по техническим вопросам: Виноградов Сергей, тел. 8915-322-58-29 Никифоров Александр, тел.: 8916-184-60-92 Сведения об Организаторе Процедуры закупки: ООО «ОДПС Сколково». Адрес Организатора Процедуры закупки: Место нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; Контактное лицо по процедурным вопросам: Чекин Владимир Телефон: (495) 967-01-48 (доб. 26-25) факс: (495) 967-01-96 Сайт, на котором размещена Документация процедуры закупки: www.sk.ru Адрес электронной почты: ODPS.Zakupki@sk.ru |
| 2. | Пункт 2.1.1. | Способ закупки, форма проведения – открытая/закрытая, одноэтапная/многоэтапная | Открытый Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация») для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» |
| 3. | Пункт 14.1.1. | Предоставление Документации процедуры закупки Участникам Процедуры закупки | Документация доступна для ознакомления на сайте Организатора процедуры закупки |
| 4. | Пункт 14.1.1. | Порядок получения Технической документации в составе Документации Процедуры закупки | Техническая документация Процедуры закупки (копия на CD/DVD носителе) выдается на руки всем желающим принять участие в Процедуре закупки по адресу Заказчика: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2. Документация выдается с 8.30 до 17.30 по рабочим дням. Срок окончания выдачи Технической документации наступает за 1 рабочий день до окончания приема Заявок на участие в Процедуре закупки. Передача Технической документации осуществляется на CD/DVD носителях по предъявлению следующих документов: - Письмо о намерении участвовать в Процедуре Закупки (в свободной форме) с печатью и подписью руководителя организации; - Подписанное и заверенное печатью организации Обязательство о неразглашении информации 3-им лицам по Форме 16.5.; - В случае личного посещения для получения Технической документации – доверенность на получателя с печатью и подписью руководителя организации; - В случае использования курьерской службы – уведомление по электронной почте на адрес Организатора Процедуры закупки о планируемом посещении курьера с электронной копией заказа на доставку за счет получателя; электронные копии Письма о намерении участвовать в Процедуре Закупки и Согласии о неразглашении информации 3-им лицам. Внимание: Для доступа на территорию необходимо заблаговременно заказать пропуск у Заказчика. Перечень Технической документации предоставлен в Приложении №2 к проекту Договора (но не является полным перечнем Исходных данных, которые выдаются Победителю перед подписанием Договора). |
| 5. | Статья 3.1.1. | Форма подачи Заявок | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. Участник Процедуры закупки, обязательно, должен представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей Заявки в одном экземпляре на CD/DVD/флэш носителях (документы в формате PDF отсканированные после нумерации страниц, но до прошивки заявки). Заявка должна содержать документы, указанные в п.3.2.2 данной Документации проведения процедуры закупки. |
| 6. | Статья 3.2. | Количество копий Заявки (при подаче на бумажном носителе) | Один экземпляр в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. |
| 7. | Статья 14.6. | Место, порядок и срок подачи Заявок (адрес), дата и время вскрытия конвертов с заявками | Почтовый адрес (Адрес подачи Заявок): 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с «01» июня 2014 года по «11» июня 2014 года, с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут (время московское). |
| 8. | Подпункт 3.2.2.16. | Возможность подачи альтернативных предложений | Не устанавливается |
| 9. | Пункт 2.1.1. | Этапы проведения Процедуры закупки, сроки их проведения (в случае проведения многоэтапной процедуры закупки) | Не применимо |
| 10. | Статья 14.15. | Возможность проведения переторжки | Устанавливается |
| 11. | Статья 14.10. | Возможность проведения Переговоров | Устанавливается |
| 12. | Статья 2.1. | Предмет Процедуры закупки (краткая характеристика, количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг) | - В соответствии с Заданием на проектирование (изменение №1) |
| 13. | Статья 18.3. | Место, условия и срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: ## 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4. кор.2 Условия выполнения работ: В соответствии с п.1.10 Задания на проектирование (изменение №1). Срок выполнения работ : Срок начала проектирования (ПД, РД) – с даты заключения договора. Срок завершения Работ –28.11.2014 г. Работы должны быть выполнены согласно этапам, состав и сроки которых указаны в Задании на проектирование (изменение №1), Графике выполнения работ (Приложение № 3 к Договору) |
| 14. | Раздел 11. | Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Предусмотрено (при необходимости) |
| 15. | Пункт 2.3.1. | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров | Установлена Начальная (максимальная) цена Договора в размере, не превышающем 6 867 790 (шесть миллионов восемьсот шестьдесят семь тысяч семьсот девяносто) руб. 33 коп., включая НДС 18%. Расчет начальной (максимальной) цены предмета закупки включает стоимость разработки проектной документации следующих стадий: -изыскания: инженерно-геологические, инженерно-геодезические, инженерно-экологические; - разработка проектной документации стадия «Эскизный проект»; - разработка проектной документации стадия «Проект»; - разработка проектной документации стадия «Рабочая документация». В расчете стоимости учтены следующие затраты: - налог на добавленную стоимость (НДС 18%). |
| 16. | Раздел 10. | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Оплата Работ осуществляется в соответствии с Распределением цены договора и Графиком финансирования (Приложение № 1 к проекту Договора), Графиком выполнения работ (Приложение № 3 к проекту Договора). Оплата Работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза) Платеж по Договору за Работы по разработке Архитектурной концепции осуществляется в размере 70 % (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза) в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Архитектурной концепции в соответствии с пунктом 6.1.6 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ. Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются. Оплата Инженерных изысканий Платеж по Договору за Инженерные изыскания осуществляется в размере 70 % (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям в соответствии с пунктом 6.2.9 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ. Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются. Оплата Проектных Работ (стадии П и РД) Платеж по Договору за разработку Проектной документации осуществляется в размере 70% (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Проектной документации в соответствии с пунктом 6.3.12 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ. Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются. Платеж по Договору за разработку Рабочей документации осуществляется в размере 90 % (девяносто процентов) от стоимости работ по разработке Рабочей документации - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Рабочей документации, согласно п. 6.4.7 и Приложению № 7 к настоящему Договору, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями пунктов 5 и 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ. Гарантийное удержание в размере 10 % (десять процентов) от стоимости работ по разработке Рабочей документации выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения Гарантийного Периода в отношении Работ, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются. Дата оплаты Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика. |
| 17. | Статья 3.4. | Порядок формирования цены Договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) | Стоимость проектирования объекта «Муниципальный экоцентр» на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация») определяется в соответствии с пунктом 16.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА» |
| 18. | Раздел 10. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками, исполнителями, подрядчиками | Российский рубль |
| 19. | Раздел 10. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного Договора | Не используется |
| 20. | Статья 4.1. | Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки (Требование, установленное Заказчиком) | Участник Процедуры закупки должен соответствовать следующим обязательным требованиям: 1. Наличие свидетельства члена СРО проектировщиков по видам проектных работ, соответствующих предмету закупки с правом заключения договора на проектирование на сумму не ниже стоимости предложения претендента. 2. Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки. 3. Не находится в процессе ликвидации и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом). 4. Не иметь задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору. 5. Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков. 6. Не иметь на дату подачи Заявки на закупку неудовлетворенных Участником процедуры закупки претензий Заказчика, за исключением претензий, работа по которым Заказчиком отозвана, или определения суда о принятии к производству искового заявления Заказчика к Участнику Процедуры закупки в связи с невыполнением работ (неоказанием услуг), нарушением сроков выполнения работ (оказания услуг), предусмотренных договором, неисполнением или ненадлежащим исполнением требований и предписаний организации строительного контроля или органа экологического контроля об устранении недостатков, необоснованным завышением стоимости работ (услуг), нецелевым использованием средств, перечисленных Заказчиком. |
| 21. | Статья 13.7. | Привлечение субподрядчиков | Предусматривается |
| 22. | Пункты 14.9.2., 14.9.3. | Требования к субподрядчикам | Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ. |
| 23. | Пункты 14.9.2., 14.9.3. | Возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работ | Установлено |
| 24. | Статья 14.16. | Возможность итогового разделения объемов закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки. | Не предусмотрена |
| 25. | Раздел 5. | Основные требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работ, услуг | Гарантийный Период качества Рабочей документации составляет 5 (пять) месяцев с момента передачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Рабочей документации в соответствии с настоящим Договором. |
| 26. | Статья 14.2. | Сроки предоставления разъяснений положений Документации процедуры закупки | Разъяснения положений Документации предоставляются до «11» июня 2014 года. |
| 27. | Подпункт 3.2.2.11.; Статья 6.1. | Размер и валюта обеспечения Заявок | 500 000 (пятьсот тысяч) рублей. НДС не облагается |
| 28. | Статья 6.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения Заявок | Банковские реквизиты ООО «ОДПС Сколково»: р/с 40702810692000005757 ГПБ (ОАО) г. МОСКВА Кор/с 30101810200000000823 БИК 044525823 |
| 29. | Статья 14.9. | Место и дата вскрытия конвертов с заявками: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; «16» июня 2014 года |
| 30. | Статья 14.11. | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок: | Не позднее «20» июня 2014 года по адресу Организатора Процедуры закупки: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., 4, кор. 2; |
| 31. | Раздел 13. | Критерии оценки Заявок и порядок оценки: Критерии для оценки качества технического предложения и квалификации претендента; Содержание критериев оценки; Значимость критериев оценки. 1. Цена; 100; 40. 2. Качество технического предложения; 0 – 100; 20. 2.1. Обоснование графика выполнения работ.; 0-40. 2.2. Обоснование (качество) расчёта стоимости с приложением документов, подтверждающих указанный расчет.; 0-60. 3. Квалификация; 0 – 100; 40. 3.1. Опыт проектирования; 0 – 60. 3.1.1. Выполнение собственными силами за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки на участие в закупке, работ (услуг) по проектированию объектов, аналогичных по виду и специфике работам (услугам), на выполнение которых проводится закупка, стоимостью не менее 50 % от начальной (максимальной) цены предмета закупки, указанной в информационном сообщении о проведении закупки (только завершённые проекты).; 0-35. 3.1.2. Наличие системы внутренней экспертизы и нормоконтроля выпускаемой проектной документации; 0-5. 3.1.3. Наличие опыта сопровождения экспертизы проектной документации; 0-20. 3.2. Обеспеченность кадровыми ресурсами; 0 - 15. 3.2.1. Организационная структура выполнения работ/услуг; 0-5. 3.2.2. Наличие собственного персонала (специалистов по видам работ, соответствующим предмету закупки), привлекаемого для реализации проекта; 0-10. 3.3. Техническое обеспечение; 0-15. 3.3.1. Наличие достаточного количества аппаратного обеспечения для выполнения ПИР и разработки ПД, в том числе оборудованными рабочими местами инженера-проектировщика, оборудованием для печати и сканирования чертежей форматов А2-А0, а также лицензионным специализированным программным обеспечением САПР; 0-13. 3.3.2. Наличие достаточного количества собственного либо арендуемого транспорта, соответствующих машин, механизмов и инструментов.; 0-2. 3.4. Финансовая устойчивость предприятия; 0 - 10. Рейтинг представляет собой сумму натуральных чисел в баллах, получаемую по результатам оценки Заявки каждым членом Комиссии по всем критериям. /При расчете рейтинга применяется коэффициент значимости, соответствующий каждому из критериев. Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации Процедуры закупки, составляет 100 баллов. Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, субъективно выставляемых каждым членом Комиссии, при этом Заявке содержащей лучшие условия исполнения Договора присуждается максимальное значение в баллах по каждому критерию. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Договора производится по результатам расчета итогового рейтинга, по каждой Заявке. |
| 32. | Статья 6.2. | Обеспечение возврата аванса | Не устанавливается |
| 33. | Раздел 11. | Посещение представителями Заказчика или Комиссии места нахождения мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара | Не устанавливается |
| 34. | Статья 3.2. | Дополнительные требования Заказчика | Не применимо |

- 16.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

16.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Процедуре закупки на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию

объекта «Муниципальный экоцентр»  на территории Инновационного центра «Сколково»

(проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация»)

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в Процедуре закупки нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка (по Форме 16.2.) |  |
| 2. | Предложение о цене договора ( ) (по Форме 16.2.1.) |  |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг по форме 16.2.2. |  |
| 4. | Документы, подтверждающие наличие опыта работ выполнения работ в объемах в соответствии с предметом Закупки (количество лет опыта работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг) – договора, акты поставки товара, благодарственные письма и т.п. |  |
| 5. | Анкета Участника Процедуры закупки (по Форме 16.3.) |  |
| 6. | Данные о субподрядчиках (в случае привлечения), включая соглашения о намерениях и допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |
| 7. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ) |  |
| 8. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за один месяц до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для индивидуальных предпринимателей, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГИП) |  |
| 9. | Нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) |  |
| 10. | Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 11. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Процедуры закупки, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
| 12. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: |  |
| а). | В случае если Заявка подписывается руководителем: |  |
|  | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности |  |
| б). | В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется: |  |
| 13. | доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки (по Форме 16.4.), заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 14. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника Процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой |  |
| 15. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника Процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Процедуры закупки: - копии действующих лицензий по предмету Процедуры закупки; - иные документы |  |
| 16. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (предоставления указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром) |  |
| 17. | формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также промежуточной отчетности за последний закрытый период текущего года, заверенной подписью руководителя и оригинальной печатью Контрагента) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации. |  |
| 18. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника Процедуры закупки (всего - количество листов) |  |

Руководитель _______________/_________/

Примечания:

- Таблица Формы описи документов не подлежит редактированию и форматированию ни в каком виде.

- При отсутствии в составе Заявки каких-либо документов, перечисленных в данной Форме, в графе «номера страниц» ставится прочерк или слово «нет».

- При наличии каких-либо документов, не входящих в перечень документов, перечисленных в данной Форме, добавляются сроки внизу данной таблицы.

  - ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору     Процедуры закупки

ЗАЯВКА (ОФЕРТА)

на заключение Договора на  выполнение работ по проектированию

объекта «Муниципальный экоцентр»  на территории Инновационного центра «Сколково»

(проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация»)

1. Изучив Документацию Процедуры закупки на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данной Процедуре закупки законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) Участника процедуры закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Процедуре закупки на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

согласно   выполнить работы, предусмотренные Техническим заданием Документации Процедуры закупки в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника Процедуры закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стоимость работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация») включая НДС 18% | руб. |  | в соответствии с Приложением №__ к Заявке «Предложение о цене до говора » |
| 2. | Предлагаемый процент тендерного снижения | % |  | в соответствии с Приложением №__ к Заявке «Предложение о цене договора » |

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене Договора   на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке).

3.2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров,  качестве выполнения работ, оказания услуг на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке на участие в Процедуре закупки).

4. Цена, указанная в настоящем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

5. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, ______________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящей __________________________________________________подтверждает, что против нашей компании

(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника Процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки и условиями наших предложений, в срок не менее, чем 10 (десять) дней со дня получения проекта Договора от Заказчика, Организатора процедуры закупки.

___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) понимает и соглашается с тем, что в случае отказа или уклонения от подписания проекта Договора, представленного Заказчиком, Организатором процедуры закупки сведения о  ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) будут внесены в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется Фондом.

8.  _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) согласно с тем, что проведение Процедуры закупки, на участие в которой подана настоящая Заявка может быть приостановлено на любом этапе ее проведения, в том числе по решению Арбитражного комитета.

_________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) понимает и соглашается с тем, что результаты Процедуры закупки могут быть отменены по решению компетентного органа (организации), в том числе Арбитражного комитета и _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) и не будет предъявлять никаких претензий, связанным с указанной отменой ни к Заказчику ни к Организатору процедуры закупки.

9. Мы согласны с тем, что Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия вправе проверять достоверность любой представленной нами информации,  в том числе с привлечением третьих лиц.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки).

Все сведения о проведении Процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

11. Настоящая Заявка действует не менее ___ дней с момента  подписания Договора, заключаемого  по итогам проведения Процедуры закупки.

12. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

*Настоящая Заявка является Офертой  согласно положениям Гражданского кодекса РФ

#### 16.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к Заявке

Предложение о цене Договора

| № | Наименование работ | Срок выполнения работ | Стоимость в руб. с учетом НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация») |  |  |
|  | Итого в руб. с учетом НДС 18%: |  |  |

В указанную цену включены все расходы, связанные с оказанием услуг, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

Примечание: Участник Процедуры закупки может приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости    выполнения работ

#### 16.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер						                  Приложение № __ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр»  на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация»), в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, _______________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице ________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно выполнить работы в соответствии с требованиями Процедуры закупки документации, положениями Заявки (Оферты).

- _________________________ (наименование компании) ознакомлено с материалами, содержащимися в технической части документации Процедуры закупки, влияющими на стоимость выполнения работ, в т.ч. на стоимость сопутствующих работ.

- Кадры

| № п/п | Наименование специальности | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |

Примечание: необходимо предоставить заверенную копию подтверждающих документов

- Материально-техническая база, позволяющая выполнить требования задания на проектирование

| № п/п | Наименование | Форма собственности (владение, аренда) | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- | --- |

Примечание: необходимо предоставить заверенную копию подтверждающих документов

- Опыт проектирования и реализации проектных решений в масштабах, сопоставимых с описанными в задании на проектирование.

_______________________ 			_______________________ 	/___________________/

(должность) 					(подпись) 			(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 				_______________________ 	/___________________/

(подпись) 			(ФИО)

Примечание: Участник Процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные и качественные характеристики товаров, качество работ, услуг.

16.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(предоставляется по усмотрению Участника Процедуры закупки)

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) Ф.И.О. Участника Процедуры закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) Паспортные данные для Участника Процедуры закупки – физического лица, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. Дата, место и орган регистрации индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника Процедуры закупки |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника Процедуры закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника Процедуры закупки подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка Арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику Процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Орган управления Участника Процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящей Процедуры закупки и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, Участником Процедуры закупки должны быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о финансовых результатах» за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также промежуточной отчетности за последний закрытый период текущего года, заверенной подписью руководителя и оригинальной печатью Контрагента) акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

16.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы Заявки подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Процедуры закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет ________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Процедуре закупки ______________________________________________________________________

(наименование Процедуры закупки).

Подпись __________________________________    ____________________________ удостоверяем.               (Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20__ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

  - .  ФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВА О НЕРАЗГЛАШЕНИИ                                ИНФОРМАЦИИ   ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

На бланке организации

Дата

обязательство о неразглашении информации третьим лицам

_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование Участника Процедуры закупки, для физического лица – паспортные данные, место жительства) (далее – Участник Процедуры закупки), принимает на себя следующее обязательство перед Заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и Организатором Процедуры закупки (Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Участник Процедуры закупки обязуется хранить всю информацию, раскрываемую Заказчиком или Организатором Процедуры закупки Участнику Процедуры закупки в режиме конфиденциальности и коммерческой тайны и не раскрывать любому третьему лицу без согласия предоставившей информацию стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство действует 5 (пять) лет с даты подписания Участником Процедуры закупки настоящего документа.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

- 16.6.  ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕЗУСЛОВНОМ СОГЛАСИИ                                       С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА

Настоящим, ___________________________________________________________________

(Наименование Участника Процедуры закупки)

в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании Устава, уведомляет, что ознакомлен со всеми условиями Положения о закупках (в редакции приказа Президента Фонда от «30» апреля  2013 года № 107), Документации Процедуры закупки – Запрос предложений (Извещение № 14-50104/29 от 09.04.2014 г.) и подтверждает свое полное безоговорочное и безусловное согласие с условиями, содержащимися в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации Процедуры закупки, и обязуется подписать Договор, содержащий данные условия, в случае победы в Процедуре закупки, в случае если Заявке присвоен второй номер, но при этом Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, а так же в случае если Процедура закупки признана не состоявшейся и Заказчику рекомендовано заключить договор с единственным Участником.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

ДОГОВОР

на выполнение работ по проектированию

№ _____________________

г. Москва								 «       » _____________ 2014 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, г.Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор.2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лумельского Александра, действующего на основании Устава (в редакции № 4, утвержденной решением № 70-РЕУ от 05.09.2013 г. Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, как единственного участника Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»),

и

______________________________________, с местом нахождения по адресу: _____________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании_________________,

далее по отдельности именуемые «Сторона» и совместно «Стороны», заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

    - «Акт приемки выполненных работ по Архитектурной концепции» означает акт, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора по форме Приложения № 4 к Договору, подтверждающий выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Работ по разработке Архитектурной концепции.

    - «Акт приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям» означает акт, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора по форме Приложения № 5 к Договору, подтверждающий выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Инженерных изысканий.

    - «Акт приемки выполненных работ по Проектной документации» означает документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком по завершении (получении положительного заключения) Экспертизы Проектной документации (всех ее частей) в соответствии с настоящим Договором по форме Приложения № 6 к Договору, который подтверждает выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Проектных Работ.

    - «Акт приемки выполненных работ по Рабочей документации» означает документ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком по завершении Работ по разработке Рабочей документации, утвержденной Заказчиком «в производство работ», в соответствии с настоящим Договором по форме Приложения № 7 к Договору, который подтверждает выполнение Подрядчиком и приемку Заказчиком Проектных Работ.

    - «Гарантийное удержание» означает удержание части сумм, причитающихся Подрядчику по настоящему Договору, вплоть до истечения Гарантийного Периода в отношении Работ, как согласованный Сторонами способ обеспечения исполнения обязательств Подрядчика. Гарантийное удержание обеспечивает исполнение обязательства Подрядчика по выполнению Работ в срок и с качеством, предусмотренным настоящим Договором, по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения указанного обязательства.

    - «Гарантийный Период» означает период времени, в течение которого Подрядчик несет гарантийные обязательства по результатам Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Законодательства РФ.

    - «ГОСТ» означает государственные стандарты, действующие в Российской Федерации.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «Градостроительный план земельного участка» или «ГПЗУ» означает градостроительный план земельного участка, передаваемый Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 2).

    - «График выполнения Работ» означает график выполнения Работ Подрядчиком. График выполнения Работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

    - «Договор» означает настоящий договор, заключенный между Подрядчиком и Заказчиком, включая все изменения, дополнения и приложения к нему, подписанные уполномоченными представителями Сторон.

    - «Архитектурная концепция» или «Эскиз» означает результат работ по разработке архитектурной концепции Объекта по настоящему Договору в виде графических, текстовых и расчетных материалов, перечень, объем, качество и количество которых установлены настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 9).

    - «Документы о выполненных Инженерных изысканиях» означает документы о выполненных инженерных изысканиях в значении данного термина, определенном в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624, СНиП 11-02-96, статье 47 Градостроительного кодекса, а также в иных актах Законодательства РФ, необходимые для строительства Объекта.

    - «Задание на проектирование» означает документ, содержащий основные качественные (технические, экономические и другие требования) и количественные требования Заказчика к Проектной документации (Приложение № 9).

    - «Законодательство РФ» означает систему всех действующих в Российской Федерации нормативно-правовых актов Российской Федерации (включая Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»), субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с учетом принятых и вступивших в действие изменений и дополнений.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию Генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс передается Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 2).

    - «Инженерно-изыскательские Работы» означает подготовку Подрядчиком Документов о выполненных Инженерных изысканиях. Срок выполнения Инженерно-изыскательских Работ указан в Графике выполнения Работ (Приложение № 3).

    - «Инженерные изыскания» означает инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические изыскания, инженерно-гидрогеологические изыскания, инженерно-геоэкологические изыскания, инженерно - метеорологические и иные изыскания, определенные в «Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», утвержденном Приказом  Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624, СНиП 11-02-96, статье 47 Градостроительного кодекса, а также в иных актах Законодательства РФ, необходимые для проектирования и строительства Объекта. Результаты Инженерных изысканий подлежат Экспертизе.

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исходно-разрешительная документация» означает исходно-разрешительную документацию, включая ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительную документацию, договоры, разрешения, заключения, технические условия для доступа к инженерным системам, технические условия для инженерных изысканий, проектирования, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть исходно-разрешительной документации, которая была передана Заказчиком Подрядчику на дату заключения настоящего Договора, так и иную исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Подрядчиком в соответствии с его обязательствами по настоящему Договору и Законодательством РФ.

    - «Исходные данные» означает совокупность графических материалов, текстовых документов и иной информации, в том числе Исходно-разрешительной документации, предоставляемых Заказчиком и указанных в Перечне Исходных данных – Приложение № 2 к настоящему Договору, а также собираемых Подрядчиком, которые необходимы для выполнения Работ.

    - «Календарный день» означает один день в соответствии с григорианским календарем; Календарный день включает выходные и праздничные дни, установленные в Российской Федерации.

    - «Консультант» означает лицо, которое Заказчик вправе привлечь для осуществления независимой экспертизы результатов Работ, контроля и надзора за выполнением Работ, консультаций Заказчика по Работам и их результатам.

    - «Недостатки» означают любые отступления (отклонения) при выполнении Работ от условий и требований настоящего Договора, Исходных данных, Задания на проектирование, Законодательства РФ.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд», или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданyю в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Обстоятельства непреодолимой силы» означает чрезвычайные обстоятельства или события, находящиеся вне разумного контроля Стороны, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными средствами, включая пожары, наводнения, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, революции, восстания, массовые беспорядки, введение эмбарго, установление карантина и иные обстоятельства, подтвержденные соответствующими актами уполномоченных органов и организаций, лишающие Сторону возможности, в полном объеме или существенным образом, исполнять свои обязательства по настоящему Договору. К Обстоятельствам непреодолимой силы не относится неисполнение или нарушение функций или обязательств, допущенное Субподрядчиками, консультантами, на исполнение которыми своих функций или обязательств полагалась при принятии своих собственных обязательств Сторона, заявляющая о воздействии на нее Обстоятельств непреодолимой силы.

    - «Объект» означает объект «Внутригородские системы инженерно-технического обеспечения, комплексное благоустройство и озеленение Инновационного центра «Сколково». Муниципальный экоцентр».

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Перечень Исходных данных» означает перечень, в соответствии с которым Заказчик передает Подрядчику Исходные данные (Приложение № 2).

    - «Представитель Подрядчика» означает лицо или лица, которые назначаются Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Подрядчиком полномочий на основании доверенности.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий на основании доверенности.

    - «Приложения» означает приложения к настоящему Договору, составленные в письменной форме и подписанные уполномоченными представителями Сторон, содержащие обязательные для Сторон положения и условия, и являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора.

    - «Программа выполнения Инженерных изысканий» – документ, разрабатываемый Подрядчиком по условиям настоящего Договора, содержащий описание видов Инженерных изысканий, состав, объем, сроки и метод их выполнения.

    - «Проектная документация» означает проектную документацию на строительство Объекта, выполненную Подрядчиком на основании Архитектурной концепции, и утвержденную Заказчиком в соответствии с Законодательством РФ, в том числе в соответствии с требованиями, указанными в Градостроительном кодексе, Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Зеленом Кодексе, включая эскизы, чертежи, спецификации, схемы, планы, графики, спецификации рекомендуемого оборудования и материалов, а также иные документы.

    - «Проектные Работы» означает разработку Подрядчиком Проектной документации, а также согласование указанной документации с Заказчиком и получение положительного заключения Экспертизы Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора. Состав и сроки выполнения Проектных Работ указаны в Графике выполнения Работ (Приложение № 3). В случае если для разработки Проектной документации требуется разработка СТУ, Работы по разработке и согласованию СТУ в соответствии с нормами п. 3.2.4 настоящего Договора включаются в понятие Проектные Работы.

    - «Проект планировки территории» означает документ, разработанный Заказчиком, предназначенный для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения Объекта.

    - «Работы» означает, в зависимости от контекста, Работы по разработке Архитектурной концепции, Инженерные изыскания или Проектные Работы (стадии П и РД).

    - «Работы по разработке Архитектурной концепции» означает разработку Подрядчиком документации, в которой отражена Архитектурная концепция, а также согласование указанной документации с Заказчиком.

    - «Рабочая документация» означает совокупность комплектов рабочих чертежей, текстовых документов, сметной и другой документации, разработанных на основании технических решений, принятых в утвержденной в установленном порядке проектной документации, в объеме и составе, определенными национальными стандартами системы проектной документации для строительства (СПДС) и предназначенными для выполнения строительно-монтажных работ и (или) изготовления строительных изделий.

    - «Рабочий день» означает рабочий день в соответствии с Законодательством РФ.

    - «Руководитель проекта со стороны Подрядчика» означает лицо, осуществляющее руководство Проектом со стороны Подрядчика, указания и распоряжения которого обязательны для исполнения всеми работниками Подрядчика.

    - «РФ» означает Российскую Федерацию.

    - «Сертификация LEED» означает сертификацию Проектной документации на предмет ее соответствия Стандартам LEED, выраженную в присвоении уровня сертификации не ниже «Серебро».

    - «Смета» означает смету на строительство Объекта, которую обязан разработать Подрядчик в составе разделов Проектной документации в соответствии с требованиями к сметному разделу проектной документации, утвержденными Приказом Президента Фонда от 19 декабря 2012 г. № 180. Требования к сметному разделу Проектной документации содержатся в Приложении № 10.

    - «СНиП» означает строительные нормы и правила, применяемые в Российской Федерации.

    - «СП» означает своды правил, применяемые в Российской Федерации.

    - «Совещания по Проекту» имеет значение, указанное в п. 10.4 настоящего Договора.

    - «Стандарты LEED» Под стандартами LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) понимается рейтинговая система сертификации проектов и зданий, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости, разработанная Американским Советом по Зеленым Зданиям – United States Green Building Council.

    - «Сторона» означает Заказчика или Подрядчика.

    - «СТУ» означает специальные технические условия, являющиеся техническими нормами, содержащие (применительно к Объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) Объекта. Разрабатываются в случае если для разработки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. Общие требования к разработке СТУ определены приказом Министерства регионального развития РФ от 1 апреля 2008 г. N 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».

    - «Субподрядчик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Подрядчика и привлекается им на основании отдельных договоров для выполнения части Работ по Договору.

    - «Техническая документация» - вся документация, подготовленная в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Подрядчика.

    - «Технические регламенты» означает документы, применяемые в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», устанавливающие обязательные для применения и исполнения требования к зданиям, строениям, сооружениям, процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Подрядчику в отношении Работ в течение срока действия настоящего Договора.

    - «Услуги по авторскому надзору» или «Услуги» означает услуги по осуществлению авторского надзора за строительством, которые Подрядчик обязуется оказать Заказчику по условиям договора, который может быть заключен между Заказчиком и Подрядчиком на период строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, в случае если строительство будет осуществляться в соответствии с Проектной документацией, разработанной Подрядчиком по желанию Заказчика. Стоимость Услуг составит 0,02 % (две сотых процента) от полной сметной стоимости строительства, указанной в сводном сметном расчете Проектной документации.

    - «Участок» означает земельный участок либо его часть, на котором планируется строительство Объекта, адрес места нахождения: г. Москва, территория инновационного центра Сколково»

    - «Цена Договора» имеет значение, определенное в п. 4.1. настоящего Договора.

    - «Цена Работ по разработке Архитектурной концепции» означает цену Работ по разработке Архитектурной концепции, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, которая указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.

    - «Цена Инженерных изысканий» означает цену Инженерных изысканий, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, которая указана в Приложении № 1 к настоящему Договору.

    - «Цена Проектных Работ» означает цену Работ по разработке Проектной и Рабочей документации (в которую включены, в том числе, расходы на выполнение Работ по разработке и согласованию СТУ (при необходимости их выполнения), выполняемых Подрядчиком, указанную в Приложении № 1 к настоящему Договору; расходы по устранению замечаний Заказчика и Экспертизы.

    - «Экспертиза» означает процедуру экспертизы и утверждения Управляющей компанией Проектной документации, результатов Инженерных изысканий в соответствии с ч. 23 ст.15 Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, в качестве и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Подрядчику Цену Договора согласно условиям настоящего Договора.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают Работы по разработке Архитектурной концепции Объекта, Инженерные изыскания, Работы по разработке Проектной документации и Рабочей документации.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, Техническими регламентами, требованиями Законодательства РФ, Технической политикой  и условиями настоящего Договора.

  - Качество Работ должно соответствовать требованиям Исходных данных, СНиПов, ГОСТов и Технических регламентов, а также Законодательства РФ. В случае противоречия между СНиПами и иными вступившими в силу нормативно-правовыми актами, в том числе Техническими регламентами, требования о соответствии результатов Работ СНиПам применяются только в той части, в которой СНиПы не противоречат таким нормативно-правовым актам или Техническим регламентам.

  - Все решения, воплощенные Подрядчиком в Технической документации, должны быть практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Заказчик передал Подрядчику все необходимые Исходные данные и Исходно-разрешительную документацию, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и Исходно-разрешительной документации, и их достаточность для выполнения Работ в полном объеме по настоящему Договору.

    - Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Этапы Работ

    - Работы по разработке Архитектурной концепции (Эскиза)

      - Подрядчик разрабатывает вариантную Архитектурную концепцию (не менее 3-х вариантов) в отношении Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.

      - Разрабатываемая Архитектурная концепция должна соответствовать требованиям Законодательства РФ, условиям настоящего Договора и Заданию на проектирование (п.1.13 Задания на проектирование) (Приложение № 9).

      - Архитектурная концепция должна быть разработана с учетом требований стандартов LEED, необходимых для сертификации объектов проектирования, не ниже уровня LEED Silver (Серебряный).

      - В Архитектурной концепции должны быть отражены архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерные и ландшафтные решения в объеме и качестве, указанном в Приложении № 9.

      - Результатом Работ по разработке Архитектурной концепции является разработанная Подрядчиком и согласованная Заказчиком Архитектурная концепция.

      - Заказчик передает Подрядчику Исходные данные, имеющиеся у него на дату заключения настоящего Договора. Подрядчик подтверждает, что Исходные данные, предоставленные Заказчиком, достаточны для разработки Архитектурной концепции. В случае необходимости Подрядчик обязан получить все дополнительные Исходные данные.

      - Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием таких изменений. Такие изменения не должны влиять на увеличение сроков и стоимости Работ по разработке Архитектурной концепции. При этом сроки разработки Подрядчиком Архитектурной концепции и Цена Работ по разработке Архитектурной концепции не изменяются.

      - После подготовки Архитектурной концепции Подрядчик обязуется незамедлительно (не позднее 2 Календарных дней с момента разработки) передать ее на согласование Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком Архитектурную концепцию и либо согласует ее, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Архитектурной концепции, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Законодательству РФ (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Архитектурная концепция повторно представляется на согласование Заказчика.

    - Инженерные изыскания

      - Разработка Программы выполнения Инженерных изысканий

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна быть подготовлена Подрядчиком.

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна содержать:

- цели и задачи Инженерных изысканий;

- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий;

- краткую характеристику природных и техногенных условий территории, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий;

- обоснование при необходимости расширения границ территории выполнения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта капитального строительства с окружающей средой, категорией сложности природных и техногенных условий, а также с учетом состава, объемов, методов и технологий выполнения инженерных изысканий;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья лиц, выполняющих инженерные изыскания;

- мероприятия по охране окружающей среды, исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;

- требования к организации и выполнению инженерных изысканий (состав, объем, методы, технология, последовательность и продолжительность выполнения отдельных видов инженерных изысканий), контроль качества инженерных изысканий;

- перечень и состав отчетной документации, сроки ее представления;

- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности или объектов, возводимых в сложных природных и техногенных условиях.

- После подготовки Программы выполнения Инженерных изысканий Подрядчик обязуется не позднее 2 (двух) Календарных дней с момента подготовки) передать ее на согласование Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком Программу выполнения Инженерных изысканий и либо согласует ее, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения к ней. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Программе выполнения Инженерных изысканий, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Законодательству РФ (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Программа выполнения Инженерных изысканий повторно представляется на согласование Заказчика.

      - Сбор Исходных данных, в том числе Инженерные изыскания

- В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик обязуется оформить доверенность на имя Подрядчика, предоставляющую Подрядчику полномочия по сбору Исходно-разрешительной документации от имени Заказчика; представлению интересов Заказчика в отношениях по вопросам выполнения Инженерных изысканий; получению от имени Заказчика предпроектных согласований; получению от имени Заказчика проектных согласований, получению от имени Заказчика технических условий. В случае необходимости в совершении Подрядчиком для целей выполнения своих обязанностей по настоящему Договору каких-либо фактических и (или) юридических действий от имени Заказчика, не предусмотренных указанной доверенностью, в том числе связанных с разработкой и согласованием СТУ при выявлении такой необходимости, Подрядчик вправе обратиться к Заказчику с требованием об оформлении соответствующей доверенности. Подрядчик обязан получить всю Исходно-разрешительную документацию, которая не была передана Подрядчику Заказчиком в составе Исходных данных, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору.

- Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком содержание Исходно-разрешительной документации, получаемой Подрядчиком от имени Заказчика в соответствии с настоящим пунктом 3.2.2.2 Договора.

- Подрядчик обязуется выполнять Инженерно-изыскательские Работы на основании Исходных данных, Программы выполнения Инженерных изысканий, Указаний Заказчика. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс Инженерно-изыскательских Работ, необходимых для проектирования, строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.

- В случае если какие-либо документы или информация, предоставленные Заказчиком в составе Исходных данных, включая технические условия, не достаточны для проведения Инженерных изысканий, выполнения Проектных Работ, либо не отвечают требованиям Законодательства РФ и условиям настоящего Договора, Подрядчик обязан собрать все необходимые Исходные данные и выполнить все необходимые Инженерные изыскания. Вне зависимости от того, какие документы и информация были переданы Заказчиком Подрядчику в составе Исходных данных, ответственность за выполнение Инженерно-изыскательских Работ в полном объеме, необходимом для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объекта, возлагается на Подрядчика.

- Результатом Инженерно-изыскательских Работ по настоящему Договору является подготовка Подрядчиком Документов о выполненных Инженерных изысканиях, в отношении которых получено положительное заключение Экспертизы. По результатам выполнения Инженерно-изыскательских Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику все необходимые Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Подрядчиком Исходно-разрешительную документацию.

- Документы о выполненных Инженерных изысканиях должны соответствовать Исходным данным,  Указаниям Заказчика и Законодательству РФ.

- Заказчик передает на Экспертизу в Управляющую компанию Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Подрядчиком на основании выданной доверенности Заказчика Исходно-разрешительную документацию одновременно с полученной от Подрядчика  Проектной документацией. Заказчик имеет право направить Подрядчику замечания к Документам о выполненных Инженерных изысканиях до даты получения положительного заключения Экспертизы. Экспертиза Документов о выполненных Инженерных изысканиях осуществляется одновременно с Экспертизой Проектной документации в порядке, предусмотренном настоящим Договором для Экспертизы Проектной документации.

    - Проектные Работы.

      - Проектные Работы (стадия П и РД)

- Подрядчик выполняет Работы по разработке проектной и рабочей документации одновременно.

- Результатом Работ является разработанная Подрядчиком и согласованная Заказчиком Проектная документация, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы, а также Рабочая документация, утвержденная Заказчиком в производство работ. Подрядчик обязан, в рамках Цены Договора, устранять все замечания Экспертизы.

- Подрядчик обязан разработать Проектную документацию в соответствии с:

- Заданием на проектирование (скорректированным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком в соответствии с согласованной Архитектурной концепцией, в порядке, предусмотренном п. 3.2.1.9. настоящего Договора);

- Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором;

- Документами о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральным планом Центра;

- Проектом планировки территории;

- Указаниями Заказчика;

- Протоколами Совещаний по Проекту;

- Зеленым Кодексом;

- Стандартами LEED. Если какие-либо Стандарты LEED входят в противоречие со стандартами РФ, Подрядчик обязан в каждом случае такого противоречия письменно уведомить Заказчика и согласовать с Заказчиком возможность применения Стандартов LEED, противоречащих стандартам РФ;

- Технической политикой;

- Требованиями к сметному разделу Проектной документации;

- Законодательством РФ.

- Все решения, воплощенные Подрядчиком в Проектной документации, должны быть функционально обоснованы и практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности. Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», требованиям иных применимых нормативно-правовых актов РФ, города Москвы.

- В случае обнаружения ошибок в Проектной документации такие ошибки должны быть исправлены за счет Подрядчика.

- Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием таких изменений. При этом, изменения  объемов, сроков и стоимости работ должны оформляться путем подписания дополнительных соглашениях к Договору.

    - Работы по разработке и согласованию СТУ

- Если для разработки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Законодательством РФ, или такие требования не установлены, Подрядчик обязуется выполнить Работы по разработке СТУ в соответствии с законодательством РФ в объеме, необходимом для разработки Проектной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных органов в отношении СТУ.

- Результатом Работ по разработке СТУ являются СТУ, утвержденные Заказчиком, в отношении которых получено решение о согласовании СТУ, выданное Министерством регионального развития РФ в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 01 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства», а также в отношении которых получены согласования иных уполномоченных Государственных органов (включая Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы, природоохранные органы, органы экологического контроля, Министерство здравоохранения РФ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, иные государственные органы и организации, чьи согласования необходимы в соответствии с законодательством РФ).

- Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком все документы, которые необходимы для получения решения о согласовании СТУ, выдаваемого Министерством регионального развития РФ в соответствии с приказом Минрегионразвития от 01 апреля 2008 г. № 36, а также согласований иных уполномоченных Государственных органов.

- Если в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с Законодательством РФ будет необходимо разработать и согласовать СТУ в уполномоченных Государственных органах, конечные сроки выполнения Работ или промежуточные сроки, предусмотренные Графиком выполнения Работ, переносу не подлежат.

- Приемка СТУ осуществляется одновременно с приемкой Проектной документацией в соответствии с п. 6.3 настоящего Договора путем подписания Акта приемки СТУ(по аналогии с формой Акта приемки выполненных работ по Проектной документации). Право собственности и исключительные права (если применимо) на СТУ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектную документацию.

    - Услуги по авторскому надзору

- В случае заключения Сторонами договора на оказание Услуг по авторскому надзору, Подрядчик обязуется оказывать Услуги по авторскому надзору в соответствии с положениями Свода правил по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» СП-11-110-99, одобренным и введенным в действие Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике от 10 июня 1999 г. N 44.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Работ по Договору (Цена Договора) составляет __________ (_________) рублей, в том числе НДС 18% в сумме _________ (__________) рублей.  Цена Договора является максимальной предельной и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

  - Договорная цена, указанная в пункте 4.1. настоящего Договора, подлежит уменьшению до суммы, определенной Экспертизой в Проектной документации, получившей положительное заключение Экспертизы.

  - Подрядчик не вправе требовать увеличения договорной цены, если по результатам проведения Экспертизы Проектной документации стоимость подлежащих выполнению работ и необходимые для этого расходы будут превышать Цену Договора.

  - После получения положительного заключения Экспертизы в отношении Проектной документации Стороны в течение 10 (десяти) рабочих дней обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, которым будет предусмотрено уточнение Цены Договора в соответствии с ценами, указанными в заключении Экспертизы, но не более стоимости работ, определенных положительным заключением Экспертизы.

  - В случае изменений в Задании на проектирование и/или Исходных данных, Стороны договорились, что стоимость дополнений и сокращений объема и характера Работ определяется на основании сметы, составленной с применением СБЦ на проектные работы в строительстве.

  - Цена Работ по Договору включает Цену Работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза), Цену Инженерных изысканий, Цену Проектных Работ (разработка Проектной и Рабочей документации).

  - Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - В Цену Договора включены все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, включая транспортные расходы, расходы на проживание и иные расходы специалистов Подрядчика, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по Договору, включая расходы на разработку и согласование СТУ (при необходимости).

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Подрядчик тщательно ознакомился с Исходными данными (Приложении № 2) и согласен с тем, что Исходные данные позволяют выполнить Работы в полном соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Если Подрядчик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, то сумма НДС, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, подлежит удержанию Заказчиком из Цены Договора и перечислению в бюджет Российской Федерации. Подрядчик получает Цену Договора без НДС.

  - Если Подрядчик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, и не имеет постоянного представительства на территории РФ, то до осуществления Заказчиком платежей по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение того, что он имеет постоянное местонахождение на территории иного государства (далее – «Страна Подрядчика») (документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании на территории Страны Подрядчика, а также документ, установленный внутренним законодательством Страны Подрядчика, и подтверждающий постоянное местопребывание Подрядчика (резидентство) в этом государстве в период получения доходов от Заказчика). Все документы, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, должны иметь апостиль, проставленный компетентным органом Страны Подрядчика, и иметь русский перевод с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Завершение всех Работ до 28.11.2014 г. Промежуточные сроки выполнения Работ указаны в Графике выполнения Работ (Приложение № 3).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике выполнения Работ. Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в соответствии с условиями настоящего Договора. При нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения Работ, а также промежуточных сроков выполнения Работ, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать возмещения убытков.

  - Промежуточные сроки, указанные в Графике выполнения Работ, могут быть изменены Сторонами в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором. Изменение Графика выполнения Работ оформляется дополнительным соглашением к Договору.

  - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка Работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза)

    - В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику Архитектурную концепцию.

    - По готовности Архитектурной концепции, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Архитектурную концепцию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word», «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование;

- Сопроводительное письмо с описью Архитектурной концепции в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемой Архитектурной концепции, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им Архитектурной концепции по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Архитектурной концепции, подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Архитектурной концепции.

    - Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта Архитектурной концепции.

    - Согласование Архитектурной концепции осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1.8 Договора. При этом согласование Заказчиком указанных документов не снимает с Подрядчика ответственность за Недостатки Работ по разработке Архитектурной концепции и их результатов.

    - Работы по разработке Архитектурной концепции считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Архитектурной концепции. Форма Акта приемки выполненных работ по Архитектурной концепции приведена в Приложении № 4 к настоящему Договору.

    - Право собственности на результаты Работ по разработке Архитектурной концепции, а также все исключительные права на их результаты переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки Архитектурной концепции.

  - Приемка Инженерных изысканий

    - В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику Программу выполнения Инженерных изысканий, Документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Подрядчиком Исходно-разрешительную документацию.

    - Согласование Программы выполнения Инженерных изысканий осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.2.2. Договора. При этом согласование Заказчиком указанных документов не снимает с Подрядчика ответственность за Недостатки Инженерных изысканий и их результатов.

    - По готовности Инженерных изысканий, Подрядчик предоставляет Заказчику:

•	Результаты Инженерных изысканий (Документы о выполненных инженерных изысканиях) в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Сметная документация должна быть подготовлена на основании справочников базовых цен (СБЦ) на инженерные изыскания для строительства (инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические).

Одновременно с передачей Результатов Инженерных изысканий Подрядчик передает Заказчику:

- собранную Подрядчиком Исходно-разрешительную документацию;

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении результатов Инженерных изысканий;

- сопроводительное письмо с Описью в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых документов, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемых Результатов по Инженерным изысканиям по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Инженерных изысканий подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Инженерных изысканий.

    - Дата подписания Заказчиком Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком комплекта Документов по Инженерным изысканиям.

    - После получения Результатов Инженерных изысканий Заказчик осуществляет проверку полученной документации и имеет право направить Подрядчику замечания до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации.

    - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить замечания к представленной документации и повторно направить Заказчику Результаты Инженерных изысканий в указанном выше порядке.

    - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Результатов Инженерных изысканий (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Инженерные изыскания на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о дате направления проектной документации на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении проектной документации, о чем Заказчик информирует Подрядчика.

    - После получения Подрядчиком от Заказчика информации о факте передачи Инженерных изысканий на Экспертизу, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям, согласно Приложению № 5 к настоящему Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр такого Акта Подрядчику. Работы по разработке Инженерных изысканий подлежат оплате согласно п. 7.2 Договора.

    - Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Документацию по инженерным изысканиям в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в документацию Подрядчиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Подрядчика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Инженерных изысканий в 6 (шести) экземплярах в формате, предусмотренном 6.2.3 настоящего Договора, с двумя экземплярами Описи и счетом на оплату, оформленным в соответствии с действующим законодательством.

    - Право собственности на результаты Инженерных изысканий (Документы о выполненных Инженерных изысканиях, собранная Подрядчиком Исходно-разрешительная документация), а также все исключительные права на результаты Инженерных изысканий переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям.

  - Приемка Проектной документации. Экспертиза Проектной документации и результатов Инженерных изысканий.

    - Проектная документация должна быть разработана, согласована с Заказчиком и передана Заказчику для проведения Экспертизы в срок, предусмотренный настоящим Договором (Приложение № 3).

    - Подрядчик обязан передать Проектную документацию в порядке, предусмотренном настоящим Договором в соответствии с Графиком выполнения Работ. Передача Подрядчиком Заказчику Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по настоящему Договору. Окончательная приемка Проектной документации осуществляется после получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации путем подписания Акта приемки выполненных работ по Проектной документации.

    - До передачи Проектной документации Заказчику Подрядчик обязан за свой счет и своими силами (на основании доверенности Заказчика или Фонда) получить в отношении Проектной документации и результатов Инженерных изысканий все необходимые согласования и заключения природоохранных органов, органов экологического контроля, органов Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Законодательством РФ на момент передачи Подрядчиком Заказчику Проектной документации.

    - По готовности Проектной документации для проведения Экспертизы, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word» и «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком выполнения Работ (Приложение № 3) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; сметная документация должна быть подготовлена на основании справочников базовых цен (СБЦ) на проектные работы в строительстве.

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Проектной документации;

- сопроводительное письмо с описью Проектной документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанной со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов Проектной документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им Проектной документации по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Проектной документации, подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с указанием даты получения Проектной документации

    - Дата подписания Заказчиком Описи Заказчиком является датой получения Заказчиком комплекта Проектной документации.

    - После получения Проектной документации Заказчик осуществляет проверку Проектной документации и имеет право направить Подрядчику замечания к Проектной документации до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации.

    - Заказчик направляет замечания в случае несоответствия Проектной документации:

- Условиям настоящего Договора;

- Заданию на проектирование;

- Документам о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральному плану Центра;

- Проекту планировки территории;

- Исходным данным;

- Требованиям к сметному разделу Проектной документации;

- Договоренностям Сторон, указанным в протоколах Совещаний по Проекту;

- Законодательству РФ, в том числе положениям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

а также если Заказчик обнаружит какие-либо технические и/или формальные ошибки в Проектной документации.

    - При этом Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации.

    - Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки (Дефекты) Проектной документации и повторно направить Заказчику Проектную документацию в указанном выше порядке.

    - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Проектной документации (при отсутствии не устраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Проектную документацию на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о дате направления Проектной документации на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении Проектной документации, о чем Заказчик информирует Подрядчика.

    - После получения Подрядчиком от Заказчика информации о факте передачи Проектной документации на Экспертизу, Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней направить Заказчику по 2 (два) экземпляра Акта приемки выполненных работ по Проектной документации, согласно Приложению № 6 к настоящему Договору, подписанных со своей стороны, счет-фактуру и счет на оплату, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки выполненных работ по Проектной документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр такого Акта Подрядчику. Работы по разработке Проектной документации подлежат оплате согласно п. 7.3 Договора.

    - Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Проектную документацию Подрядчиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Подрядчика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Проектной документации в 6 (шести) экземплярах в формате, предусмотренном 6.3.4 настоящего Договора, с двумя экземплярами Описи и счет на оплату, оформленный в соответствии с действующим законодательством.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты Проектных Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с Проектными Работами.

  - Приемка Рабочей документации.

    - По готовности Рабочей документации, Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Рабочую документацию в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в формате PDF c подписями исполнителей, в форматах  «Microsoft Word» и «Microsoft Excel» в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, статье 48 Градостроительного кодекса РФ; сметная документация должна быть подготовлена на основании справочников базовых цен (СБЦ) на проектные работы в строительстве.

- Сопроводительное письмо с Описью Рабочей документации в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых разделов Рабочей документации, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемой им Рабочей документации по Описи. Опись подписывается представителем Заказчика с указанием даты получения Рабочей документации. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Рабочей документации направить Подрядчику в письменном виде свои замечания.

При передаче Подрядчиком Рабочей документации Заказчику, Подрядчик подтверждает внесением записи в передаваемую документацию соответствие Рабочей Документации следующему:

- условиям настоящего Договора;

- Проектной документации;

- Исходным данным;

- Заданию на проектирование;

- договоренностям Сторон, указанным в протоколах совещаний по Проекту;

- Законодательству РФ, в том числе положениям Федерального закона от 28 сентября 2010 г.  N244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково»;

- действующим проектным и строительным нормам и правилам, применяемым на территории РФ и инновационного Центра «Сколково».

    - После получения Заказчиком от Подрядчика Рабочей документации Заказчик проверяет Рабочую документацию не более 10 (десяти) рабочих дней.

    - В случае отсутствия замечаний со стороны Заказчика, Подрядчик обязан предоставить Заказчику 4 (четыре) дополнительных экземпляра Рабочей документации. Рабочая документация выпускается Заказчиком в производство работ путем проставления штампов  «В производство работ» и подписи Заказчика.

    - В случае наличия замечаний Заказчик передает Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ в согласовании указанной Рабочей документации. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения замечаний Заказчика устранить Недостатки Рабочей документации и повторно направить Заказчику откорректированную Рабочую документацию в вышеуказанном порядке. На титульных листах должны быть проставлены номера изменений в соответствии с Листом изменений, включенным в откорректированные тома.

    - Ежемесячно Подрядчик направляет в адрес Заказчика ведомость актуальной рабочей документации с указанием номера изменения.

    - По утверждению Заказчиком полного комплекта Рабочей документации, Заказчик подписывает Акт приемки выполненных работ по Рабочей документации, согласно Приложению № 7 к настоящему Договору и предоставляет счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

    - В случае если в ходе разработки Рабочей документации возникнет необходимость внесения изменений в технические решения, заложенные в Проектную документацию, Подрядчик обязуется, по согласованию с Заказчиком после всех таких изменений, подготовить и передать Заказчику 2 (два) дополнительных комплекта Проектной документации для предоставления в Экспертизу.

    - Подрядчик обязуется  отвечать на вопросы согласующих инстанций, устранять замечания с предоставлением, при необходимости, дополнительной информации, вносить необходимые поправки и изменения.

    - Подрядчик самостоятельно согласовывает в согласующих инстанциях Рабочую документацию, В случае необходимости, с целью получения согласования Подрядчик получает у Заказчика соответствующую доверенность.

    - Подрядчик, при наличии у согласующих органов замечаний на предоставленную  Рабочую документации, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от согласующих органов или от Заказчика соответствующих замечаний, вносит необходимые изменения и/или доработки в Рабочую документацию и передает Заказчику скорректированную Рабочую документацию в порядке, предусмотренном настоящим Договором. Заказчик вправе запросить у Подрядчика дополнительные экземпляры Рабочей документации на бумажных и электронных носителях в количестве, необходимом и достаточном для ее передачи на согласование в согласующие органы.

    - Все действия, связанные с заменой откорректированной Проектной документации и Рабочей документации в предоставленных комплектах Проектной документации и Рабочей документации, осуществляются исключительно за счет и силами Подрядчика.

    - Право собственности на разработанную Подрядчиком Проектную документацию и Рабочую документацию, а также все исключительные права на Проектную документацию и Рабочую документацию, переходят к Заказчику с даты подписания соответствующего Акта приемки выполненных работ по Проектной или Рабочей документации.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым строительным и иным нормам и правилам, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора.

  - Подтверждение выполнения Работ по Договору.

    - Работы считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки Рабочей документации, за исключением Гарантийных обязательств Подрядчика, изложенных в п. 22 «Гарантийный период».

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Оплата Работ осуществляется в соответствии с Распределения цены договора и Графиком финансирования (Приложение № 1),  Графиком выполнения работ (Приложение № 3).

  - Оплата Работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза)

    - Платеж по Договору за Работы по разработке Архитектурной концепции осуществляется в размере 70 % (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза) в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Архитектурной концепции в соответствии с пунктом 6.1.6 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Архитектурной концепции (Эскиза) выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Оплата Инженерных изысканий

    - Платеж по Договору за Инженерные изыскания осуществляется в размере 70 % (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям в соответствии с пунктом 6.2.9 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

    - Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Инженерных изысканий выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Оплата Проектных Работ (стадии П и РД)

7.3.1.	Платеж по Договору за разработку Проектной документации осуществляется в размере 70% (семьдесят процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с  даты подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки выполненных работ по Проектной документации в соответствии с пунктом 6.3.12 Договора, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ, и счет-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями п. 5 и п. 8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

7.3. 2.  Гарантийное удержание в размере 30% (тридцать процентов) от стоимости работ по разработке Проектной документации выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком положительного заключения Экспертизы Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

7.3.3.	Платеж по Договору за разработку Рабочей документации осуществляется в размере  90 % (девяносто процентов) от стоимости работ по разработке Рабочей документации - в течение 15 (пятнадцати)  рабочих дней с даты подписания Акта приемки выполненных работ по Рабочей документации, согласно п. 6.4.7 и Приложению № 7 к настоящему Договору,  при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями пунктов 5 и  8 ст. 169 Налогового кодекса РФ.

7.3.4.	Гарантийное удержание в размере 10 % (десять процентов) от стоимости работ по разработке Рабочей документации выплачивается в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты истечения Гарантийного Периода в отношении Работ, при условии получения от Подрядчика счета, оформленного в соответствии с требованиями Законодательства РФ. При этом на сумму Гарантийного удержания проценты не начисляются.

  - Дата оплаты

Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков. Привлечение Субподрядчика не освобождает Подрядчика от ответственности или обязательств по Договору, и Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

  - Подрядчик в срок не позднее 5 (пяти) Рабочих дней с момента заключения соответствующего договора с Субподрядчиком обязан предоставить Заказчику Перечень всех привлекаемых для выполнения работ Субподрядчиков, с указанием всех юридических реквизитов последних, на фирменном бланке за подписью руководителя и печатью.

  - Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Законодательством РФ для выполнения соответствующих Работ.

  - Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Договора без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками и их субподрядчиками.

  - Подрядчик не может передать одному Субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик и Подрядчик соглашаются с тем, что личность привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков имеет существенное значение для исполнения настоящего Договора. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% (десяти процентов) от Цены Работ по Договору (пункт 4.1 Договора).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиками своих обязательств по договорам субподряда ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Подрядчика о наличии Дефектов в Работах. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно исправить Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Задание на проектирование, изменять состав, тип, объем, используемых материалов, оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ. При этом, изменения  объемов, сроков и стоимости работ должны оформляться путем подписания дополнительных соглашениях к Договору.

    - Заказчик вправе привлечь Консультанта с целью проверки Проектной документации, а также предоставить Подрядчику советы и рекомендации Консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде об участии Консультанта с указанием наименования Консультанта, полномочий Консультанта.

  - Права Подрядчика

    - По настоящему Договору Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субподрядчиков, установленных настоящим Договором.

    - Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Договору в случае, если при исполнении настоящего Договора обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Договором и заданием на проектирование. При этом о приостановке проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 рабочих дня.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ Подрядчика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Календарных дней после установленных настоящим Договором сроков, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно пункту 13.2.3 настоящего Договора.

    - Заказчик обязан передать Подрядчику Исходные данные, указанные в Приложении № 2 к Договору, а также контролировать получение дополнительных Исходных данных Подрядчиком, которые необходимы для производства Работ по настоящему Договору и не указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.

10.2.     Обязанности Подрядчика

10.2.1.	Общие положения

10.2.1.1.	 Подрядчик обязан своевременно выполнять Работы в соответствии с Заданием на проектирование, Исходными данными, переданными Заказчиком и собранными Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором, применимыми стандартами, Указаниями Заказчика, требованиями Законодательства РФ и условиями настоящего Договора.

10.2.1.2.	   Подрядчик обязан иметь, получать и своевременно продлевать все необходимые разрешительные документы, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены.

10.2.1.3.	   Для выполнения Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и, при необходимости, персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору.

10.2.1.4.	  Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в сроки, согласно условиям настоящего Договора.

10.2.1.5.	  Подрядчик обязан, в случае обнаружения ошибок в Проектной документации и (или) Рабочей документации, исправлять такие ошибки в рамках Цены Договора.

10.2.1.6.	  Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с условиями настоящего Договора и Законодательством РФ.

10.2.1.7.	  Подрядчик обязан выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

10.2.1.8.	  Подрядчик обязан представлять всю необходимую Заказчику информацию по исполнению настоящего Договора.

10.2.1.9.	   Подрядчик обязан оплачивать все необходимые  налоги, пошлины, сборы и платежи  предусмотренные Законодательством РФ, касающиеся выполнения и Работ в рамках Цены.

10.2.1.10. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов, касающихся выполнения Работ по настоящему Договору, не освобождает Подрядчика от обязанности приведения таких документов к соответствию требованиям Законодательства РФ.

10.2.1.11. Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении вопросов и споров с Государственными органами и третьими лицами, связанными с производством Работ по настоящему Договору.

10.2.1.12. В случае если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчиков будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, Подрядчик должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть понесены Заказчиком в связи с такими событиями.

10.2.1.13. Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Подрядчика, Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

10.2.1.14.  В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств - членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

10.2.1.15. Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами Фонда в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной и иной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково».

10.2.1.16. Подрядчик обязан осуществлять, при необходимости, привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ  по настоящему Договору исключительно с письменного согласия Заказчика.

10.2.1.17. Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

10.2.1.18. Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о выполнении Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

10.3.	Материально-техническое обеспечение

Подрядчик обязуется выполнить Работы собственными материально-техническими средствами или средствами привлекаемых субподрядчиков.

10.4.	Совещания по Проекту

10.4.1.	После подписания Договора, Руководитель проекта со стороны Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней организует стартовую встречу, на которой стороны согласуют график проведения совещаний по Проекту, типовую повестку совещаний, содержание еженедельных отчетов.

10.4.2.	   Каждая из Сторон вправе требовать организации совещаний по Проекту для обсуждения вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора.

10.4.3.	   Руководитель проекта со стороны Подрядчика обязан вести протокол каждого совещания по Проекту. Протокол предоставляется для согласования Заказчику в течение 24 часов после проведения совещания по Проекту. Протокол подписывается Руководителем проекта со стороны Заказчика и Руководителем проекта со стороны Подрядчика (возможно также подписание протокола и другими участвующими в совещании лицами).

10.4.4.	   Подрядчик уведомлен о том, что составление протоколов всех проведенных совещаний по Проекту и полного комплекта еженедельных отчетов является частью объема Работ по Договору.

10.5.	Отчетность

Еженедельно, каждый четверг Руководитель проекта со стороны Подрядчика обязан предоставлять Руководителю проекта со стороны Заказчика отчет о выполнении Работ в форме, согласуемой с Заказчиком, содержащий следующие разделы:

- процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ за отчетный период (одна неделя до дня отчета);

- планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике выполнения Работ в следующий отчетный период (одна неделя, начиная со дня отчета);

- общий объем выполненных Работ на момент подготовки отчета;

- вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика.

- иные разделы, определяемые Заказчиком и Подрядчиком.

10.6.	Персонал Подрядчика

Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными специалистами, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией. Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

10.7.     Документооборот

10.7.1.	Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции. Подрядчик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для согласования проектных документов.

10.7.2.	Подрядчик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.

10.7.3.	В течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

- приостановление работ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что

i) 	Работы, или любая их часть являются дефектными;

ii) 	Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательств по выполнению Работ, что может привести к тому, что выполненные Работы не будут соответствовать условиям Договора,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями настоящего Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Подрядчик вправе на продление срока выполнения Работ по настоящему Договору. Продление срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Общие положения

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с Законодательством РФ, а также положениями настоящего Договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

    - Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с недостатками Архитектурной концепции, Инженерных изысканий, Проектной документации, Инженерно-изыскательских Работ. Если иное не установлено настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих Дней с момента получения требования Заказчика.

    - В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) Календарных дней для устранения Недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков Подрядчиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Подрядчику по настоящему Договору, или потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Подрядчик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

  - Неустойка

    - Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, указанных в Графике выполнения Работ (Приложение № 3), а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика из расчета:

-	0,05% (пять сотых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

-	0,1% (одна десятая процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

-	0,5% (пять десятых процента) от стоимости соответствующих Работ за каждый Календарный день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Подрядчиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям настоящего Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и протоколов Совещаний по Проекту, обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях настоящего Договора, более чем на 10 (десять) Календарных дней влечет за собой возникновение у Подрядчика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,05% от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% (десять процентов) от Цены Договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (тридцати) Календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки (при этом Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Подрядчика в соответствии с настоящим Договором).

    - В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% от Цены Работ по Договору.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными органами государственной власти РФ, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств.

    - Заказчик вправе удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 10 (десять) Календарных дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате Подрядчиком Заказчику при условии направления Заказчиком Подрядчику письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) Календарных дней с момента получения соответствующего требования.

    - Общая сумма неустойки, подлежащей уплате каждой Стороной по настоящему Договору, не может превышать 25 % (двадцать пять процентов) от Цены Договора.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику уведомление за 20 (двадцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала выполнения любой из Работ более чем на 7 (семь) Календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков), необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной настоящим Договором процедуры привлечения Субподрядчиков;

- возбуждение в отношении Подрядчика процедуры признания его несостоятельным (банкротом) или процедуры ликвидации;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка (стоимостью более 500 рублей) представителям Заказчика с целью:

i) 	выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с настоящим Договором, либо

ii) 	демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с настоящим Договором или реализацией Проекта;

- нарушение иных положений настоящего Договора;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Законодательством РФ.

При отказе Заказчика от исполнения Договора по любому из указанных оснований, Заказчик вправе не принимать Работы (результаты Работ) Подрядчика, которые еще не были приняты Заказчиком до момента направления отказа от исполнения Договора.

В случае получения требования Заказчика о передаче результатов Работ, выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан передать Заказчику такие результаты Работ по соответствующему Акту, предусмотренному настоящим Договором, в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения требования Заказчика о передаче результатов Работ. В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны подписывают Акт сверки взаиморасчетов.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом не менее чем за 30 (тридцать) Календарных дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику всю законченную на момент получения уведомления Заказчику Техническую документацию, приемка которой осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами настоящего Договора. Заказчик уплачивает Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости принятых Заказчиком Работ Подрядчика, выполненных до момента письменного извещения Подрядчика о досрочном прекращении Договора.

В случае если на момент получения уведомления Заказчика Подрядчиком выполнены Работы по Договору, которые еще не приняты Заказчиком, Подрядчик представляет Заказчику в течение 10 (десяти) Календарных дней с момента получения уведомления, результат указанных Работ, а также расчет их стоимости.

Если действие Договора будет прекращено досрочно по основаниям, указанным в настоящем пункте, Стороны составляют и подписывают акт сверки взаиморасчетов для целей определения сумм, подлежащих оплате, а также Акт приемки выполненных Работ, в целях определения объема Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

В случае досрочного прекращения Заказчиком настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик отчуждает Заказчику все исключительные права на Техническую документацию, переданную Заказчику.

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора при систематической (более двух раз) задержке Заказчиком платежей за выполненные и принятые Заказчиком Работы, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 30 (тридцати) Календарных дней.

При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика со ссылкой на настоящую статью Договора о том, что он констатирует неисполнение Заказчиком своих обязательств. Если Заказчик не возобновил исполнение своих обязательств в течение 10 (десяти) Календарных дней после получения вышеуказанного уведомления Подрядчика, то Подрядчик в течение последующих 10 (десяти) Календарных дней вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом приемка выполненных Работ и Технической документации осуществляется в порядке, установленном положениями настоящего Договора.

- Представители Подрядчика и Заказчика

  - Стороны в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой вступления настоящего Договора в силу, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения настоящего Договора (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом другую Сторону в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Сторона в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязана официально известить об этом другую Сторону в письменной форме.

  - В случае привлечения Подрядчиком к выполнению работ по настоящему Договору Субподрядчиков такие Субподрядчики в течение 5 (пяти) Календарных дней, следующих за датой подписания договора на выполнение Работ по настоящему Договору с Подрядчиком, обязаны назначить своих полномочных представителей по вопросам исполнения настоящего Договора в части, касаемой Субподрядчика, (с указанием предоставленных полномочий, контактных телефонов, адреса электронной почты, местонахождения), официально известив об этом Заказчика в письменной форме. В случае изменения какой-либо информации о своих уполномоченных представителях Субподрядчик в течение 1 (одного) Календарного дня, следующего за датой такого изменения, обязан официально известить об этом Заказчика в письменной форме. Настоящее положение подлежит включению в договор на выполнение Работ по настоящему Договору между Подрядчиком и Субподрядчиком.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменном виде и подписано направляющей уведомление Стороной или от ее имени. Любое уведомление считается направленным должным образом:

    - в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

    - в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в установленный срок и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель  Подрядчик:

| Место нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

    - Если получатель Заказчик:

| Адрес места нахождения: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Кому: |  |
| Телефон: |  |
| Факс: |  |
| ИНН: |  |
| КПП: |  |
| Банк: |  |
| Расчетный счет: |  |
| Корреспондентский счет: |  |
| БИК: |  |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием Обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленными и фактическими военными действиями; гражданской войной; эпидемиями; эмбарго; запретами компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками Законодательства РФ), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; землетрясениями; наводнениями; пожарами и другими стихийными бедствиями согласно Законодательству РФ. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая Обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными Обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались Обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящей статье Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении Обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена Обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) Календарных дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступления Обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данной статье срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с Законодательством РФ.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороне, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям настоящего Догвоора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в составе Исходных данных, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации/реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем за 1 (один) месяц до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая/реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации/реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

  - Заказчик по своему усмотрению имеет право требовать возмещения убытков, понесенных в связи с разглашением или незаконным/несанкционированным использованием Подрядчиком принадлежащей Заказчику конфиденциальной информации.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся документация в отношении Инженерно-изыскательских Работ, Архитектурная концепция, Проектная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Подрядчика (в совокупности – «Техническая документация») подлежит передаче в собственность Заказчика. Одновременно с передачей Технической документации к Заказчику переходят все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в такой документации, в полном объеме, вне зависимости от того, будет ли построен Объект или нет. Стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на Техническую документацию входит в Цену Договора, составляет 5 % от цены соответствующих Работ, указанных в Приложении № 1а к Договору.

  - Любая документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику, должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (пяти) Календарных дней с даты получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика.

  - Подрядчик не имеет право использовать результаты Работ по Договору для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

  - Заказчик вправе многократно использовать Техническую документацию, передавать ее третьим лицам, а также многократно реализовывать на практике воплощенные в Технической документации архитектурные, градостроительные решения и проекты без согласия Подрядчика и авторов, привлеченных Подрядчиком для разработки Технической документации.

  - Если для выполнения требований настоящей статьи потребуется подпись Подрядчика или третьего лица либо выдача любого документа Подрядчиком или третьим лицом, Подрядчик представит, выдаст или обеспечит представление и выдачу таким третьим лицом любого такого документа или проставит свою подпись или обеспечит проставление подписи таким третьим лицом по первому требованию Заказчика.

  - Подрядчик гарантирует, что Техническая документация разрабатывается исключительно для Заказчика и носит оригинальный характер.

  - Цена Договора включает в себя вознаграждение за все права, передаваемые Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору, включая исключительные права на объекты авторского права, содержащиеся в Технической документации и отчуждаемые Заказчику, а также право собственности на материальные носители, на которых содержится Техническая документация.

  - Подрядчик заверяет и гарантирует, что Подрядчик, а также авторы, привлеченные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору (что должно быть зафиксировано в договорах с ними), не вправе согласно пункту 3 статьи 1294 Гражданского кодекса РФ требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации дальнейшего проектирования и строительства ИЦ «Сколково» на основании разработанной ими документации.

  - Подрядчик гарантирует, что до передачи Заказчику Технической документации он является правообладателем всей Технической документации и исключительных прав на нее в полном объеме, и гарантирует отсутствие у третьих лиц прав на использование Технической документации.

  - Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие, что Техническая документация была создана творческим трудом конкретных физических лиц – авторов такой Технической документации, а также документы, подтверждающие приобретение у авторов исключительного права на Техническую документацию в полном объеме.

  - Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора им не было известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительного права по настоящему Договору.

  - В случае удовлетворения судом предъявленных к Заказчику претензий и исков со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительного права на Техническую документацию и иную документацию, разработанную Подрядчиком, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в связи с удовлетворением таких претензий и исков, в том числе, выплаченные по решениям судов денежные суммы, судебные издержки.

  - В процессе исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставлять Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации Технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности.

  - Подрядчик обязан сообщать Заказчику о результатах интеллектуальной деятельности, созданных им в процессе исполнения настоящего Договора. Если при исполнении настоящего Договора были созданы результаты интеллектуальной деятельности, создание которых прямо не предусмотрено настоящим Договором, право на получение патента и/или исключительное право на такие результаты интеллектуальной деятельности принадлежит Заказчику.

  - В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящем разделе 21 обязанностей, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пяти процентов) от Цены Проектных Работ соответственно, и возместить Заказчику убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду).

- гарантии подрядчика

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий и проектирования, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Законодательством РФ, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Подрядчик подтверждает, что он оформил все необходимые корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

22.	ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

22.1.	Гарантийный Период качества Рабочей документации составляет 5 (пять) месяцев с момента передачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Рабочей документации в соответствии с настоящим Договором.

22.2.	Обнаруженные в Гарантийный Период Недостатки Работ, Подрядчик обязан устранить за свой счет в течение срока, согласованного с Заказчиком. Такой срок в любом случае не должен превышать 30 (тридцать) Календарных дней. Гарантийный Период на Работы, в которых обнаружен Недостаток, продлевается на период устранения таких Недостатков.

22.3.	При отказе Подрядчика от составления или подписания гарантийной заявки на устранение обнаруженных Недостатков по Рабочей документации, Заказчик составляет односторонний акт и высылает его в адрес Подрядчика.

22.4.	Если Подрядчик уклоняется от выполнения гарантийных обязательств, предусмотренных настоящим Договором, или не устраняет обнаруженные Недостатки в срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе поручить устранение Недостатков другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков. В случае поручения исправления Работ другому лицу, о чем Заказчик предварительно в письменном виде уведомляет Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику стоимость выполнения таких Работ третьим лицом на основании подтверждающих документов, представленных Заказчиком и в сроки, указанные в письменном требовании Заказчика. При этом Стороны согласны с тем, что сумма расходов Заказчика на устранение таких Недостатков не зависит и не должна зависеть от суммы затрат Подрядчика, если бы такие Недостатки устранялись его силами.

22.5.	Заказчик удерживает сумму, эквивалентную любому прямому нанесенному ущербу или затраченную Заказчиком и вызванную невыполнением обязательств со стороны Подрядчика из суммы Гарантийного удержания без дополнительного согласования с Подрядчиком. Стоимость устранения Недостатков третьим лицом должна быть подтверждена Заказчиком письменными документами. В случае недостаточности суммы Гарантийного удержания, Подрядчик обязан возместить разницу между фактически понесенными Заказчиком затратами и суммой Гарантийного удержания в течение трех Рабочих дней с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор в целом, все совершенные на его основании сделки и все взаимоотношения между Сторонами, вытекающие или связанные с настоящим Договором, будут во всех аспектах толковаться и регулироваться правом Российской Федерации.

  - Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру с одинаковой юридической силой для каждой из Сторон.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон, если иное не установлено положениями соответствующего дополнительного соглашения.

- перечень приложений

  - К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

| Приложение № 1а | - | Стоимость Работ по Договору |
| --- | --- | --- |
| Приложение № 1 | - | Распределение Цены договора и График финансирования |
| Приложение № 2 | - | Перечень Исходных данных |
| Приложение № 3 | - | График выполнения Работ |
| Приложение № 4 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Архитектурной концепции |
| Приложение № 5 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям |
| Приложение № 6 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Проектной документации |
| Приложение № 7 | - | Форма Акта приемки выполненных работ по Рабочей документации |
| Приложение № 8 | - | Допуски к работам Подрядчика |
| Приложение № 9 | - | Задание на проектирование |
| Приложение № 10 | - | Требования к сметному разделу Проектной документации |

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная дирекция по проектированию и строительству
Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2 |
| Телефон: | +7 (495) 967 01 48 |
| Факс: | +7 (495) 967 01 48 |
| ИНН: | 7701897582 |
| КПП: | 773101001 |
| Банк: | ГПБ (ОАО), г. Москва |
| Расчетный счет: | 40702810692000005757 |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |

  - ПОДРЯДЧИК:

| Место нахождения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| ИНН: |  |  |
| КПП: |  |  |
| Банк: |  |  |
| Расчетный счет: |  |  |
| Корреспондентский счет: |  |  |
| БИК: |  |  |
| Заказчик: |  | Подрядчик: |  |
| Генеральный директор ООО «ОДПС Сколково» |  | __________ ________________________ |  |
| ________________/ _____________/ |  | ______________/ __________/ |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

- Приложение № 1 а

- к Договору №__________от___________________2014 г.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Цена работ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурная концепция |  |
| 2 | Инженерные изыскания: Инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические |  |
| 3 | Проектная документация, включая СТУ (при необходимости); |  |
| 4 | Рабочая документация |  |
| 5 | ИТОГО: |  |
|  | в том числе НДС 18%: |  |

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________						_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.									М.П.

- Приложение № 2

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| Перечень Исходных данных | Сроки передачи |
| --- | --- |
| - Проект планировки территории (ППТ) Инновационного центра «Сколково» | Передается Заказчиком на момент подписания Договора |
| - Правила землепользования и застройки |  |
| - Градостроительный план земельного участка (далее - ГПЗУ) |  |
| - Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения, на территории инновационного центра «Сколково» |  |
| - Предварительные технические условия подключения объекта капитального строительства к улично-дорожной сети на территории инновационного цента «Сколково» |  |
| - Результаты Инженерных изысканий, выполненные по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект» и ООО «Мередиан» в составе (применяется для проектирования улично-дорожной сети и инженерных сетей): 6.1. Инженерно-геологические изыскания 6.2 Инженерно-гидрометеорологические изыскания 6.3 Гидрогеологические изыскания 6.4 Инженерно-геофизические изыскания 6.5 Математическое моделирование |  |
| - Специальные стандарты, разработанные и принятые Управляющей компанией для регулирования застройки на территории Центра (согласно подпункту 10 пункта 8.7 правил проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности): 7.1 Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновацилонного центра «Сколково», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское 7.2 Системный проект обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», в том числетехнические условия и технические требованияна проектирование объектов инновационного центра «Сколково» в части обеспечения их безопасности 7.3 Зеленый Кодекс ИЦ «Сколково» 7.4 Эскизы застройки районов D1-D4, Z1 в масштабе 1:500 7.5 Техническая политика ИЦ «Сколково» 7.6 детализированная концепция теплоснабжения 7.7 Детализированная концепция электроснабжения 7.8 Дизайн-код Бульвара и Парквея 7.9 Технические требования (Задания) и прочие документы и материалы, разработанные компанией Cisco Systems в интересах Заказчика в рамках Контракта на оказание услуг технического консалтинга, а также материалы тома Телекоммуникации утвержденного Заказчиком генерального плана в масштабе 1:2000, совместно именуемые как «Технические требования к ИКТ-инфраструктуре» (ИКТ – Информационные и Коммуникационные Технологие) 7.10 Проект подготовки территории ИЦ «Сколково» под строительство | Передается Заказчиком на момент подписания Договора |
| - Предварительная концепция благоустройства и озеленения территории ИЦ «Сколково», ООО «АИКОМ». | Передается Заказчиком на момент подписания Договора |
| Все дополнительные изыскания, необходимые для выполнения работ, выполняет Генеральный подрядчик. |  |

Заказчик: 									Подрядчик:

Генеральный директор						Генеральный директор

__________ /                          /						____________ /

- Приложение № 4

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО

АРХИТЕКТУРНОЙ КОНЦЕПЦИИ

АКТ

приемки выполненных работ по Архитектурной концепции

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории инновационного центра «Сколково»

г. Москва											        [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

_________________________, с местом нахождения по адресу:_________________________, 
ОГРН________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, что в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по проектированию «Муниципального экоцентра» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Подрядчик передал, а Заказчик принял: Архитектурную концепцию, выполненную в отношении объекта «Муниципальный экоцентр», в следующем составе и комплектности: [описание состава, комплектности и количества и формы представления Архитектурной концепции].

Стоимость Работ по разработке Архитектурной концепции в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 6.1.7., 20.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику Архитектурной концепции по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на Архитектурную концепцию как на результат интеллектуальной деятельности. Стоимость исключительных прав составляет 5 % (пять процентов) ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей от стоимости Работ по разработке Архитектурной концепции.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]						[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

- Приложение № 5

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО

ИНЖЕНЕРНЫМ ИЗЫСКАНИЯМ

АКТ

приемки выполненных работ по Инженерным изысканиям

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории инновационного центра «Сколково»

г. Москва											   [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

_________________________, с местом нахождения по адресу:_________________________,

ОГРН________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, что в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Подрядчик передал, а Заказчик принял: результаты Инженерных изысканий, выполненных в отношении объекта «Муниципальный экоцентр», в следующем составе и комплектности: [описание состава, комплектности и количества и формы представления результатов Инженерных изысканий].

В отношении результатов Инженерных изысканий получено положительное заключение Экспертизы [реквизиты положительного заключения Экспертизы результатов Инженерных изысканий и Проектной документации].

Стоимость Работ по проведению Инженерных изысканий в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 6.2.13., 20.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику результатов Инженерных изысканий по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на результаты Инженерных изысканий как на результат интеллектуальной деятельности. Стоимость исключительных прав составляет 5 % (пять процентов) ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей от стоимости Работ по проведению Инженерных изысканий.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

- Приложение № 6

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (стадии «Проект»)

АКТ

приемки выполненных работ по Проектной документации (стадии «Проект»)

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории инновационного центра «Сколково»

г. Москва											        [дата]

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4, кор.2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________[должность, Ф.И.О.], действующего на основании __________ [документ-основание], с одной стороны,  и

____________________________________[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: ____________________________________[адрес места нахождения], ОГРН __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________[должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании___________________ [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что выполненная Проектная документация удовлетворяет условиям Договора на выполнение работ по проектированию № _____________[номер] от «___» ___ 2014 г., Заданию на проектирование (неотъемлемая часть Договора) и оформлена в надлежащем порядке.

Претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по вышеуказанным требованиям не имеется.

Цена работ по подготовке Проектной документации стадии «Проект», переданной Подрядчиком Заказчику составляет________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

Сумма удержания до получения положительного заключения Экспертизы 30% (тридцать процентов) составляет ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

По настоящему Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

В соответствии с п.п. 6.4.13., 20.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику Проектной документации по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на Проектную документацию как на результат интеллектуальной деятельности. Стоимость исключительных прав составляет 5 % (пять процентов) ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей от стоимости Работ по разработке Проектной документации (стадии «Проект»)

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________	                                                                      _______________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

# Приложение № 7

# к Договору №__________от___________________2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (стадии «Рабочая документация»)

АКТ

приемки выполненных работ по Проектной документации (стадии «Рабочая документация»)

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по проектированию объекта «Муниципальный экоцентр» на территории инновационного центра «Сколково»

г. Москва											        [дата]

Мы, нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: 143026,  г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Луговая ул., д. 4, кор.2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________[должность, Ф.И.О.], действующего на основании __________ [документ-основание], с одной стороны,  и

____________________________________[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: ____________________________________[адрес места нахождения], ОГРН __________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________[должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании___________________ [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт о том, что выполненная Рабочая документация удовлетворяет условиям Договора на выполнение работ по проектированию № _____________[номер] от «___» ___ 2014 г., Заданию на проектирование (неотъемлемая часть Договора) и оформлена в надлежащем порядке.

Рабочая документация принята приказом Заказчика «в производство работ».

Претензий со стороны Заказчика к Подрядчику по вышеуказанным требованиям не имеется.

Цена работ по подготовке Проектной документации стадии «Рабочая документация», переданной Подрядчиком Заказчику составляет________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

Сумма Гарантийного удержания до истечения Гарантийного периода 10% (десять процентов) составляет ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

По настоящему Акту причитается к оплате ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС) 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 6.4.13., 20.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику Рабочей документации по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на Рабочую документацию как на результат интеллектуальной деятельности. Стоимость исключительных прав составляет 5 % (пять процентов) ________ [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС 18 %  _______ [сумма цифрами и прописью] рублей от стоимости Работ по разработке Проектной документации стадии «Рабочая документация».

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Заказчика и Подрядчика.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

- Приложение № 8

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ДОПУСКИ К РАБОТАМ ПОДРЯДЧИКА

- Приложение № 10

- к Договору №__________от___________________2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОМУ РАЗДЕЛУ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметно-нормативная база. | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2. | Уровень цен, в котором составляется сметная документация. | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3. | Метод пересчета в текущий уровень цен. | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4. | Сводный сметный расчет. | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5. | Объектные сметы (расчеты). | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6. | Локальные сметы. | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1. | Применение объектов – аналогов. | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2. | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы. | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3. | Материальные ресурсы, не учтенные расценками. | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4. | Стоимость оборудования. | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5. | Накладные расходы. | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6. | Сметная прибыль. | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7. | Затраты на временные здания и сооружения. | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8. | Зимнее удорожание. | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9. | Формат представления сметной документации. | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

Требования к сметному разделу рабочей документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

1. Локальные и объектные сметы разрабатываются базисно-индексным методом в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2014г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных  до настоящего времени  в базисном уровне цен 2001 г.

2. Для включения в Акты выполненных строительно-монтажных работ по форме КС-2 федеральные единичные расценки пересчитываются в текущий уровень цен на дату выполнения работ  с индексами пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определенной по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета.

Индексы пересчета в текущий уровень цен базисной стоимости строительства, капитального ремонта, реконструкции, определенной по сборникам ФЕР-2001, для объектов, строящихся в Московском регионе (Москва и Московская область) с использованием средств федерального бюджета применяются при взаиморасчетах, а также в случаях, когда при исполнении договора с твердой договорной ценой появляется необходимость выполнения дополнительных строительно-монтажных работ,  не учтенных твердой договорной ценой.

3. При определении объема дополнительных работ следует исходить из того, что в соответствии со статьей 744 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ. Внесение в техническую документацию изменений в большем объеме осуществляется на основе дополнительной сметы или пересмотра сметы.

4. Расчеты за выполненные дополнительные строительно-монтажные работы осуществляются в соответствии с положениями части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ,  согласно которым отклонение параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта такого объекта, допускается только на основании вновь утвержденной застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Таким образом, внесение изменений в условия твердой договорной цены и рабочую документацию, влекущих изменение стоимости строительства более чем на десять процентов, а также существенное изменение принципиальных, ранее утвержденных, проектных решений являются  основанием для пересмотра сметы (сводного сметного расчета стоимости) и переутверждения проектно-сметной документации заказчиком.

5.  В случае превышения сметной стоимости того или иного вида работ по сравнению с предусмотренной в утвержденной проектной документацией, сметы выдаются с пояснительной запиской, обосновывающей превышение и указанием источника его покрытия либо с обосновывающими документами для принятия заказчиком решения о переутверждении проектно-сметной документации.

6.  К сводному сметному расчету стоимости строительства по рабочей документации составляется сопоставительная ведомость изменения сметной стоимости строительства по форме приложения Г МДС 11-18.2005 «Методических  указаний  о составе  материалов, представленных для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.										М.П.

- ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ                                                                                      Техническое задание на проведение Процедуры закупки

- по объекту «Муниципальный экоцентр» инновационного центра «Сколково»

- Перечень, наименования и объемы товаров/работ/услуг, являющихся Предметом закупки:

Проектирование объекта «Муниципальный экоцентр»  на территории Инновационного центра «Сколково» (проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации стадии «Эскизный проект», «Проект» и «Рабочая документация»). Проектная документация стадии «Проект» и стадии «Рабочая документация»  разрабатывается одновременно.

- Мотивированное обоснование состава лота.

Заключение договора на выполнение работ обусловлено наличием объекта в Программе строительства инновационного центра «Сколково» за счет средств Фонда и дочерних обществ, утверждённой Протоколом заседания Правления Фонда «Сколково» №18 от 13.02.2014г. и Планом-графике проектирования и строительства инновационного центра «Сколково», утверждённого Протоколом заседания Правления Фонда «Сколково» №21 от 06.03.2014г.

- Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию - в случае, если при проведении Процедуры закупки на право заключить Договор на выполнение технического обслуживания и/или ремонт техники/ оборудования невозможно определить необходимое количество запасных частей к технике/ оборудованию и/или необходимый объем работ/услуг.

Не требуется.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам, к качеству поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, к их безопасности, к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям Заказчика

В соответствии с требованиями Задания на проектирование (Приложение 9 к проекту Договора)

При проектировании:

Использовать новейшие технологии, позволяющие обеспечить максимальную эффективность.

Очередность строительства (в виде выделения отдельных этапов строительства) и ввода в эксплуатацию определить на основании фазирования строительства города и учесть при выборе проектных решений.

Проектом предусмотреть мероприятия, позволяющие сократить площадь и санитарно-защитную зону сооружений. Применить рациональные планировочные решения, обеспечивающее оптимальное градостроительное взаимодействие объектов с окружающей средой, с другими Объектами, возможность строительства последующих очередей. Архитектурно-планировочные и технологические решения согласовать с Заказчиком.

В МЭЦ предусмотреть площадки и помещения для временного накопление крупно-габаритного мусора (КГМ), электронных и электрических отходов (ЭЭО), подготовленных к утилизации.

Предусмотреть возможность последующего строительства станции сортировки (ССМ) на участке – зарезервировать площади.

Проектная документация разрабатывается и предоставляется в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008.

Разработать вариантную архитектурную концепцию объекта, дать не менее трех эскизных проработок. Разработку ПД проводить по одному варианту, выбранному и утвержденному заказчиком до начала разработки проектной документации.

Конкретную технологическую схему и необходимый набор оборудования МЭЦ разработать и согласовать с Заказчиком до начала разработки ПСД.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/работ/услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости):

Гарантийный Период качества Рабочей документации составляет 5 (пять) месяцев с момента передачи Подрядчиком и приемки Заказчиком Рабочей документации.