Извещение № 14-30107/36 от 20.05.2014.

Открытый запрос предложений на право заключения договора

на выполнение работ по разработке технической документации на размещение оборудования в центрах коллективного пользования на объекте Технопарк "Сколково"

- ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ИЗВЕЩЕНИИ:

Содержание терминов, используемых в настоящем Извещении, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного на сайте www.sk.ru

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

  - Способ Процедуры закупки: открытый Запрос предложений.

  - Сведения об Организаторе Процедуры закупки:

    - Наименование Организатора Процедуры закупки: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

    - Адрес местонахождения, почтовый адрес: 123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 9, этаж 25.

    - Адрес электронной почты: skzakupki@sk.ru

    - Контактное лицо: Калимуллин Ринат  – (495) 967-01-48 доб. 2148

  - Сведения об Инициаторе (Заказчике):

    - Наименование Заказчика: ООО «Технопарк «Сколково»

    - Адрес местонахождения, почтовый адрес:

Почтовый адрес: 143025, Московская область, Одинцовский р-н, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100.

    - Контактное лицо: Арефьева Оксана Олеговна, тел. (495) 739-53-06 доб. 21-38

- Наименование предмета договора с указанием объема выполняемых работ/ оказываемых услуг:

Выполнение работ по разработке технической документации на размещение оборудования в центрах коллективного пользования на объекте Технопарк "Сколково"

- Начальная (максимальная) цена Договора:

не устанавливается

- Место и срок поставки  товара/выполнения работ/оказания услуг:

143025, Московская область, Одинцовский р-н, деревня Сколково, ул. Новая, д. 100.

| № | Объем работ | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 Уточнить ориентировочный список оборудования ЦКП и сформировать Финальный список оборудования. Согласовать Финальный список с Заказчиком. | 30 июля 2014 |
|  | 1.2 В соответствии с Финальным списком оборудования ЦКП определить производителей и модели оборудования. | 15 августа 2014 |
| 2 | 2.1 В соответствии с Финальным списком оборудования и Техническим заданием (Приложение 1 к проекту Договору) расположить ЦКП на площадях, выделенных под ЦКП, с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений. Произвести оптимизацию помещений ЦКП «Биомедсервисы» и размещения на освободившихся площадях оборудования ЦКП «Метрология» и других ЦКП из Технического задания, дать предложения по рациональному размещению ЦКП мастерские. Представить планировку размещения оборудования по ЦКП, указать суммарное и проектное энергопотребление оборудования по каждому ЦКП отдельно. Согласовать размещение оборудования с Заказчиком. Разработать проектную техническую документацию по размещению, монтажу и пуско-наладке оборудования ЦКП размещенных в первой очереди объекта с учетом существующих архитектурно-планировочных и инженерных решений. | 30 сентября 2014 |
|  | 2.2 Предоставить паспорта и другую сопроводительную документацию (сертификаты, свидетельства о внесении в реестры и т.д.) на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП. Предоставить список потенциальных производителей оборудования - не менее трех на каждую единицу оборудования Финального списка ЦКП (если применимо), а также цену покупки и доставки до территории ИЦ Сколково по каждому производителю с учетом всех накладных расходов. Предоставить технологические карты по монтажу и пуско-наладке каждой единицы оборудования ЦКП согласно Финального списка. | 31 октября 2014 |

- Порядок подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

Прием заявок осуществляется по адресу:

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр Международной Торговли, подъезд 9, этаж 25 (экспедиция),

в рабочие дни с 9.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи заявок. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы.

Внимание: Для доступа на территорию необходимо заблаговременно заказать пропуск у Организатора Процедуры закупки по телефону (495) 967-01-48 (экспедиция).

Участник процедуры закупки, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном для подачи Заявок.

Участник Процедуры закупки вправе подать не более одной Заявки.

- Краткие сведения о порядке и особенностях проведения Процедуры закупки:

  - Критерии оценки

- Цена Договора: Стоимость предложения Участника Процедуры закупки;

- Квалификация Участника Процедуры закупки;

Подробная таблица критериев с указанием баллов по критериям и подкритериям и их значимости размещена в разделе 8 Документации Процедуры закупки.

  - Возможность проведения переторжки: устанавливается.

- Сайт, на котором размещены Извещение о проведении Процедуры закупки и Документация Процедуры закупки:

www.sk.ru

- Дата и время окончания подачи заявок на участие в Процедуре закупки:

«9» июня 2014 года в 15 часов 00 минут по московскому времени.

- МЕСТО И ДАТА ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ:

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, Центр Международной Торговли, подъезд 9, этаж 24, «9»  июня 2014 года.

- Место и дата рассмотрения Заявок, подведения итогов и определения Победителя Процедуры закупки:

123610, Москва, Краснопресненская набережная, д.12, подъезд 9, этаж 25; не позднее «23» июня 2014 года.