ДОКУМЕНТАЦИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ  ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ  -

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора

на выполнение работ по подготовке эскиза, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково»

для нужд

Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству  Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

Извещение № 14-50104/143 от «23» апреля 2014 года

размещено на сайте www.sk.ru  «08» мая  2014 года

Москва, 2014 г.

Содержание

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК	3

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ	3

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки	3

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки	3

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки	3

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ	3

3.1. Форма Заявки	3

3.2. Подготовка Заявки	3

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг	6

3.4. Расчет цены Договора	7

3.5. Оформление и подписание Заявки	7

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками	8

3.7. Возврат Заявок	8

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок	8

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	9

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки	9

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА	9

5.1. Обеспечение Заявки	9

5.2. Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса	11

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.	14

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	15

7.1. Получение Документации процедуры закупки	15

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки	15

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки	15

7.4. Официальный язык Процедуры закупки	15

7.5. Валюта Процедуры закупки	16

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками	16

7.7. Опоздавшие Заявки	16

7.8. Изменение Заявок и их отзыв	16

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.	16

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки	17

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок	17

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки	17

7.13. Порядок заключения Договора	18

7.14. Режим обмена информацией.	19

7.15. Переторжка	19

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок	20

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА	21

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	29

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ	29

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ	32

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»	35

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ	36

Таблица № 1 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»	36

Таблица №2 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»	37

Таблица №3 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»	37

Таблица №4 «СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ»	38

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	40

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ	42

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки	43

9.6. ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О БЕЗУСЛОВНОМ СОГЛАСИИ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА	45

Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.	46

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН	47

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	127

1.  ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ПРОЦЕДУРЫ  ЗАКУПОК

1.1. Содержание терминов, используемых в настоящей Документации Процедуры закупки, определено Положением о закупках Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее по тексту - Положение о закупках) размещенного по адресу www.sk.ru

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЦЕДУРЕ ЗАКУПКИ

2.1. Наименование, способ и предмет Процедуры закупки

2.1.1. Процедурой закупки, регламентируемой настоящей Документацией является Запрос предложений на право заключения Договора  на поставку товаров (выполнение работ и оказание услуг). Процедура закупки может быть открытой или закрытой, одноэтапной или многоэтапной, с проведением или без проведения предварительного отбора, вид Процедуры закупки устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» настоящей Документации процедуры закупки (далее по тексту ссылки на разделы,  статьи, формы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей Документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

2.1.2. Наименование, количество и характеристики поставляемых по Договору товаров (выполняемых работ и оказываемых услуг) указаны в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

2.2. Отказ от проведения Процедуры закупки

2.2.1. Заказчик вправе отказаться от проведения Процедуры закупки на любом этапе проведения.

2.2.2. В случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения Комиссия размещает соответствующее уведомление на сайте www.sk.ru.

2.3. Затраты на участие в Процедуре закупки

2.3.1. Участник Процедуры закупки несет все расходы, связанные с подготовкой своей Заявки и непосредственно участием в Процедуре закупки, а Заказчик не имеет никаких обязательств в связи с такими расходами.

3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ, ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ

3.1. Форма Заявки

3.1.1. Участник Процедуры закупки подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте в порядке, установленном в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА»

3.2. Подготовка Заявки

3.2.1.	Заявка должна быть подготовлена на русском языке.

3.2.2.	Заявка на участие в Процедуре закупки должна содержать следующие документы Участника Процедуры закупки:

3.2.2.1. Письмо - Заявку на участие в Процедуре закупки, подписанную руководителем Участника Процедуры закупки или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике Процедуры закупки, подавшем Заявку, в том числе:

- фирменное наименование (наименование),

- сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица),

- номер контактного телефона, адрес электронной почты,

- предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг,

- иные предложения об условиях исполнения Договора, в том числе о сроках его исполнения,

- предложение о цене Договора (единичных расценках Продукции), о цене единицы товара, услуги или о цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию.

В Заявке Участником Процедуры закупки должен быть установлен срок действия Заявки. Указанный срок должен быть не менее 90 календарных дней со дня окончания срока подачи Заявок.

3.2.2.2.	Нотариально заверенные копии учредительных документов Участника Процедуры закупки (для юридических лиц);

3.2.2.3.	Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского юридического лица), полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.4.	Для российских юридических лиц, зарегистрированных в организационно-правовой форме открытого акционерного общества, - сведения об аффилированных юридических и физических лицах, представляемые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в уполномоченные органы государственной власти, или документы, подтверждающие отсутствие необходимости в представлении указанных сведений;

3.2.2.5.	Выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для российского индивидуального предпринимателя) полученную не ранее чем за три месяца до дня размещения Извещения о проведении Процедуры закупки;

3.2.2.6.	Нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

3.2.2.7.	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3.2.2.8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель).

3.2.2.9.	В случае если от имени Участника Процедуры закупки действует лицо, уполномоченное его руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, заверенную печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную руководителем Участника Процедуры закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности (в случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица);

3.2.2.10.	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица (в случае если получение указанного решения до истечения срока подачи Заявок для Участника Процедуры закупки, невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством или учредительными документами Участника Процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении совершения крупных сделок, Участник Процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его Победителем Процедуры закупки, представить вышеуказанное решение до момента заключения Договора);

3.2.2.11.	Оригинал банковской гарантии или документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки на расчетный счет Фонда или его Дочернего общества, в случае, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» содержится указание на требование обеспечения Заявки (копия платежного поручения, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки).

3.2.2.12.	Копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, если они необходимы Участнику Процедуры закупки в соответствии с законодательством Российской Федерации для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки.

3.2.2.13.	Обязательство Участника Процедуры закупки заключить Договор с Заказчиком в случае признания его Победителем Процедуры закупки.

3.2.2.14.	Документацией Процедуры закупки может быть установлено требование о представлении дополнительных документов и сведений:

- концептуальных и проектных решений, дизайнерских проектов или эскизов, макетов, экспериментальных образцов продукции, образцов продукции, изготовленных по конкретным техническим условиям Заказчика, графических и визуализированных решений, расчетов и обоснований, иной специальной информации, чертежей, фотографий, иных изображений товара, образцов (проб) товара, на поставку которого проводится Процедура закупки;

- документов, подтверждающих опыт поставки товаров, выполнения работ, услуг аналогичных Предмету закупки;

- документов, подтверждающих квалификацию Участника Процедуры закупки, в случае проведения Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг, если в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» установлены требования к квалификации Участника Процедуры закупки;

- документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

- прочих документов, содержащих сведения, необходимость предоставления которых установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и/или в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ».

3.2.2.15.	Участник Процедуры закупки вправе предоставить в составе Заявки дополнительные документы по своему выбору.

3.2.2.16.	Если в Документации процедуры закупки предусмотрена возможность подачи Альтернативных предложений, Участник Процедуры закупки в составе Заявки вправе подготовить и подать Альтернативное предложение.

3.2.3. Непредставление документов, указанных в подпунктах 3.2.2.15 – 3.2.2.16, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.4. В случае проведения Запроса предложений список документов Участника Процедуры закупки, в качестве требуемых в составе Заявки, может быть изменен по согласованию с Департаментом по закупкам или Тендерным комитетом.

3.2.5.	В случае если Участник Процедуры закупки не является резидентом Российской Федерации, и, вследствие этого, по объективным причинам не может представить какие-либо документы, указанные в настоящей статье, такой Участник Процедуры закупки обязан предоставить соответствующие документы по форме, соответствующей законодательству государства, где он зарегистрирован, и соответствующие письма, поясняющие причину невозможности предоставления требуемых документов.

3.2.6.	В случае необходимости, если это предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», Участник Процедуры закупки в своей Заявке принимает на себя обязательство обеспечить представителям Заказчика возможность ознакомиться с образцами товара, аналогичного тому, поставка которого является Предметом закупки, а также с производственными мощностями, технологическим оборудованием, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами, необходимыми для производства товара, поставка которого является Предметом закупки, выполнения работ, оказания услуг, являющихся Предметом закупки, в месте нахождения указанных мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара.

В целях выполнения данного обязательства Участник Процедуры закупки указывает в Заявке место и время, когда представители Заказчика могут посетить места нахождения таких мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара. При этом для представителей Заказчика должна быть предусмотрена возможность осуществить не менее трех посещений продолжительностью не менее четырех часов каждое, при условии, что последнее посещение представителями Заказчика может быть осуществлено не позднее, чем за два рабочих дня до срока окончания рассмотрения Заявок.

3.2.7. В том случае, если установленная в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» сумма обеспечения Заявки своевременно поступила на соответствующий расчетный счет, то непредставление копии платежного документа в составе своей Заявки Участником Процедуры закупки не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.2.8. Участникам Процедуры закупки недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней, а так же неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в настоящей Документации Процедуры закупки.

3.3. Подготовка Предложения на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг

3.3.1. Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг, которые являются предметом Процедуры закупки, количественных и качественных характеристик определяются разделом 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ».

3.3.2. Участник Процедуры закупки представляет в составе своей Заявки Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), подтверждающее соответствие требованиям и содержащее все количество товаров, объем работ и услуг, указанное в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ», которые Участник Процедуры закупки предлагает поставить (выполнить/оказать) в соответствии с условиями Договора.

3.3.3. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг) должно быть оформлено в соответствии с требованиями раздела 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ». Конкретные требования к составу Предложения о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (качестве выполнения работ/оказания услуг), прочей информации, а так же к форме ее представления содержатся в Форме 9.2.2.

3.4. Расчет цены Договора

3.4.1. Участник Процедуры закупки производит расчет цены Договора в соответствии с требованиями раздела 9 - Форма 9.2.1. «предложение о цене договора» и раздела 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» и приводит его в Предложении о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров (выполнения работ и оказания услуг).

3.4.2. Стоимость товара, выполненных работ, оказанных услуг за единицу и общая цена Договора должны включать все налоги (включая НДС), и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае, если в соответствии с действующим законодательством Участник Процедуры закупки освобождается от уплаты НДС, то в Заявке должно быть указано основание освобождения от уплаты НДС.

3.4.3. Оговорки относительно условий оплаты, а также указание неполной информации не допускаются.

3.5. Оформление и подписание Заявки

3.5.1. При описании условий и предложений Участниками Процедуры закупки должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

3.5.2. Сведения, которые содержатся в Заявках Участников Процедуры закупки, не должны допускать двусмысленных толкований.

3.5.3. Участник Процедуры закупки подготавливает комплект документов, входящих в Заявку и приложения к ней в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки.

3.5.4. Все документы, представленные в Заявке должны быть четко отпечатаны или написаны чернилами.

3.5.5. При подготовке Заявки и документов, прилагаемых к этой Заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

3.5.6.	Все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов (Форма описи документов, предоставляемых в составе Заявки, приведена в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», форма 9.1), которые должны быть скреплены печатью Участника Процедуры закупки (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписаны Участником Процедуры закупки или лицом, им уполномоченным.

3.5.7. При нумерации листов Заявки номера на оригиналах официальных документов, выданных Участнику Процедуры закупки третьими лицами и содержащими печать (лицензии, доверенности, нотариально заверенные копии и др.) проставляются простым карандашом на обороте страницы в левом нижнем углу.

3.5.8. Никакие исправления не будут иметь силу, за исключением тех случаев, когда они заверены лицом или лицами, имеющими право подписывать Заявку.

3.5.9. При этом ненадлежащее исполнение Участником Процедуры закупки требований о том, что все листы Заявки должны быть прошиты и пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в Процедуре закупки.

3.5.10. К Заявке, подаваемой в бумажном виде, должна быть приложена копия документов Заявки в электронном отсканированном виде.

3.6. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками

3.6.1. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Процедуры закупки, на участие в которой подается данная Заявка. Заявка может быть подана Участником Процедуры закупки лично (в том числе представителем Участника Процедуры закупки), посредством почты или курьерской службы. При проведении Запроса предложений допускается направление Участником Процедуры закупки сканированной копии Заявки по электронной почте или посредством факсимильной связи в случае, если это предусмотрено Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки.

3.6.2. В случаях, предусмотренных Извещением и (или) Документацией Процедуры закупки, Заявка может быть подана в форме электронного документа, подписанного ЭЦП.

3.6.3. Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без разрушения его целостности.

3.6.4. Если конверт не опечатан или маркирован с нарушением требований настоящего пункта, Заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

3.7. Возврат Заявок

3.7.1. Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в процедуре закупки, не возвращаются, кроме случаев, установленных Положением о закупках.

3.8. Уточнение Заказчиком сведений Заявок

3.8.1. 	В ходе рассмотрения Заявок Комиссия вправе направить за подписью руководителя Департамента по закупкам Участникам Процедуры закупки запросы:

- О предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у Участника Процедуры закупки полномочий от изготовителей предлагаемого им оборудования и других документов, требуемых Извещением о проведении Процедуры закупки, Документацией процедуры закупки в составе Заявки Участника Процедуры закупки.

- Об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок в документах, представленных в составе Заявки.

- Об уточнении и (или) разъяснении положений Заявки.

3.8.2. Допускается направление Участнику Процедуры закупки уточняющих запросов, в том числе по техническим условиям, изложенным в Заявке (уточнение перечня предлагаемой продукции, ее технических характеристик, иных технических условий). При этом данные уточнения не должны изменять Предмет закупки, объем и номенклатуру предлагаемой Участником Процедуры закупки Продукции.

4.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

4.1. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки

4.1.1. Участником Процедуры закупки может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или лицо, приравненное к индивидуальному предпринимателю.

4.1.2. Участник Процедуры закупки, для того, чтобы принять участие в Процедуре закупки, должен удовлетворять требованиям, установленным в пункте 4.1.3.

4.1.3. Обязательные требования к Участникам Процедуры закупки:

1) Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг, являющихся Предметом закупки;

2) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

3) Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

4) Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которой может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

5) Отсутствовать в Реестре недобросовестных Поставщиков;

6) Соответствовать иным требованиям, установленным в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.5. Возможность привлечения соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора, а также возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работу указана в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» Документации Процедуры закупки.

4.1.4. Для участия в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки должен своевременно  подготовить и подать Заявку в соответствии с Документацией Процедуры закупки.

5.  ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТА АВАНСА

5.1. Обеспечение Заявки

5.1.1.	Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть предусмотрена необходимость обеспечения Заявки для защиты интересов Заказчика от риска, связанного с уклонением Участника Процедуры закупки от заключения Договора. Видами обеспечения Заявки являются:

5.1.1.1. Внесение Участником Процедуры закупки денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

5.1.1.2. Предоставление Участником Процедуры закупки Безотзывной банковской гарантии.

5.1.2. Требование о применении обеспечения Заявки, его виде и размере устанавливается в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» и Извещении о проведении Процедуры закупки и в равной мере распространяется на всех Участников Процедуры закупки.

5.1.3.	Размер суммы обеспечения Заявки не должен превышать 10 процентов начальной (максимальной) цены Договора.

5.1.4.	В случае если установлено требование о применении обеспечения Заявки, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве ее обеспечения, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня (в зависимости от того, какое из событий наступит ранее):

- принятия Заказчиком решения об отказе от проведения Процедуры закупки;

- поступления Заказчику уведомления об отзыве Заявки;

- признания Процедуры закупки несостоявшейся;

- размещения на сайте Фонда выписки из протокола рассмотрения и оценки Заявок.

5.1.5.	Победителю Процедуры закупки, а также Участнику Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, или оригинал банковской гарантии в течение 10 рабочих дней со дня заключения Договора.

5.1.6.	В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки или полученные по банковской гарантии, не возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

5.1.7. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иными нормами законодательства Российской Федерации.

5.1.8. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Организатор закупки -  «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

5.1.9. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по заключению Договора, по результатам Процедуры закупки, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

5.1.10. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета.

5.1.11. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по заключению Договора, в том числе уклонения Участником Процедуры закупки от заключения Договора. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии.

5.1.12. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Документацию процедуры закупки, Извещение о проведении процедуры закупки, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

5.1.13. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

5.1.14. Банковская гарантия должна быть подготовлена по Форме банковской гарантии обеспечения Заявки, представленной в разделе 9 «ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ», Форма 9.5.

5.1.15. В зависимости от суммы и вида предоставляемой банковской гарантии устанавливаются следующие требования к гарантам:

| Сумма предоставляемой банковской гарантии | Минимально допустимая сумма активов гаранта, млрд. рублей | Минимально допустимая сумма собственного капитала, млрд. рублей | Необходимость применения критерия наличия кредитного рейтинга |
| --- | --- | --- | --- |
| для банковских гарантий обеспечения заявки участника Процедуры закупки: |  |  |  |
| до 10 млн. рублей (включительно) | 10 | 1 | Критерий не применяется |
| для банковских гарантий всех видов: |  |  |  |
| до 30 млн. рублей (включительно) | 50 | 5 | Критерий не применяется |
| свыше 30 млн. рублей и до 100 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий не применяется |
| свыше 100 млн. рублей и до 500 млн. рублей (включительно) | 100 | 10 | Критерий применяется |
| свыше 500 млн. рублей | 300 | 30 | Критерий применяется |

При этом, если в обеспечение обязательств по одному Договору предоставляется несколько банковских гарантий, то для целей определения требований к гарантам в качестве суммы предоставляемой банковской гарантии берется общая сумма обязательств банка по всем действующим банковским гарантиям, выданным в обеспечение обязательств по данному Договору. Требование по наличию кредитного рейтинга заключается в наличие долгосрочного кредитного рейтинга по международной шкале, присвоенного как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Кредитные рейтинги могут быть проверены на сайтах рейтинговых агентств: http://www.standardandpoors.ru/, http://www.moodys.com/pages/default_ee.aspx, http://www.fitchratings.ru/ или в карточке банка на сайте ИА Финмаркет: http://www.finmarket.ru/z/els/ank_orgind.asp.	Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие банковских гарантий:

| Standard&Poor’s: Долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: Долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

5.1.16. Срок действия Обеспечения Заявки устанавливается не менее срока действия самой Заявки.

5.2. Обеспечение исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса

5.2.1. Документацией Процедуры закупки (в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена необходимость обеспечения исполнения Договора.

5.2.2. Обеспечение исполнения Договора представляет собой внесение Поставщиком денежных средств на счет Заказчика или предоставление Поставщиком безотзывной банковской гарантии, обеспечивающей выплату денежных средств Поставщиком Заказчику в случае неисполнения Договора.

5.2.3. Размер суммы обеспечения исполнения Договора может составлять от 5 до 30 процентов цены Договора.

5.2.4. Срок обеспечения исполнения Договора должен составлять не менее 45 дней со дня окончания исполнения обязательств Поставщика по Договору.

5.2.5. Документацией Процедуры закупки и/или Извещением о проведении Процедуры закупки может быть также предусмотрена обязанность Поставщика предоставить после исполнения Договора безотзывную банковскую гарантию или договор страхования, обеспечивающие исполнение им гарантийных обязательств, со сроком обеспечения на весь срок гарантийных обязательств и 45 дней после истечения срока исполнения указанных обязательств. При этом размер суммы такого обеспечения может составлять от 2 до 20 процентов цены Договора.

5.2.6.	Если условиями Договора предусмотрена выплата аванса, указанный аванс предоставляется Заказчиком при условии предоставления Поставщиком безотзывной банковской гарантии по форме банковской гарантии обеспечения возврата аванса, предоставляемой Заказчиком при заключении договора, обеспечивающей возврат аванса в полном размере на случай неисполнения Договора Поставщиком либо при условии подтверждения Заказчиком финансовой устойчивости Поставщика.

Требование об обеспечении возврата аванса может быть установлено помимо требования об обеспечении исполнения Договора.

5.2.7. Подтверждение финансовой устойчивости Контрагента осуществляется в следующем порядке:

5.2.7.1. Оценка финансовой устойчивости осуществляется при необходимости авансирования в случае, если сумма авансового платежа составляет от 500 тыс. рублей  до 15 млн. рублей и не предоставляется банковской гарантии обеспечение исполнения обязательства по возврату авансового платежа.

5.2.7.2. В результате оценки формируется бюллетень оценки и заключение о финансовой устойчивости Контрагента.

5.2.7.3. Оценка осуществляется на основе данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, подтвержденной налоговым органом (при этом во внимание могут быть приняты финансовые результаты 2-х предыдущих, а также промежуточной отчетности за последний закрытый период текущего года, заверенной подписью руководителя и оригинальной печатью Контрагента). Основными бухгалтерскими документами, необходимыми для анализа, являются:

бухгалтерский баланс (форма №1);

отчет о финансовых результатах (форма №2).

Для контрагентов, применяющих упрощенную систему налогообложения, оценка не производится, при этом аванс на сумму более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей не выдается.

5.2.7.4. При оценке применяется следующая методика:

Основными критериями оценки финансового состояния компании выступают:

Величина чистых активов (ЧА), рассчитанная в соответствии с методикой, определенной в приказе Минфина РФ № 10н, ФКЦБ РФ № 03-6/пз от 29 января 2003 г. «О порядке оценки стоимости чистых активов акционерных обществ» и определяемая как разница между балансовой стоимостью всех активов и суммой долговых обязательств общества;

•	Коэффициент текущей ликвидности (Ктл).

Ктл = Оборотные активы / Краткосрочные обязательства

Коэффициент отражает способность Контрагента погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность Контрагента. Значение ниже 1 означает высокий финансовый риск, связанный с невозможностью исполнения текущих обязательств.

•	Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал).

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения)/

Краткосрочные обязательства

Коэффициент показывает, какую часть краткосрочных обязательств  Контрагент может погасить в ближайшее время. Нормативное значение коэффициента - не менее 0,2.

•	Коэффициент финансовой устойчивости (Кфу).

Кфу = (Капитал и резервы + Долгосрочные обязательства)/

Валюта баланса

Коэффициент финансовой устойчивости показывает долю активов Контрагента, финансируемых за счет собственного капитала. Нормативное значение более 0,5.

•	Сопоставимость оборотов Контрагента (выручка) с Ценой договора.

Коэффициент сопоставимости оборотов (КСО) рассчитывается как отношение Цены договора (без НДС) к средней выручке за период, сопоставимый со сроком исполнения Договора, и не должен превышать 0,33. Средняя выручка определяется из расчета 2-х предыдущих лет. В случае срока деятельности Контрагента менее 2-х лет, средняя выручка равна значению, указанному в отчете о финансовых результатах (форма №2)  за отчетный год.

5.2.7.5. Соответствие нормативным значениям коэффициентов лежит в основе определения Расчетного Балла (РБ) Контрагента, на основании которого делается заключение о финансовой устойчивости.

РБ определяется на основе приведенной ниже шкалы баллов за выполнение норматива:

| Показатели оценки | Норматив | Балл за выполнение норматива | РБ Контрагента |
| --- | --- | --- | --- |
| Чистые активы | 0 < ЧА < Аванс ЧА > Аванс | 0,10 0,25 |  |
| Коэффициент текущей ликвидности | Ктл > 1 | 0,20 |  |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | Кал > 0,2 | 0,10 |  |
| Коэффициент финансовой устойчивости | Кфу > 0,5 | 0,15 |  |
| Коэффициент финансовой независимости | 0,5<Кфн < 0,8 | 0,30 |  |
| ИТОГО РБ: |  | max. 1,0 | Х |

5.2.8. Банковская гарантия на обеспечение исполнения договора или возврат аванса должна соответствовать требованиям, установленным статьями 368 – 378 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.

5.2.9. Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом – банк или иное кредитное учреждение, выдавшее банковскую гарантию.

5.2.10. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по Договору, заключаемому по результатам Процедуры закупки, или по авансу, которая должна быть не менее суммы, установленной в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

5.2.11. Банковская гарантия должна содержать указание на Договор, исполнение которого или возврат аванса по которому она обеспечивает путем указания на стороны Договора, название предмета Договора и, по возможности, ссылку на протокол оценки и сопоставления Заявок, как основание заключения Договора.

5.2.12. В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по Договору в предусмотренные сроки или расторжения Договора и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование, оригинал банковской гарантии и документы, подтверждающие выплату Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) аванса.

5.2.13. Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

5.2.14. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

5.2.15. Конкретные требования к Банку-гаранту и форме Банковской гарантии обеспечения исполнения Договора и/или обеспечения возврата аванса установлены в разделе 10 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА».

6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЗНАКОМЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ С МЕСТОМ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

6.1. Возможность посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг установлена в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

6.2.	В случаях, предусмотренных Документацией Процедуры закупки, Комиссия и (или) Инициатор организует посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с процедурой, указанной в Документации Процедуры закупки. Такое посещение организуется с целью предоставить каждому Участнику Процедуры закупки возможность осмотреть место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, ознакомиться с условиями и получить информацию для подготовки Заявки.

6.3.	Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг должно быть организовано не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок.

6.4.	Заказчик обязан предоставить равные возможности для ознакомления с местом поставки товара, выполнения работ, оказания услуг всем Участникам Процедуры закупки.

6.5.	Для организации посещения Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг Инициатор назначает ответственное лицо, о котором сообщается в Документации Процедуры закупки и которое несет ответственность за организацию посещения.

6.6.	Участники Процедуры закупки должны самостоятельно организовать доставку своих представителей на место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг. Заказчик не компенсирует расходы на проживание и транспортировку представителей Участников Процедуры закупки.

6.7.	Участники Процедуры закупки обязаны застраховать своих представителей от несчастных случаев во время посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и не предъявлять претензий Заказчику в случае нанесения ущерба, травмы или смерти в результате посещения места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Получение Документации процедуры закупки

7.1.1. В разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» может быть предусмотрена возможность предоставления Участникам Процедуры закупки Документации процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе.

В случае установления возможности предоставления Документации Процедуры закупки в бумажной форме либо на электронном носителе любое заинтересованное лицо для получения Документации Процедуры закупки должно обратиться в адрес Организатора Процедуры закупки письменно или в форме электронного документа, которые направляются по адресу Организатора Процедуры закупки, указанному в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.2. Разъяснение положений  Документации Процедуры закупки

7.2.1.	Любой Участник Процедуры закупки вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, подписанного ЭЦП, Запрос Организатору Процедуры закупки о разъяснении положений Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки (далее - Запрос).

7.2.2.	В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса Комиссия и (или) Инициатор (по согласованию с Комиссией) обязаны направить (в письменной форме или копию по электронной почте) разъяснения положений Извещения и/или Документации Процедуры закупки (далее - Разъяснения), подписанные Руководителем Департамента по закупкам, если указанный Запрос поступил в Фонд не позднее чем за два рабочих дня до дня окончания подачи Заявок.

7.2.3.	В течение одного рабочего дня со дня направления Разъяснения по Запросу Участника Процедуры закупки такое Разъяснение с содержанием Запроса, без указания наименования (имени) Участника Процедуры закупки, от которого поступил запрос, должно быть размещено Организатором Процедуры закупки на сайте Фонда.

7.3. Внесение изменений в Документацию процедуры закупки

7.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в Документацию процедуры закупки не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Процедуры закупки не допускается.

7.3.2. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня утверждения решения о внесении изменений в Извещение о проведении Процедуры закупки и/или в Документацию Процедуры закупки такие изменения размещаются на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок должен быть продлен так, что со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок такой срок составлял не менее 4 (четырех) календарных дней.

7.4. Официальный язык Процедуры закупки

7.4.1. Заявка, подготовленная Участником Процедуры закупки, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой, которыми обмениваются Участники Процедуры закупки и Заказчик, должны быть написаны на русском языке.

7.4.2. Использование других языков для подготовки Заявки может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.4.3. Входящие в Заявку, оригиналы которых выданы Участнику Процедуры закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

7.4.4. На входящих в Заявку документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

7.4.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть расценено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки.

7.5. Валюта Процедуры закупки

7.5.1. Все суммы денежных средств в Заявке и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях, за исключением случаев, установленных в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.5.2. Выражение денежных сумм в других валютах, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7.5.1, может быть расценено Комиссией как не соответствие Заявки требованиям, установленным Документацией Процедуры закупки, если иное не предусмотрено в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.6. Подача и прием конвертов с Заявками

7.6.1. Место, порядок и срок подачи Заявок указаны в разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.7. Опоздавшие Заявки

7.7.1. Полученные после окончания срока подачи Заявок Заказчиком конверты с Заявками подавшим их лицам не рассматриваются и не возвращаются.

7.8. Изменение Заявок и их отзыв

7.8.1. Участник Процедуры закупки может изменить или отозвать свою Заявку в любое время после ее подачи, но не позднее момента вскрытия Комиссией конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, в котором подана соответствующая Заявка.

7.9. Вскрытие, рассмотрение и оценка Заявок.

7.9.1. Комиссия, в установленные Извещением и Документацией Процедуры закупки время и дату вскрывает поступившие конверты с Заявками и приступает к рассмотрению и оценке Заявок. На процедуру вскрытия Заявок, поданных для участия в Запросе предложений, представители Участников Процедуры закупки не приглашаются.

7.9.2. При рассмотрении Заявок Участников Процедуры закупки Комиссия проверяет:

- Правильность оформления Заявок и их соответствие требованиям Документации Процедуры закупки;

- Соответствие Участников Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к субподрядчикам были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.3. Заявка Участника Процедуры закупки не допускается к участию в Процедуры закупки в следующих случаях:

- непредставления обязательных документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике Процедуры закупки, если требования к предоставлению соответствующих документов были установлены в Документации Процедуры закупки;

- несоответствия Участника Процедуры закупки, Заявки Участника Процедуры закупки, а также привлеченных ими соисполнителей (субподрядчиков) для исполнения Договора требованиям Документации Процедуры закупки (если требования к соисполнителям (субподрядчикам) были установлены в Документации Процедуры закупки).

7.9.4. В случае установления факта подачи одним Участником Процедуры закупки двух и более Заявок при условии, что поданные ранее Заявки таким Участником Процедуры закупки не отозваны, все Заявки на участие в Процедуре закупки такого Участника Процедуры закупки не рассматриваются и не возвращаются такому Участнику Процедуры закупки.

7.10. Переговоры с Участниками Процедуры закупки

7.10.1.При осуществлении Процедуры закупки Комиссия может проводить переговоры с любым Участником Процедуры закупки, Заявка которого не была отклонена на основании требований Извещения о проведении Процедуры закупки и/или Документации Процедуры закупки, по любому пункту его Заявки.

7.11. Рассмотрение и оценка Заявок

7.11.1. Результаты рассмотрения Заявок Участников Процедуры закупки указываются Комиссией в протоколе рассмотрения и оценки.

7.11.2. Комиссия осуществляет оценку Заявок Участников Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки, на основании информации, содержащейся в таких Заявках и приложенных к ним документах.

7.11.3. В рамках стадии оценки Заявок и выбора Победителя Процедуры закупки Комиссия оценивает и сопоставляет Заявки, определяет рейтинг и проводит их ранжирование по степени предпочтительности в соответствии с критериями и порядком оценки, установленными в Документации Процедуры закупки.

7.12. Определение Победителя Процедуры закупки

7.12.1. 	По результатам рассмотрения и оценки Заявок Комиссия принимает решение о выборе Победителя Процедуры закупки.

7.12.2. 	Комиссия ведет протокол рассмотрения и оценки Заявок, в котором должны содержаться сведения:

- о месте, дате, времени рассмотрения и оценки Заявок;

- об Участниках Процедуры закупки, допущенных к участию в Процедуре закупки после проведения рассмотрения Заявок в порядке, установленном в статье 7.11;

- о принятом на основании результатов оценки Заявок решении Комиссии;

- о присвоении Заявкам порядковых номеров в оценочном рейтинге;

- решение Комиссии о присвоении Заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки;

- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников Процедуры закупки, Заявкам которых присвоен первый и второй номера.

7.12.3. 	Протокол рассмотрения и оценки Заявок подписывается всеми присутствующими членами Комиссии. Протокол рассмотрения и оценки Заявок составляется в двух экземплярах, один из которых хранится в Департаменте по закупкам, второй передается Инициатору. Победителю Процедуры закупки направляется выписка из Протокола рассмотрения и оценки Заявок.

7.12.4.	 В случае если на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в Процедуре закупки всех Участников Процедуры закупки или о допуске к участию в Процедуре закупки только одного Участника Процедуры закупки, такая Процедура закупки признается несостоявшимся.

7.12.5. В случае если Процедура закупки признана несостоявшейся и только одна Заявка удовлетворяет всем требованиям Документации Процедуры закупки, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с единственным Участником Процедуры закупки.

7.12.6.	 В случае принятия решения, указанного в пункте 7.12.5, Договор заключается на условиях, указанных в поданной таким Участником Процедуры закупки Заявке и в Документации Процедуры закупки. Такой Участник Процедуры закупки не вправе отказаться от заключения Договора.

7.12.7.  Выписка из протокола рассмотрения и оценки Заявок размещается на сайте Фонда в течение двух рабочих дней, следующих за днем подписания протокола рассмотрения и оценки Заявок. При этом указанная выписка должная публиковаться исключительно в части объявления резолютивной части Протокола и не должна содержать сведений о Комиссии и персональном голосовании каждого из ее членов.

7.12.8. Любой Участник Процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения и оценки Заявок на сайте Фонда вправе направить Инициатору или Комиссии запрос о разъяснении результатов Запроса предложений в письменной форме или в форме электронного документа. Заказчик в течение 7 рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан представить такому Участнику Процедуры закупки в письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

7.13. Порядок заключения Договора

7.13.1. Победитель Процедуры закупки, а в случае не заключения договора с победителем Процедуры закупки, Участник Процедуры закупки, занявший второе место, Единственный Участник Процедуры закупки обязан предоставить Заказчику подписанный со своей стороны проект Договора не позднее 3 (трех) рабочих дней после его получения.

Под Единственным поставщиком в контексте настоящей Документации понимается: Единственный Участник Процедуры закупки, подавший Заявку, при условии, что данная Заявка и Участник Процедуры закупки соответствуют требованиям Документации Процедуры закупки; Единственный допущенный к участию в Процедуре закупки Участник Процедуры закупки.

7.13.2. Участник Процедуры закупки признается уклонившимся от заключения Договора в случае:

1) Не предоставления подписанного Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок, предусмотренный пунктом 7.13.1.

2) Не предоставления обеспечения исполнения Договора Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, в срок установленный Документацией Процедуры закупки.

3) Не предоставления Участником Процедуры закупки, с которым заключается Договор, решения об одобрении или о совершении крупной сделки либо копии такого решения, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено правом страны, где учреждено юридическое лицо, или учредительными документами юридического лица, при условии что указанные документы не были представлены одновременно с подачей Заявки.

7.13.3. В случае уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения Заявки, не возвращаются и поступают в распоряжение Заказчика.

7.13.4. В случае если Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с требованием о понуждении Победителя Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Заключить Договор с Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер.

3) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.5. В случае уклонения Участника Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора Заказчик вправе:

1) Обратиться в суд с иском о требовании понуждения такого Участника Процедуры закупки заключить Договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения Договора.

2) Принять решение о признании Процедуры закупки несостоявшейся.

7.13.6. Участник Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер,  признается уклонившимся от заключения Договора в случаях, предусмотренных подпунктом 7.13.2.

7.13.7. В случае если было установлено требование обеспечения исполнения Договора и (или) обеспечения возврата аванса Заказчик вправе заключить Договор до предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения. При этом в условия Договора должно быть включено положение об обязанности предоставления Участником Процедуры закупки указанного обеспечения в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения Договора и о выплате аванса Поставщику только после предоставления обеспечения возврата аванса.

7.14. Режим обмена информацией.

7.14.1. Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия оставляют за собой право проверять достоверность любой представленной Участником Процедуры закупки информации, в том числе с привлечением третьих лиц.

7.15. Переторжка

7.15.1. Переторжка проводится по решению Комиссии, которая при проведении Запроса предложений, вправе на любом этапе объявить о проведении Переторжки, в случае если условие о возможности ее проведения включено в Извещение о проведении Процедуры закупки и (или) Документации Процедуры закупки.

7.15.2. Решение Комиссии о проведении Переторжки вносится в протокол предварительной оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.3. Уведомление о проведении Переторжки размещается на сайте Фонда в течение одного рабочего дня с момента принятия такого решения Комиссией; при этом ценовые предложения Участников Процедуры закупки не разглашаются.

7.15.4. В порядке, указанном в уведомлении о проведении Переторжки, Участники Процедуры закупки подают Заявки на участие в Переторжке, содержащие предложения по Предмету закупки, поданные в отношении критериев, по которым проводится Переторжка.

7.15.5. В срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты окончания подачи Заявок на участие в Переторжке, Комиссия производит окончательную оценку Заявок Участников Процедуры закупки с учетом проведенной Переторжки.

7.15.6. Результаты проведения Переторжки включаются в протокол выбора Победителя Процедуры закупки, в котором указываются окончательные результаты оценки Заявок Участников Процедуры закупки с учетом результатов проведенной Переторжки.

7.15.7.Переторжка может быть полной или частичной:

7.15.7.1. Полная Переторжка проводится в отношении всех критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.7.2. Частичная Переторжка проводится в отношении части критериев (подкритериев) оценки Заявок Участников Процедуры закупки.

7.15.8.  Цена Договора, единицы Продукции является обязательным критерием для включения в Переторжку.

7.16. Разделение объема закупки между Участниками Процедур закупок

7.16.1. При проведении Запроса предложений, Конкурентных переговоров, может быть предусмотрено итоговое разделение объема закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки.

7.16.2. Возможность применения итогового разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки должна быть предусмотрена в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА».

7.16.3. Если предусмотрено разделение объема закупки между Участниками Процедуры закупки, то в Извещении и/или разделе 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» указываются следующие условия:

7.16.3.1. количество Участников Процедуры закупки, между которыми производится разделение объема закупки;

7.16.3.2. поставка товара, выполнение работ, оказание услуг Участниками Процедуры закупки производится по цене и на условиях, предложенных Участником Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки либо по цене Участника Процедуры закупки, участвующего в разделении объема закупки, если она меньше цены Участника Процедуры закупки, которому присвоено первое место;

7.16.3.3. доля объема закупки (в процентном или денежном выражении), которая приходится на каждого Участника Процедуры закупки по итогам разделения объема закупки между Участниками Процедуры закупки.

При этом Участнику Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки, должно быть предоставлено право выполнения не менее 30% от общего объема закупки (в процентном или денежном выражении). Участник Процедуры закупки, которому присвоено первое место в итоговом рейтинге, вправе, по согласованию с Заказчиком, добровольно уменьшить свою долю в общем объеме закупки.

7.16.4. В случае письменного отказа или уклонения Участника Процедуры закупки от заключения Договора доля такого Участника Процедуры закупки распределяется в равных долях между остальными Участниками Процедуры закупки по согласованию с ними.

8.  ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

8.1. Следующая информация и данные для конкретной Процедуры закупки уточняют и дополняют положения настоящей Документации процедуры закупки:

| № п/п | Ссылка на разделы, статьи, пункты и подпункты общей части | Название раздела, статьи, пункта | Текст пояснений |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование Заказчика/ Организатора Процедуры закупки контактная информация | Сведения о Заказчике: Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». Адрес местонахождения, почтовый адрес: Место нахождения («юридический адрес»): 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. Контактное лицо: Калашников Сергей Телефоны: (495) 967-01-48 8 (985) 299-81-46. Сведения об Организаторе Процедуры закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». Адрес местонахождения, почтовый адрес: Место нахождения («юридический адрес»): 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. Контактное лицо: Чекин Владимир Телефон: (495) 967-01-48 (доб. 26-25). Сайт, на котором размещена Документация процедуры закупки: www.sk.ru Адрес электронной почты: ODPS.Zakupki@sk.ru |
|  | Пункт 2.1.1. | Способ закупки, форма проведения – открытая/закрытая, одноэтапная/многоэтапная, предмет закупки. | Открытый Запрос предложений на право заключения Договора на выполнение работ по подготовке эскиза, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» для нужд Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)». |
|  | Пункт 7.1.1. | Порядок получения Технической документации в составе Документации Процедуры закупки | Техническая документация Процедуры закупки (копия на DVD носителе) выдается на руки всем желающим принять участие в Процедуре закупки по адресу Заказчика: 143026 г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. Документация выдается с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. Срок окончания выдачи Технической документации наступает за 1 рабочий день до окончания приема Заявок на участие в Процедуре закупки. Передача Технической документации осуществляется на CD/DVD носителях по предъявлению следующих документов: - Письмо о намерении участвовать в Процедуре Закупки (в свободной форме) с печатью и подписью руководителя организации; - Подписанное и заверенное печатью организации Обязательство о неразглашении информации 3-им лицам по Форме 9.7; - В случае личного посещения для получения Технической документации – доверенность на получателя с печатью и подписью руководителя организации; - В случае использования курьерской службы – уведомление по электронной почте на адрес Организатора Процедуры закупки о планируемом посещении курьера с электронной копией заказа на доставку за счет получателя; электронные копии Письма о намерении участвовать в Процедуре Закупки и Согласии о неразглашении информации 3-им лицам. Внимание: Для доступа на территорию необходимо заблаговременно заказать пропуск у Заказчика. Перечень Технической документации предоставлен в разделе 11 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» |
|  | Статья 3.1.1 | Форма подачи Заявок | Один экземпляр Заявки в бумажном виде, заверенный подписями ответственных лиц и печатью Участника Процедуры закупки. Участник Процедуры закупки, обязательно, должен представить электронные версии всех документов, которые он подготовил в составе своей Заявки в одном экземпляре на CD/DVD/флэш носителях (документы в формате PDF отсканированные после нумерации страниц, но до прошивки заявки). Заявка должна содержать документы, указанные в п.3.2.2 данной Документации проведения процедуры закупки. |
|  | Статья 3.3.1 | Описание поставляемых товаров, выполняемых работ и оказываемых услуг | Оферта в соответствие с Заданием на проектирование должна содержать не меньше трех вариантов эскизной проработки, выполненной по Объекту Старшая школа с ФОК с выделением I очереди проектирования в составе: • Ситуационный план (1:1 000); • Схема генерального плана объекта (1:500); • Схема благоустройства и озеленения в масштабе (1:500); • Фасады объекта (1:200); • Схема разрезов (1:200); • Поэтажные планы первого и неповторяющихся этажей (1:200); • Перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе; • Пояснительная записка, ТЭП; • Пояснительная записка с технико-экономическими показателями: o обоснование решений по зонированию территории и размещению функциональных зон, o обоснование размещения объектов; o обоснование решений по размещению транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд и внутриквартальный проезд транспорта, а также подъезд к зданиям; o обоснование решений по благоустройству и озеленению территории; o общее описание конструктивных решений; o описание внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации; o обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно - планировочных решений, в том числе в части предельно-допустимых параметров застройки; o описание решений по отделке фасадов, используемых строительных и отделочных материалов; o описание принятых решений на соответствие Зеленым стандартам; o смета на разработку проектной документации. Требования к альбому: • Переплетенные спиралью. • Обложка сверху и снизу. • Оглавление. • Высококачественная невыцветающая цветная печать. Материалы в формате альбома (горизонтальный, в формате А3) не менее двух (2) экземпляров. В электронном виде, на компакт диске не менее двух (2) экземпляров. В электронном виде файлы должны быть представлены в соответствующих форматах: dwg, pdf, jpg и др. |
|  | Статья 7.6.1 | Место, порядок и срок подачи Заявок | Почтовый адрес (Адрес подачи Заявок): 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. ООО «ОДПС Сколково» для Чекина В.К. Заявки принимаются ежедневно по рабочим дням с «12» мая 2014 года по «30» мая 2014 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (время московское). |
|  | Статья 7.15. | Возможность проведения переторжки | Устанавливается |
|  | Раздел 6. | Посещение Участниками Процедуры закупки места поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Предусмотрено (при необходимости) Сроки посещения: с даты публикации Извещения о Процедуре закупки и не позднее, чем за три рабочих дня до окончания срока подачи Заявок. Ответственное за организацию посещения лицо: Калашников Сергей – (495) 967-01-48 8 (985) 299-81-46. Допустимое количество представителей Участника Процедуры закупки: 3 человека. |
|  |  | Начальная (максимальная) цена Договора (цена лота), включая НДС / Максимальный лимит финансирования для рамочных договоров | 25 108 770,08 (Двадцать пять миллионов сто восемь тысяч семьсот семьдесят рублей 08 коп.), включая НДС. |
|  | Статья 7.5.1. | Валюта процедуры закупки | рубли |
|  |  | Сроки выполнения работ | Сроки выполнения работ: проектирование с даты заключения договора по октябрь 2014 г., прохождение экспертизы проектной документации стадии «ПД» - с октября по декабрь 2014 г. При этом срок разработки Эскиза составляет не более 1,5 календарных месяцев с даты подписания договора. Работы должны быть выполнены в объеме, достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей разработки проектной документации стадии «РД». |
|  | Статья 4.1.3 пункт 6 | Дополнительное требование, установленное Заказчиком | нет |
|  | Статья 4.1. | Требования к участникам процедуры закупки, к субподрядчикам | Участники Процедуры закупки должны представить: - Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске к работам в соответствии с объемом работ и условиями Документации Процедуры закупок и с размером взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, соответствующим установленным для организации работ в соответствии с объемом работ, стоимости Договора и условиями Документации Процедуры закупок (не только в отношении самих номинантов, но и для компаний-партнеров по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации и выполнению строительно-монтажных работ); - Представить в составе своей Заявки соглашения о намерениях с компаниями, которые планируются к привлечению для проведения работ (услуг) которые будут выполняться с привлечением третьих лиц; - Представить документы подтверждающие квалификацию субподрядчика (наличие опыта, наличие кадровых и технических ресурсов). - Участник Процедуры закупки должен предоставить по требованию Заказчика или Комиссии возможность посещения сотрудниками Заказчика или членами Комиссии офиса, производственных помещений, текущих объектов и обеспечить доступ для ознакомления к интересующим документам. |
|  | Статья 4.1.5. | Привлечение субподрядчиков и возможность учета соответствующих показателей соисполнителей (субподрядчиков), указанных в Заявке Участника Процедуры закупки, пропорционально выполняемому ими объему работ | Предусматривается. |
|  | Статья 7.16. | Возможность итогового разделения объемов закупки на доли между Участниками Процедуры закупки, занявшими верхние места в итоговом рейтинге, сформированном Комиссией по результатам проведения Процедуры закупки. | Не предусмотрена |
|  | Статья 3.2.2.11. и 5.1.9. | Обеспечение Заявки: вид обеспечения, размер и валюта обеспечения | Не предусматривается |
|  | Статья 5.1. | Требование к Банку, выдающему Банковскую гарантию обеспечения Заявок | нет |
|  | Статья 5.1.1.1. | Реквизиты для перечисления обеспечения Заявок | нет |
|  |  | Критерии оценки Заявок и порядок оценки: №; Критерии оценки заявок на участие в Процедуре закупки; Содержание критериев оценки; Значимость критериев оценки (Kai). 1.; Цена Договора: - Цена Договора (итоговая цена Предложения о цене Договора, с учетом НДС 18%)*. Но не более начальной (максимальной) цены Процедуры закупки; *; 40%. 2.; Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара или качество технического предложения (при проведении Процедуры закупки на выполнение работ, оказание услуг): Качество предложенной концепции, соответствие предложенной концепции требованиям Технического Задания, в том числе:; 0-100**; 30%. 2.1; Ситуационный план (1:1 000); 0-10. 2.2; Схема генерального плана объекта с предложениями по благоустройству и озеленению и подключению к улично-дорожной сети (1:500); 0-15. 2.3; Фасады объекта (1:200); 0-10. 2.4; Схема разрезов (1:200); 0-5. 2.5; Схема поэтажных планов первого и неповторяющихся этажей (1:200); 0-20. 2.6; Перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе; 0-10. 2.7; Пояснительная записка с технико-экономическими показателями; 0-10. 2.8; Художественная ценность предложения: Степень гармоничного соотношения художественных принципов, выбранного архитектурного стиля, посредством проработки объемно-пространственного, архитектурно-композиционного решений и архитектурно-художественных приемов и т.д.); 0-20. 3.; Квалификация Участника Процедуры закупки:; 0-100; 30%. 3.1; Обеспеченность материально-техническими ресурсами при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг (с подтверждением), в том числе:. 3.1.1; Наличие офиса, проектного бюро, в Москве или Московской области; 0-5. 3.1.2; Наличие в собственности, аренде или лизинге офисной техники, программного обеспечения для выполнения работ согласно предмету закупки; 0-5. 3.2; Обеспеченность кадровыми ресурсами в том числе наличие в штате аккредитованных специалистов по LEED не ниже «Accredited Professionals» (с учетом привлеченных субподрядчиков) (Численность и квалификация персонала привлекаемых для участия в проекте оценивается на основании представленных резюме с указанием образования, опыта, профессиональных достижений) (с подтверждением); 0-5. 3.3; Опыт и репутация Участника Процедуры закупки, в том числе:. 3.3.1; Наличие опыта координации работ при проектировании (выполнения функции Генерального проектировщика) не менее чем в 3 завершенных проектах:; 0-20. 3.3.2; Наличие опыта проектирования аналогичных объектов, в том числе проектирования собственными силами в рамках требований LEED (приложить копии сертификатов); 0-15. 3.3.3.; Наличие построенных объектов сходного назначения (общеобразовательные учреждения), реализованных по проектам Участника Процедуры закупки; 0-30. 3.3.4; Наличие премий и наград в области проектирования (приложить заверенные копии) От 3-5 премий, наград – 5 баллов; От 6-10 премий, наград – 10 баллов; От 11-15 премий, наград – 15 баллов.; 0-15. 3.4; Финансовая устойчивость Участника Процедуры закупки; 0-5. Совокупная значимость всех критериев в процентах; 100%. Примечания: * – расчет баллов производится путем умножения рейтинга критерия «Цена Договора» (Rai) на значимость данного критерия (Kai). Рейтинг критерия «Цена Договора» рассчитывается по формуле: Rai=Amax-AiAmax×100 где: Rai - рейтинг, присуждаемый i-той Заявке по указанному критерию; Ai - предложение i-того Участника Процедуры закупки по цене; Amax - начальная (максимальная) цена Договора, установленная в настоящей Документации Процедуры закупки (Раздел 8 «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА», пункт 15). ** – рассчитывается в соответствии с пунктом 5.2.7. Рейтинг представляет собой сумму натуральных чисел в баллах, получаемую по результатам оценки Заявки каждым членом Комиссии по всем критериям. /При расчете рейтинга применяется коэффициент значимости, соответствующий каждому из критериев. Сумма значимостей критериев оценки Заявок, установленных в Документации Процедуры закупки, составляет 100 баллов. Для оценки Заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой Заявке. Итоговый рейтинг Заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки Заявки, субъективно выставляемых каждым членом Комиссии, при этом Заявке содержащей лучшие условия исполнения Договора присуждается максимальное значение в баллах по каждому критерию. Присуждение каждой Заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения Договора производится по результатам расчета итогового рейтинга, по каждой Заявке. |
|  |  | Дата окончания рассмотрения и оценки Заявок: | Не позднее «11» июня 2014 года по адресу Организатора Процедуры закупки: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, корп. 2. |
|  | Статья 3.2.6. | Посещение представителями Заказчика или Комиссии места нахождения мощностей, оборудования, ресурсов и (или) товара | Устанавливается (по необходимости) |

9.  ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

9.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в Процедуре закупки на право заключения Договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг __________________________________

Настоящим __________________________________________________ подтверждает, что для участия

(наименование или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в Процедуре закупки нами направляются нижеперечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | номера страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заявка (по Форме 9.2.) |  |
| 2. | Предложение о цене договора (по Форме 9.2.1.) |  |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг (по Форме 9.2.2.), включая: - График выполнения работ; - Справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров; - Справку о кадровых ресурсах; - Справку о технической оснащенности. |  |
| 4. | Анкета Участника Процедуры закупки (по Форме 9.3.) |  |
| 5. | Данные о субподрядчиках (в случае привлечения), включая соглашения о намерениях и допуски на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ |  |
| 6. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки (для юридических лиц, в выписке должны быть представлены все сведения, содержащиеся в ЕРГЮЛ) |  |
| 7. | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России не ранее чем за три месяца до дня размещения на сайте Заказчика. Организатора процедуры закупки извещения о проведении Процедуры закупки |  |
| 8. | Нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц) |  |
| 9. | Копии документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, полученные не ранее чем за три месяца до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении Процедуры закупки, и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык (для иностранных лиц) |  |
| 10. | Документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Участника Процедуры закупки - юридического лица: |  |
| а). | В случае если Заявка подписывается руководителем: |  |
|  | копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо (руководитель) обладает правом действовать от имени Участника Процедуры закупки без доверенности |  |
| б). | В случае, если от имени Участника Процедуры закупки действует иное лицо представляется: |  |
|  | доверенность на осуществление действий Участника Процедуры закупки (по Форме 9.4.), заверенную печатью Участника Процедуры закупки и подписанную руководителем (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Участника Процедуры закупки, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица |  |
| 11. | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Участника Процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения Заявки, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой . |  |
| 12. | Копии документов, подтверждающих соответствие Участника Процедуры закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Процедуры закупки: - копии действующих лицензий, свидетельств СРО по предмету Процедуры закупки; - иные документы |  |
| 13. | Документ, подтверждающий предоставление обеспечения Заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения Заявки или копия такого поручения, банковская гарантия по Форме 9.5.) |  |
| 14. | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам (предоставления указанных документов не требуется, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром) |  |
| 15. | Бухгалтерский баланс и Отчет о прибылях и убытках (за 2 полных года и последний отчетный период текущего года). |  |
| 16. | Заявление о безусловном согласии с условиями договора (Форма 9.6.) |  |
| 17. | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участника Процедуры закупки (всего - количество листов) |  |

Руководитель _______________/_________/

Примечания:

- Таблица Формы описи документов не подлежит редактированию и форматированию.

- При отсутствии в составе Заявки каких-либо документов, перечисленных в данной Форме, в графе «номера страниц» ставится прочерк или слово «нет».

- При наличии каких-либо документов, не входящих в перечень документов, перечисленных в данной Форме, добавляются сроки внизу данной таблицы.

9.2. ФОРМА ЗАЯВКИ

На бланке организации

Дата, исх. Номер

Заказчику/Организатору     Процедуры закупки

ЗАЯВКА (ОФЕРТА)

на заключение Договора на ________________

1. Изучив Документацию Процедуры закупки на право заключения вышеупомянутого Договора, а также применимые к данной Процедуре закупки законодательство и нормативно-правовые акты

________________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование) Участника процедуры закупки, сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

в лице, _________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица) и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в Процедуре закупки на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

2.______________________________________________________________________________

(фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица))

согласно поставить товары, выполнить работы и оказать услуги, предусмотренные Техническим заданием Документации Процедуры закупки в полном объеме, со следующими показателями:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Данные Участника Процедуры закупки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предлагаемая стоимость договора, включая НДС, (цифрами и прописью) | руб. |  | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |
| 2. | Размер аванса (не более 30%) | % |  | в соответствии с формой 9.2.1. (Приложение №__ к Заявке) |
| 3. | Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров, качестве выполнения работ, оказания услуг | есть/нет (кол-во лист.) |  | в соответствии с формой 9.2.2. (Приложение №__ к Заявке) |
| 4. | Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | месяцы |  | Оформляется в MS-Project, является приложением к Заявке, с выделением групп работ в соответствии с требованиями, указанными в Проекте Договора |

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Предложение о цене Договора на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке).

3.2. Предложение о функциональных, количественных и качественных характеристиках товаров,  качестве выполнения работ, оказания услуг на _______ лист___. (Приложение №__ к Заявке на участие в Процедуре закупки).

4. Цена, указанная в настоящем предложении, включает в себя все налоги и пошлины, которые необходимо выплатить при исполнении Договора.

Условие об авансировании мною поняты.

5. Если  предложения, изложенные выше, будут приняты, ___________________________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

берет на себя обязательство поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Документации процедуры закупки, утвержденным техническим заданием и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в Договор.

6. Настоящей ______________________________________________________________________ подтверждает, что против нашей компании

(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решения о признании ___________(наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)_______ банкротом и об открытии Конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ____ %________________________________(значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов Участника Процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

7. ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор  на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с требованиями Документации Процедуры закупки и условиями наших предложений  не позднее 3 (трех) рабочих дней после его получения.

___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) понимает и соглашается с тем, что в случае отказа или уклонения от подписания проекта Договора, представленного Заказчиком, Организатором процедуры закупки сведения о  ___________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки ) будут внесены в Реестр недобросовестных Поставщиков, который ведется Фондом.

8.  _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) согласно с тем, что проведение Процедуры закупки, на участие в которой подана настоящая Заявка может быть приостановлено на любом этапе ее проведения, в том числе по решению Арбитражного комитета.

_________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) понимает и соглашается с тем, что результаты Процедуры закупки могут быть отменены по решению компетентного органа (организации), в том числе Арбитражного комитета и _________________________________ (организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки) и не будет предъявлять никаких претензий, связанным с указанной отменой ни к Заказчику ни к Организатору процедуры закупки.

9. В случае поступления акцепта на настоящую оферту, одновременно с передачей Заказчику подписанного договора ___________________________ (наименование компании) будет представлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии. Реквизиты перечисления

(В случае, если обеспечение не требуется – этот пункт не нужен)

10. Мы согласны с тем, что Заказчик, Организатор процедуры закупки, Комиссия вправе проверять достоверность любой представленной нами информации в том числе с привлечением третьих лиц.

11. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Заказчиком, нами уполномочен __________________________ (Ф.И.О., телефон представителя Участника процедуры закупки).

Все сведения о проведении Процедуры закупки просим сообщать уполномоченному лицу.

12. Настоящая Заявка действует не менее 90 дней с даты окончания приема Заявок.

13. Настоящая Заявка является Офертой  согласно положениям Гражданского кодекса РФ

14. Контактный телефон __________________, факс ________ , e-mail _______________, банковские реквизиты________________________________________________________

15. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________, факс ________ , e-mail _______________

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.1. ФОРМА «ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЦЕНЕ ДОГОВОРА»

Приложение № ___ к Заявке

Предложение о цене Договора

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | объем | Цена за единицу, рублей (без НДС) | Цена всего, рублей (без НДС) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Эскизный проект на Объект |  |  |  |  | Приложение расчет стоимости №1 |
| 2 | Разработка документации стадии «Проект» на I очередь Объекта |  |  |  |  | Приложение расчет стоимости №2 |
| 3 | Стоимость геологических работ на I очередь Объекта |  |  |  |  | Приложение расчет стоимости №… |
| 4 | Стоимость экологических изысканий на I очередь Объекта |  |  |  |  | Приложение расчет стоимости №… |
| 5 | Стоимость геодезических изысканий на I очередь Объекта |  |  |  |  | Приложение расчет стоимости №… |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |  |
|  | НДС 18% |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО с учетом НДС |  |  |  |  |  |

В цену должны быть включены все расходы, связанные с доставкой продукции до места назначения, включая страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и другие обязательные платежи. Цена Договора представляет собой сумму цен по каждому наименованию продукции в соответствии с  Документацией процедуры закупок с учетом цены единицы продукции и ее количества.

Примечание:

Участник Процедуры закупки должен приложить к данной форме более подробные расчеты стоимости поставки товаров,  выполнения работ, оказание услуг.

Условие об авансировании:

ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ АВАНС __% от цены Договора, что составляет: ____________ рублей (____________ рублей __ копеек) с учетом НДС.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись) 				(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись) 				(ФИО)

9.2.2. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

На бланке организации

Дата, исх. номер						                  Приложение № __ к Заявке

Заказчику/Организатору Процедуры закупки

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ, КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ, КАЧЕСТВЕ РАБОТ, УСЛУГ

1. Исполняя обязательства и изучив Документацию процедуры закупки на право заключения Договора на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг по ___________________________________ в том числе условия и порядок проведения настоящей Процедуры закупки, проект Договора на выполнение вышеуказанного заказа, техническое задание, ____________________________________________________________________________

(полное наименование организации или Ф.И.О. Участника Процедуры закупки)

в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя организации (уполномоченного лица), его Ф.И.О. (полностью))

согласно__ поставить товары, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с требованиями Процедуры закупки документации, положениями Заявки (Оферты) и на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1 «ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ»

| № п/п | Перечень работ | Дата начала | Дата окончания | Количество календарных дней выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

Примечание:

Участник Процедуры закупки обязан предоставить График выполнения работ, полностью заполненный в соответствии с Техническим заданием и Предложением о цене Договора и соответствующий график в формате MS-Project .

Таблица №2 «СПРАВКА О ПЕРЕЧНЕ И ОБЪЕМАХ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛОГИЧНЫХ ДОГОВОРОВ»

| № п/п | Сроки выполнения | Заказчик | Наименование проекта | Стоимость выполненных работ | Бюджет проекта | Роль участия в проекте | Копии подтверждающих документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дни, месяцы, даты | наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны | адрес, краткое описание проекта | Руб. с НДС | Руб. с НДС | Перечень выполняемых функций | №№ страниц |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

Участник Процедуры закупки указывает перечень и объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам с предметом Процедуры закупки.

Участник Процедуры закупки может самостоятельно выбрать выполненные им объекты, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризуют его опыт.

Участник Процедуры закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

Вся информация, представленная в данной Форме, должна быть подтверждена документально с указанием роли Участника Процедуры закупки и объема выполненных им работ/оказанных услуг (копиями договоров, актов приемки выполненных работ, актами ввода объекта в эксплуатацию, положительного заключения экспертизы и т.п.).

Таблица №3 «СПРАВКА О КАДРОВЫХ РЕСУРСАХ»

| Штатный персонал | Участник процедуры Закупки |  | Организация (субподрядядчик) |  |  | Приложения (резюме) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Общая численность | В т.ч. для работ по данному договору | Наименование организации субподрядчика | №№ страниц |
| Руководители, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Инженеры, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Архитекторы, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Менеджеры проектов, чел. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты по направлениям, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| …., чел. |  |  |  |  |  |  |
| …., чел. |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты сертифицированные по LEED AP, чел |  |  |  |  |  |  |
| Разнорабочие… |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочие специалисты |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Таблица №4 «СПРАВКА О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ»

| № п/п | Наименование | Место-нахождение | Марка/ тип | Основные технические характеристики | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления, № договора аренды в случае аренды МТР) | Собственник (арендатор) Субподрядчик | Идентификационные учетные данные МТР (инв. №, № гос. Регистрации, № лицензии и т.п.) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Срок предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг: _______ месяца со дня подписания окончательного Акта приемки работ.

2. _________________________ (наименование компании) ознакомлено с материалами, содержащимися в технической части Процедуры закупки документации, влияющими на стоимость поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, в т.ч. на стоимость сопутствующих (поставке) работ.

_______________________ 			_______________________ 	/___________________/

(должность) 					(подпись) 			(ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 				_______________________ 	/___________________/

(подпись) 			(ФИО)

Примечание: Участник Процедуры закупки по своему усмотрению, в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может представить любую дополнительную информацию, подтверждающую функциональные и качественные характеристики товаров, качество работ, услуг.

9.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(предоставляется по усмотрению Участника Процедуры закупки)

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| 2. Регистрационные данные: Дата, место и орган регистрации юридического лица, (на основании Свидетельства о государственной регистрации или иного документа, выдаваемого иностранным компаниям при регистрации) |  |
| 3. Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) |  |
| 3.1. Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала |  |
| 3.3. Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации Участника Процедуры закупки |  |
| ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО Участника Процедуры закупки |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные должны быть подтверждены путем предоставления следующих документов: - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; - Справка об отсутствии дела о банкротстве. |  |
| 4. Место нахождения (место жительства) Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
| 5. Почтовый адрес Участника Процедуры закупки | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| 7. Сведения о выданных Участнику Процедуры закупки лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по Договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 8. Орган управления Участника Процедуры закупки – юридического лица, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего Процедуры закупки и порядок одобрения соответствующей сделки. |  |
| 9. Балансовая стоимость активов |  |

В подтверждение финансовой устойчивости, Участником Процедуры закупки должны быть представлены:

формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

___________ (название документа) ____ (количество листов в документе);

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

9.4. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ ДОКУМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИИ – УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ

(представляется в случае если документы Заявки подписываются не руководителем)

На бланке организации

Дата

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

г. Москва

________________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник Процедуры закупки:

________________________________________________________________________________

(наименование организации)

доверяет _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_______ выдан ________________ «____» _____________________

представлять Заказчику и подписывать необходимые документы для участия в Процедуре закупки ______________________________________________________________________

(наименование Процедуры закупки).

Подпись __________________________________    ____________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого) 			(Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ___________________ 20___ г.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

9.5. ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ обеспечения Заявки

Не применимо в данной процедуре закупки

БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ № ..-…-XX-XXXX

Москва                                                                                                                     __  _________ г

Гарант:: __________________________________________________________ (наименование банка, адрес, ИНН и т.д.)

Принципал: _______________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)_

Бенефициар:________________________________________________________________________ (наименование, адрес, ИНН и т.д.)

Мы- Гарант были проинформированы, что ________________________ (наименование Участника Процедуры закупки - юридического лица, зарегистрирован ___ по адресу: __________________________________, именуемый  в дальнейшем «Принципал», принимает участие в Процедуре закупки _____________ (указать наименование Процедуры закупки) Извещение о проведении Процедуры закупки  № ____ от _______, утвержденное _________________________________  (наименование Заказчика процедуры закупки)  на право заключения договора на _____________________________ (наименование предмета Процедуры закупки) (далее - Процедура закупки) для нужд ___________________________ (наименование Заказчика) реквизиты: ИНН, адрес регистрации, именуемый в дальнейшем «Бенефициар» и берет на себя обязательство в случае признания его Победителем процедуры закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки, заключить Договор ________________________________________________________________________________ по _____________________________________________________________________________ на общую сумму _____________ (__________________).

Мы - Гарант принимаем, соглашаемся и основываемся на том положении что, Порядок проведения Процедуры закупки,  терминология которая используется в тексте настоящей Банковской гарантии, регламентируются Приказом Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий от 23 января 2012 №4, в том числе утвержденным им Положением о закупках.

Документацией Процедуры закупки Извещение о проведении Процедуры закупки №_______от _____________________г., утвержденной Бенефициаром, регламентирующей порядок проведения Процедуры закупки,  в целях обеспечения исполнения обязательства Принципала в случае признания его победителем Процедуры закупки либо Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, в том случае если Договор Бенефициаром на _____________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен, либо Единственным Участником Процедуры закупки, до-пущенным к участию в Процедуре закупки, либо Участником Процедуры закупки, подавшим единственную Заявку, если указанная единственная Заявка признана соответствующей требованиям Положения о закупках, Документации процедуры закупки, Извещения о проведении процедуры закупки  по заключению договора по итогам проведения указанной Процедуры закупки, предусмотрено предоставление Принципалом обеспечения Заявки в виде банковской гарантии.

В связи с этим Мы- Гарант ____________________________ (наименование кредитной организации)__ настоящим даем  безотзывное обязательство выплатить Бенефициару  (наименование Заказчика) по его первому требованию денежную сумму в размере ______________ (______________),  в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного требования Бенефициара о ее уплате в любом из следующих случаев:

а)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося победителем Процедуры закупки, от заключения Договора на __________________________________________ с _________________________ (наименование Заказчика – бенефициара) по результатам Процедуры закупки; либо

б)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, Заявке которого присвоен второй номер, от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ по результатам Процедуры закупки в том случае, если Договор с Бенефициаром на ___________________ с Победителем Процедуры закупки по той или иной причине не заключен; либо

в)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Участником Процедуры закупки, подавшего единственную Заявку на участие в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на_____________________________________, если указанная единственная Заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Положением о закупках, Документацией Процедуры закупки, Извещением о проведении процедуры закупки; либо

г)	уклонения Принципала (признания Бенефициаром Принципала уклонившимся), являющегося Единственным Участником Процедуры закупки, допущенным к участию в Процедуре закупки от заключения Договора с Бенефициаром на _____________________________ с _____________________________ (наименование Заказчика Бенефициара)  по результатам Процедуры закупки.

Письменное требование Бенефициара должно содержать указание на нарушение Принципалом основного обязательства по заключению Договора с Бенефициаром на ______________________________________, в обеспечение которого выдана гарантия.

К письменному требованию должны быть приложены следующие соответствующие документы:

-_______________.

Данная гарантия  вступает в силу со дня выдачи.

Данная гарантия действует до «___» ___________ .

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящей гарантией, регулируются законодательством Российской Федерации.

«БАНК» ___

Руководитель                                           ______________

Главный  бухгалтер                             ______________

М.П.

#### 9.6. ФОРМА ЗаявлениЯ о безусловном согласии с условиями договора

Настоящим, ___________________________________________________________________

(Наименование Участника Процедуры закупки)

в лице Генерального Директора __________________, действующего на основании Устава, уведомляет, что ознакомлен со всеми условиями Положения о закупках, Документации Процедуры закупки – открытый Запрос предложений № _____________ и подтверждает свое полное безоговорочное и безусловное согласие с условиями, содержащимися в Проекте Договора, являющегося неотъемлемой частью Документации Процедуры закупки, и обязуется подписать Договор, содержащий данные условия, в случае победы в Процедуре закупки, в случае если Заявке присвоен второй номер, но при этом Победитель Процедуры закупки признан уклонившимся от заключения Договора, а так же в случае если Процедура закупки признана не состоявшейся и Заказчику рекомендовано заключить договор с единственным Участником.

_______________________ 		_______________________ 		/___________________/

(должность) 				(подпись)				 (ФИО)

М.П.

Главный бухгалтер 			_______________________ 		/___________________/

(подпись)				 (ФИО)

#### 9.7. ФОРМА обязательства о неразглашении информации третьим лицам

На бланке организации

Дата

обязательство о неразглашении информации третьим лицам

_______________________________________________________________________

(указывается полное наименование Участника Процедуры закупки, для физического лица – паспортные данные, место жительства) (далее – Участник Процедуры закупки), принимает на себя следующее обязательство перед Заказчиком (Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий» и Организатором Процедуры закупки (Некоммерческой организацией «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»).

Участник Процедуры закупки обязуется хранить всю информацию, раскрываемую Заказчиком или Организатором Процедуры закупки Участнику Процедуры закупки в режиме конфиденциальности и коммерческой тайны и не раскрывать любому третьему лицу без согласия предоставившей информацию стороны в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2004 N 98-ФЗ "О коммерческой тайне".

# Нарушение настоящего обязательства влечет за собой гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обязательство действует 5 (пять) лет с даты подписания Участником Процедуры закупки настоящего документа.

Руководитель организации ________________________ 		(___________________)

(ФИО) 					(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _______________________________ 		(___________________)

(ФИО)					(подпись)

10.  ПРОЕКТ ДОГОВОРА ИЛИ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ ДОГОВОР ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

ДОГОВОР № [номер]

на выполнение работ по подготовке эскиза, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково»

между

Обществом с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)»

(«Заказчик»),

и

[полное наименование Подрядчика]

(«Подрядчик»)

г. Москва					                                                 		       [дата]

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Александра Лумельского, действующего на основании Устава,

и

[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: [адрес места нахождения], ОГРН [номер], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание],

при совместном упоминании именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона»,

заключили настоящий Договор на выполнение работ по подготовке эскиза, выполнению инженерных изысканий и подготовке проектной документации «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» (в дальнейшем – «Договор») о нижеследующем:

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Термины и определения

Если из контекста не следует иное, термины, используемые в настоящем Договоре с заглавной буквы, имеют следующие значения:

    - «Авансовый платеж» означает предусмотренную Договором предварительную частичную оплату (осуществление платежа) денежной суммы в счет общей суммы оплаты Работ до их выполнения. Авансовый платеж включает в себя НДС.

    - «Акт допуска на Участок» означает документ, подписанный Подрядчиком и Заказчиком по форме Приложения № 6 к настоящему Договору, разрешающий Подрядчику допуск на Участок на время производства Инженерных изысканий.

    - «Акт приемки работ по подготовке Эскиза» означает документ, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, подтверждающий завершение Подрядчиком Работ по подготовке Эскиза в полном объеме и передачу Эскиза от Подрядчика Заказчику. Форма Акта приемки работ по подготовке Эскиза согласована Сторонами в Приложении № 10 к Договору.

    - «Акт приемки работ по выполнению Инженерных изысканий» означает документ, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, подтверждающий завершение Подрядчиком Работ по выполнению Инженерных изысканий в полном объеме, получение положительного заключения Экспертизы результатов Инженерных изысканий, иных необходимых согласование результатов Инженерных изысканий и передачу результатов Инженерных изысканий от Подрядчика Заказчику. Форма Акта приемки работ по выполнению Инженерных изысканий согласована Сторонами в Приложении № 11 к Договору.

    - «Акт приемки работ по подготовке Проектной документации» означает документ, подписываемый Заказчиком и Подрядчиком, подтверждающий завершение Подрядчиком Работ по подготовке Проектной документации в полном объеме, получение положительного заключения Экспертизы Проектной документации (всех ее частей), иных необходимых согласований Проектной документации и передачу Проектной документации от Подрядчика Заказчику. В случае если Подрядчик в соответствии с настоящим Договором обеспечивал получение СТУ, Акт приемки работ по подготовке Проектной документации также подтверждает передачу Заказчику таких СТУ. Форма Акта приемки работ по подготовке Проектной документации согласована Сторонами в Приложении № 12 к Договору.

    - «Банковская гарантия» означает предоставляемое Подрядчиком в соответствии с пунктом 12.1. Договора письменное обязательство банка-гаранта уплатить Заказчику денежную сумму в обеспечение обязательства Подрядчика по возврату Заказчику аванса в случаях, предусмотренных условиями настоящего Договора.

    - «Государственные органы» означает органы государственной власти Российской Федерации и органы местного самоуправления, их территориальные, структурные подразделения и должностные лица.

    - «Градостроительный кодекс» означает Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом всех изменений.

    - «Градостроительный план земельного участка» или «ГПЗУ» означает градостроительный план земельного участка, передаваемый Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «График Работ» означает график выполнения Работ Подрядчиком. График Работ приведен в Приложении № 3 к настоящему Договору.

    - «Задание на выполнение Инженерных изысканий» означает техническое задание на выполнение Работ по подготовке Инженерных изысканий. Задание на выполнение Инженерных изысканий согласовано Сторонами в качестве Приложения № 8 к настоящему Договору. Задание на выполнение Инженерных изысканий является составной частью Исходных данных.

    - «Задание на проектирование» означает техническое задание на выполнение Работ по подготовке Проектной документации. Задание на проектирование согласовано Сторонами в качестве Приложения № 9 к настоящему Договору. Задание на проектирование является составной частью Исходных данных.

    - «Зеленый Кодекс» означает свод норм и правил Инновационного центра «Сколково», направленный на реализацию генерального плана Центра, который содержит требования, подлежащие применению при разработке градостроительной и проектной документации. Зеленый Кодекс передается Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных.

    - «Инженерные изыскания» означает изучение природных условий и факторов техногенного воздействия, необходимое для подготовки Проектной документации. Результаты Инженерных изысканий направляются на Экспертизу одновременно с Проектной документацией.

    - «Инновационный центр «Сколково» или «Центр» означает территориально обособленный комплекс для развития инновационных исследований, разработок и коммерциализации их результатов в соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Исходно-разрешительная документация» означает совокупность необходимой для выполнения Работ документации, в том числе ненормативные (индивидуальные) акты Государственных органов, Управляющей компании, разрешительная документация, договоры, разрешения, заключения, технические условия для доступа к инженерным системам, необходимую для выполнения Работ; при этом термин «Исходно-разрешительная документация» означает как ту часть Исходно-разрешительной документации, которая передается Заказчиком Подрядчику по условиям настоящего Договора в составе Исходных данных, так и иную Исходно-разрешительную документацию, которая должна быть собрана, получена и согласована Подрядчиком в соответствии с его обязательствами по настоящему Договору и в соответствии с Нормами.

    - «Исходные данные» означает совокупность документации, имеющейся у Заказчика либо получаемой Заказчиком, необходимой для выполнения Работ, подлежащей передаче Подрядчику, в том числе часть Исходно-разрешительной документации. Состав Исходных данных определяется Перечнем Исходных данных, согласованным Сторонами в качестве Приложения № 2 к настоящему Договору.

    - «Консультант» означает лицо, которое Заказчик вправе привлечь для осуществления независимой экспертизы результатов Работ, контроля и надзора за выполнением Работ, консультаций Заказчика по Работам и их результатам.

    - «Недостатки» или «Дефекты» означают любые отступления (отклонения) результата Работ (или их части) от условий и требований настоящего Договора, Исходных данных, Исходно-разрешительной документации, Норм.

    - «Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий», или «Фонд», или «Управляющая компания» означает управляющую компанию, созданную в соответствии Федеральным законом от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».

    - «Нормы» означает законы (включая Федеральный закон от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково») и подзаконные нормативные акты, технические регламенты, своды правил, государственные стандарты, строительные нормы и правила, и другие нормативные и рекомендуемые документы, действующие в Российской Федерации, на территории города Москвы и на территории Инновационного центра «Сколково» (включая Правила проекта и иные локальные нормативные акты Управляющей компании).

    - «Объект» Старшая школа с ФОК означает подлежащее размещению на Участке здание (здания) для размещения учреждения школьного образования (основное общее образование (5-9 классы) и среднее общее образование (10-11 классы) с функциональными составляющими:

- старшая школа (от 11 до 17 лет) на 2000 учащихся;

- спортивный центр – 15 648 кв.м.;

Также в состав Объекта входят:

- административный блок;

- учебные помещения;

- библиотека;

- центр искусств;

- пищеблок;

- медицинский блок.

Требования к Объекту определены в Задании на проектирование (Приложение № 9 к настоящему Договору).

    - «Опись» означает подписываемый Сторонами документ, который содержит в себе перечень документов, переданных одной Стороной другой Стороне.

    - «Правила проекта» означает документы, утвержденные Управляющей компанией, определяющие совокупность прав и обязанностей лиц, участвующих в мероприятиях, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования инновационного центра  «Сколково».

    - «Представитель Подрядчика» означает лицо или лица, которые назначаются Подрядчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Подрядчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Подрядчиком полномочий на основании доверенности.

    - «Представитель Заказчика» означает лицо или лица, которые назначаются Заказчиком в письменной форме на постоянной основе или, в зависимости от обстоятельств, для выполнения определенных функций или осуществления прав или обязанностей Заказчика по Договору в полном объеме или в какой-либо части, действующие в рамках предоставленных им Заказчиком полномочий на основании доверенности.

    - «Программа выполнения Инженерных изысканий» означает документ, разрабатываемый Подрядчиком по условиям настоящего Договора, содержащий описание видов Инженерных изысканий, состав, объем, сроки и метод их выполнения.

    - «Проектная документация» означает документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем), определяющую архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства Объекта. Проектная документация подготавливается Подрядчиком на основании Исходных данных, Исходно-разрешительной документации, результатов Инженерных изысканий, Эскиза, в том числе в соответствии с требованиями, указанными в Градостроительном кодексе, Постановлении Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Зеленом Кодексе. Результатом подготовки Проектной документации является положительное заключение Экспертизы о соответствии ее требованиям Норм, а также утверждение ее Заказчиком.

    - «Проект планировки территории» означает документ, разработанный Заказчиком, предназначенный для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения Объекта и передается Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору).

    - «Работы» означает, в зависимости от контекста, работы по подготовке Эскиза, работы по выполнению Инженерных изысканий, работы по подготовке Проектной документации. Перечень Работ согласован Сторонами в Приложении № 4 к настоящему Договору («Перечень Работ»).

    - «Рабочий день» означает календарный день, не являющийся в Российской Федерации нерабочим праздничным днем в соответствии с федеральным законом, а также выходным днем. Для целей настоящего Договора под выходными днями понимаются суббота и воскресенье каждой недели, за исключением случаев, когда выходные дни переносятся на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации. В случае если в каком-либо условии Договора, определяющем срок путем указания на количество дней, отсутствует указание на Рабочий день, подразумевается календарный день.

    - «Сертификация LEED» означает сертификацию Проектной документации на предмет ее соответствия Стандартам LEED, выраженную в присвоении уровня сертификации не ниже «Silver».

    - «Смета» означает смету на строительство Объекта, которую обязан разработать Подрядчик в составе разделов Проектной документации в соответствии с требованиями к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого за счет средств субсидии, утвержденными Приказом Президента Фонда № 180 от 19 декабря 2012 г.

    - «СТУ» означает специальные технические условия, являющиеся техническими нормами, содержащие (применительно к Объекту) дополнительные к установленным или отсутствующие технические требования в области безопасности, отражающие особенности инженерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации, а также демонтажа (сноса) Объекта. Разрабатываются в случае, если для разработки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных нормативными техническими документами, или такие требования не установлены. Общие требования к разработке СТУ определены приказом Министерства регионального развития РФ от 1 апреля 2008 г. N 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства».

    - «Стандарты LEED» Под стандартами LEED (Leadership in Energy & Environmental Design Standards) понимается рейтинговая система сертификации проектов и зданий, исходя из уровня их энергоэффективности, экологической чистоты и экоустойчивости, разработанная Американским Советом по Зеленым Зданиям – United States Green Building Council.

    - «Субподрядчик» означает любое лицо (физическое или юридическое), которое не является работником Подрядчика и привлекается им на основании отдельных договоров для выполнения части Работ по Договору.

    - «Техническая документация» означает Эскиз, документы о выполненных Инженерных изысканиях, Проектная документация, СТУ, подготовленные Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору, а также техническая часть конкурсного предложения Подрядчика, представленная при осуществлении закупочной процедуры.

    - «Техническая политика» означает документ, устанавливающий систему предопределенных целей организации, проектирования, строительства и эксплуатации коммунальной и транспортной инфраструктуры, объектов капитального строительства на территории Инновационного центра «Сколково» и методов их достижения, передаваемый Подрядчику в составе Исходных данных согласно Перечню Исходных данных.

    - «Требования к сметному разделу Проектной документации» означает требования к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», утвержденные Приказом Президента Фонда от 19 декабря 2012 г. № 180. Требования к сметному разделу Проектной документации изложены в Приложении № 13 к настоящему Договору.

    - «Указания Заказчика» означает указания, которые Заказчик может давать в письменном виде Подрядчику в отношении Работ в течение срока действия настоящего Договора.

    - «Участок» означает земельные участки (либо их части), расположенные по адресу: г. Москва, д. Сколково, в том числе часть, площадью 38 338 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:211, часть, площадью 9 970 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:157 и часть, площадью 18 988 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:142, на территории (части территории) которых предполагается размещение Объекта.

    - «Экспертиза» означает проводимую Управляющей компанией оценку соответствия Проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам Инженерных изысканий, и оценку соответствия результатов Инженерных изысканий требованиям технических регламентов.

    - «Эскиз» означает результат работ по подготовке документации, в которой отражены основные (концептуальные) архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерные и ландшафтные решения на всю площадь Объекта и на основании которой будут выполняться работы по подготовке Проектной документации в отношении I очереди Объекта по настоящему Договору в виде графических, текстовых и расчетных материалов, перечень, объем, качество и количество которых установлены настоящим Договором и Заданием на проектирование (Приложение № 9 к настоящему Договору).

  - Толкование.

    - В настоящем Договоре, за исключением случаев, когда из контекста следует иное:

- в случае если требуется получение одобрения, согласия или согласования любой из Сторон, то такие одобрения, согласия и согласования считаются полученными только в случае, если они даны в письменной форме;

- ссылки на нормативно-правовые акты приведены по состоянию на дату заключения настоящего Договора; в случае, если во время действия Договора указанные в нем нормативно-правовые акты будут изменены или отменены, Стороны будут руководствоваться соответственно измененным нормативно-правовым актом либо нормативно-правовым актом, принятым взамен отмененного; при этом внесения изменений в Договор в части корректировки наименования нормативно-правовых актов не требуется.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, в качестве и в объеме, предусмотренные настоящим Договором, а Заказчик обязуется принять результат Работ и уплатить Подрядчику Цену Договора согласно условиям настоящего Договора.

  - Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, включают в себя:

- подготовка Эскиза Объекта;

- выполнение Инженерных изысканий в отношении I очереди Объекта;

- подготовка Проектной документации в отношении I очереди Объекта, а также в случае необходимости – организация разработки и согласования СТУ.

Перечень Работ приведен в Приложении № 4 к настоящему Договору.

  - Настоящий Договор представляет собой смешанный гражданско-правовой договор, возможность заключения которого предусмотрена Нормами, и содержащий элементы договора подряда на выполнение работ, агентского договора и договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности.

  - Подрядчик обязан выполнять Работы в соответствии с условиями настоящего Договора, требованиями Норм, Исходными данными, Указаниями Заказчика, требованиями Государственных органов и Управляющей компании, Правилами проекта, а также подготавливаемой Подрядчиком Технической документацией.

  - Все решения, воплощенные Подрядчиком в Технической документации, должны быть практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности.

- РАБОТЫ

  - Общие положения

    - Заказчик передал Подрядчику все необходимые Исходные данные, указанные в Приложении № 2 к настоящему Договору («Перечень Исходных данных»), за исключением Исходных данных, которые в соответствии с Перечнем Исходных данных должны быть переданы Подрядчику после подписания настоящего Договора. Подрядчик настоящим подтверждает получение таких Исходных данных и их достаточность для выполнения Работ в полном объеме по настоящему Договору.

    - Заказчик обязан представить Подрядчику Исходно-разрешительную документацию, прямо указанную в Перечне Исходных данных. Обязательство по оформлению Исходно-разрешительной документации в части, не указанной в Перечне Исходных данных, возлагается на Подрядчика в счет Цены Договора и отдельно Подрядчику не оплачивается. Заказчик самостоятельно оплачивает установленные сборы Государственным органам за выдачу необходимых согласований, разрешений. При этом:

- В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты соответствующего обращения Подрядчика Заказчик обязуется оформить доверенность на имя Подрядчика, предоставляющую Подрядчику полномочия по сбору Исходно-разрешительной документации от имени Заказчика; получению от имени Заказчика предпроектных согласований; получению от имени Заказчика проектных согласований, получению от имени Заказчика технических условий, получения СТУ.

- Подрядчик обязан получить всю Исходно-разрешительную документацию, которая не была передана Подрядчику Заказчиком в составе Исходных данных, необходимую для выполнения Работ по настоящему Договору. Результатом исполнения обязательства Подрядчика по сбору Исходно-разрешительной документации является оформление Подрядчиком полного комплекта Исходно-разрешительной документации, достаточного для подготовки и согласования Проектной документации.

- В случае если какие-либо документы или информация, предоставленные Заказчиком в составе Исходных данных, включая технические условия, не достаточны для выполнения всех или какого-либо вида Работ по настоящему Договору, либо не отвечают требованиям Норм и условиям настоящего Договора, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет собрать всю необходимую Исходно-разрешительную документацию. Вне зависимости от того, какие документы и информация были переданы Заказчиком Подрядчику в составе Исходных данных, ответственность за выполнение Работ в полном объеме возлагается на Подрядчика.

- Подрядчик обязан согласовывать с Заказчиком содержание Исходно-разрешительной документации, получаемой Подрядчиком от имени Заказчика в соответствии с настоящим подпунктом Договора.

    - Подрядчик получил всю необходимую информацию в отношении рисков, непредвиденных и всех прочих обстоятельств, которые могут повлиять на стоимость или сроки выполнения Работ, в том числе Подрядчик учел вероятность необходимости разработки и согласования СТУ в соответствии с пунктом 3.2.3.2. настоящего Договора. Подрядчик обследовал и изучил Участок, существующие Исходные данные и другую имеющуюся информацию, и нашел ее достаточной и приемлемой для выполнения своих обязанностей по Договору, в том числе в отношении:

- условий, формы и характера Участка, включая геологические условия;

- гидрологических и климатических условий;

- объемов и характера Работ.

    - Подрядчик обязуется выполнять Работы из своих материалов, своими силами и средствами, а также силами согласованных с Заказчиком Субподрядчиков. При выполнении Работ Подрядчик обязуется привлекать собственный персонал и персонал Субподрядчиков, имеющих все необходимые сертификаты, разрешения, свидетельства и допуски, обладающих достаточным опытом и квалификацией для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязан по требованию Заказчика подтверждать квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов. Привлечение любых третьих лиц к выполнению Работ  по настоящему Договору осуществляется Подрядчиком исключительно с письменного согласия Заказчика.

    - Подрядчик должен обеспечить высокое качество Работ.

    - Подрядчик обязан получить все необходимые разрешения для выполнения Работ по настоящему Договору.

    - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся Техническая документация, а также конструкторская, технологическая и иная документация, подготовленная Подрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору подлежит передаче в собственность Заказчика. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности подлежит передаче Заказчику в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Этапы Работ

    - Работы по подготовке Эскиза.

Подрядчик осуществляет подготовку Эскиза в отношении Объекта в соответствии с условиями настоящего Договора.

      - Разрабатываемый Эскиз должен соответствовать условиям настоящего Договора, Исходным данным (в том числе Заданию на проектирование) и требованиям Норм.

      - Эскиз должен быть подготовлен с учетом требований стандартов LEED, необходимых для сертификации объектов проектирования, не ниже уровня LEED Silver.

      - В Эскизе должны быть отражены архитектурно-планировочные, конструктивные, инженерные и ландшафтные решения в объеме и качестве, указанном в Задании на проектирование (Приложение № 9).

      - Результатом Работ по подготовке Эскиза является разработанный Подрядчиком и согласованный Заказчиком Эскиз Объекта.

      - Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и иные Исходные данные путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием таких изменений. Такие изменения не должны влиять на увеличение сроков и стоимости Работ по подготовке Эскиза. При этом сроки разработки Подрядчиком Эскиза и Цена Работ по подготовке Эскиза не изменяются.

      - В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты приемки Заказчиком Эскиза Подрядчик обязан произвести корректировку (в том числе уточнение, изменение, дополнение, детализацию) Задания на проектирование, а при необходимости – Задания на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с согласованным Заказчиком Эскизом, и передать откорректированное Задание на проектирование (а при необходимости также Задание на выполнение Инженерных изысканий) Заказчику для утверждения.

    - Работы по выполнению Инженерных изысканий

Подрядчик выполняет Инженерные изыскания в отношении I очереди Объекта (далее также – инженерно-изыскательские работы).

      - Разработка Программы выполнения Инженерных изысканий

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна быть подготовлена Подрядчиком.

- Программа выполнения Инженерных изысканий должна полностью соответствовать Заданию на выполнение Инженерных изысканий (Приложение 
№ 8) и содержать, в том числе:

- цели и задачи Инженерных изысканий;

- характеристику степени изученности природных условий территории по материалам ранее выполненных инженерных изысканий;

- краткую характеристику природных и техногенных условий территории, влияющих на организацию и выполнение инженерных изысканий;

- обоснование при необходимости расширения границ территории выполнения инженерных изысканий, с учетом сферы взаимодействия проектируемого объекта капитального строительства с окружающей средой, категорией сложности природных и техногенных условий, а также с учетом состава, объемов, методов и технологий выполнения инженерных изысканий;

- мероприятия по обеспечению безопасных условий труда и охраны здоровья лиц, выполняющих инженерные изыскания;

- мероприятия по охране окружающей среды, исключению ее загрязнения и предотвращению ущерба при выполнении инженерных изысканий;

- требования к организации и выполнению инженерных изысканий (состав, объем, методы, технология, последовательность и продолжительность выполнения отдельных видов инженерных изысканий), контроль качества инженерных изысканий;

- перечень и состав отчетной документации, сроки ее представления;

- обоснование необходимости выполнения научно-исследовательских работ при инженерных изысканиях для проектирования объектов капитального строительства повышенного уровня ответственности или объектов, возводимых в сложных природных и техногенных условиях.

- После подготовки Программы выполнения Инженерных изысканий Подрядчик обязуется незамедлительно (не позднее 2 дней с момента подготовки) передать ее на согласование Заказчику. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней рассматривает представленную Подрядчиком Программу выполнения Инженерных изысканий и либо согласует ее, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения к ней. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Программе выполнения Инженерных изысканий, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Нормам (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленная и дополненная по замечаниям Заказчика Программа выполнения Инженерных изысканий повторно представляется на согласование Заказчика.

      - Выполнение Инженерных изысканий

- Подрядчик обязуется выполнять Инженерные изыскания на основании Исходных данных, Задания на выполнение Инженерных изысканий, Программы выполнения Инженерных изысканий, Указаний Заказчика. Подрядчик обязан выполнить весь комплекс инженерно-изыскательских работ, необходимых для проектирования, строительства и ввода Объекта в эксплуатацию.

- Результатом инженерно-изыскательских работ по настоящему Договору является подготовка Подрядчиком документов о выполненных Инженерных изысканиях, в отношении которых получено положительное заключение Экспертизы. По результатам выполнения инженерно-изыскательских Работ Подрядчик обязуется передать Заказчику все необходимые Документы о выполненных Инженерных изысканиях, а также Исходно-разрешительную документацию, собранную Подрядчиком в соответствии с пунктом 3.1.2. настоящего Договора.

- Документы о выполненных Инженерных изысканиях должны соответствовать Исходным данным, Заданию на выполнение Инженерных изысканий, Указаниям Заказчика и Нормам.

- Заказчик передает на Экспертизу в Управляющую компанию документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Подрядчиком на основании выданной доверенности Заказчика Исходно-разрешительную документацию одновременно с полученной от Подрядчика Проектной документацией. Заказчик имеет право направить Подрядчику замечания к Документам о выполненных Инженерных изысканиях до даты получения положительного заключения Экспертизы. Экспертиза Документов о выполненных Инженерных изысканиях осуществляется одновременно с Экспертизой Проектной документации в порядке, предусмотренном настоящим Договором для Экспертизы Проектной документации. Заказчик вправе принять решение о направлении Документов о выполненных Инженерных изысканиях на Экспертизу отдельно от Проектной документации.

    - Подготовка Проектной документации. Разработка СТУ

Подрядчик осуществляет подготовку Проектной документации в отношении I очереди Объекта.

- Подготовка Проектной документации

- Результатом Работ по подготовке Проектной документации является разработанная Подрядчиком и согласованная Заказчиком Проектная документация, в отношении которой получено положительное заключение Экспертизы. Подрядчик обязан, в рамках Цены Договора, устранять все замечания Заказчика и / или Экспертизы.

- Состав разделов Проектной документации указан в Перечне Работ (Приложение 
№ 4 к Договору). Подготовка всех разделов Проектной документации по своему составу, наполнению и требованиям к оформлению должна осуществляться в точном соответствии с действующими Нормами.

- Требования к Подрядчику при подготовке Проектной документации:

- Архитектурный раздел Проектной документации Подрядчик обязан разрабатывать на основании Эскиза, согласованного Заказчиком.

- При разработке Проектной документации Подрядчик обязан учитывать оборудование производителей, имеющих представительство на территории РФ (за исключением случаев применения уникального оборудования, до настоящего времени, не применяемого на территории РФ). Поставщик должен иметь необходимую сервисную службу на территории РФ, а также склад наиболее востребованных запчастей.

- При определении требований к поставщикам оборудования основными из критериев должны быть высочайший уровень технических характеристик, а также максимальный срок гарантийных обязательств производителя.

- По требованию Заказчика Подрядчик обязан получить заключение о соответствии Проектной документации стандартам LEED. Данное обязательство входит в Цену договора и отдельно Подрядчику не оплачивается.

- Проектные значения параметров и других проектных характеристик Объекта, а также проектируемых мероприятий по обеспечению безопасности Объекта должны быть установлены таким образом, чтобы в процессе строительства и эксплуатации Объект был безопасным для жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений.

- Подрядчик обязан разработать Проектную документацию в соответствии с:

- Заданием на проектирование (скорректированным Подрядчиком и утвержденным Заказчиком в соответствии с согласованным Эскизом, в порядке, предусмотренном пунктом 3.2.1.6. настоящего Договора);

- Исходными данными, переданными Заказчиком

- Исходно-разрешительной документацией, собранной Подрядчиком в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Договором;

- Документами о выполненных Инженерных изысканиях;

- Генеральным планом Центра;

- Проектом планировки территории;

- Указаниями Заказчика;

- Протоколами Совещаний по Проекту;

- Зеленым Кодексом;

- Стандартами LEED. Если какие-либо Стандарты LEED входят в противоречие со стандартами РФ, Подрядчик обязан в каждом случае такого противоречия письменно уведомить Заказчика и согласовать с Заказчиком возможность применения Стандартов LEED, противоречащих стандартам РФ;

- Технической политикой;

- Требованиями к сметному разделу Проектной документации;

- Нормами.

- В отношении Проектной документации или связанных с требованиями к ней процессов проектирования (включая Инженерные изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, используемых на территории Центра, вместо отдельных требований безопасности, содержащихся в технических регламентах, положений стандартов, сводов правил или до их вступления в силу нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных документов федеральных органов исполнительной власти либо в случае отсутствия указанных требований и положений, Подрядчик должен применять технические регламенты или требования, содержащиеся в технических регламентах или документах государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в случае принятия Управляющей компанией решения о применении их на территории Центра.

- Все решения, воплощенные Подрядчиком в Проектной документации, должны быть функционально обоснованы и практически реализуемы, отвечать требованиям функциональности, экономичности, энергоэффективности, эргономичности, экологичности. Проектная документация должна соответствовать требованиям Федерального закона от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ 
«Об инновационном центре «Сколково», требованиям иных применимых нормативно-правовых актов РФ, города Москвы.

- В случае обнаружения ошибок в Проектной документации такие ошибки должны быть исправлены за счет Подрядчика.

- В случае, если в соответствии с Нормами подготовленная Проектная документация подлежит согласованию с Государственными органами, Подрядчик обеспечит получение соответствующих согласований Проектной документации.

- Заказчик вправе по своей инициативе в одностороннем порядке вносить изменения в Задание на проектирование и/или Исходные данные путем направления Подрядчику письменного уведомления с указанием таких изменений. Такие изменения не должны влиять на увеличение сроков и стоимости Проектных работ. При этом сроки разработки Подрядчиком Проектной документации и Цена Проектных Работ не изменяются.

- Работы по разработке и согласованию СТУ (при необходимости)

- Если для разработки Проектной документации недостаточно требований по надежности и безопасности, установленных Нормами, или такие требования не установлены, Подрядчик обязуется выполнить Работы по разработке СТУ в соответствии с Нормами в объеме, необходимом для разработки Проектной документации, а также получить все необходимые согласования и разрешения от уполномоченных органов в отношении СТУ.

- Результатом Работ по разработке СТУ являются СТУ, утвержденные Заказчиком, в отношении которых получено решение о согласовании СТУ, выданное в соответствии с Приказом Минрегионразвития от 1 апреля 2008 г. № 36 «О порядке разработки и согласования специальных технических условий для разработки проектной документации на объект капитального строительства», а также в отношении которых получены согласования иных уполномоченных Государственных органов (включая Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и его территориальные органы, природоохранные органы, органы экологического контроля, Министерство здравоохранения РФ, Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору, иные государственные органы и организации, чьи согласования необходимы в соответствии с законодательством РФ).

- Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком все документы, которые необходимы для получения решения о согласовании СТУ, выдаваемого в соответствии с приказом Минрегионразвития от 1 апреля 2008 г. № 36, а также согласований иных уполномоченных Государственных органов.

- Если в процессе исполнения настоящего Договора в соответствии с Нормами будет необходимо разработать и согласовать СТУ в уполномоченных Государственных органах, конечные сроки выполнения Работ или промежуточные сроки, предусмотренные Графиком Работ, подлежат соразмерному увеличению, в связи с чем Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору об изменении Графика Работ.

- Заказчик самостоятельно оплачивает установленные сборы соответствующим Государственным органам и организациям, выдающим СТУ, за выдачу необходимых СТУ.

- Приемка СТУ осуществляется одновременно с приемкой Проектной документации. Сведения о сдаче-приемке Работ по разработке и согласовании СТУ указываются в Акте приемки работ по подготовке Проектной документации. Право собственности и исключительные права (если применимо) на СТУ переходят к Заказчику одновременно с переходом указанных прав на Проектную документацию.

- МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Местом производства Работ является Участок и офис Подрядчика.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Работ по Договору (Цена Договора) составляет [сумма цифрами и прописью], в том числе НДС 18% в сумме [сумма цифрами и прописью]. Цена Договора является твердой.

  - Цена Работ по Договору включает:

- Цену Работ по подготовке Эскиза;

- Цену Работ по выполнению Инженерных изысканий;

- Цену Работ по подготовке Проектной документации.

Состав Цены Договора, в том числе распределение Цены Договора по видам Работ, содержится в Приложении № 1 «Цена Работ по Договору».

  - Подрядчик подтверждает, что им учтены все условия, информация, документы и все позиции, необходимые для выполнения Работ.

  - В Цену Договора включены все расходы и издержки Подрядчика, связанные с выполнением Работ, включая транспортные расходы, расходы на проживание и иные расходы специалистов Подрядчика, которые могут возникнуть в ходе исполнения обязательств по Договору, включая расходы Подрядчика на разработку СТУ (при необходимости), за исключением сборов, указанных в подп. 5 п. 3.2.3.2. настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что он информирован обо всех возможных обстоятельствах, способных повлиять на его затраты по выполнению своих обязательств по Договору, в том числе следующих: колебания валютных курсовых разниц, колебания в стоимости используемых Подрядчиком материалов и оборудования, а также привлекаемой рабочей силы, и ни при каких обстоятельствах не вправе требовать увеличения согласованной Сторонами Цены Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте.

  - Если Подрядчик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, то сумма НДС, указанная в пункте 5.1. настоящего Договора, подлежит удержанию Заказчиком из Цены Договора и перечислению в бюджет Российской Федерации. Подрядчик получает Цену Договора без НДС.

  - Если Подрядчик является иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах в качестве налогоплательщика, и не имеет постоянного представительства на территории РФ, то до осуществления Заказчиком платежей по настоящему Договору Подрядчик обязан предоставить Заказчику подтверждение того, что он имеет постоянное местонахождение на территории иного государства (далее – «Страна Подрядчика») (документ, подтверждающий факт государственной регистрации компании на территории Страны Подрядчика, а также документ, установленный внутренним законодательством Страны Подрядчика, и подтверждающий постоянное местопребывание Подрядчика (резидентство) в этом государстве в период получения доходов от Заказчика). Все документы, предоставляемые Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом Договора, должны иметь апостиль, проставленный компетентным органом Страны Подрядчика, и иметь русский перевод с нотариальным удостоверением подлинности подписи переводчика.

- СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения Работ по настоящему Договору: начальный срок выполнения Работ [дата], конечный срок выполнения Работ [дата]. Начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения Работ, в том числе в отношении отдельных Объектов, указанных в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

  - Работы должны быть выполнены в соответствии с очередностью и согласно этапам, указанным в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору). Подрядчик обязан выполнять Работы непрерывно, без задержек, в соответствии с условиями настоящего Договора. Если во время выполнения Работ произойдет задержка в фактическом выполнении Работ относительно Графика Работ по причинам, зависящим от Подрядчика, Подрядчик обязан за свой счет принять меры, необходимые для завершения Работ в соответствии с Графиком работ, в том числе путем увеличения количества персонала, изменения методов выполнения Работ и т.д.

  - Если в какой-либо момент, по мнению Заказчика, реальный ход Работ не будет соответствовать Графику Работ, Подрядчик обязан в течение 3 (Трех) дней представить Заказчику пересмотренный График Работ с отражением изменений против исходного Графика Работ. К пересмотренному Графику Работ Подрядчик прилагает пояснительную записку с указанием способов и методов, которые позволят завершить Работы в срок, установленный Договором.

Пересмотренный График выполнения работ разрабатывается Подрядчиком исключительно в целях отражения реального хода Работ, и не влечет обязанность Заказчика согласовывать или утверждать новые сроки выполнения Работ, равно как и не влечет продление сроков Работ по настоящему Договору.

  - В случае согласия Заказчика с пересмотренным Графиком выполнения  работ Стороны подпишут соответствующее дополнительное соглашение к Договору.

  - Подрядчик обязан немедленно известить в письменном виде Заказчика при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

- ПРИЕМКА РАБОТ

  - Приемка Работ по подготовке Эскиза Объекта

    - В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику:

- Эскиз в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе «Autodesk AutoCAD» версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах «Microsoft Word», «Microsoft Excel», pdf и jpeg в соответствии с Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование;

- Опись Эскиза в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемого Эскиза, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика и печатью.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность принимаемого им Эскиза по Описи. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня получения Эскиза подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с проставлением печати (или штампа) с указанием даты получения Эскиза.

    - Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта Эскиза.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения комплекта Эскиза рассматривает представленный Подрядчиком Эскиз и либо согласует его, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика к Эскизу, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Нормам (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленный и дополненный по замечаниям Заказчика Эскиз повторно представляется на согласование Заказчика. При этом согласование Заказчиком Эскиза не снимает с Подрядчика ответственность за Недостатки Работ по разработке Эскиза и их результатов.

    - После получения от Заказчика уведомления о согласовании Эскиза Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра Акта приемки работ по подготовке Эскиза, а также счет-фактуру в одном экземпляре, подписанные со своей стороны.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки работ по подготовке Эскиза и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр данного акта Подрядчику.

    - Работы по подготовке Эскиза Объекта считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки работ по подготовке Эскиза.

    - Право собственности на Эскиз, а также все исключительные права на их результаты переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки работ по подготовке Эскиза.

  - Приемка работ по выполнению Инженерных изысканий

    - В сроки, установленные настоящим Договором, Подрядчик представляет Заказчику уточненное Задание на выполнение Инженерных изысканий, Программу выполнения Инженерных изысканий, документы о выполненных Инженерных изысканиях и собранную Подрядчиком Исходно-разрешительную документацию.

    - Результаты Инженерных изысканий (документы о выполненных Инженерных изысканиях) передаются Заказчику для рассмотрения и передачи на Экспертизу в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах на электронном носителе.

Одновременно с передачей результатов Инженерных изысканий Подрядчик передает Заказчику:

- собранную Подрядчиком Исходно-разрешительную документацию;

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении результатов Инженерных изысканий;

- Опись в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: число, месяц, год, наименование передаваемых документов, количество экземпляров. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика и печатью.

    - Передача Подрядчиком Заказчику документов о выполненных Инженерных изысканиях в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком результатов Инженерных изысканий для целей расчетов по настоящему Договору. Окончательная приемка результатов Инженерных изысканий осуществляется после получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации и результатов Инженерных изысканий.

    - Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта документов о выполненных Инженерных изысканиях.

    - Заказчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты получения документов о выполненных Инженерных изысканиях рассматривает представленный Подрядчиком комплект документов и либо согласует его, либо направляет Подрядчику замечания и дополнения. Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Нормам (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленные и дополненные по замечаниям Заказчика документы повторно представляются на согласование Заказчика. При этом согласование Заказчиком документов о выполненных Инженерных изысканиях не снимает с Подрядчика ответственность за Недостатки Работ по выполнению Инженерных изысканий и их результатов.

    - Заказчик передает на Экспертизу в Управляющую компанию документы о выполненных Инженерных изысканиях одновременно с полученной от Подрядчика Проектной документацией. Заказчик имеет право направить Подрядчику замечания к документам о выполненных Инженерных изысканиях до даты получения положительного заключения Экспертизы. Экспертиза документов о выполненных Инженерных изысканиях осуществляется одновременно с Экспертизой Проектной документации в порядке, предусмотренном настоящим Договором для Экспертизы Проектной документации. Заказчик вправе принять решение о направлении Документов о выполненных Инженерных изысканиях на Экспертизу отдельно от Проектной документации.

    - Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в документы о выполненных Инженерных изысканиях в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в результаты Инженерных изысканий Подрядчиком в порядке, установленном выше в настоящем подпункте. Положения настоящего пункта применяются вплоть до устранения всех замечаний, получения положительного заключения Экспертизы. В случае получения замечаний Экспертизы более одного раза, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата соответствующей части Авансового платежа в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика. В случае получения замечаний Экспертизы более двух раз Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Подрядчиком убытков, а также не принимать и не оплачивать подготовленные Подрядчиком результаты Инженерных изысканий.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Подрядчика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику 2 (два) экземпляра Акта приемки работ по выполнению Инженерных изысканий и счет-фактуру в одном экземпляре, подписанные со своей стороны.

    - Инженерные изыскания считаются выполненными и подлежат оплате Заказчиком после подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки работ по выполнению Инженерных изысканий, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком одновременно с подписанием Акта приемки работ по подготовке Проектной документации.

    - Право собственности на результаты Инженерных изысканий (уточненное Задание на выполнение Инженерных изысканий, документы о выполненных Инженерных изысканиях, собранная Подрядчиком Исходно-разрешительная документация), а также все исключительные права на результаты Инженерных изысканий (если применимо) переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки Инженерных изысканий.

  - Приемка Работ по подготовке Проектной документации. Экспертиза Проектной документации и результатов Инженерных изысканий.

    - Проектная документация должна быть разработана, согласована с Заказчиком и передана Заказчику для проведения Экспертизы в порядке и в срок, предусмотренный настоящим Договором, Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору).

    - Передача Подрядчиком Заказчику Проектной документации в соответствии с условиями настоящего Договора не является передачей Подрядчиком и приемкой Заказчиком Проектной документации для целей расчетов по настоящему Договору. Окончательная приемка Проектной документации осуществляется после получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации путем подписания Акта приемки работ по подготовке Проектной документации.

    - До передачи Проектной документации Заказчику Подрядчик обязан за свой счет и своими силами (на основании доверенности Заказчика или Фонда) получить в отношении Проектной документации все необходимые согласования и заключения уполномоченных Государственных органов, включая природоохранные органы, органы экологического контроля, органы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства здравоохранения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, иных Государственных органов и организаций, чьи согласования необходимы в соответствии с Нормами на момент передачи Подрядчиком Заказчику Проектной документации.

    - По готовности Проектной документации для проведения Экспертизы, Подрядчик предоставляет Заказчику Проектную документацию в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе и в 2 (двух) экземплярах в электронной форме в формате 2D в программе Autodesk AutoCAD версии 2007 г. (формат *.dwg.), а также в форматах MS Word и MS Excel в составе и комплектности, предусмотренных в Задании на проектирование, статье 48 Градостроительного кодекса РФ, Постановлении Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

    - Одновременно с Проектной документацией Подрядчик представляет Заказчику:

- оригиналы согласований и заключений, полученных в отношении Проектной документации;

- полученные Подрядчиком СТУ (если Подрядчик осуществлял разработку и согласование СТУ);

- опись в 2 (Двух) экземплярах на бумажном носителе, подписанную со стороны Подрядчика. В Описи Подрядчик указывает: дату передачи, наименование передаваемых документов, количество экземпляров передаваемых документов. Опись заверяется подписью Представителя Подрядчика и печатью.

    - Представитель Заказчика проверяет комплектность представленных документов по Описи. Заказчик обязан в течение 3 (трех) Рабочих дней со дня получения документов подписать со своей стороны Опись либо направить Подрядчику в письменном виде свои замечания. Опись подписывается Представителем Заказчика с проставлением печати (или штампа) с указанием даты получения комплекта документов.

    - Дата подписания Заказчиком Описи является датой получения Заказчиком комплекта Проектной документации.

    - После получения Проектной документации Заказчик осуществляет проверку Проектной документации и имеет право направить Подрядчику замечания к Проектной документации до даты получения положительного заключения Экспертизы Проектной документации. При этом возражения Заказчика могут быть связаны как с несоответствием подготовленной Проектной документации условиям Договора, Исходным данным, Исходно-разрешительной документации либо Нормам, так и наличием технических / формальных ошибок в документации.

    - Подрядчик обязуется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней учесть все замечания и дополнения Заказчика, либо представить Заказчику мотивированное обоснование невозможности учесть какие-либо замечания Заказчика в связи с несоответствием их Нормам (со ссылками на конкретные нормы) и (или) Исходным данным. Исправленные и дополненные по замечаниям Заказчика документы повторно представляются на согласование Заказчика в порядке, указанном в подп. 7.3.4. – 7.3.7. Договора.

    - Подрядчик несет ответственность за все проектные и технические решения, отраженные в Проектной документации. Согласование Заказчиком Проектной документации не снимает с Подрядчика ответственность за Недостатки Работ по подготовке Проектной документации.

    - Не позднее 10 (десяти) Рабочих дней после получения Заказчиком от Подрядчика Проектной документации (при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика к указанной документации), Заказчик направляет Проектную документацию на Экспертизу. Заказчик обязан письменно уведомить Подрядчика о дате направления Проектной документации на Экспертизу. По итогам Экспертизы Заказчик получает положительное заключение Экспертизы или замечания в отношении Проектной документации, о чем Заказчик информирует Подрядчика.

    - Подрядчик обязан за свой счет вносить необходимые изменения и/или доработки в Проектную документацию в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения от Заказчика замечаний Экспертизы, если иные сроки не согласованы Сторонами. Заказчик вправе направлять замечания на изменения и/или доработки, внесенные в Проектную документацию Подрядчиком. Положения настоящего подпункта применяются вплоть до устранения всех замечаний Заказчика, получения положительного заключения Экспертизы. В случае получения замечаний Экспертизы более одного раза, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата соответствующей части Авансового платежа в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика. В случае получения замечаний Экспертизы два раза и более Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, потребовать возмещения Подрядчиком убытков, а также не принимать и не оплачивать подготовленную Подрядчиком Проектную документацию.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения положительного заключения Экспертизы уведомляет Подрядчика о факте прохождения Экспертизы.

    - После получения уведомления о факте прохождения Экспертизы Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) Рабочих дней направить Заказчику окончательную редакцию Проектной документации в 6 (шести) экземплярах в формате, предусмотренном п. 7.3.4. настоящего Договора, с двумя экземплярами описи, а также 2 (два) экземпляра Акта приемки работ по подготовке Проектной документации и счет-фактуру в одном экземпляре, подписанные со своей стороны.

    - Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней обязан рассмотреть Акт приемки работ по подготовке Проектной документации и при отсутствии замечаний подписать его со своей стороны и направить один экземпляр Акта приемки работ по подготовке Проектной документации Подрядчику.

    - Работы по подготовке Проектной документации считаются выполненными Подрядчиком и принятыми Заказчиком с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта приемки работ по подготовке Проектной документации.

    - Право собственности на разработанную Подрядчиком Проектную документацию, а также все исключительные права на Проектную документацию, переходят к Заказчику в дату подписания Акта приемки работ по подготовке Проектной документации в отношении такой Проектной документации.

    - Подрядчик несет ответственность за результаты Проектных Работ, которые должны соответствовать целям, указанным в настоящем Договоре, соответствовать всем применимым Нормам, Указаниям Заказчика, условиям настоящего Договора, а также несет полную ответственность за любое нарушение патентных, авторских, исключительных прав в связи с Работами.

- ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

Оплата Работ осуществляется в соответствии с Графиком освоения и финансирования (Приложение № 5 к настоящему Договору), при условии своевременного исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.

  - Авансовый платеж

    - В течение [число дней] со дня заключения Договора, при условии получении Банковской гарантии и счета Подрядчика, Заказчик уплачивает Авансовый платеж в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС 18 % в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, составляющий 30 % (Тридцать процентов) от Цены Договора. При этом:

- часть Авансового платежа в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС 18 % в размере [сумма цифрами и прописью] рублей является авансированием Работ по подготовке Эскиза, что составляет 30 % от Цены работ по подготовке Эскиза;

- часть Авансового платежа в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС 18 % в размере [сумма цифрами и прописью] рублей является авансированием Работ по выполнению Инженерных изысканий, что составляет 30 % от Цены работ по выполнению Инженерных изысканий;

- часть Авансового платежа в размере [сумма цифрами и прописью] рублей, включая НДС 18 % в размере [сумма цифрами и прописью] рублей является авансированием Работ по подготовке Проектной документации, что составляет 30 % от Цены работ по подготовке Проектной документации.

    - Несвоевременное представление Подрядчиком Банковской гарантии и счета влечет увеличение срока для уплаты Авансового платежа на срок просрочки Подрядчика.

    - Не позднее 5 (Пяти) дней со дня получения Авансового платежа Подрядчик обязан выставить и предоставить Заказчику «авансовый» счет-фактуру на сумму Авансового платежа, оформленный в соответствии с требованиями Норм.

    - Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж либо соответствующую его часть в случаях и порядке, установленных Нормами и настоящим Договором.

    - Подрядчик обязан использовать Авансовый платеж путем целевого расходования сумм Авансового платежа на выполнение Работ.

  - Окончательный расчет за выполненные Работы.

    - Окончательный расчет за Работы по подготовке Эскиза осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки работ по подготовке Эскиза, при условии получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Норм. Платеж, указанный в настоящем подпункте, осуществляется в размере Цены Работ по подготовке Эскиза, за вычетом соответствующей части Авансового платежа.

    - Окончательный расчет за Работы по выполнению Инженерных изысканий осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки работ по выполнению Инженерных изысканий, при условии получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Норм. Платеж, указанный в настоящем подпункте, осуществляется в размере Цены Работ по выполнению Инженерных изысканий, за вычетом соответствующей части Авансового платежа.

    - Окончательный расчет за Работы по подготовке Проектной документации осуществляется в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты подписания Сторонами Акта приемки работ по подготовке Проектной документации, при условии получения от Подрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями Норм. Платеж, указанный в настоящем подпункте, осуществляется в размере Цены Работ по подготовке Проектной документации, за вычетом соответствующей части Авансового платежа.

  - Датой оплаты денежных средств Заказчиком по настоящему Договору считается дата списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Стороны согласовали условие, что в случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных Подрядчиком Работ, Подрядчик не имеет право на удержание результата Работ, а также другого оказавшегося у Подрядчика имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм Подрядчику.

- СУБПОДРЯДЧИКИ

  - Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора только тех Субподрядчиков, которые были согласованы с Заказчиком. Привлечение Субподрядчика не освобождает Подрядчика от ответственности или обязательств по Договору, и Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за все действия Субподрядчиков, как за свои собственные.

  - Заказчик вправе направить Подрядчику типовые условия заключения договоров с Субподрядчиками, которые Подрядчик обязан включить в договоры с Субподрядчиками. Подрядчик обязан передать Заказчику одну заверенную подписью уполномоченного лица Подрядчика и печатью Подрядчика копию каждого договора с Субподрядчиком в течение 5 (пяти) дней с даты его подписания. Неисполнение Подрядчиком обязанности по согласованию с Заказчиком Субподрядчиков и (или) заключение с Субподрядчиками договоров не на основании типовых условий, переданных Заказчиком, является существенным нарушением условий настоящего Договора.

  - Все Субподрядчики должны обладать должной квалификацией, навыками и опытом в соответствующих видах Работ, а также иметь выданные саморегулируемыми организациями (членами которых они являются) свидетельства о допуске к соответствующим видам Работ, а также иные разрешения, требующиеся в соответствии с Нормами для выполнения соответствующих Работ.

  - Подрядчик не может передать одному Субподрядчику и/или аффилированным с ним лицам полный объем Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик обязан включить во все заключаемые с Субподрядчиками договоры обязательное условие, что Субподрядчики обязаны выполнять работы лично и не имеют права привлекать для выполнения работ субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Заказчиком. Подрядчик также обязан включить во все заключаемые с Субподрядчиками договоры право Подрядчика в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора с Субподрядчиками в случае нарушения ими требования о согласовании субподрядчиков с Заказчиком, предусмотренного настоящим пунктом Договора. В случае если Подрядчик не включит указанные условия в договоры с Субподрядчиками, Подрядчик несет ответственность, предусмотренную настоящим Договором.

  - Заказчик сохраняет за собой право накладывать вето на выбор Подрядчиком каких-либо Субподрядчиков для выполнения Работ. Заказчик вправе, направив письменное уведомление Подрядчику, потребовать прекращения выполнения Работ каким-либо Субподрядчиком, нарушающим существенные условия настоящего Договора без возмещения убытков Подрядчику. Подрядчик обязуется включить данное положение во все договоры с Субподрядчиками и их субподрядчиками.

  - В случае заключения Подрядчиком договоров субподряда последние должны предусматривать обязательства по возмещению Субподрядчиками Заказчику ущерба в связи с неисполнением (ненадлежащим исполнением) ими своих договорных обязательств на условиях, совпадающих с условиями обязательств Подрядчика по возмещению ущерба, предусмотренными настоящим Договором. Заказчик вправе предъявлять требования по возмещению ущерба непосредственно к Субподрядчикам.

  - Заказчик и Подрядчик соглашаются с тем, что личность привлеченных Подрядчиком Субподрядчиков имеет существенное значение для исполнения настоящего Договора. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в нарушение условий настоящего Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или частично и/или взыскать с Подрядчика неустойку в размере 10% (десять процентов) от Цены Работ по Договору (пункт 5.1. Договора).

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение Субподрядчиками своих обязательств по договорам субподряда ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.

- ПРАВА СТОРОН

  - Права Заказчика

    - Заказчик имеет право в любое время осуществлять контроль за ходом выполнения Подрядчиком Работ.

    - Заказчик имеет право в любое время проинформировать Подрядчика о неправильном и/или неприемлемом исполнении Работ, наличии Дефектов в Работах. В этом случае Подрядчик обязан незамедлительно исправить такие Недостатки и/или несоответствия в Работах своими силами и за свой счет без права увеличения сроков выполнения Работ и Цены Договора.

    - Заказчик сохраняет за собой право в предоставлении Указаний в отношении Работ.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в Проектную документацию, изменять состав, тип, объем, используемых материалов, оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Норм.

    - Заказчик вправе привлечь Консультанта с целью проверки Проектной документации, а также предоставить Подрядчику советы и рекомендации Консультанта, которые должны быть учтены при выполнении Работ. Заказчик уведомляет Подрядчика в письменном виде об участии Консультанта с указанием наименования Консультанта, полномочий Консультанта.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

  - Права Подрядчика

    - По настоящему Договору Подрядчик вправе выполнять Работы лично либо привлекать Субподрядчиков, имеющих необходимые лицензии и свидетельства о допуске, выданные соответствующими организациями, с соблюдением условий привлечения Субподрядчиков, установленных настоящим Договором.

    - Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Договором.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Обязанности Заказчика

    - Заказчик обязуется не препятствовать доступу на Участок персонала Подрядчика в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, для целей производства Инженерных изысканий.

    - Заказчик производит своевременную оплату Работ Подрядчика в соответствии с положениями Договора при условии надлежащего и своевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

    - В случае если Заказчик не осуществляет платежи в течение 30 (тридцати) Календарных дней после установленных настоящим Договором сроков, Подрядчик вправе требовать уплаты штрафных санкций, рассчитываемых согласно пункту 14.2.5. настоящего Договора.

  - Допуск Подрядчика на Участок

    - Заказчик обязуется обеспечить допуск Подрядчика на Участок для производства инженерно-изыскательских Работ на срок выполнения Работ. Допуск обеспечивается с момента подписания Заказчиком и Подрядчиком Акта допуска на Участок. Подрядчик в течение 5 (пяти) Календарных дней с момента подписания настоящего Договора готовит и передает Заказчику два подписанных экземпляра Акта допуска на Участок, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Договору. В случае отсутствия замечаний Заказчик в течение 5 (пяти) Календарных дней подписывает Акт допуска на Участок и возвращает 1 (один) экземпляр Подрядчику.

    - Акт допуска на Участок подтверждает наделение Подрядчика правом пользования Участком для производства Работ, указанных в Акте.

    - Заказчик не гарантирует Подрядчику пригодности или наличия существующих подъездных путей на Участок.

    - Допуск на Участок Подрядчика прекращается после окончания выполнения Подрядчиком инженерно-изыскательских Работ.

  - Обязанности Подрядчика

    - Общие положения

      - Подрядчик обязан иметь и своевременно продлевать все необходимые допуски для выполнения Работ по настоящему Договору. Копия свидетельства о допуске к Работам Подрядчика содержится в Приложении № 7 к настоящему Договору. Привлекаемые Подрядчиком Субподрядчики также должны соответствовать указанным в настоящей статье требованиям. Подрядчик не вправе выполнять Работы по настоящему Договору при отсутствии свидетельства о допуске к Работам, выданного соответствующей саморегулируемой организацией, если требование о наличии указанного документа (документов) предусмотрено Нормами.

      - Подрядчик обязан своевременно выполнить и завершить Работы в соответствии с согласованным Графиком Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), Исходными данными, Исходно-разрешительной документацией, Заданием на выполнение Инженерных изысканий, Заданием на проектирование, Проектной документацией, Нормами. Подрядчик обязан выполнить Работы с надлежащим качеством, а также с учетом прочих положений настоящего Договора.

      - Подрядчик контролирует выполнение Работ Субподрядчиками и обеспечивает устранение Субподрядчиками Дефектов с возмещением соответствующих затрат Заказчика.

      - Подрядчик обязан осуществлять сдачу Работ в соответствии с правилами приемки, установленными настоящим Договором и Нормами.

      - Подрядчик обязан проявлять профессиональный и ответственный подход к исполнению своих обязательств по настоящему Договору, который следует ожидать от компетентного Подрядчика при осуществлении Работ такого масштаба, характера, объема и сложности. Подрядчик обязуется выполнять Работы исключительно в интересах Заказчика.

      - Подрядчик обязан представлять всю необходимую информацию, и оплачивать все необходимые в связи с выполнением Работ налоги, пошлины, сборы и платежи и обязуется получить все разрешения, лицензии, допуски и согласования, предусмотренные Нормами, касающиеся выполнения и Работ.

      - Одобрение, согласование, решение, Указание, информация, переданные Подрядчику Заказчиком или от его имени не исключают и не ограничивают обязанность Подрядчика проявлять надлежащий профессионализм и ответственный подход к исполнению своих обязательств по Договору. Согласование Заказчиком планов, чертежей, спецификаций, расчетов и иных документов не освобождает Подрядчика от обязанности проверять указанные документы на их соответствие Нормам.

      - Подрядчик несет ответственность за получение всех необходимых разрешений и согласований у Государственных органов и Фонда, связанных с производством Работ по настоящему Договору, за исключением случаев, когда в настоящем Договоре прямо указано, что соответствующие разрешения и согласования получает Заказчик. При взаимодействии с Государственными органами и Фондом Подрядчик обязан следовать Указаниям Заказчика. Подрядчик обязан по требованию Заказчика принимать участие в разрешении любых вопросов и споров с любыми Государственными органами и третьими лицами в связи с производством им Работ, исполнением иных обязанностей по настоящему Договору.

      - В случае если к персоналу Подрядчика или его Субподрядчикам будут предъявлены претензии со стороны государственных или муниципальных контролирующих органов, и/или Фонда, он должен незамедлительно устранить все нарушения и компенсировать Заказчику любые убытки, которые могут быть понесены Заказчиком в связи с такими событиями.

      - Подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки в полном объеме, в том числе упущенную выгоду, которые Заказчик может понести в результате действий (бездействия) Подрядчика, его работников, представителей, Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

      - В случаях, определенных Заказчиком, Стороны руководствуются Техническими регламентами и документами, санитарно-эпидемиологическими регламентами и документами государств – членов таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития.

      - Подрядчик обязуется соблюдать требования, установленные локальными нормативными актами Фонда в рамках его полномочий по регулированию градостроительной, строительной и иной деятельности на территории Инновационного центра «Сколково». Соблюдение Подрядчиком указанных требований является существенным условием настоящего Договора.

    - Материально-техническое обеспечение

Необходимое материально-техническое обеспечение выполнения Работ возлагается на Подрядчика.

    - Идентификация персонала

- Подрядчик обеспечивает за свой счет идентификацию каждого лица, находящегося на Участке.

- Все сотрудники Подрядчика и его Субподрядчиков, допускаемые на Участок, обязаны носить на видном месте бирки с указанием:

- имени и фамилии сотрудника печатными буквами на русском языке;

- должности или специальности сотрудника печатными буквами на русском языке.

    - Передвижение персонала

- Подрядчик обязуется предпринять все разумные меры для предотвращения нарушения его персоналом границ владения любых объектов, примыкающих к Участку.

- Подрядчик обязуется не допускать проникновения любых из его сотрудников на любые площади, которые находятся вне границ рабочего пространства Участка, отведенного ему для осуществления Работ, без разрешения Заказчика.

    - Отчетность

Еженедельно, каждый четверг Подрядчик обязан предоставлять Заказчику еженедельный отчет о статусе Работ в форме, согласуемой с Заказчиком при первой (стартовой) встрече после заключения Договора, содержащий следующие разделы:

    - процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору), за отчетный период (одна неделя до дня отчета включительно);

    - планируемый процент выполнения каждого вида Работ, указанного в Графике Работ (Приложение № 3 к настоящему Договору) в следующий отчетный период (одна неделя после дня отчета);

    - общий объем выполненных Работ на момент подготовки отчета;

    - вопросы следующего отчетного периода, требующие решения с участием Заказчика.

    - разделы, определяемые Заказчиком на первой (стартовой) встрече после заключения Договора в зависимости от этапа выполнения Работ.

    - Совещания по Проекту

      - После подписания Договора, Заказчик в течение 3 (трех) Рабочих дней организует стартовую встречу, на которой стороны согласуют график проведения Совещаний по проекту, типовую повестку Совещаний, содержание еженедельных отчетов.

      - Каждая из Сторон вправе требовать организации Совещаний по проекту для обсуждения вопросов, касающихся исполнения настоящего Договора.

      - Представитель Подрядчика обязан вести протокол каждого Совещания по Проекту. Протокол предоставляется для согласования Заказчику в течение 24 часов после проведения Совещания по Проекту. Протокол подписывается представителями Сторон (возможно также подписание протокола и другими участвующими в Совещании лицами).

      - Подрядчик уведомлен о том, что составление протоколов всех проведенных Совещаний по проекту и полного комплекта еженедельных отчетов является частью объема Работ по Договору. Непредставление (несвоевременное) представление протоколов и отчетов влечет ответственность, установленную пунктом 14.2.5. Договора.

    - Штаб строительства

      - В целях координации проектирования и строительства Центра, а также оперативного решения возникающих в ходе проектирования и строительства вопросов, при Фонде создан штаб строительства (далее – «Штаб строительства»).

      - Штаб строительства проводит еженедельные совещания. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется обеспечить участие своего руководителя, руководителей Субподрядчиков в еженедельных совещаниях Штаба строительства.

    - Персонал Подрядчика

      - Подрядчик обязан выделить квалифицированного Руководителя Проекта со стороны Подрядчика, как «единую точку контакта» со стороны Подрядчика, уполномоченного действовать от имени Подрядчика на основании доверенности.

      - Подрядчик гарантирует, что выполнение Работ будет производиться исключительно только квалифицированными специалистами, имеющими все необходимые сертификаты, свидетельства и допуски, обладающими достаточным опытом и квалификацией. Подрядчик обязуется подтверждать Заказчику по его требованию квалификацию привлекаемого персонала с предоставлением заверенных копий документов.

    - Документооборот

      - Интернет-платформа conjectPM будет использоваться для обмена документами и чертежами, а также для всей проектной корреспонденции. Подрядчик обязан использовать Интернет-платформу conjectPM для согласования проектных документов.

      - Подрядчик обязуется приобрести требуемое количество лицензий conjectPM Professional непосредственно у компании ООО «Конджект» как часть выполнения своих договорных обязательств по настоящему Договору.

      - В течение 10 (десяти) дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан в письменной форме сообщить Заказчику ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты лиц, которые получат лицензию на использование conjectPM Professional.

      - Системные требования для работы с Интернет-платформой conjectPM:

- Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Vista, Windows®7;

- Internet Browser (MS Internet Explorer® 7.x, 8.x, 9.x или Firefox 2.x + 3.x с Java 1.6 и выше)

- JavaScript и Cookies должны быть активированы;

- Разрешение экрана 1024 x 768 пикселей или выше;

- Широкополосный доступ к Интернет;

- Также рекомендуется добавить «*.conject.com» в список «надежные узлы» для всех персональных компьютеров, на которых используется conjectPM, и отключить блокировку всплывающих окон для этого сайта.

- БАНКОВСКАЯ ГАРАНТИЯ. Страхование

  - БанковскАЯ гарантиЯ

    - Подрядчик обязуется предоставить Заказчику на условиях настоящего Договора  Банковскую гарантию, обеспечивающую возврат Авансового платежа, предусмотренного пунктом 8.1.1. настоящего Договора. Банковская гарантия должна быть составлена по форме Приложения № 14 к настоящему Договору. Иная форма допускается только по согласованию с Заказчиком. Банковская гарантия должна быть безотзывной.

    - Бенефициаром в Банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом –Подрядчик, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшая Банковскую гарантию (далее – Гарант).

    - Гарант должен иметь действующую лицензию на банковскую деятельность, выданную Банком России и не находиться в процессе ликвидации или банкротства.

    - Собственный капитал Гаранта должен превышать либо быть равен [сумма] рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс. Активы Гаранта должны превышать либо быть равны [сумма] рублей на последнюю отчетную дату по данным информационного агентства Интерфакс.

    - Гарант должен иметь долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале, присвоенный как минимум одним из следующих рейтинговых агентств: Standard&Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Значения кредитных рейтингов, при которых допускается принятие Банковской гарантии по настоящему Договору:

| Standard&Poor’s: долгосрочный кредитный рейтинг по международной шкале | Moody’s: долгосрочный рейтинг банковских депозитов по международной шкале | Fitch Ratings: долгосрочный рейтинг дефолта эмитента по международной шкале |
| --- | --- | --- |
| AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-BB+, BB, BB-, B+, В | Aaa, Aa1, Aa2, Aa3, A1, A2, A3, Baa1, Baa2, Baa3, Ba1, Ba2, Ba3, B1, B2 | AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, BBB, BBB-, BB+, BB, BB-, B+, В |

    - Текст Банковской гарантии должен быть заблаговременно согласован с Заказчиком в письменной форме. Проект Банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком на согласование Заказчику не позднее чем за 15 (Пятнадцать) Рабочих дней до даты планируемого перечисления Авансового платежа с копиями документов, указанных в п. 12.1.16. Оригинал согласованной Банковской гарантии должен быть предоставлен Подрядчиком Заказчику не позднее чем за 10 (Десять) Рабочих дней до даты перечисления Авансового платежа.

    - Расходы по выпуску и обслуживанию Банковской гарантии несет Подрядчик.

    - В случае непредставления Банковской гарантии в срок, указанный в п. 12.1.6. Договора, Заказчик вправе отложить выплату Авансового платежа на срок задержки получения Банковской гарантии. Однако Подрядчик не вправе задерживать срок выполнения Работ в случае переноса срока выплаты Авансового платежа. В этом случае ответственность за соблюдение сроков выполнения Работ несет Подрядчик.

    - Сумма Банковской гарантии должна быть равной сумме Авансового платежа, возврат которого обеспечивает данная Банковская гарантия. При этом сумма Банковской гарантии, на возврат Авансового платежа по Договору в любой момент должна быть не менее суммы непогашенного Авансового платежа по Договору.

    - Срок действия Банковской гарантии должен начинаться до планируемой даты перечисления Авансового платежа и заканчиваться не ранее 120 (Ста двадцати) дней после планируемого срока выполнения Работ.

    - Банковская гарантия должна быть подписана лицом, имеющим право в соответствии с  Нормами действовать от лица Гаранта без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем случае надлежащим образом заверенная Гарантом копия доверенности прикладывается к Банковской гарантии.

    - В Банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика (Бенефициара) на истребование суммы Банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Подрядчиком обязательства по возврату Авансового платежа. Платеж по Банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 (Пяти) Рабочих дней после получения Гарантом письменного требования Заказчика и предоставления Заказчиком заверенных копий документов, подтверждающих выплату Подрядчику Авансового платежа по настоящему Договору. Требование направляется по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах. Также возможно направление требования Заказчиком Гаранту через банк Заказчика, который посредством своего аутентифицированного SWIFT-сообщения подтвердит, что требование подписано уполномоченными лицами Заказчика. Сообщение банка Заказчика должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае если требование направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гаранта о получении в случае, если требование было доставлено непосредственно по месту нахождения Гаранта, указанному в его учредительных документах.

    - Требование Заказчика об уплате суммы по Банковской гарантии представляется Гаранту в письменной форме.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на настоящий Договор путем указания на номер, дату, Стороны Договора и описание предмета Договора.

    - Банковская гарантия должна содержать указание на согласие Гаранта с тем, что внесение изменений и дополнений в Договор не освобождает его от обязательств по Банковской гарантии.

    - Подрядчик обязан предоставить в комплекте с Банковской гарантией следующие документы, подтверждающие полномочия подписавших Банковскую гарантию лиц и соответствие Гаранта требованиям, установленным настоящим Договором:

- лицензия на осуществление банковской деятельности, действующая на дату выдачи Банковской гарантии (копия, заверенная Гарантом, либо нотариально заверенная копия);

- документы, удостоверяющие право лица, подписывающего Банковскую гарантию, подписывать банковские гарантии от лица Гаранта, в том числе:

- устав Гаранта со всеми изменениями и дополнениями, зарегистрированными в установленном порядке, на дату выдачи Банковской гарантии (заверенная Гарантом или нотариусом копия);

- в случае оформления Банковской гарантии обособленными структурными подразделениями Гаранта – указанные в учредительных документах Гаранта документы, регламентирующие деятельность обособленного структурного подразделения Гаранта (положение о филиале, положение о дополнительном офисе, иные документы);

- решение (выписка из протокола) уполномоченного органа управления Гаранта о назначении (избрании) единоличного исполнительного органа Гаранта (копия, заверенная Гарантом);

- доверенность на уполномоченное лицо, действующее от имени Гаранта (оригинал или копия, заверенная Гарантом), в случае если Банковская гарантия планируется к подписанию уполномоченным лицом, действующим от имени Гаранта на основании доверенности. В случае, если в доверенности на право подписи Банковской гарантии имеются ограничения (подписание Банковской гарантии осуществляется в рамках внутренних нормативных документов Гаранта, решений кредитных комитетов, структурных подразделений или должностных лиц Гаранта), необходимо представление всех поименованных в доверенности решений или, в случае отказа Гаранта от предоставления данных документов, письма от уполномоченного лица Гаранта о том, что предоставление Банковской гарантии осуществляется в соответствии с решениями, перечисленными в доверенности;

- приказ о приеме на работу главного бухгалтера (заверенная Гарантом копия) либо доверенность на работника, исполняющего обязанности главного бухгалтера, согласованная с главным бухгалтером Гаранта (оригинал либо заверенная Гарантом копия), либо приказ о возложении обязанностей главного бухгалтера на другого работника (заверенная Гарантом копия). В случае если отсутствуют документы, подтверждающие полномочия (право второй подписи) главного бухгалтера обособленного (внутреннего) структурного подразделения (филиала, дополнительного офиса, кредитно-кассового офиса и др.) или иного лица, подписавшего Банковскую гарантию вместо главного бухгалтера, должно быть предоставлено письмо-подтверждение (либо иной организационно-распорядительный документ) о предоставлении права подписи на банковских гарантиях, подписанное уполномоченным лицом и главным бухгалтером Гаранта;

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, срок предоставления которой составляет не более 30 дней с даты ее выдачи регистрирующим органом (оригинал или нотариально заверенная копия);

- иные документы по запросу Заказчика;

    - В случае предоставления копий документов, заверенных Гарантом, комплект документов должен содержать нотариально заверенную копию банковской карточки с образцами подписей и печати, на основании которой представляется возможным идентифицировать подписи лиц, заверивших копии документов либо нотариально заверенную копию доверенности на заверяющее лицо.

    - Заключение дополнительного соглашения к настоящему Договору, влекущего или допускающего продление сроков исполнения (в целом либо в той или иной части) обязательств Подрядчика, которые могут оказать влияние на исполнение обеспеченных Банковской гарантией обязательств Подрядчика, осуществляется при условии предоставления Подрядчиком новой безотзывной Банковской гарантии (продления существующей Банковской гарантии) на соответствующий срок на условиях, указанных в настоящем разделе Договора.

    - В случае если на дату, наступающую за 28 (Двадцать восемь) дней до истечения срока Банковской гарантии, Авансовый платеж, в обеспечение которого выдана такая Банковская гарантия, не погашен, Подрядчик обязуется продлить действие Банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую Банковскую гарантию) не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до истечения срока Банковской гарантии. В случае неисполнения обязанности Подрядчика, предусмотренной настоящим пунктом, Подрядчик обязуется уплатить Заказчику штраф в размере 10 % (десяти процентов) от суммы Банковской гарантии.

    - В случае если после уплаты Заказчиком Авансового платежа будет установлено, что Банковская гарантия, обеспечивающая возврат Авансового платежа, не является действительной по любым основаниям, в том числе в случае если получено соответствующее письмо Гаранта, Подрядчик обязан в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика вернуть Заказчику непогашенную часть полученного Авансового платежа.

  - Страхование

    - Подрядчик при подписании настоящего Договора обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию договора страхования гражданской ответственности Подрядчика, застрахованной в рамках саморегулирования в области архитектурно-строительного проектирования (саморегулируемой организацией либо Подрядчиком по требованию саморегулируемой организации). При этом страховая сумма должна быть не менее Цены Договора, указанной в п. 5.1. настоящего Договора.

    - В случае, если гражданская ответственность Подрядчика не застрахована в рамках саморегулирования в обрасти архитектурно-строительного проектирования, Подрядчик без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты подписания настоящего Договора обязан заключить договор страхования риска гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу Заказчика и иных лиц в связи с исполнением Подрядчиком настоящего Договора, на сумму не менее Цены Договора, указанной в п. 5.1. настоящего Договора. Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию такого договора в течение 3 (трех) дней с момента его заключения, а также представлять Заказчику копии платежных документов, подтверждающих оплату Подрядчика по договору страхования, в течение 3 (трех) дней с момента оплаты. Договор страхования должен быть без франшизы.

    - Риски гражданской ответственности Подрядчика должны быть застрахованы не менее чем до [планируемая дата ввода построенного Объекта в эксплуатацию].

    - Расходы по договору страхования включены в Цену Договора.

    - Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.

    - Подрядчик обязан застраховать риск гражданской ответственность в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ.

    - При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) Календарных дней) сообщить об этом Заказчику.

    - При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) Календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе в течение всего срока, указанного в п. 12.2.3. Договора.

    - Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Подрядчика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Норм.

- ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАБОТ

  - Подрядчик обязан выполнять все распоряжения и Указания Заказчика, касающиеся производства Работ, включая распоряжения о приостановке всех или части Работ.

  - Если Заказчик обнаруживает или обоснованно считает, что

    - Работы, или любая их часть являются дефектными;

    - Подрядчик не исполняет или ненадлежащим образом исполняет свои обязательств по выполнению Работ, что может привести к тому, что выполненные Работы не будут соответствовать условиям Договора,

Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы или любую их часть до того времени, пока причина данного требования не устранена.

При этом расходы на приведение результатов Работ или их частей в соответствие с требованиями настоящего Договора в полном объеме несет Подрядчик. В случае приостановки Работ по причинам, указанным в настоящем пункте Договора, Подрядчик не имеет права на увеличение срока выполнения Работ по настоящему Договору

  - Заказчик вправе потребовать от Подрядчика приостановить Работы полностью или частично без указания оснований для приостановления. В этом случае Подрядчик вправе на продление срока выполнения Работ по настоящему Договору. Продление срока осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

  - Подрядчик обязуется незамедлительно проинформировать Заказчика о любых проблемах, связанных с Работами, и приложить все усилия для их разрешения.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    - В случае неисполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с Нормами, а также положениями настоящего Договора.

    - Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Стороны от обязанности надлежащего исполнения своих обязательств по Договору.

    - Стороны настоящим подтверждают, что подлежащие взысканию убытки возмещаются любой из Сторон в полной сумме сверх неустойки.

    - В случае применения к Заказчику санкций уполномоченными Государственными органами, если основанием применения санкций явилось нарушение Подрядчиком своих  обязательств по настоящему Договору, Подрядчик компенсирует Заказчику убытки в размере взысканных с Заказчика денежных средств. Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

    - Подрядчик обязан в полном объеме возместить Заказчику убытки (в том числе упущенную выгоду), возникшие в связи с недостатками Эскиза, Инженерных изысканий и (или) Проектной документации. Если иное не установлено настоящим Договором, Подрядчик обязан возместить Заказчику убытки в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

    - В случае некачественного выполнения Работ Подрядчиком Заказчик вправе уменьшить Цену Договора на стоимость самостоятельного или с помощью третьих лиц устранения выявленных Недостатков Работ, а также применить санкции, предусмотренные настоящим Договором.

    - Если во время выполнения Работ станет очевидным, что Работа не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок (который не может превышать 14 (четырнадцать) дней) для устранения Недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора. Заказчик также имеет право поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков Подрядчиком и (или) уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости соответствующих Работ.

    - В случае если Заказчик поручит устранение Недостатков в Работах третьим лицам, Заказчик имеет право удержать с Подрядчика понесенные Заказчиком расходы, связанные с устранением таких Недостатков, из любого текущего или будущего платежа Подрядчику по настоящему Договору, или потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение Недостатков. Подрядчик обязан возместить расходы Заказчика на устранение Недостатков в полном объеме, вне зависимости от суммы расходов, которые бы понес Подрядчик, если бы устранял такие Недостатки своими силами.

    - В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения любой из Работ по Договору на срок более 30 (тридцати) Календарных дней (если такое нарушение не вызвано нарушением обязательств по Договору Заказчиком) Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возврата непогашенной части Авансового платежа в полном объеме. Подрядчик обязан возвратить Заказчику Авансовый платеж в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения требования Заказчика.

  - НЕУСТОЙКА

    - Любая просрочка в выполнении Работ со стороны Подрядчика, в том числе задержка промежуточных сроков окончания Работ, указанных в Графике Работ, а также в передаче Заказчику результатов Работ в соответствии с условиями Договора, влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика из расчета:

- 0,05 % (Пять сотых процента) от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки с 1-го по 10-й день просрочки;

- 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки с 11-го по 20-й день просрочки;

- 0,5 % (Пять десятых процента) от стоимости не выполненных в срок Работ за каждый день просрочки с 20-го дня просрочки и далее.

При этом просрочкой является период времени с момента окончания установленного срока исполнения соответствующего обязательства Подрядчика до момента надлежащего исполнения обязательства. Представление Подрядчиком Заказчику результатов Работ, не соответствующих условиям настоящего Договора, не является основанием для прекращения или приостановления течения данного срока.

    - За просрочку в возврате Авансового платежа в соответствии с условиями настоящего Договора и действующих Норм Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки.

    - За просрочку в заключении договора страхования в соответствии с условиями настоящего Договора и (или) представления Заказчику документов, указанных в п.п. 12.2.2., 12.2.8. Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки за каждое нарушение.

    - За просрочку в представлении достоверных отчетных документов и протоколов Совещаний по Проекту, обязанность представления которых предусмотрена настоящим Договором, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый день просрочки, за каждое нарушение.

    - Просрочка оплаты Работ со стороны Заказчика против сроков, указанных в соответствующих положениях настоящего Договора, более чем на 10 (десять) дней влечет за собой возникновение у Подрядчика права требовать уплаты штрафных санкций из расчета 0,05 % (Пять сотых процента) от подлежащей уплате суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (десять процентов) от Цены Договора. Нарушение Заказчиком обязательства по оплате, которое не было устранено в течение 30 (тридцати) Календарных дней после истечения срока исполнения такого обязательства дает право Подрядчику приостановить выполнение Работ, предварительно в письменной форме уведомив об этом Заказчика, потребовав продления сроков исполнения Работ на период задержки (при этом Подрядчик не вправе приостанавливать выполнение Работ, если очередной платеж был уменьшен Заказчиком на сумму неустойки и иных платежей, которые Заказчик вправе удержать у Подрядчика в соответствии с настоящим Договором).

    - В любом из следующих случаев:

- нарушение Подрядчиком порядка привлечения Субподрядчиков, установленного Договором;

- нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 9.5. настоящего Договора,

Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 10 % (Десять процентов) от Цены Работ по Договору.

    - Заказчик вправе удержать суммы неустойки из сумм платежей по Договору, при этом, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты удержания Заказчик должен представить Подрядчику расчет суммы неустойки.

    - Стороны настоящим договорились о том, что любые неустойки, предусмотренные настоящим Договором, подлежат оплате обязанной Стороной  при условии направления другой Стороной письменного требования об уплате таких неустоек, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения соответствующего требования.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор может быть прекращен по соглашению Сторон.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора, направив Подрядчику уведомление за 20 (двадцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора и потребовать возмещения Подрядчиком убытков, без возмещения каких-либо убытков Подрядчику, в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начального срока выполнения Работ более чем на 7 (семь) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематическое (2 (два) и более раза) нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, (в том числе, любых сроков, предусмотренных Графиком Работ);

- систематическое (2 (два) и более раза) несоблюдение Подрядчиком обоснованных требований Заказчика об устранении обнаруженных Недостатков в процессе выполнения Работ;

- отзыв или приостановление действия лицензий и/или разрешений (допусков), необходимых для выполнения Работ по Договору;

- передача Подрядчиком полного объема Работ одному Субподрядчику или иное нарушение Подрядчиком предусмотренной настоящим Договором процедуры привлечения Субподрядчиков;

- нарушение Подрядчиком условий и сроков предоставления (продления) Банковской гарантии, а также в случае недействительности или прекращения действия предоставленной Банковской гарантии;

- нарушение Подрядчиком срока заключения договора страхования, предусмотренного  п. 12.2.2., в соответствии с условиями Договора более чем на 20 (двадцать) дней, а также в случае расторжения договора страхования и незаключения Подрядчиком нового договора страхования, соответствующего условиям Договора, в течение более чем 20 (двадцать) дней с момента расторжения договора страхования;

- предложение Подрядчиком взятки или подарка представителям Заказчика с целью:

выполнения или невыполнения ими определенных действий в связи с настоящим Договором, либо

демонстрации расположения к любому физическому или юридическому лицу в связи с настоящим Договором или реализацией Проекта;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или Нормами.

В случае прекращения Договора по указанным основаниям Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенной Работы по соответствующему акту, предусмотренному Договором, в порядке, аналогичном  установленному п. 15.4 настоящего Договора, с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

  - Заказчик имеет право в любое время в одностороннем внесудебном порядке полностью или частично отказаться от исполнения настоящего Договора в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика, письменно уведомив Подрядчика об этом не менее чем за 30 (Тридцать) дней до предполагаемой даты прекращения настоящего Договора. При этом Подрядчик обязан передать Заказчику всю законченную на момент получения уведомления Техническую документацию, приемка которой осуществляется Заказчиком в соответствии с нормами настоящего Договора. Заказчик уплачивает Подрядчику часть Цены Договора, соответствующую стоимости принятых Заказчиком Работ Подрядчика, выполненных до момента письменного извещения Подрядчика о досрочном прекращении Договора.

Помимо права, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, Заказчик вправе в отсутствие нарушения со стороны Подрядчика одновременно с подписанием Акта приемки работ по подготовке Эскиза в одностороннем внесудебном порядке отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Подрядчика. При этом датой прекращения Договора будет являться дата получения Подрядчиком уведомления об отказе от исполнения Договора. В данном случае Подрядчик не вправе требовать от Заказчика оплаты по Договору (с учетом ранее выплаченного Авансового платежа) сверх стоимости Цены работ по подготовке Эскиза (подпункт 1 пункта 5.2. Договора).

  - В случае если на момент получения уведомления Заказчика по п. 15.3. Договора Подрядчиком выполнены Работы по Договору, которые еще не приняты Заказчиком, Подрядчик представляет Заказчику в течение 10 (десяти) дней с момента получения уведомления, результат указанных Работ, а также расчет их стоимости.

Результат Работ передается по соответствующему акту, предусмотренному настоящим Договором, в соответствии с правилами, установленными настоящим Договором.

В целях определения сумм, подлежащих оплате за принятые Работы, Стороны составляют и подписывают акт сверки взаиморасчетов, а также Акт приемки выполненных Работ (в соответствующей части), в целях определения объема Работ, фактически выполненных Подрядчиком.

Подрядчик обязан подготовить и представить Заказчику акт сверки взаиморасчетов в течение 5 (пяти) дней с момента получения требования Заказчика о представлении акта. Заказчик в течение 5 (пяти) Рабочих дней с момента получения рассматривает представленный акт и согласовывает его, либо направляет Подрядчику исправленную и подписанную  Заказчиком редакцию акта сверки взаиморасчетов в двух экземплярах. Подрядчик в течение 2 (двух) Рабочих дней обязан подписать представленные Заказчиком экземпляры акта сверки взаиморасчетов и передать один экземпляр Заказчику.

Если сумма Авансового платежа превысит стоимость выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ, Подрядчик в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания Сторонами акта сверки взаиморасчетов возвратит неотработанные суммы Авансового платежа на счет Заказчика, указанный в настоящем Договоре. В случае превышения стоимости выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ над суммой денежных средств, оплаченных Заказчиком Подрядчику, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) Рабочих дней с даты подписания акта сверки взаиморасчетов уплатить Подрядчику сумму такого превышения.

При этом в случае если Стороны не подпишут акт сверки взаиморасчетов в течение 25 (двадцати пяти) дней с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Договора, Подрядчик обязан возвратить Заказчику непогашенную в счет оплаты принятых Заказчиком Работ часть Авансового платежа не позднее истечения 30 (Тридцати) дней с момента получения уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

В случае досрочного прекращения Заказчиком настоящего Договора по основаниям, указанным в настоящем пункте, Подрядчик отчуждает Заказчику все исключительные права на Техническую документацию, переданную Заказчику.

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора при систематической (более двух раз) задержке Заказчиком платежей за выполненные и принятые Заказчиком Работы, по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более 30 (тридцати) дней.

При этом Подрядчик обязан уведомить Заказчика со ссылкой на настоящий пункт Договора о том, что он констатирует неисполнение Заказчиком своих обязательств. Если Заказчик не возобновил исполнение своих обязательств в течение 10 (Десяти) дней после получения вышеуказанного уведомления Подрядчика, то Подрядчик в течение последующих 10 (Десяти) дней вправе направить Заказчику уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора. При этом приемка выполненных Работ и Технической документации осуществляется в порядке, установленном п. 15.4. Договора.

  - Последствия расторжения Договора

    - В случае расторжения Договора по любому основанию Подрядчик освобождает Участок от принадлежащего ему имущества. Если в течение 10 (Десяти) дней Подрядчик не выполнит данного требования, Заказчик имеет право убрать с территории Участка любое имущество Подрядчика. Все возникшие расходы, в том числе расходы на хранение, несет в этом случае Подрядчик.

    - Заказчик вправе не осуществлять платежи, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчику в связи с досрочным расторжением настоящего Договора, до исполнения Подрядчиком обязанностей по освобождению Участка от принадлежащего Подрядчику имущества.

- Представители Подрядчика и Заказчика

  - Заказчик назначил своего сотрудника [должность, фамилия, имя, отчество], телефон – [номер], адрес электронной почты – [адрес электронной почты], уполномоченного взаимодействовать с Подрядчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

  - Подрядчик назначил своего сотрудника [должность, фамилия, имя, отчество], телефон – [номер], адрес электронной почты – [адрес электронной почты], уполномоченного взаимодействовать с Заказчиком по вопросам исполнения настоящего Договора.

- УВЕДОМЛЕНИЯ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

  - Любое уведомление, требование или другое сообщение (далее – «Уведомление»), направляемое какой-либо Стороной по настоящему Договору или в связи с ним, должно быть оформлено в письменной форме и уполномоченным лицом направляющей Стороны. Любое уведомление считается направленным должным образом:

    - в случае направления заказной почтой, в момент передачи, указанный в уведомлении о вручении; или

    - в случае доставки с курьером, в момент доставки.

  - В случае уклонения адресата от получения уведомления, а также в случае, когда адресат письменно не сообщит отправителю об изменении адреса и реквизитов доставки уведомлений в трехдневный срок со дня изменения соответствующих реквизитов и уведомление будет доставлено по ранее указанному адресатом адресу или реквизитам, адресат несет всю ответственность за недоставку или невозможность доставки уведомления.

  - Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, имеющих право подписи на финансовых документах и/или действующих на основании доверенностей, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная Сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства как на основание освобождения от исполнения обязательств и (или) от ответственности.

  - Все Уведомления могут также дублироваться по электронной почте или факсимильной связи, однако данный способ направления Уведомления не является официальным.

  - Уведомления от одной Стороны другой Стороне должны передаваться в письменной форме по следующим адресам:

    - Если получатель  Подрядчик:

| Место нахождения: | [адрес] |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | [адрес] |
| Кому: | [должность, фамилия, имя, отчество] |
| Телефон: | [номер] |
| Факс: | [номер] |

    - Если получатель Заказчик:

| Место нахождения: | Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2 |
| Кому: | Генеральному директору Александру Лумельскому |
| Телефон: | +7 (495) 967 01 48 |
| Факс: | +7 (495) 967 01 48 |

  - Все протоколы встреч и/или совещаний, подготовленные Заказчиком и отправленные в адрес Подрядчика являются официальными, а информация, содержащаяся в них, приравнивается к официальному уведомлению Заказчиком Подрядчика.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, в том числе объявленных и фактических военных действий; гражданской войны; эпидемий; эмбарго; запретов компетентных органов (за исключением запретов, наложенных в связи с нарушением Подрядчиком, его Субподрядчиками Норм), касающихся деятельности, являющейся предметом настоящего Договора; землетрясений; наводнений; пожаров и других стихийных бедствий согласно Нормам. Если любое из названных обстоятельств непосредственно повлияло на срок исполнения обязательств по Договору, то указанный срок отодвигается соразмерно времени действия соответствующего Обстоятельства непреодолимой силы.

  - Затронутая обстоятельствами непреодолимой силы Сторона без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) дней после наступления Обстоятельств непреодолимой силы, направляет письменное уведомление другой Стороне об этих обстоятельствах и об их последствиях (с соответствующим подтверждением получения уведомления) и принимает все возможные меры с целью минимизации отрицательных последствий, вызванных указанными обстоятельствами непреодолимой силы. Сторона, для которой создались обстоятельства непреодолимой силы, должна также без промедления, но не позднее, чем через 10 (десять) Календарных дней, известить путем направления письменного уведомления другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. По совершении действий, указанных в настоящем пункте Договора, Стороны в кратчайшие сроки согласовывают действия, которые должны быть предприняты Сторонами.

  - Неизвещение или несвоевременное извещение затронутой Стороной о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другой Стороны влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

  - Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства, невозможность исполнения которого обусловлена обстоятельствами непреодолимой силы, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за неисполнение иных ее обязательств, которые могут быть исполнены вне зависимости от таких обстоятельств.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 6 (шести) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением другой Стороны расторгнуть Договор без обязанности по возмещению убытков другой Стороны.

  - В течение 10 (десяти) дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана представить подтверждение соответствующего компетентного органа о наступлении обстоятельства непреодолимой силы. Если Сторона не предоставит указанное подтверждение в установленный в данном пункте срок, то она не будет освобождена от ответственности за исполнение обязательств по настоящему Договору.

- ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Настоящий Договор регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В случае возникновения споров, Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, споры, в том числе связанные с заключением, исполнением, расторжением, недействительностью настоящего Договора, передаются на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.

- Конфиденциальность

  - Стороны обязуются охранять конфиденциальность всей информации, предоставленной другой Стороной, и не будут раскрывать или передавать третьим лицам такую информацию, за исключением случаев, когда на это было получено письменное согласие другой Стороны или такое раскрытие информации требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченным органам власти. Подрядчик обязуется не использовать и не упоминать, прямо или косвенно, в рекламных и иных целях настоящий Договор, его Стороны и существо обязательств по Договору, за исключением случаев, когда им было получено предварительное письменное согласие Заказчика.

  - Заказчик вправе передавать полученную от Подрядчика документацию до ее приемки и получения в собственность третьим лицам в целях оценки соответствия данной документации требованиям настоящего Договора и действующего законодательства Российской Федерации.

  - Подрядчик обязуется использовать любую документацию, включая документацию, переданную Заказчиком Подрядчику в составе Исходных данных (Приложение № 2 к настоящему Договору «Перечень Исходных данных»), только на цели, предусмотренные Договором, не передавать такую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - В случае ликвидации / реорганизации одной из Сторон Договора ликвидируемая / 
/ реорганизуемая Сторона должна передать другой Стороне всю конфиденциальную информацию, которая находится в её ведении и относится к настоящему Договору, не позднее, чем за один месяц до ликвидации / реорганизации соответствующей Стороны. Ликвидируемая / реорганизуемая Сторона должна письменно уведомить другую Сторону о своей ликвидации / реорганизации не позднее, чем за 2 (два) месяца до ликвидации/реорганизации соответствующей Стороны.

- ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

  - Право собственности на всю документацию, предоставленную Заказчиком Подрядчику, сохраняется за Заказчиком. Вся документация, в том числе Эскиз, документы о выполненных Инженерных изысканиях, Проектная документация, а также подготовленная Подрядчиком и / или привлеченными им Субподрядчиками в рамках выполнения Работ по Договору, иная Техническая документация подлежит передаче в собственность Заказчика. Одновременно с передачей Технической документации к Заказчику переходят все исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, содержащиеся в такой документации, в полном объеме, вне зависимости от того, будет ли реконструирован Объект или нет. Стоимость передаваемых Заказчику исключительных прав на Техническую документацию входит в Цену Договора и составляет 5 % (пять процентов) от цены соответствующих Работ.

  - Любая документация, предоставленная Заказчиком Подрядчику, должна быть возвращена Подрядчиком Заказчику по окончании срока действия Договора или при его досрочном расторжении по любым основаниям, не позднее 5 (Пяти) дней.

  - Подрядчик не имеет право использовать результаты Работ по Договору для собственных нужд или в иных не предусмотренных Договором целях.

  - Заказчик вправе многократно использовать Техническую документацию, передавать ее третьим лицам, а также многократно реализовывать на практике воплощенные в Технической документации архитектурные, градостроительные решения и проекты. Подписанием настоящего Договора Подрядчик дает согласие на повторное (а также любое последующее) использование Технической документации.

  - Заказчик имеет право вносить изменения в Проектную документацию, изменять состав, тип, объем, используемых материалов, оборудования в соответствии с условиями настоящего Договора и Нормами.

  - Если для выполнения требований настоящей статьи потребуется подпись Подрядчика или третьего лица либо выдача любого документа Подрядчиком или третьим лицом, Подрядчик представит, выдаст или обеспечит представление и выдачу таким третьим лицом любого такого документа или проставит свою подпись или обеспечит проставление подписи таким третьим лицом по первому требованию Заказчика.

  - Подрядчик гарантирует, что Техническая документация разрабатывается исключительно для Заказчика и носит оригинальный характер.

  - Цена Договора включает в себя вознаграждение за все права, передаваемые Подрядчиком Заказчику по настоящему Договору, включая исключительные права на объекты авторского права, содержащиеся в Технической документации и отчуждаемые Заказчику, а также право собственности на материальные носители, на которых содержится Техническая документация.

  - Подрядчик заверяет и гарантирует, что Подрядчик, а также авторы, привлеченные Подрядчиком для выполнения Работ по Договору (что должно быть зафиксировано в договорах с ними), не вправе согласно пункту 3 статьи 1294 Гражданского кодекса РФ требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации дальнейшего проектирования и строительства ИЦ «Сколково» на основании разработанной ими документации.

  - Подрядчик гарантирует, что до передачи Заказчику Технической документации он является правообладателем всей Технической документации и исключительных прав на нее в полном объеме, и гарантирует отсутствие у третьих лиц прав на использование Технической документации.

  - Подрядчик обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие, что Техническая документация была создана творческим трудом конкретных физических лиц – авторов такой Технической документации, а также документы, подтверждающие приобретение у авторов исключительного права на Техническую документацию в полном объеме.

  - Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора им не было известно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительного права по настоящему Договору.

  - В случае удовлетворения судом предъявленных к Заказчику претензий и исков со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительного права на Техническую документацию и иную документацию, разработанную Подрядчиком, Подрядчик обязуется в полном объеме возместить Заказчику убытки, понесенные Заказчиком в связи с удовлетворением таких претензий и исков, в том числе, выплаченные по решениям судов денежные суммы, судебные издержки.

  - В процессе исполнения настоящего Договора Подрядчик обязан предоставлять Заказчику перечень запатентованных результатов интеллектуальной деятельности, использование которых необходимо при реализации Технической документации, а также контактную информацию о правообладателе указанных результатов интеллектуальной деятельности. По поручению Заказчика Подрядчик обязан инициировать переговоры с правообладателем указанных результатов интеллектуальной деятельности и сообщать о результатах переговоров Заказчику.

  - В случае нарушения Подрядчиком указанных в настоящей статье 21 обязанностей, Подрядчик обязан выплатить Заказчику неустойку в размере 5% (пять процентов) от Цены Проектных Работ, и возместить Заказчику убытки в полном объеме (включая упущенную выгоду).

- гарантии подрядчика

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что он обладает профессиональными знаниями, значительным опытом в области выполнения инженерных изысканий и проектирования, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими возможностями, компетентностью, опытом и репутацией, а также персоналом, необходимыми для надлежащего (своевременного и качественного) выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что он надлежащим образом учрежден и осуществляет свою деятельность в соответствии с Нормами, у него имеются все лицензии, разрешения и допуски, необходимые для надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Подрядчик настоящим гарантирует, что в отношении него не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», он не находится в процессе ликвидации.

  - Подрядчик подтверждает, что он оформил все корпоративные разрешения, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что лицо, подписавшее настоящий Договор от имени Подрядчика, обладает надлежащими полномочиями. Подрядчик обязуется незамедлительно сообщать Заказчику о любых изменениях его организационно-правовой формы, а также о смене его собственников либо руководства, если такие изменения могут повлиять на исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. Заказчик вправе в любое время проверять выполнение Подрядчиком настоящего положения и, в случае его нарушения, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора.

  - Подрядчик подтверждает, что его работники имеют право работать в Российской Федерации, имеют все необходимые лицензии, разрешения и допуски для выполнения Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик гарантирует незамедлительное устранение Недостатков Эскиза, документов о выполненных Инженерных изысканиях, Проектной документации, выявленных в процессе строительства Объекта, ввода его в эксплуатацию, а также в процессе последующей эксплуатации Объекта. Такие Недостатки должны быть устранены в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения соответствующего требования Заказчика. При неустранении Подрядчиком данных Недостатков Заказчик также имеет право поручить их устранение другому лицу за счет Подрядчика и потребовать возмещения убытков Подрядчиком, а также уплаты штрафа в размере 10% (десяти) процентов от стоимости Работ, выполненных с недостатками. Требование Заказчика о возмещении убытков и выплаты штрафа должно быть исполнено Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

- ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик вправе передать все или часть прав и обязанностей по настоящему Договору третьим лицам только с предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком ведется на русском языке.

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном объеме.

  - Настоящий Договор подписан в 3 (трех) экземплярах на русском языке, по одному экземпляру для каждой из Сторон, и один экземпляр для Фонда, при этом все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора, и вступают в силу с момента подписания уполномоченными представителями Сторон.

- перечень приложений

  - К Договору прилагаются следующие Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

      - Приложение № 1. 	Цена Работ по Договору.

      - Приложение № 2. 	Перечень Исходных данных.

      - Приложение № 3. 	График Работ.

      - Приложение № 4. 	Перечень Работ.

      - Приложение № 5. 	График освоения и финансирования.

      - Приложение № 6.	Форма Акта допуска на Участок.

      - Приложение № 7. 	Допуски Подрядчика.

      - Приложение № 8.	Задание на выполнение Инженерных изысканий.

      - Приложение № 9. 	Задание на проектирование.

      - Приложение № 10.	Форма Акта приемки работ по подготовке Эскиза.

      - Приложение № 11.	Форма Акта приемки работ по выполнению Инженерных

изысканий

      - Приложение № 12. 	Форма Акта приемки работ по подготовке Проектной

документации.

      - Приложение № 13. 	Требования к сметному разделу Проектной документации.

      - Приложение № 14.	Форма Банковской гарантии.

- АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

  - ЗАКАЗЧИК

Общество с ограниченной ответственностью 
«Объединенная дирекция по проектированию и строительству
Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(инновационного центра «Сколково»)»

| Адрес места нахождения: | Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2 |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: | Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2 |
| Телефон: | +7 (495) 967 01 48 |
| Факс: | +7 (495) 967 01 48 |
| ОГРН: | 1107746949793 |
| ИНН/КПП: | 7701897582/773101001 |
| Расчетный счет: | р/с 40702810692000005757 |
| Банк: | ГПБ (ОАО) г. МОСКВА |
| Корреспондентский счет: | 30101810200000000823 |
| БИК: | 044525823 |

  - ПОДРЯДЧИК:

[полное наименование]

| Адрес места нахождения: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |  |
| Телефон: |  |  |
| Факс: |  |  |
| ОГРН: |  |  |
| ИНН/КПП: |  |  |
| Расчетный счет: |  |  |
| Банк: |  |  |
| Корреспондентский счет: |  |  |
| БИК: |  |  |
| ОКПО: |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: |  | ПОДРЯДЧИК: |
| Генеральный директор |  | [должность] |
| / А. Лумельский / |  | / Ф.И.О. / |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1

к Договору № _________ от ______._____________ 2014 г.

# ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

| №№ п/п | Наименование работ и затрат | Цена работ, рублей с учетом НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Эскиз. |  |
| 2 | Комплекс инженерно-изыскательских работ. |  |
| 3 | Проектная документация, включая СТУ |  |
| 4 | ИТОГО: |  |
|  | в том числе НДС 18%: |  |

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 2

# к Договору № ____________ от ___._______ 2014 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

| #№, п/п | Наименование документа | Форма передачи |
| --- | --- | --- |
| 11 | Проект планировки территории Инновационного центра «Сколково» | В электронном виде на диске |
| 22 | Правила землепользования и застройки | В электронном виде на диске |
| 33 | Градостроительные планы земельных участков (далее - ГПЗУ) | В электронном виде на диске |
| 44 | Предварительные технические условия подключения объектов капитального строительства к общегородским системам инженерно-технического обеспечения, на территории инновационного центра «Сколково» | В электронном виде на диске |
| 1 5 | Результаты Инженерных изысканий для ИЦ «Сколково» в целом, выполненные по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект», ООО «Меридиан» и ФГУП «Мосгоргеотрест» в составе: - Инженерно-геологические изыскания для строительства автомобильных дорог, инженерных сетей и искусственных сооружений на территории ИЦ «Сколково», выполнены ООО «Меридиан»; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания на территории ИЦ «Сколково», выполненные ООО «ВТМ Дорпроект»; - Инженерно-гидрологические изыскания на территории ИЦ «Сколково», выполненные ООО «ВТМ Дорпроект» (2 ТОМА); - Инженерно-геодезические изыскания для проектирования и строительства ИЦ «Сколково», выполненные ФГУП «Мосгоргеотрест»; - Инженерно-геологические изыскания для проектирования ИЦ «Сколково», выполненные ООО «ГЕОЛОДЖИКС»; - Инженерно-геологические изыскания для строительства на территории ИЦ «Сколково», выполненные ФГУП «Мосгоргеотрест» (3 ТОМА); - Инженерно-экологические изыскания для строительства на территории ИЦ «Сколково», выполненные ФГУП «Мосгоргеотрест»; - Технический отчет о выполнении геодезических работ по определению координат и высот пунктов геодезической разбивочной основы по адресу: Московская область, Одинцовский район, городское поселение «Новоивановское», ИЦ «Сколково», выполненные ФГУП «Мосгоргеотрест». | В электронном виде на диске |
| 6 | Специальные стандарты, разработанные и принятые Управляющей компанией для регулирования застройки на территории Центра (согласно подпункту 10 пункта 8.7 Правил проекта в сфере использования земель, градостроительной и строительной деятельности): - Зеленый Кодекс ИЦ «Сколково»; - Техническая политика ИЦ «Сколково»; - Эскиз застройки и Дизайн код ИЦ Сколково; - Детализированная концепция теплоснабжения; - Детализированная концепция электроснабжения; - Дизайн-код Бульвара и Парквея - Технические требования (Задания) и прочие документы и материалы, разработанные компанией Cisco Systems в интересах Заказчика в рамках Контракта на оказание услуг технического консалтинга, а также материалы тома Телекоммуникации утвержденного Заказчиком Генерального плана в масштабе 1:2000, совместно именуемые как “Технические требования к ИКТ-инфраструктуре” (ИКТ – Информационные и Коммуникационные Технологии); - Концепция обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. Новоивановское; - Системный проект обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», в том числе технические условия и технические требования на проектирование объектов инновационного центра «Сколково» в части обеспечения их безопасности. | В электронном виде на диске |
| 7 | Предварительная концепция благоустройства и озеленения территории ИЦ «Сколково», ООО «АИКОМ» | В электронном виде на диске |
| 8 | Эскиз застройки планировочной зоны Z 2.1, ООО «Мишель Девинь Пейзажист» | В электронном виде на диске |
| 9 | Концепция организации Active Park, компания Ramboll | В электронном виде на диске |
| 10 | Действующий инженерно-топографический план, согласованный отделом геолого-геодезического контроля и отделом подземных сооружений в масштабе 1:500 | В электронном виде на диске |
| 111 | Топографический план с линиями градостроительного регулирования в масштабе 1:1000 (охват территории не менее 150 метров от проектируемой территории | В электронном виде на диске |
| 112 | Обзорная схема Проект подготовки площадки | В электронном виде на диске |
| 113 | Исполнительную съемку, выполненную по результатам снятия почвенно-растительного слоя на территории ИЦ «Сколково». Картограмма земляных работ с указанием объемов удаленного грунта | В электронном виде на диске |
| 114 | Границы проектной ответственности | В электронном виде на диске |

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 3

# к Договору №__________от_______.____________2014 г .

# ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

# Приложение № 4

# к Договору № _________ от _________._______________ 2014 г.

# ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ

Эскиз Объекта «Старшая школа с ФОК»;

Проведение  инженерно – геодезических, инженерно – геологических, инженерно – гидрогеологических, геоэкологических, инженерно – метеорологических изысканий, по Объекту «Старшая школа с ФОК»;

Проектная документация по Объекту «Старшая школа с ФОК» в составе:

Раздел 1 "Пояснительная записка"

Раздел 2 "Схема планировочной организации земельного участка"

Раздел 3 "Архитектурные решения"

Раздел 4 "Конструктивные и объемно-планировочные решения"

Раздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений", в том числе:

5.1. подраздел "Система электроснабжения";

5.2. подраздел "Система водоснабжения";

5.3. подраздел "Система водоотведения";

5.4. подраздел "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети";

5.5. подраздел "Сети связи";

5.6. подраздел "Технологические решения".

Раздел 6 "Проект организации строительства"

Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране окружающей среды";

Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности", в том числе разработка СТУ по ЧС;

Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов";

Раздел 10.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства»;

Раздел 11 "Смета на строительство объектов капитального строительства";

Разработка модели для LEED;

Сопровождение проекта в Экспертизе.

От имени Заказчика: 							От имени Подрядчика:

___________________								_____________________

А. Лумельский 								Ф.И.О.

Генеральный директор 							Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 6

# к Договору № _____________ от _________._________________ 2014 г.

ФОРМА АКТА ДОПУСКА НА УЧАСТОК

АКТ

Допуска Подрядчика на Участок

для проведения Инженерных изысканий

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории

инновационного центра «Сколково»

[место]												               [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: [адрес места нахождения], ОГРН [ОГРН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Заказчик предоставил Подрядчику допуск на Участок (земельные участки, расположенные по адресу: г. Москва, д. Сколково, в том числе часть, площадью 38 338 кв.м., земельного участка с  кадастровым номером 77:15:0020109:211 и часть, площадью 18 988 кв.м., земельного участка с кадастровым номером 77:15:0020109:142) для целей проведения Инженерных изысканий в соответствии с условиями Договора.

Замечаний по состоянию Участка у Подрядчика нет. Факторов, препятствующих проведению Инженерных изысканий, не выявлено. На Участке находится: [описание состояния объектов капитального строительства, некапитальных объектов, элементов благоустройства и озеленения в случае их наличия].

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.									М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 7

# к Договору №__________от________. ___________2014 г.

ДОПУСКИ К РАБОТАМ ПОДРЯДЧИКА

# Приложение № 8

# к Договору №__________от________. ___________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ

# Приложение № 9

# к Договору №__________от________. ___________2014 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

# Приложение № 10

к Договору № ____________ от ________.__________ 2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ЭСКИЗА

АКТ

приемки работ по подготовке Эскиза

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории

инновационного центра «Сколково»

[место]												               [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: [адрес места нахождения], ОГРН [ОГРН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ по подготовке Эскиза, выполненные в отношении объекта «Старшая школа с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» в следующем составе и комплектности: [описание состава, комплектности и количества и формы представления Эскиза].

Стоимость Работ по подготовке Эскиза в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей. В указанную сумму включено вознаграждение Подрядчика за передаваемое (отчуждаемое) Заказчику исключительное право на Эскиз как результат интеллектуальной деятельности, в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости работ по разработке Эскиза, что составляет  [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 7.1.8., 21.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику результатов работ по подготовке Эскиза по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на Эскиз как на результат интеллектуальной деятельности.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.									М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 11

к Договору № _________ от ________.______________ 2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ

АКТ

приемки работ по выполнению Инженерных изысканий

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории

инновационного центра «Сколково»

[место]												               [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: [адрес места нахождения], ОГРН [ОГРН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ по выполнению Инженерных изысканий в отношении объекта «Старшая школа с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» в следующем составе и комплектности: [описание состава, комплектности и количества и формы представления результатов Инженерных изысканий].

В отношении результатов Инженерных изысканий получено положительное заключение Экспертизы [реквизиты положительного заключения Экспертизы результатов Инженерных изысканий и Проектной документации].

Стоимость Работ по выполнению Инженерных изысканий в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей. В указанную сумму включено вознаграждение Подрядчика за передаваемое (отчуждаемое) Заказчику исключительное право на результаты Инженерных изысканий как результат интеллектуальной деятельности, в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости работ по проведению Инженерных изысканий, что составляет  [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 7.2.11., 21.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику результатов Инженерных изысканий по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на результаты Инженерных изысканий как на результат интеллектуальной деятельности.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.									М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 12

# к Договору № _________ от _____.______________ 2014 г.

ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

АКТ

приемки работ по подготовке Проектной документации

к Договору № [номер] от [дата]

на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории

инновационного центра «Сколково»

[место]												               [дата]

Мы,

Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», с местом нахождения по адресу: Российская Федерация, 143026, город Москва, территория инновационного центра «Сколково», улица Луговая, дом 4, корпус 2, ОГРН 1107746949793, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице [должность, Ф.И.О.], действующего на основании [документ-основание], с одной стороны,

и

[наименование Подрядчика], с местом нахождения по адресу: [адрес места нахождения], ОГРН [ОГРН], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, фамилия, имя, отчество подписанта], действующего на основании [документ-основание], с другой стороны,

составили настоящий Акт в том, в соответствии с условиями Договора № [номер] от [дата] на выполнение работ по разработке эскиза, проведению инженерных изысканий и проектированию «Старшей школы с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» (далее – Договор) Подрядчик передал, а Заказчик принял результаты работ по подготовке Проектной документации в отношении объекта «Старшая школа с ФОК» на территории инновационного центра «Сколково» в следующем составе и комплектности: [описание состава, комплектности и количества и формы представления Проектной документации].

В отношении Проектной документации получено положительное заключение Экспертизы [реквизиты положительного заключения Экспертизы результатов Инженерных изысканий и Проектной документации].

Стоимость Работ по подготовке Проектной документации в соответствии с Договором составляет [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей. В указанную сумму включено вознаграждение Подрядчика за передаваемое (отчуждаемое) Заказчику исключительное право на Проектную документацию как результат интеллектуальной деятельности, в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости работ по подготовке Проектной документации, что составляет  [сумма цифрами и прописью] рублей, в том числе НДС (18 %) – [сумма цифрами и прописью] рублей.

В соответствии с п.п. 7.3.17., 21.1. Договора, в момент передачи Подрядчиком Заказчику результатов работ по подготовке Проектной документации по настоящему Акту, Подрядчик также в полном объеме передал Заказчику исключительное право на Проектную документацию как на результат интеллектуальной деятельности.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, по экземпляру для каждой Стороны.

Все термины, использованные в настоящем Акте с заглавной буквы, имеют значения, установленные в Договоре.

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

[должность, Ф.И.О., подпись]					[должность, Ф.И.О., подпись]

М.П.									М.П.

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 13

# к Договору № ________ от ________._____________ 2014 г.

ТРЕБОВАНИЯ К СМЕТНОМУ РАЗДЕЛУ

ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ

к сметному разделу проектной документации, разрабатываемой в целях осуществления строительства объектов инновационного центра «Сколково», финансируемого с привлечением средств федерального бюджета

| № п.п. | Наименование | Показатели |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сметно-нормативная база | Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе: - сводный сметный расчет (далее - ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен 2001 г. с итогами по структуре стоимости, пересчитанными в текущий уровень цен; – объектные сметы в базисном уровне цен 2001 г.; – локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом, в сметно-нормативной базе ФЕР-2001 (в редакции 2008 г./2009 г.) с учетом всех дополнений и изменений, выпущенных до настоящего времени в базисном уровне цен 2001 г. |
| 2 | Уровень цен, в котором составляется сметная документация | - Базисный уровень по состоянию на 01.01.2001 г. - Текущий уровень для стадии «Проектная документация»: - на момент составления сметной документации; - с пересчетом на момент выдачи заключения по сметной документации. |
| 3 | Метод пересчета в текущий уровень цен | Базисно – индексный к ФЕР-2001 с пересчетом в текущий уровень цен в соответствии с утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации индексами, публикуемыми ежеквартального в установленном порядке. Применять следующие индексы изменения сметной стоимости: - Строительно-монтажные работы по видам строительства для г. Москвы; - Оборудование – по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Прочие работы графы 7 ССР (кроме затрат по Главе 12) по строке «Объекты непроизводственного назначения»; - Проектные работы и изыскательские работы (не превышающие показатели, установленные в соответствии с Приказом Фонда от 15.11.12. № 153 «Об утверждении Порядка формирования начальной (максимальной) цены предмета закупок и цены договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для осуществления строительства на территории инновационного центра «Сколково»); - Лимит средств на проведение авторского надзора рекомендуется определять расчетом в текущем уровне цен, но не более 0,2% от полной сметной стоимости, учтенной в главах 1-9 сводного сметного расчета. Пересчет в базовый уровень цен осуществляется по индексу на проектные работы и учитывается в графе 7 и 8 Главы 12 «Проектные и изыскательские работы». 6. Стоимость экспертизы по индексу потребительских цен. Индекс потребительских цен рассчитывается в соответствии с Основными положениями о порядке наблюдения за потребительскими ценами и тарифами на товары и платные услуги, оказанные населению, и определения индекса потребительских цен, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 25.03.2002 N 23. |
| 4 | Сводный сметный расчет | Согласно п. 4.71 МДС 81-35.2004 выполнить ССР в 12 главах в соответствии с п. 31 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 по форме Приложения 2 образец № 1 МДС 81-35.2004. При выделении этапов строительства ССР составлять на каждый этап и объединять в сводку затрат по форме Приложения 2 образец № 2 МДС 81-35.2004. В главу 10 «Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия» включаются в графы 7 и 8 средства на услуги технического надзора для строительства в размере 1,2 % от итогов Глав 1-9. ССР выполнить одним документом (сметами) в базисном уровне цен на 01.01.2001 с пересчетом итогов ССР в текущий уровень цен. За итогом ССР «справочно» указать затраты на приобретение мебели, инвентаря, оборудования, аренды необходимых машин, не учтенных сметой на строительство. Распределение базовой цены на разработку стадии «Проектная документация» и стадии «Рабочая документация» осуществляется в соответствии с показателями, принятыми техническими частями сборников базовых цен (СБЦ). Если заданием на проектирование (техническим заданием) предусмотрена одновременная (параллельная) разработка проектной документации и рабочей документации, то суммарный процент базовой цены определяется по согласованию между заказчиком и проектной организацией, в зависимости от архитектурных, функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, содержащихся в проектной документации, а также степени их детализации с понижающими коэффициентами 0,25 и 0,54 к стадии «П» и «РД», соответственно. За итогом глав 1-12 сводного сметного расчета начисляется резерв средств на непредвиденные работы и затраты для объектов социальной сферы 2%. |
| 5 | Объектные сметы (расчеты) | Согласно п. 3.17 МДС 81-35.2004 выполнять объектную смету по форме приложения 2 образец № 3 в базисном уровне цен 01.01.2000 г. Нумерацию объектных смет (расчетов) выполнять в соответствии с п. 3.25 МДС 81-35.2004. |
| 6 | Локальные сметы | Выполнять по форме Приложения 2 образец № 4 МДС 81-35.2004. Применять федеральные единичные расценки в базисном уровне цен без корректировки, кроме случаев, предусмотренных Указаниями по применению (МДС) и техническими частями Сборников. В случаях, когда отсутствуют необходимые сметные нормативы в действующей нормативной базе или технология работ и потребность в ресурсах существенно отличается от предусмотренных в сборниках ГЭСН, разработать индивидуальные сметные нормативы (расценки), согласовать и утвердить в установленном порядке в соответствии с приказом Минрегиона России от 11.04.2008 № 44. Отпускную цену на изделия, материалы и полуфабрикаты, изготовленные в построечных условиях (на вспомогательных предприятиях, предусмотренных проектом организации строительства (далее - ПОС), определять по калькуляциям. Ведомости объемов работ должны быть представлены в полном объеме в составе ПОС. |
| 6.1 | Применение объектов – аналогов | Допускается определение стоимости строительства на основании ранее построенных или запроектированных объектов-аналогов, прошедших экспертизу в установленном порядке, при этом объекты-аналоги должны по характеристикам максимально совпадать с проектируемым объектом или их стоимость должна определяться на основании локальных смет по рабочим чертежам. |
| 6.2 | Коэффициенты, учитывающие условия производства работ и усложняющие факторы | Применять только при обосновании ПОС, в том числе и коэффициенты Приложения № 1 МДС 81-35.2004. |
| 6.3 | Материальные ресурсы, не учтенные расценками | Стоимость материалов, отсутствующих в сметно-нормативной базе, определенных по прайс-листам в текущем уровне цен, пересчитывается в базисный уровень цен для включения в сметную документацию с использованием индекса пересчета на СМР в установленном порядке на дату текущего уровня цен составления сметной документации. В случае применения импортных материалов их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте. При пересчете стоимости материальных ресурсов «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы не могут составлять более 3% для базисной стоимости материалов, определенных «обратным счетом», и 2% на заготовительно-складские расходы. Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.4 | Стоимость оборудования | Стоимость оборудования, требующего монтажа, учитывается в отдельном разделе локальной сметы. Стоимость оборудования, не требующего монтажа, вносится в графу 6 ССР с учетом 2% на сборку и расстановку. При составлении сметных расчетов и смет в них рекомендуется раздельно определять стоимость: – оборудования, предназначенного для производственных нужд; – инструмента и инвентаря производственных зданий; – оборудования и инвентаря, предназначенных для общественных и административных зданий. В ССР учитывается стоимость оборудования, необходимого для функционирования здания. Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, предназначенного для оборудования помещений не прямого назначения учитывается за итогом ССР. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации, подобраны на основе конъюнктурного анализа не менее трех поставщиков, содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). Транспортные расходы для импортного оборудования могут составлять не более 6 % для базисной стоимости оборудования, определенных «обратным счетом». Прайс-листы должны быть сшиты в отдельную книгу с конъюнктурным анализом. |
| 6.5 | Накладные расходы | Нормативы МДС 81-33.2004 по видам работ (Приложение № 4). |
| 6.6 | Сметная прибыль | Нормативы МДС 81-25.2004 по видам работ (Приложение № 3). |
| 7 | Затраты на временные здания и сооружения | По нормам Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений ГСН 81-05-01-2001, в процентах от сметной стоимости СМР по итогам глав 1-7 и дополнительными затратами не учтенными сметными нормами. |
| 8 | Зимнее удорожание | ГСН 81-05-02-2007 «Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время» |
| 9 | Формат представления сметной документации | Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли. Сметы представлять на электронном носителе, выполненные в сметной программе (формат arp, xml), и в формате xls (Excel). К локальным сметам прикладывать ведомость ресурсов. В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты. |

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

# Приложение № 14

# к Договору № ______________ от _________.__________________ 2014 г.

ФОРМА

БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ

КОМУ: Обществу с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)» (ООО «ОДПС Сколково»)

АДРЕС: Российская Федерация, 143026,

г. Москва,  территория инновационного центра Сколково, ул. Луговая, д 4, корпус 2

Безотзывная банковская гарантия № ______

г. Москва									«___» ___________ 2014 г.

Полное наименование Банка, адрес места нахождения: (адрес, реквизиты, лицензия), именуемый в дальнейшем «Гарант», в лице _________________________, действующего на основании __________, по просьбе Контрагента_______ (местонахождение: адрес, реквизиты), именуемого в дальнейшем «Принципал», обязуется уплатить в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемого в дальнейшем «Бенефициар», в порядке обеспечения надлежащего исполнения Принципалом обязательств по возврату авансового платежа по Договору на ___________________№ ___ от «__»___ 2013 г., (далее - «Договор»), по письменному требованию Бенефициара сумму в российских рублях ________________________ (Сумма прописью) (далее – «Сумма Гарантии»), на следующих условиях:

1. Сумма Гарантии по настоящему обязательству обеспечивает надлежащее исполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром по возврату авансового платежа [УКАЗАТЬ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ 1 ИЛИ АВАНСОВЫЙ ПЛАТЕЖ 2] на сумму ________________________ (Сумма прописью), в случае отказа Бенефициара или Принципала от исполнения Договора в соответствии с его условиями.

2. Никакие изменения и дополнения, вносимые в Договор, не освобождают Гаранта от обязательств по настоящей Гарантии.

3. Для выплаты денежных средств по Гарантии Бенефициаром Гаранту должны быть представлены следующие документы:

-	Требование Бенефициара о выплате денежных средств по настоящей банковской гарантии с указанием необходимых и достаточных для перечисления суммы банковских реквизитов и идентификационных признаков Бенефициара. В требовании Бенефициар должен указать, что Бенефициар исполнил свои обязательства по Договору и уплатил Принципалу аванс в соответствии с Договором, от исполнения которого Бенефициар и/или Принципал отказались/cя в соответствии с его условиями, однако Принципал не вернул неотработанную сумму уплаченного Бенефициаром по Договору аванса, а также указана сумма требования.

-	Заверенная Бенефициаром копия платежного поручения об уплате аванса по Договору на расчетный счет Принципала № ____________________________ у Гаранта с отметкой банка Бенефициара.

Требование Бенефициара с приложенными к нему документами должно быть направлено Гаранту через банк Бенефициара, который посредством своего аутентифицированного SWIFT сообщения подтвердит, что Требование подписано, а копия платежного поручения заверена должным образом уполномоченными лицами Бенефициара. Сообщение банка Бенефициара должно содержать полный текст требования, а также указывать номер и дату почтового отправления в случае, если требование с приложенными к нему документами направлено Гаранту через организацию услуг связи, или дату отметки Гаранта о получении, в случае, если требование с приложенными к нему документами, было доставлено непосредственно по адресу места нахождения Гаранта.

4. Гарант обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассмотреть требование Бенефициара об уплате денежной суммы и перечислить денежные средства по Гарантии на счет Бенефициара, указанный в требовании Бенефициара без условия предоставления Бенефициаром Гаранту каких-либо дополнительных подтверждений и документов, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

5. Основанием для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа являются следующие обстоятельства:

-	требование или приложенные к нему документы не соответствуют условиям настоящей Гарантии

-	представление Бенефициаром Гаранту требования об исполнении платежа по настоящей Гарантии и приложенных к нему документов по истечении срока ее действия.

6. Гарант обязуется незамедлительно уведомить Бенефициара об отказе удовлетворить его требование посредством направления отказа заказным письмом с уведомлением о вручении, курьерской связью или иным способом срочной связи или доставить его непосредственно по адресу Бенефициара.

7. Гарант не вправе ссылаться на какие-либо иные основания для отказа в удовлетворении Гарантом требования Бенефициара о совершении платежа и требовать предоставления каких-либо иных документов и (или) сведений, помимо указанных в п. 3. настоящей Гарантии.

8. Обязательство Гаранта перед Бенефициаром считается надлежаще исполненным с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Гаранта в пользу Бенефициара, в соответствии с реквизитами, указанными в требовании Бенефициара, при условии фактического поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Бенефициара.

9. Основаниями прекращения настоящего обязательства являются:

-	уплата Гарантом в пользу Бенефициара суммы, на которую выдана настоящая Гарантия;

-	окончание срока действия настоящей Гарантии;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии и возвращение ее Гаранту;

-	отказ Бенефициара от своих прав по настоящей Гарантии, путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств.

10. Утратившая силу Гарантия возвращается Гаранту без каких-либо дополнительных требований.

11. Настоящая Гарантия является безотзывной и не может быть отозвана Гарантом в одностороннем порядке.

12. Начало действия Гарантии (вступление Гарантии в силу) начинается с даты ее выдачи.

13.	Настоящая Гарантия действует по «_____» _________ 20____ года включительно и утрачивает силу в полном объеме безотносительно к тому, возвращен настоящий документ Гаранту или нет, а также если требования по Гарантии не предъявлены до указанной даты включительно.

14.	Вытекающие из неисполнения (ненадлежащего исполнения) настоящей Гарантии споры между Бенефициаром и Гарантом, неурегулированные путем переговоров, разрешаются Арбитражным судом г. Москвы.

Подписи уполномоченных лиц

Должность уполномоченного представителя Гаранта	________________ (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер Гаранта			________________ (Ф.И.О.)

М.П.

ФОРМА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ СОГЛАСОВАНА

От имени Заказчика: 						От имени Подрядчика:

___________________							_____________________

А. Лумельский 							Ф.И.О.

Генеральный директор 						Наименование должности

ООО «ОДПС Сколково»

11.  ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

I. Техническое задание.

- Предмет закупки:

Объект: Старшая школа с ФОК, район D3.

Предмет закупки: разработка проектной документации стадии «ПД»

- Cостав лота:

На основании задания на проектирования, утвержденного Фондом «Сколково», в лице Заместителя Сити-менеджера, А.А. Лаптева, выполнить комплекс работ по разработке проектной документации стадии «ПД», включая:

      - разработка Эскиза Старшей школы с ФОК, включая:

- разработка эскиза.

      - Проведение комплекса инженерных изысканий для I очереди Старшей школы с ФОК, включая:

- комплекс инженерных изысканий в объеме необходимом для разработки проектной документации стадии «ПД»;

- разработка проектной документации стадии для I очереди Старшей школы с ФОК, включая:

- разработка проектной документации стадии «ПД»;

- сопровождение разработанной проектной документации стадии «ПД» при похождении экспертизы.

- Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию

Заказчик также вправе заключить с Победителем процедуры закупки договор авторского надзора на период проведения строительно-монтажных работ в соответствии с положениями Свода правил по проектированию и строительству «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» СП-11-110-99.

- Требования к техническим и функциональным характеристикам:

Оферта в соответствие с Заданием на проектирование должна содержать не меньше трех вариантов эскизной проработки, выполненной по Объекту Старшая школа с ФОК  с выделением I очереди проектирования в составе:

- Ситуационный план (1:1 000);

- Схема генерального плана объекта (1:500);

- Схема благоустройства и озеленения в масштабе (1:500);

- Фасады объекта (1:200);

- Схема разрезов (1:200);

- Поэтажные планы первого и неповторяющихся этажей (1:200);

- Перспектива или аксонометрия в произвольном масштабе;

- Пояснительная записка, ТЭП;

- Пояснительная записка с технико-экономическими показателями:

  - обоснование решений по зонированию территории и размещению функциональных зон,

  - обоснование размещения объектов;

  - обоснование решений по размещению транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний подъезд и внутриквартальный проезд транспорта, а также подъезд к зданиям;

  - обоснование решений по благоустройству и озеленению территории;

  - общее описание конструктивных решений;

  - описание внешнего и внутреннего вида объекта, его пространственной, планировочной и функциональной организации;

  - обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно - планировочных решений, в том числе в части предельно-допустимых параметров застройки;

  - описание решений по отделке фасадов, используемых строительных и отделочных материалов;

  - описание принятых решений на соответствие Зеленым стандартам;

  - смета на разработку проектной документации.

Требования к альбому:

- Переплетенные спиралью.

- Обложка сверху и снизу.

- Оглавление.

- Высококачественная невыцветающая цветная печать.

Материалы в формате альбома (горизонтальный, в формате А3) не менее двух (2) экземпляров.

В электронном виде, на компакт диске не менее двух (2) экземпляров.

В электронном виде файлы должны быть представлены в соответствующих форматах: dwg, pdf, jpg и др.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

Сроки выполнения работ: проектирование с даты заключения договора по октябрь 2014 г., прохождение экспертизы проектной документации стадии «ПД» - с октября по декабрь 2014 г. При этом срок разработки Эскиза составляет не более 1,5 календарных месяцев с даты подписания договора.

Работы должны быть выполнены в объеме достаточном для получения положительного заключения экспертизы и дальнейшей разработки проектной документации стадии «РД».

Выполненные работы должны соответствовать следующим нормативным документам, но не ограничиваться ими:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87;

- Градостроительный кодекс РФ ст. 48, пункт 12;

- Приказ Президента Фонда № 180 от 19 декабря 2012 г. «Об утверждении требований к составлению сметной документации при разработке проектной и рабочей документации на строительство объектов инновационного центра «Сколково», финансируемые за счет средств субсидии (см. Приложение);

- Проектирование всех разделов, включая требования к инженерным системам, выполнить на основании Стандартов LEED и в соответствии с действующими на территории РФ и региона г. Москвы нормами и правилами. Проект и реализация систем должны удовлетворять требованиям Стандартов LEED Silver. Подготовить таблицу-расчет баллов по Стандартам LEED.

Победитель осуществляет сопровождение прохождения экспертизы проектной документации и гарантирует устранение замечаний экспертизы за свой счет и в сроки указанные Заказчиком.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.):

Участники Процедуры закупки должны представить:

- Копии лицензий, разрешений, свидетельств о допуске к работам в соответствии с объемом работ и условиями Документации Процедуры закупок и с размером взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации, соответствующим  установленным для организации работ в соответствии с объемом работ, стоимости Договора и условиями Документации Процедуры закупок (не только в отношении самих номинантов, но и для компаний-партнеров по выполнению инженерных изысканий и разработке проектной документации);

- Представить в составе конкурсной документации соглашения о намерениях с компаниями, которые планируются к привлечению для проведения комплекса инженерных изысканий или иных работ (услуг) которые будут выполнятся с привлечением третьих лиц.

- Участник Процедуры закупки должен предоставить по требованию Заказчика или Комиссии возможность посещения сотрудниками Заказчика или членами Комиссии офиса, производственных помещений, текущих объектов и обеспечить доступ для ознакомления к интересующим документам.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Подтверждение реализации проектов аналогичных по своему функциональному назначению и объему (м2), предмету закупок;

- Обоснованные особые критерии (подкритерии) установленные в соответствии с настоящим Положением, которые могут быть включены в Документацию процедуры закупки:

отсутствуют

- Обоснованные особые условия, необходимые для включения в проект Договора.

Проект Договора включается в состав конкурсной документации.

- Рекомендованные Участники Процедуры закупки:

отсутствуют