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ДОГОВОР ПОДРЯДА № ____
	г. Москва
	  «____» ____________ 2014 г.


Общество с ограниченной ответственностью «Объединенная дирекция по проектированию и строительству Центра разработки и коммерциализации новых технологий (инновационного центра «Сколково»)», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Лумельского Александра, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________________, с другой стороны, 

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик в установленный Договором срок обязуется выполнить работы по вывозу излишков грунта, полученных при проведении земляных работ на объектах инновационного центра «Сколково» (далее – Работы), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 
1.2. Объемы Работ приведены в приложении № 1 к Договору.

1.3. Работы выполняются в соответствии с условиями Договора, нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ. 
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Работ по Договору определяется на основании Распределения цены договора и Графика освоения и финансирования (приложение № 2 к Договору) и составляет _____________ (_____________) рублей ____ копейки, в т. ч. НДС (18 %) в сумме ____________ (_________)  рублей ____ копейки.
Указанная стоимость Работ является окончательной и не подлежит изменению, за исключением случаев изменения объемов Работ путем согласования Сторонами таких изменений. 
2.2. Расчет за выполненные Подрядчиком Работы производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней на основании счета, выставленного Подрядчиком после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3. 

2.3. Оплата Работ по Договору производится Заказчиком переводом соответствующей суммы в рублях на банковский счет Подрядчика на основании выставленных Подрядчиком счетов. 
2.4. Датой оплаты Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
3.1.  Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в пункте 1.1 Договора:

начало Работ – «___» ___________  2014 г.
окончание Работ –  «___ » __________ 2014 г. 

3.2.  Приемка работ осуществляется ежемесячно. Подрядчик ежемесячно в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего (отчетного) месяца представляет Заказчику нарочным либо экспресс-почтой с сопроводительным письмом акт о приемке выполненных работ по форме № КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3, а также счет-фактуру, оформленную в соответствии с НК РФ.
Стоимость выполненных Подрядчиком Работ, включается в КС-2 в пределах лимита, определенного в Распределении цены договора и Графика освоения и финансирования, на основании следующих подтверждающих документов:

- копии договора на размещение грунта со специализированной организацией;
- копии талонов.
В случае непредставления указанных документов Заказчик вправе отказаться от подписания акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3.

3.3.  При предоставлении Заказчиком Подрядчику мотивированного отказа от приемки выполненных Работ в связи с обнаруженными недостатками Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.4.  Заказчик, обнаруживший после приемки Работы отступления от Договора и действующих нормативных документов или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить Подрядчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней после их обнаружения. Подрядчик обязан немедленно приступить к их устранению своими силами и за свой счёт.
3.5.  По окончании выполнения Работ по Договору в полном объеме Заказчик и Подрядчик подписывают Акт приемки выполненных Работ, оформленный по форме приложения № 3 к Договору. Акт приемки выполненных Работ подтверждает завершение выполнения Подрядчиком Работ по Договору.  
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  СТОРОН
4.1.  Заказчик обязуется:

4.1.1.  Принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с Договором.

4.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Подрядчика на территорию инновационного центра «Сколково». Подготовить документы для оформления пропусков для сотрудников, транспорта, машин и механизмов Подрядчика по предоставленным Подрядчиком письмам-заявкам установленной формы с приложением полного комплекта необходимых документов компетенции Подрядчика. 

4.1.3. Перед началом Работ поставить Подрядчика в известность о наличии и местоположении скрытых коммуникаций в местах проведения Работ.

4.2. Подрядчик  обязуется:

4.2.1. Выполнить Работы собственными или привлеченными силами в соответствии с нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ, и сдать их в установленный Договором срок. В случае привлечения к исполнению своих обязательств других лиц (исполнителей) Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств таковыми лицами (исполнителями).
4.2.2. При необходимости самостоятельно обеспечить подъездные пути к участкам производства работ.
4.2.3. При выполнении Работ содержать в надлежащем состоянии проезжую часть, примыкающую к временным дорогам на территории инновационного центра «Сколково», путем использования уборочной техники, установки пунктов моек колес.
4.2.4. При необходимости обеспечить оформление необходимой разрешительной документации в органах исполнительной власти.
4.2.5. Самостоятельно оформить договор на утилизацию с полигонами, предоставление ордеров и талонов с пунктом приема грунта.
4.2.6. По указанию Заказчика провести обеззараживающую обработку грунта.
4.2.7. Допускать к производству Работ персонал, имеющий соответствующую квалификацию и прошедший обучение по технике безопасности и охране труда.

4.2.8. Обеспечить:

- создание безопасных условий труда для своих работников и работников привлеченных Подрядчиком третьих лиц, безопасную эксплуатацию строительных машин и оборудования, инструмента и приспособлений, соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и требований пропускного и внутриобъектного режима; выполнять организационно-технические мероприятия для обеспечения требуемого уровня пожарной безопасности.

- соблюдение при выполнении Работ производственной дисциплины персоналом Подрядчика и персоналом привлеченных им третьих лиц. 

4.2.9. Нести ответственность за несоблюдение своими работниками и работниками привлеченных Подрядчиком третьих лиц правил и норм по охране труда и технике безопасности, требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
4.2.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика и/или Подрядчика последствий выполнения указаний о способе исполнения Работы;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих результату Работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

4.2.11. Вывезти в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания Работ за пределы инновационного центра «Сколково», принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, не использованные для Работ, и другое имущество.

4.2.12. Возместить допущенные по вине Подрядчика убытки в полном объеме, связанные с привлечением Заказчика и его должностных лиц к административной ответственности за административные правонарушения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе за обеспечение режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации.  

5. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ. ГАРАНТИЯ
5.1  Заказчик в ходе выполнения Работ Подрядчиком вправе осуществлять контроль за их выполнением.

5.2  Подрядчик гарантирует обеспечение качественного выполнения Работ в соответствии с  условиями Договора, нормативной документацией, а также обязательными требованиями, предъявляемыми к работам данного вида, и условиями, обеспечивающими безопасное проведение Работ. 
6. УСЛУГИ ЗАКАЗЧИКА

6.1  Заказчик оказывает услуги по содержанию строительной площадки. В услуги по содержанию строительной площадки включены расходы по:

- поставке электроэнергии на освещение периметра и дорог ИЦ «Сколково»;

- техническому обслуживанию временного водопровода для нужд строительства; 

- техническому обслуживанию временного водопровода, систем водоснабжения и приема сточных вод в городскую канализацию;

- аварийно-восстановительным работам и осуществлению оперативно-эксплуатационного обслуживания объектов электросетевого хозяйства;

- техническому обслуживанию временного ограждения с инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО);

- эксплуатации и содержанию временных объектов (временных и постоянных дорог, ограждения);

- демонтаж временных конструкций;

- охране периметра по территории ИЦ Сколково.

6.2  Стороны определили, что расходы на оказание услуг по содержанию строительной площадки составляют сумму, равную 1,55 % от Цены Договора за исключением цены предпроектных работ, проектных работ (стадия «проектная документация» и стадия «рабочая документация»), затрат на страхование строительных рисков (далее – Базовая стоимость для расчета стоимости услуг Заказчика). Сумма содержит в том числе НДС по ставке 18%.

6.3  Заказчик выставляет Подрядчику счет на 100% предоплату за услуги по содержанию строительной площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора. Ежемесячно, после подписания Заказчиком представленных Подрядчиком КС-2 и КС-3, Заказчик направляет Подрядчику Акт приемки услуг по содержанию строительной площадки, а также Счет-фактуру на сумму услуг, оказанных за соответствующий период. Сумма услуг рассчитывается по формуле:

СУ=КС*С/100%, где:

СУ - размер суммы услуг, оказанных Заказчиком за соответствующий период (руб.);

КС - стоимость Работ, принятых Заказчиком за соответствующий период по КС-2 и КС-3 (руб.);

С = 1,55 % (ставка за услуги Заказчика). 

6.4  Подрядчик производит оплату авансовым платежом за услуги по содержанию строительной площадки, в размере 100% в течение 30 (Тридцати) Календарных дней с момента выставления счета Заказчиком в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора. Зачет аванса производится пропорционально стоимости Работ, принятых Заказчиком по КС-2 и КС-3.

6.5  
В случае если Базовая стоимость для расчета стоимости услуг Заказчика по Договору будет изменена в сторону уменьшения, стоимость услуг Заказчика подлежит перерасчету в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора. По итогам перерасчета, Сторонами по Договору подписывается акт сверки взаимных расчетов по услугам Заказчика. Окончательный расчет по услугам Заказчика производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней после подписания акта сверки взаимных расчетов.
6.6      В случае если в связи с изменением Цены Договора, изменится размер стоимости услуг Заказчика, Стороны в течение 15 (Пятнадцати) Рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Договор,  подпишут акт сверки взаимных расчетов, в котором будет определен размер стоимости услуг Заказчика в соответствии с пунктами 6.2 и 6.3 Договора. В случае если размер стоимости услуг Заказчика увеличится, Подрядчик обязан перечислить Заказчику сумму стоимости услуг, превышающую ранее перечисленную, в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента подписания Сторонами соглашения об изменении Цены Договора. В случае если размер стоимости услуг Заказчика уменьшится, сумма переплаты подлежит возврату Подрядчику в течение 30 (Тридцати) Рабочих дней с момента подписания Сторонами соглашения об изменении Цены Договора.
7. СТРАХОВАНИЕ

7.1.
Без ущерба для ответственности и обязательств по возмещению убытков Заказчику, Подрядчик не позднее 15 (пятнадцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора обязан заключить договор страхования рисков на сумму не менее Цены Договора, указанной в пункте 2.1. настоящего Договора, в том числе:

- риск гражданской ответственности Генерального Подрядчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу Заказчика и иным третьим лицам;

- страхование любого лица, нанятого Генеральным Подрядчиком на случай смерти или увечья.
Подрядчик обязан предоставить Заказчику заверенную печатью и подписью уполномоченного лица Подрядчика копию такого договора и копии платежных документов, подтверждающих полную оплату по договору страхования. Договор страхования должен быть без франшизы.

Договор страхования должен быть действителен в течение всего срока действия настоящего Договора. Расходы по договорам страхования включены в Цену Договора, указанную в пункте 2.1 Договора, и составляет не более 1 (одного) процента от нее. Договор страхования должен быть без франшизы.
Подрядчик обязан предварительно письменно согласовать страховую компанию и текст договора страхования с Заказчиком.

7.2.
Не позднее 30 (тридцати) Календарных дней с даты подписания настоящего Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику страховые полисы, подтверждающие страхование. В случае нарушения Подрядчиком данной обязанности, Генеральный Подрядчик несет ответственность в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Договора.

7.3.
Подрядчик обязан застраховать риски в страховой компании с рейтингом не ниже В+ по шкале агентства Standard&Poor’s Ratings Group (или не менее аналогичного рейтинга агентств Fitch, Inc. или Moody’s Investors Service, Inc. или РА «Эксперт»), и согласованной с Заказчиком. Страховая компания должна быть резидентом РФ. 

7.4.
При возникновении страховых случаев Подрядчик должен незамедлительно (не позднее 2 (двух) Календарных дней) сообщить об этом Заказчику. 
7.5.
При необходимости продления периода страхования и/или внесения в договоры страхования (полисы) каких - либо изменений, Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика за 30 (тридцать) Календарных дней до даты окончания действия договора страхования (полиса) и/или, соответственно, даты внесения изменений с указанием причины внесения этих изменений. Договор страхования и страховой полис должны поддерживаться в силе на весь срок выполнения Работ. В случае продления срока выполнения Работ по Договору срок действия договора страхования и страхового полиса должен быть соответственно увеличен, в этом случае Подрядчик обязан предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих продление срока действия договора страхования и страхового полиса в течение 2 (Двух) Календарных дней с момента истечения срока действия ранее заключенного договора страхования и страхового полиса. В случае задержки продления или не продления Подрядчиком срока действия договора страхования Заказчик вправе приостановить финансирование по Договору.

7.6.
Требования о страховании по настоящему Договору не ограничивают ответственность Подрядчика и не освобождают его от обязательств, предусмотренных настоящим Договором. В случае, если у Подрядчика согласно условиям настоящего Договора возникает обязательство возместить ущерб, убытки или затраты Заказчика и/или третьей стороны и договором страхования (полисом) не предусмотрено возмещение такого ущерба, убытков или затрат или сумма страхового возмещения не полностью покрывает такой ущерб, убытки или затраты, Подрядчик обязан возместить такой ущерб, убытки или затраты из собственных средств в соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями действующего законодательства РФ.

7.7.
Подрядчик обязуется обеспечить заключение всеми Субподрядчиками договоров страхования на условиях, предусмотренных настоящей статьей Договора. В объеме, не предусмотренном и не обеспеченном страховыми покрытиями Подрядчика или Субподрядчиков, любые недостающие суммы относятся к исключительной ответственности Подрядчика. Подрядчик также обязан обеспечить, чтобы договоры страхования, заключенные Подрядчиком и Субподрядчиками, исключали переход к страховщику права требования в отношении Заказчика (суброгация).
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. За несвоевременное окончание Работ Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти) процентов от стоимости Работ по Договору. 
8.2. За просрочку в оплате выполненных Работ Подрядчик имеет право взыскивать с Заказчика пени в размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате за каждый день просрочки, но не более 10 % (Десяти) процентов от суммы, подлежащей оплате. 
8.3. За неисполнение обязанности по оплате услуг Заказчика по содержанию строительной площадки, предусмотренной пунктом 6.4 настоящего Договора, Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти) процентов от стоимости Работ по Договору.

8.4. За несвоевременное предоставление страховых полисов, подтверждающих страхование, Заказчик имеет право взыскивать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% (Десяти) процентов от стоимости Работ по Договору.
8.5. Требование об уплате штрафных санкций вступает в силу только в случае направления письменной претензии другой Стороне. 

8.6. Взыскание штрафных санкций является правом, но не обязанностью Сторон.

8.7. Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают Стороны, нарушившие условия Договора, от исполнения своих обязательств по Договору.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Договору в случае, если такое невыполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера (наводнение, землетрясение, иные явления природы, а также война и военные действия, забастовка в отрасли или регионе, принятые органами власти и управления, решения, повлекшие невозможность исполнения Договора), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить. 

9.2. Возникновение форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено компетентным органом власти.

9.3. Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны обязуются провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по Договору либо о его расторжении.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Подрядчик не имеет права без письменного подтверждения со Стороны Заказчика использовать Договор в рекламных целях.

10.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе досрочно расторгнуть Договор и потребовать возмещения всех убытков.

10.3. Если во время выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения всех убытков.

10.4. Заказчик может в любое время до сдачи ему результатов Работ досрочно расторгнуть Договор, уплатив Подрядчику часть установленной цены, пропорциональную части Работ, выполненных до получения от Заказчика извещения о досрочном расторжении настоящего Договора.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1 Споры, вытекающие из Договора, подлежат разрешению и урегулированию Сторонами путем переговоров.

 11.2 В случае недостижения согласия Сторонами спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
12. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РАБОТ И ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ
12.1. Заказчик оставляет за собой право изменять объемы выполняемых Работ. 
12.2. Объем, сроки и стоимость дополнительных/исключаемых работ Стороны согласовывают путем оформления дополнительного соглашения к Договору.

12.3. Любые уведомления, указания, требования, предложения, согласования, корреспонденция, иные сообщения (далее по тексту – Уведомления) или документы, направляемые Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, составлены на русском языке, удостоверены подписью уполномоченного лица соответствующей Стороны и, при необходимости, печатью Стороны.

12.4. Направление Уведомления или документов другой Стороне может осуществляться по адресу другой Стороны, указанному в Договоре, любыми средствами связи, позволяющими достоверно установить, что уведомление исходит от Стороны-отправителя и при условии последующей передачи оригинала документа адресату, либо вручаться лично под расписку представителю Стороны-адресата.

12.5. При направлении документов с помощью факсимильной или электронной связи, не позднее 3 (Трех) рабочих дней после совершения такого отправления оригинал документа на бумажном носителе должен быть выслан Стороной-отправителем в адрес Стороны-адресата курьерской почтой, либо вручен представителем Стороны-отправителя представителю Стороны-адресата с письменным подтверждением  получения оригинала документа.

12.6. Любое Уведомление, высланное курьерской почтой, считается доставленным после его фактической доставки адресату.

12.7. Любое Уведомление, направленное по факсу или электронной почте, считается доставленным в день получения адресатом соответствующего документа, при получении соответствующего Уведомления (для факса - фамилия и должность ответственного принимающей стороны, для  E-mail - ответ подтверждение о приеме). Если сообщение доставлено адресату после окончания рабочего дня, либо в выходной или праздничный день, такое сообщение будет считаться доставленным на следующий рабочий день.

12.8. Сообщение, переданное через представителя, считается полученным при проставлении штампа Стороны-адресата и/или подписи уполномоченного представителя данной Стороны на копии оригинала сообщения (документа).

12.9. При получении информации и в случае отсутствия ошибок Сторона - адресат подтверждает Стороне-отправителю ее получение путем совершения телефонного звонка представителю Стороны-отправителя или отправления сообщения по электронной почте.

12.10. Сторона, обнаружившая ошибку в различных формах (форматах) документа (сообщения), в том числе при несовпадении информации в различных формах (форматах) документа (сообщения), передаваемого одновременно несколькими способами, незамедлительно уведомляет об ошибке другую Сторону путем совершения телефонного звонка уполномоченному представителю Стороны-отправителя  или отправления сообщения по электронной почте.

12.11. Сторона, допустившая ошибку, после получения уведомления об ошибке незамедлительно направляет другой Стороне исправленные данные либо дополнительное подтверждение переданных данных.

12.12. Стороны имеют право запросить повторную передачу информации путем  совершения  телефонного звонка представителю соответствующей Стороны или отправления сообщения по электронной почте. Сторона по запросу другой Стороны незамедлительно направляет   запрашиваемую информацию.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой Стороны, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

13.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Любые изменения и дополнения к Договору согласовываются Сторонами, оформляются в письменном виде и подписываются их уполномоченными представителями и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

13.3. При изменении адресов или банковских реквизитов Стороны обязаны в течение 2 (Двух) рабочих дней об этом уведомить друг друга.

14. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
14.1. Приложениями к Договору являются:

Приложение № 1 – График выполнения Работ (форма).
Приложение № 2 – Распределение цены договора и График освоения и финансирования (форма).
Приложение № 3 – Акт приемки выполненных Работ (форма).
15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	Заказчик: 

	Подрядчик: 

	Адрес места нахождения: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, кор.2
Почтовый адрес: 143026, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д.4, кор.2
Телефон: (495) 967-01-48, доб. 2146
Факс: (495) 967-01-48, доб. 2153
ИНН/КПП: 7701897582/773101001
Расчетный счет: 40702810692000005757 в ГПБ (ОАО), г. Москва
к/с: 30101810400000000225
БИК: 044525225
ОГРН: 1107746949793
ОКПО: 68891565
Генеральный директор
________________/А. Лумельский/                                
М.П.
	Адрес места нахождения:  __________
________________________________ _
__________________________________
Почтовый адрес: ___________________ 
__________________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________
ИНН/КПП: ________________________
Расчетный счет:____________________
__________________________________ 
к/с _______________________________ 
БИК ______________________________
ОГРН: ____________________________
ОКПО: ____________________________
_______________ (должность подписанта)
____________________/____________________/
М.П.
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