«УТВЕРЖДАЮ»

Старший Вице Президент по экономике и финансам

________________/Г. М. Буренков /

подпись

«__»______________2014г.

Извещение № 02 от 19 февраля 2014 г.

О проведении Открытого Конкурса на право заключения договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями, направленного на осуществление инвестиционной деятельности  по проектированию, строительству и последующей эксплуатации надземной парковки P3 в квартале Z2.1-05 в планировочном районе Z2.1 на территории Инновационного центра "Сколково" на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020321:132 проводимого

Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Предмет, форма Конкурса: открытый конкурс на право заключения договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями, направленного на осуществление инвестиционной деятельности  по проектированию, строительству и последующей эксплуатации надземной парковки P3 в квартале Z2.1-05 в планировочном районе Z2.1 на территории Инновационного центра "Сколково" на земельном участке с кадастровым номером 77:15:0020321:132 принадлежащем Некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

  - Термины и определения

- ИЦ Сколково – Инновационный центр «Сколково».

- Фонд, Фонд Сколково, Управляющая компания1 – Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, на которую в порядке, установленном Федеральным законом «Об инновационном центре «Сколково», возложена реализация проекта создания и обеспечения функционирования Инновационного центра «Сколково».

- Объект инвестиций / Объект – Здание надземной парковки P3 в квартале Z2.1-05 в планировочном районе Z2.1 на территории Инновационного центра "Сколково".  Функциональное назначение - объект надземной парковки, предназначенный для организации пересадки пассажиров с "внешнего" транспорта, прибывающего в ИЦ "Сколково", на "внутренний" транспорт ИЦ "Сколково" и обратно.

- Проект - Разработка концепции, проектной документации стадии «Проект», «Рабочая документация», строительство и последующая эксплуатации Объекта.

- Заявка – комплект документов, направленный Участником Конкурса в адрес Инвестиционной комиссии, с выражением намерения участвовать в Конкурсе.

- Земельный участок/Участок – земельный участок или группа земельных участков, выделенные для реализации Проекта и указанные в Конкурсной документации.

- Договор – договор аренды  Земельного участка с инвестиционными условиями -  смешанный договор, направленный на осуществление инвестиционной деятельности в отношении Участка и содержащий обязательства сторон по аренде Земельного участка, его застройке, выполнению инвестиционных условий.

- Инвестиционная комиссия/комиссия – комиссия, сформированная из должностных лиц Фонда Сколково и его дочерних обществ для проведения конкурсов по предоставлению земельных участков в аренду и предварительных отборов на участие в конкурсах.

- Конкурс – процедура торгов на право заключения Договора аренды Земельного участка, в ходе которой Инвестиционная комиссия на основании критериев и порядка оценки заявок на участие в Конкурсе, установленных в Конкурсной документации, определяет участника Конкурса, предложившего лучшие условия по предмету Конкурса;

- Конкурсная документация – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения Конкурса, правилах подготовки, оформления и подачи Заявки Участником Конкурса, правилах выбора победителя Конкурса, об Инвестиционных условиях, требованиях, предъявляемых к лицам, участвующим в Конкурсе, об условиях заключаемого по результатам проведения Конкурса Договора, а также иные сведения в соответствии с Правилами проекта;

- Конкурсное предложение – часть Заявки Участника Конкурса, содержащая предложение Участника Конкурса по предмету Конкурса;

- «Предварительные Технические Условия» или «ПТУ» - предварительные технические условия на подключение Объекта к общегородским системам инженерно-технического обеспечения, комплексной системе обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности на территории ИЦ «Сколково», выдаваемые в составе ГПЗУ;

- Участник / Участник Конкурса –  юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы и формы собственности, иностранное лицо, а также объединение юридических лиц создаваемые на основе договора о совместной деятельности без образования юридического лица, подавшее Заявку на участие в Конкурсе.

- Участник проекта - российское юридическое лицо, созданное исключительно в целях осуществления исследовательской деятельности в соответствии с Федеральным законом №244-ФЗ от 28.09.2010 и получившее в соответствии с данным Федеральным законом статус участника проекта;

- Лица, участвующие в реализации проекта - управляющая компания, дочернее общество управляющей компании, Участник проекта, иное юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие деятельность по реализации проекта на основании сделок, заключенных с управляющей компанией, дочерним обществом управляющей компании, участником проекта, за исключением органа государственной власти, органа местного самоуправления, а также физическое лицо, осуществляющее трудовую деятельность на территории ИЦ Сколково.  В целях данного определения под проектом подразумевается совокупность мероприятий, направленных на достижение цели по созданию и обеспечению функционирования ИЦ Сколково.

  - Сведения об Организаторе Конкурса:

    - Наименование Организатора Конкурса: Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

    - Адрес местонахождения, почтовый адрес: 123610, Москва, Краснопресненская наб. дом. 12, подъезд 9, этаж 24

    - Адрес электронной почты: investkonkurs@sk.ru

    - Контактное лицо: Александр Ададуров (8 (495) 967-01-48 (доб. 2072)), Сидоровская Анна (8 (495) 967-01-48 (доб. 2130)), Фантиков Федор (8 (495) 967-01-48 (доб. 2197)), Шакова Кира (8 (495) 967-01-48 (доб. 2386)).

    - Время работы: рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

  - Порядок и место подачи заявок на участие в Конкурсе

    - Место подачи заявок на участие в Конкурсе (адрес):  123610, г.Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 9, этаж 24

    - ФИО Контактного лица, номер телефона: Шакова Кира 8 (495)967-01-48 (доб. 2386).

    - Адрес электронной почты: investkonkurs@sk.ru

    - Время подачи заявок: рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени.

    - Дата начала подачи заявок на участие в Конкурсе: «20» февраля 2014 года в  09 часов 00 минут по московскому времени.

    - Дата окончания подачи заявок на участие в Конкурсе: «14» марта 2014 года в  18 часов 00 минут по московскому времени.

  - Порядок проведения Конкурса:

    - Рассмотрение заявок: с «15» марта 2014 года и не позднее «20» марта 2014 года (срок рассмотрения заявок может быть продлен).

    - Оценка заявок – рассмотрение Конкурсных предложений: с «21» марта 2014 года и не позднее «25» марта 2014 года (срок оценки Конкурсных предложений может быть продлен).

    - Проведение встречи Организатора Конкурса с потенциальными участниками Конкурса: с «24» февраля 2014 года по «07» марта 2014 года по адресу г. Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 9.

Номер переговорной уточняется при предоставлении ФИО лиц, делегированных для участия в указанной встрече.

В целях участия во встрече Участники должны предоставить ФИО лиц, делегированных для участия в указанной встрече на электронной адрес: investkonkurs@sk.ru, не позднее 12:00 за два рабочих дня до предлагаемой Участником даты встречи.

  - ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА

    - Место реализации Проекта: Россия, Москва, ИЦ «Сколково».

    - Общий срок реализации Проекта:

- ввод объекта в Эксплуатацию – не позднее «31» декабря 2014 года.*

* Возможно продление сроков, указанных выше, по решению Фонда, в т.ч. с учетом предложений Участников на этапе Конкурса.

    - Этапы реализации Проекта: В соответствии с графиком проектирования и строительства, согласовываемым на Конкурсе с учетом графика реализации Проекта, предложенного победителем Конкурса.

Реализация Проекта производится в одну фазу.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ КОНКУРСА

  - Участником Конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а также объединения юридических лиц,  создаваемые на основе договора о совместной деятельности без образования юридического лица.

  - Требования к Участникам:

    - Обладать всеми лицензиями, разрешениями, свидетельствами и иными документами, необходимыми в соответствии с законодательством Российской Федерации  для заключения Договора;

    - Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) и не быть признанным по решению суда несостоятельным (банкротом);

    - Не являться лицом, деятельность которого приостановлена и (или) на имущество которого, необходимое для выполнения обязательств по Договору, наложен арест по решению суда, административного органа;

    - Не иметь задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, взыскание которых может привести к невозможности исполнения обязательств по Договору.

    - Иметь опыт реализации инвестиционных проектов по созданию объектов недвижимости аналогичного назначения в РФ либо вне РФ (инфраструктурные объекты, многоуровневые парковки) (далее – «Аналогичные объекты), при этом:

      - Опыт работы по реализации проектов по созданию Аналогичных объектов:

        - (1) В случае немеханизированной парковки: опыт проектирования, и/или строительства - не менее 40 тыс. кв.м. общей площади объектов, либо наличие соглашения о сотрудничестве с компанией, имеющей такой опыт проектирования и/или строительства

        - (2) В случае механизированной парковки: опыт установки и монтажа оборудования - не менее 1100 машиномест, либо наличие соглашения о сотрудничестве с компанией, имеющей такой опыт установки и монтажа оборудования;

      - Опыт работы по реализации проектов по созданию Аналогичных объектов:

        - (1) В случае немеханизированной парковки: опыт проектирования, и/или строительства - не менее 3х лет в период с 2004 по 2013 годы, либо наличие соглашения о сотрудничестве с компанией, имеющей такой опыт проектирования и/или строительства

        - (2) В случае механизированной парковки: опыт установки и монтажа оборудования - не менее 3х лет в период с 2004 по 2013 годы, либо наличие соглашения о сотрудничестве с компанией, имеющей такой опыт установки и монтажа оборудования ;

    - Участник в состоянии финансово обеспечить реализацию Проекта за счет собственных средств или за счет совокупного использования собственных и привлеченных средств.

Участник представляет:

- График реализации Инвестиционного проекта в соответствии с требованиями п.18 раздела 10 «Информационная карта» настоящей конкурсной документации

- График (с указанием сумм и сроков) финансирования Инвестиционного проекта с разбивкой по источникам финансирования.

- Прогноз денежных потоков (развернуто: поступления и расходование денежных средств с детализацией по основным статьям) по Проекту на операционной фазе (после ввода объекта в эксплуатацию) в течение срока его реализации (включая средства от продажи проекта в случае выхода из проекта; до момента выхода).

- Документы, подтверждающие готовность участника финансово обеспечить реализацию Проекта:

  - В случае обеспечения реализации Проекта за счет собственных средств:

        - Бухгалтерскую отчетность Участника либо Поручителя за последний календарный год, в соответствии с которой чистые активы составляют не менее общей суммы, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования;

        - В случае, если чистые активы составляют менее общей суммы, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования. дополнительно к бухгалтерской отчетности предоставляется детализированная справка о планируемом привлечении дополнительных средств в собственный капитал с указанием сроков, объемов и источников привлечения данных средств; справка должна быть предоставлена на сумму не меньшую, чем разница между чистыми активами и суммой, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования.

  - В случае обеспечения реализации Проекта за счет совокупного использования собственных и привлеченных средств:

        - Документы, указанные в подпункте (a) настоящего пункта в части собственных средств на сумму не меньшую, чем указанная Участником в Графике финансирования Инвестиционного проекта в качестве собственных средств

        - Письмо либо письма из кредитных организаций о готовности финансировать проект на сумму не меньшую, чем указанная Участником в Графике финансирования Инвестиционного проекта в качестве привлеченных средств.

        - График долгового финансирования с указанием его основных условий:

          - срок предоставления долгового финансирования

          - график возврата основного долга

          - процентная ставка

          - график выплаты процентов.

В случае если общая сумма финансирования Инвестиционного проекта, указанная в Графике финансирования, меньше или равна сумме следующих величин:

- чистые активы Участника и Поручителя;

- планируемое привлечение средств в собственный капитал;

- объем планируемых привлеченных средств, указанных в письме (письмах) кредитных организаций,

признается, что Участник в состоянии финансово обеспечить реализацию Проекта, и данное требования для участия в Конкурсе признается выполненным.

    - Участник готов обеспечить установленный в Конкурсной документации срок реализации Проекта.

      - Данную готовность Участник подтверждает путем направления Заявки, в пункте 1 которой указывает срок реализации Проекта.

    - Участник будет готов заключить Договор с Фондом на условиях, которые будут определены Фондом в Конкурсной документации для проведения Конкурса, и который будет содержать условия, указанные в разделах 3 (конкретно 3.3.) и 4. настоящего Извещения.

      - Данную готовность Участник подтверждает путем направления Заявки, в пункте 6 которой берет на себя обязательства подписать со своей стороны Договор в соответствии с требованиями Конкурсной документации.

    - В случае участия на стороне Участника нескольких лиц каждое из них должно соответствовать требованиям п.п. 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,2.2.4 настоящего Извещения и п.п.2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 Конкурсной документации.

    - Соответствовать иным требованиям, установленным в Конкурсной документации.

.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА

  - Проектирование, строительство, эксплуатация и управление за свой счет и за счет привлеченных заемных средств Объекта на территории ИЦ Сколково, при этом:

- Обязательные функции – организация проектирования, строительства;

- Функции, зависящие от стратегии Участника по реализации Проекта – эксплуатация и обслуживание, продажа Объекта.

  - Наличие у Участника собственных и заемных средств, необходимых для реализации Проекта.

  - Выполнение Участником существенных условий Договора, в том числе:

    - Условие о целевом использовании Объекта;

    - Условие о допустимых способах распоряжения Объектом;

    - Условие о неукоснительном соблюдении при строительстве получившей положительное заключение экспертизы Фонда проектной документации и сроков проектирования и строительства;

    - Условие об оплате Арендатором коммунальных платежей на период строительства.

- ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

  - Проектная документация на Объект разрабатывается Участником на основании задания на проектирование, которое учитывает, в том числе, следующие документы:

    - Копия выписки из государственного земельного кадастра на участок с кадастровым номером 77:15:0020321:132;

    - Копия ГПЗУ на участок с кадастровым номером 77:15:0020321:132, включая проект ПТУ;

    - Проект планировки территории инновационного центра "Сколково" (пояснительная записка).

    - Проект межевания территории ИЦ "Сколково"

    - Концепция и Системный проект обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности ИЦ "Сколково".

    - Проект подготовки территории ИЦ «Сколково» под строительство

    - Детализированная концепция теплоснабжения.

    - Детализированная концепция электроснабжения.

    - Дизайн-код Бульвара и парквеев.

    - Эскиз застройки планировочной зоны Z2.1, разработанный ООО «Мишель Девинь Пейзажист»

    - Результаты Инженерных изысканий, выполненные по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект» и ООО «Меридиан» в составе (применяется для проектирования улично-дорожной сети и инженерных сетей): «Инженерные изыскания (инженерно-геологические работы) для строительства автомобильных дорог, инженерных сетей и искусственных сооружений на территории Инновационного центра «Сколково» , «Инженерно-геологические изыскания», «Инженерно-гидрометеорологические изыскания», «Инженерно-гидрогеологические изыскания», «гидрогеологические изыскания».

    - Техническая политика ИЦ «Сколково»;

  - Проектная документация на Объект, разрабатываемая Участником, должна учитывать:

    - Техническое заключение об инженерно-геологических условиях участка строительства проектируемого территориально обособленного комплекса для развития исследования и разработок и коммерциализации их результатов (Сколково) для разработки градостроительной концепции (ГУП «Мосгоргеотрест», Заказ №1002-20 от 15.10.2010 года).

  - Раздел проектной документации «Архитектурные решения» подлежит согласованию с Фондом до момента направления Участником соответствующей проектной документации на экспертизу.

  - Участник обязан выполнить проектирование и строительно-монтажные работы по Объекту, организовать эксплуатацию Объекта.

  - Участник обязан разработать проектную документацию по проведению ландшафтных работ и благоустройству территории Участка, провести ландшафтные работы, благоустройство и строительство дорожно-транспортной сети на территории Участка.

  - Участник обязан организовать эксплуатацию Объекта на коммерческих условиях, обслуживание здания, парковочного и прочего оборудования.

  - Участник обязан при разработке проектных решений обеспечить соблюдение внутренней транспортной модели ИЦ "Сколково" как составной части Проекта планировки территории: приоритет движения пешеход-велосипед-общественный транспорт-автомобиль.

  - Участник обязан при разработке проектных решений обеспечить минимальное время пересадки между внешним и внутренним транспортом ИЦ "Сколково", а также комфорт такой пересадки, включая защиту от атмосферных осадков и т.п.

  - Участник обязан организовать систему проезда специального транспорта через территорию Объекта.

  - Участник обязан увязать проектирование и строительство Объекта с проектированием и строительством улично-дорожной сети ИЦ "Сколково" и внешних дорог, включая конфигурацию дорог, схему организации движения, дизайн-код бульвара, увязку внутриплощадочного благоустройства с решениями по внешнему ландшафту.

  - Участник обязан обеспечить безопасность объекта, в т.ч. оснастив объект системой контроля доступа.

  - Участник обязан интегрировать проект в систему интеллектуального управления транспортом на территории ИЦ "Сколково", в т.ч. обеспечить постоянную передачу информации о занятости парковочных мест в Центр диспетчеризации и мониторинга по согласованному протоколу.

  - Участник обязан в рамках интеграции обеспечить возможность передачи управления системой доступа на Объект в Центр обеспечения безопасности ИЦ Сколково (в Центре диспетчеризации и мониторинга) в случае кризисной или чрезвычайной ситуации.

  - Участник обязан предоставить ИЦ "Сколково" возможность организации элементов транспортной системы: пункта проката велосипедов и автомобилей, места стоянки такси и т.п. в пределах согласованного количества мест, выделенных для таких стоянок (количество мест определено в п.12.1 Конкурсной документации).

  - Участник обязан на период строительства Объекта обеспечить наличие временного паркинга и организовать его эксплуатацию на коммерческих условиях.  С этой целью Фонд направляет Участнику официальное письмо с указанием требуемого количества  машиномест временного паркинга (но не более чем до 500 машиномест) и предоставляет Участнику дополнительный земельный участок для размещения расчетного дополнительного количества машиномест на условиях краткосрочного договора аренды, и Участник обязан обеспечить наличие и эксплуатацию согласованного с Фондом количества машиномест.  Условия предоставления земельного участка согласовываются дополнительно не позднее 6ти месяцев после предоставления соответствующей информации Фонду.

  - Временные условия присоединения к внутриплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения на период проектирования и строительства Объекта выдает Фонд или уполномоченное им лицо, ответственное за данную функцию.  Условия присоединения к внутриплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения на период проектирования и строительства Объекта будут определены в условиях присоединения.

  - Технические условия (ТУ) подключения к внешним инженерным сетям на период эксплуатации выдают эксплуатирующие организации – поставщики коммунальных услуг. Фонд обязуется оказать Участнику необходимое содействие в согласовании Участником Технических условий.  Получение постоянных технических условий в размере, указанном в ПТУ, входит в объем прав, приобретаемых Участником по Договору; никаких дополнительных выплат за получение постоянных технических условий в указанном размере Участник не осуществляет.

  - Участник своими силами и за свой счет прокладывает инженерные сети до ближайших точек присоединения, определяемых в соответствии с ПТУ.

  - Государственная регистрация прав собственности на Объект осуществляется за счет Участника.

  - Государственная регистрация прав аренды Участника на земельные участки, необходимые для проектирования, строительства и эксплуатации Объекта, осуществляется за счет Участника.

  - Фонд гарантирует Участнику на период действия Договора соблюдение общей транспортной концепции ИЦ «Сколково»:

    - Система транспортных приоритетов пешеход-велосипед-общественный транспорт-индивидуальный транспорт с электрическими двигателями;

    - На территорию ИЦ «Сколково» не пропускаются автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (за исключением  специальных автомобилей, таких как аварийные, в том числе пожарные, специализированные автомобили скорой помощи, автомобили, перевозящие грузы, не подлежащие перегрузке).  Остальные автомобили с ДВС могут размещаться на перехватывающих паркингах, расположенных по периметру ИЦ «Сколково», а также в ряде объектов, определенных ППТ (в том числе Зона ключевых партнеров, БЦ Галерея, Технопарк Сбербанка).  Паркинги, расположенные в объектах, предназначаются только для арендаторов и собственников этих объектов.

  - Участник при проектировании, строительстве и эксплуатации Объекта должен обеспечить такие нормативы потребления  коммунальных услуг Объектом (канализация, электричество, водоснабжение, теплоснабжение и т.п.), которые не будут превышать соответствующих нормативов потребления, установленных Генеральным планом ИЦ «Сколково» и ППТ.

  - Условиями Конкурса предусматривается задаток в размере  6 258 178,00 рублей (Шесть миллионов двести пятьдесят восемь тысяч сто семьдесят восемь) рублей 00 копеек.  Внесенный задаток в последующем зачитывается в счет исполнения обязательств по заключенному Договору лица, признанного победителем Конкурса, и возвращается остальным участникам.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

  - Конкурс производится на основании Заявок Участников Конкурса Комиссией.

  - Официальный язык Конкурса.

    - Заявка на участие в Конкурсе, подготовленная Участником Конкурса, а также вся корреспонденция и документация, связанная с Заявкой на участие в Конкурсе, которыми обмениваются Участники Конкурса и Организатор Конкурса, должны быть написаны на русском языке.

    - Использование английского языка для подготовки Заявки на участие в Конкурсе допускается лишь в форме двуязычной Заявки. При этом основным языком признается русский и в случае расхождения, он имеет преимущество.

    - Входящие в Заявку на участие в Конкурсе документы, оригиналы которых выданы Участнику Конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык.

    - На входящих в Заявку на участие в Конкурсе документах, выданных компетентным органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут консульской легализации.

В случае неисполнения указанного обязательства, документы, представленные без соблюдения требований настоящего пункта, будут расценены в качестве несоответствующих требованиям Конкурса.

    - Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл оригинала, может быть рассмотрено Комиссией как несоответствие Заявки на участие в Конкурсе требованиям, установленным в Извещении.

  - Передача информации потенциальным Участникам Конкурса

    - Потенциальным Участникам Конкурса предоставляются на основании подписанного потенциальным Участником Конкурса Обязательства о неразглашении информации третьим лицам в течение 1го рабочего дня на электронном носителе следующие документы:

    - Копия выписки из государственного земельного кадастра на участок с кадастровым номером 77:15:0020321:132;

    - Копия ГПЗУ на участок с кадастровым номером 77:15:0020321:132, включая проект ПТУ;

    - Проект Договора

    - Проект планировки территории инновационного центра "Сколково" (пояснительная записка).

    - Проект межевания территории ИЦ "Сколково"

    - Детализированная концепция теплоснабжения.

    - Детализированная концепция электроснабжения.

    - Дизайн-код Бульвара и парквеев.

    - Эскиз застройки планировочной зоны Z2.1, разработанный ООО «Мишель Девинь Пейзажист»

    - Результаты Инженерных изысканий, выполненные по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект» и ООО «Меридиан» в составе (применяется для проектирования улично-дорожной сети и инженерных сетей): «Инженерные изыскания (инженерно-геологические работы) для строительства автомобильных дорог, инженерных сетей и искусственных сооружений на территории Инновационного центра «Сколково» , «Инженерно-геологические изыскания», «Инженерно-гидрометеорологические изыскания», «Инженерно-гидрогеологические изыскания», «гидрогеологические изыскания».

    - Техническая политика ИЦ «Сколково».

    - Информация о размере начальной стоимости права аренды передается в составе Конкурсной документации.

    - Прочие документы, необходимые Победителю Конкурса для реализации Инвестиционного проекта, и указанные в п.4.1 настоящего Извещения, передаются Победителю Конкурса после подписания Договора.

  - Подача и прием конвертов с Заявками на участие в Конкурсе

    - Прием Заявок осуществляется по адресу 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная 12, подъезд 9, этаж 24, в рабочие дни с 9.00 до 18.00, до даты окончания срока подачи заявок. При подаче Заявки на конверте, в котором она направляется, указывается наименование Конкурса. Заявка может быть подана потенциальным Участником лично (курьером) либо посредством почтовой связи.

    - В целях доступа в здание для подачи Заявки потенциальный Участник должен заказать пропуск, позвонив по тел. 8 (495) 967-01-48 Экспедиция.

    - Участник Конкурса, подавший Заявку, вправе изменить или отозвать Заявку в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками, направив соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном для подачи Заявок.

    - Участник вправе подать только одну Заявку.

    - Датой начала срока подачи Заявок на участие в Конкурсе является дата, указанная в п.1.4.5. Заявка от Участника принимается после подписания таким Участником обязательства о неразглашении информации третьим лицам.

    - Прием Заявок на участие в Конкурсе заканчивается в день и час, указанные в настоящем Извещении.

    - Комиссия регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в Конкурсе.

  - Опоздавшие Заявки на участие в Конкурсе

    - Полученные после окончания срока подачи Заявки на участие в Конкурсе не рассматриваются и не возвращаются Участнику.

  - Внесение изменений в извещение о проведении Конкурса

    - Комиссия по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника вправе принять решение о внесении изменений в настоящее Извещение не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты окончания подачи Заявок. Изменение предмета Конкурса не допускается.

    - Решения о внесении изменений в настоящее Извещение о проведении Конкурса размещается на сайте Фонда. При этом срок подачи Заявок продлевается так, чтобы со дня размещения на сайте Фонда указанных изменений до даты окончания подачи Заявок такой срок составлял не менее чем 20 (двадцать) календарных дней.

  - Рассмотрение Заявок, поступивших на участие в Конкурсе.

    - Комиссия, в день указанный в Извещении, приступает к рассмотрению Заявок в части соответствия документов Участников Конкурса требованиям к Участникам Конкурса. При этом конверты с Конкурсными предложениями не вскрываются.

    - Рассмотрение Заявок осуществляется в срок не более 5 календарных дней со дня вскрытия конвертов с Заявками. Срок рассмотрения Заявок может быть продлен на основании решения Комиссии, которое оформляется протоколом о продлении срока рассмотрения Заявок.

    - По результатам рассмотрения документов Участников Конкурса, Комиссия принимает решение о допуске Участника Конкурса к участию в Конкурсе или об отказе в допуске Участника Конкурса к участию в Конкурсе.

    - Решение Комиссии об итогах рассмотрения документов и допуске Участников Конкурса к участию в Конкурсе оформляется протоколом рассмотрения Заявок.

    - Участник Конкурса не допускается Комиссией к участию в Конкурсе в случаях, если:

- представлены не все документы, указанные в Извещении и Конкурсной документации;

- представленные Участником Конкурса документы оформлены ненадлежащим образом либо их оформление не соответствует требованиям настоящей Конкурсной документации и (или) законодательства Российской Федерации;

- документы подписаны лицом, не уполномоченным Участником Конкурса на осуществление таких действий;

- Участник Конкурса не соответствует требованиям, установленным в Извещении и(или) Конкурсной документации.

    - Участники Конкурса, допущенные к участию в Конкурсе, и Участники Конкурса, не допущенные к участию в Конкурсе, уведомляются о принятом решении путем размещения выписки из Протокола о рассмотрении Заявок Участникам открытого Конкурса на сайте www.sk.ru.

    - Участник Конкурса приобретает статус Участника Конкурса, допущенного к участию в Конкурсе, с момента оформления Комиссией протокола рассмотрения Заявок.

  - Второй этап проведения Конкурса:

    - Комиссия в срок, указанный в Извещении, приступает к рассмотрению Конкурсных предложений Участников Конкурса, допущенных к участию в Конкурсе. Перед вскрытием конвертов с Конкурсными предложениями Участников Конкурса Комиссия проверяет их целостность, что фиксируется в протоколе оценки Заявок.

    - Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, поданных Участниками Конкурса в составе Заявок, осуществляется в срок не более 5 календарных дней со дня вскрытия конвертов с Конкурсными предложениями. Срок рассмотрения и оценки Конкурсных предложений может быть продлен на основании решения Комиссии, которое оформляется протоколом о продлении срока рассмотрения и оценки Конкурсных предложений.

    - Комиссия на заседании вскрывает конверты с Конкурсными предложениями.

    - Комиссия изучает документы в составе Конкурсного предложения Участников Конкурса, в том числе на предмет соответствия Конкурсных предложений требованиям и условиям Конкурсной документации.

    - Комиссия оценивает документы, представленные Участниками Конкурса, включая Конкурсные предложения, исходя из критериев отбора Победителя Конкурса, определенных в Конкурсной документации.

    - По окончании оценки Заявок, проведенной Комиссией в соответствии с Методикой оценки Заявок на участие в Конкурсе на право заключения договора аренды земельного участка в границах территории Инновационного центра «Сколково» Комиссия производит подсчет баллов, набранных каждым Участником Конкурса.

    - Комиссия присваивает каждой Заявке порядковый номер, определяемый относительно других Заявок по мере уменьшения степени привлекательности содержащихся в них условий исполнения Договора. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения Договора, присваивается первый номер.

    - Решением Комиссии определяются Победитель Конкурса и Участник Конкурса, набравший наибольшую после Победителя Конкурса сумму баллов и занявший второе место по итогам проведения Конкурса. Решение Комиссии оформляется протоколом оценки Заявок.

    - По результатам второго этапа Конкурса Комиссией оформляется Протокол оценки Заявок. Выписка из протокола оценки направляется всем допущенным к участию в Конкурсе участникам Конкурса.  Выписка из Протокола оценки размещается на официальном сайте Фонда не позднее 3 рабочих дней со дня подписания комиссией.

    - Уведомление о признании Участника Конкурса победителем и экземпляр протокола оценки Заявок Конкурса выдаются Победителю Конкурса или его полномочному представителю Комиссией под расписку либо направляются по почте, с уведомлением о вручении.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в Конкурсе

    - Комиссия оценивает Конкурсное предложение в составе Заявки Участника Конкурса по каждому из критериев, установленных в Конкурсной документации.

    - В Конкурсной документации может быть предусмотрено разделение любого критерия на подкритерии и в таком случае балльная оценка по такому  критерию  формируется суммированием полученных Участником Конкурса оценок по всем подкритериям.

    - Сумма баллов по каждому из подкритериев не может превышать установленное количество баллов для такого критерия.

    - Итоговое значение оценки Конкурсного предложения в баллах определяется путем суммирования полученных Участником Конкурса оценок по всем критериям в баллах, умноженных на коэффициенты значимости соответствующих критериев.

    - На основании присвоенных баллов Комиссия производит ранжирование Конкурсных предложений (итоговый рейтинг). Первое место присваивается Конкурсному предложению, набравшему наибольшее количество баллов.

    - Несогласие с выполнением Участником требований и условий Конкурса полностью или в части  может привести к принятию комиссией решения о признании Конкурсного предложения, Заявки указанного Участника Конкурса несоответствующими требованиям и условиям Конкурсной документации.

    - Победителем Конкурса признается Участник Конкурса, Конкурсному предложению которого присвоено первое место.

  - Итоги Конкурса, Заключение Договора.

    - Договор подписывается Фондом с Победителем Конкурса в срок не позднее 30 календарных дней со дня оформления Протокола оценки Заявок Конкурса или иного, указанного в Извещении, Конкурсной документации срока.

    - В случае принятия решения Комиссией о признании Победителя Конкурса уклонившимся от заключения Договора, Договор заключается с Участником, занявшим второе место по итогам проведения Конкурса, в срок не позднее 30 календарных дней со дня принятия Комиссией решения о признании Победителя Конкурса уклонившимся от заключения Договора.

    - В случае принятия Комиссией решения о признании Конкурса несостоявшимся Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с Единственным Участником, в срок не позднее 30 календарных дней со дня подписания протокола, которым Конкурс признан несостоявшимся.

    - Договор с Участником, занявшим второе место по итогам проведения Конкурса, Единственным Участником заключается на условиях, указанных в Заявке такого Участника.

    - Участник Конкурса обязан подписать и направить в адрес Фонда подписанный Участником Конкурса текст Договора, полученный от Фонда, в течение 7 рабочих дней со дня получения проекта Договора от Фонда.

    - Уклонившийся от заключения Договора Участник Конкурса теряет право на его заключение.

  - Условия, порядок и последствия признания Конкурса несостоявшимся.

Конкурс признается несостоявшимся:

    - в случае если на участие в Конкурсе подано менее двух Заявок;

    - в случае если по итогам рассмотрения Заявок на участие в Конкурсе признано допущенными к участию в Конкурсе менее двух Участников Конкурса;

    - в случае, если по итогам оценки Заявок Участников Конкурса, менее двух Заявок (в том числе в части соответствия требованиям Конкурсных предложений) признано соответствующими требованиям Конкурсной документации.

    - В случае принятия решения о признания Конкурса несостоявшимся в соответствии с пунктом 5.11.1. пункта 5.11 настоящего Извещения, Комиссия вскрывает Заявку Единственного участника Конкурса, в том числе Конкурсное предложение, и рассматривает ее на предмет соответствия требованиям Конкурсной документации.

    - В случае соответствия Заявки Единственного участника (в том числе Конкурсного предложения), требованиям Конкурсной документации, что отражается в протоколе рассмотрения Заявок, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с Единственным участником.

    - В случае если Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 5.11.2 пункта 5.11 Документации Комиссия на стадии первого этапа вскрывает Конкурсное предложение Единственного Участника. В случае соответствия Заявки (в том числе Конкурсного предложения) требованиям Конкурсной документации, что отражается в протоколе рассмотрения Заявок, Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с указанным Участником Конкурса.

    - В случае если Конкурс признан несостоявшимся в соответствии с пунктом 5.11.3 пункта 5.11 Документации Комиссия вправе принять решение о заключении Договора с Участником Конкурса, Заявка (в том числе в части соответствия требованиям Конкурсного предложения) которого признана соответствующей требованиям Конкурсной документации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ УЧАСТНИКОМ

  - Форма Заявки на участие в Конкурсе

    - Участник подает Заявку в письменной форме в запечатанном конверте.

Все документы, входящие в состав Заявки Участника (в том числе от каждого лица, входящего в состав Участника), должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены печатью Участника и помещены в конверт, на котором должна быть надпись, содержащая информацию о наименовании Организатора Конкурса, наименовании Конкурса, наименовании Участника. К Заявке должен быть приложен электронный носитель с отсканированными документами, входящими в состав Заявки.

  - Отражение в Заявке Участника требований к Участникам Конкурса.

Документы, входящие в состав Заявки Участника, должны включать информацию о соответствии Участника каждому из требований и критериев Конкурса, указанных в Конкурсной документации.

  - Заявка должна содержать следующие документы:

    - Заявку на участие в Конкурсе с приложениями, подписанную руководителем Участника или уполномоченным им лицом, содержащую сведения об Участнике, подавшем Заявку, в том числе: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты.

    - Копии учредительных документов Участника, заверенные нотариально либо заверенные подписью уполномоченного лица юридического лица и печатью Участника (в случае Устава и изменений к нему – только нотариально заверенные копии):

      - Для российских юридических лиц:

        - Устав, содержащий отметку ФНС о регистрации, и все внесенные в него изменения, содержащие отметку ФНС о регистрации.  В случае если юридическое лицо, его устав или внесенные в него изменения были зарегистрированы до 01.07.2002 года – возможно предоставление устава и изменений в него с отметкой органа, осуществлявшего регистрацию юридических лиц до 01.07.2002;

        - Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ либо свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

        - Выписка из ЕГРЮЛ, выданная территориальным подразделением ФНС не ранее, чем за 3 месяца до даты предоставления (оригинал или нотариально заверенная копия);

        - Свидетельства (листы записи ЕГРЮЛ) о внесении в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица;

        - Копии первых листов налоговых деклараций по НДС и/или налогу на прибыль за последний отчетный период с отметкой налоговых органов о приеме (а в случае представления Участником налоговой отчетности в электронном виде – копию электронной выписки о подтверждении сдачи налоговой отчетности в налоговые органы по электронным каналам связи);

        - Для акционерных обществ – протокол общего собрания акционеров (выписка из него) об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа либо решение совета директоров (выписка из него), если уставом Контрагента решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров, выписка из реестра акционеров;

        - Для обществ с ограниченной ответственностью – протокол (выписка из него) общего собрания участников об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа, если уставом Контрагента предусмотрено образование совета директоров и решение вопроса об избрании единоличного исполнительного органа отнесено к компетенции совета директоров, выписка из списка участников общества;

        - Для государственных или муниципальных унитарных предприятий – решение уполномоченного органа государственной власти (местного самоуправления) о назначении руководителя государственного или муниципального унитарного предприятия;

      - Для юридических лиц – нерезидентов: надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства, включая

        - Свидетельство (сертификат) о государственной регистрации юридического лица (Certificate of Incorporation) и (или) Выписка из Торгового и/или иного Реестра в соответствии с личным законом иностранного юридического лица, включая дополнительные (о регистрации изменений и дополнений в юридическом статусе и/или реквизитах);

        - Устав и Учредительный Договор (Меморандум) с изменениями к ним, иные документы об учреждении иностранного юридического лица;

        - Сертификат о правоспособности (юридическом статусе) компании Certificate/Certificate of Good Standing

        - Сертификат Акционеров (в случае ведения открытого Реестра компаний в стране регистрации);

        - Сертификат о резидентности компании / Налоговый сертификат (справка) / Certificate of Tax Residency;

        - Сертификат о зарегистрированном агенте, о зарегистрированном офисе;

        - Документы, подтверждающие полномочия директора (-ов) компании (протоколы решений органов управления иностранного юридического лица об избрании (назначении) исполнительного органа (лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности));

        - Сертификат о должностных лицах компании (директор(а), секретарь) / Сертификат сведений о компании (Certificate of Incumbency);

        - Патенты (лицензии) на право хозяйственной деятельности (в соответствии с личным законом иностранного юридического лица);

        - Нотариально заверенная копия свидетельства о постановке Участника на учет в налоговых органах РФ, заверенная не ранее чем в предшествующем году (при наличии постановки на учет в РФ).

    - Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника - юридического лица: копия решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица, имеющего право действовать от имени Участника Конкурса без доверенности (далее - Руководитель);

    - В случае если от имени Участника действует лицо, уполномоченное его Руководителем, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Участника, заверенную печатью Участника (если правом страны, где учреждено юридическое лицо, предусмотрено наличие печати) и подписанную Руководителем Участника или уполномоченным этим Руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности;

    - В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным Руководителем Участника, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

    - Для иностранного юридического лица - Доверенность на представителя иностранного юридического лица (на заключение и/или подписание соответствующего Договора или иного документа, если от имени юридического лица действует его представитель).

    - В случае участия на стороне Участника двух и более лиц - план распределения объемов выполнения работ между лицами, выступающими на стороне Участника (в произвольной форме).

    - В случае участия на стороне Участника двух и более лиц - договор, регламентирующий совместную деятельность лиц выступающих на стороне участника.

    - Справку в свободной форме, заверенную Участником, о том, что в отношении Участника не проводилась/не проводится процедура ликвидации, банкротства;

    - Справку в свободной форме, заверенную Участником, о неприостановлении деятельности Участника;

    - Справку, выданную органами ФНС, об исполнении налогоплательщиком обязанностей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (в случае, если применимо).

    - Анкету Участника Конкурса по установленной форме.

    - Решение об одобрении крупной сделки в отношении договора задатка (если требуется).

    - Договор о задатке заключается в форме единого документа, подписанного сторонами в соответствии с настоящим пунктом Конкурсной документации.

Указанный договор о задатке считается заключенным в письменной форме на условиях формы договора о задатке (договора присоединения), установленной п.11.7 Конкурсной документации, в случае подачи Участником  Заявки на участие в Конкурсе в соответствии с требованиями Конкурсной документации и перечисления задатка на счет Фонда по реквизитам, указанным в настоящей Конкурсной документации (п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса РФ).

    - Конкурсное предложение (как определено Конкурсной документацией) по предмету Конкурса.

    - Платежное поручение о внесении задатка с отметкой банка об исполнении. В платёжном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) (в случае его составления в форме единого документа, подписанного сторонами) или на дату и номер Извещения.

    - Документы, подтверждающие квалификацию Участника - опыт реализации аналогичных проектов в соответствии с требованиями, указанными в пункте 2.2.5 настоящего Извещения (любой из перечисленных документов, рекомендуется предоставление максимально подробного подтверждения опыта):

      - Заполненная анкета «Опыт участника» с перечнем реализованных проектов с основными ТЭПами;

      - Управленческая отчетность с перечнем реализованных проектов

      - Иные документы на усмотрение участника, подтверждающие его опыт в данной сфере.

В качестве подтверждения требуемого опыта Участник вправе представить опыт лица, являющегося аффилированным лицом Участника  (в смысле понятия, установленного ст. 4 Закона РФ «О конкуренции и ограничении  монополистической деятельности на товарных рынках» от 22.03.1991 № 948-1).  При подтверждении требуемого опыта Участника опытом лица, являющегося аффилированным лицом Участника, дополнительно предоставляется справка в произвольной форме, подтверждающая аффилированность указанного лица с Участником.

При подтверждении требуемого опыта Участника в форме наличия соглашения с компанией, имеющей опыт установки и монтажа парковочного оборудования, дополнительно предоставляется нотариально заверенная копия соответствующего соглашения о сотрудничестве с такой компанией, срок действия которого начинается не позднее даты начала приема заявок и заканчивается не позднее срока ввода Объекта в эксплуатацию, указанного в п.1.6.2 настоящего Извещения.

    - Документы, подтверждающие финансовую состоятельность Участника.

Участник в состоянии финансово обеспечить реализацию Проекта за счет собственных средств или за счет совокупного использования собственных и привлеченных средств.

Участник представляет:

- График реализации Инвестиционного проекта в соответствии с требованиями п.18 раздела 10 «Информационная карта» настоящей конкурсной документации

- График (с указанием сумм и сроков) финансирования Инвестиционного проекта с разбивкой по источникам финансирования.

- Прогноз денежных потоков (развернуто: поступления и расходование денежных средств с детализацией по основным статьям) по Проекту на операционной фазе (после ввода объекта в эксплуатацию) в течение срока его реализации (включая средства от продажи проекта в случае выхода из проекта; до момента выхода).

- Документы, подтверждающие готовность участника финансово обеспечить реализацию Проекта:

  - В случае обеспечения реализации Проекта за счет собственных средств:

        - Бухгалтерскую отчетность Участника за последний календарный год, в соответствии с которой чистые активы составляют не менее общей суммы, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования;

        - В случае, если чистые активы составляют менее общей суммы, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования. дополнительно к бухгалтерской отчетности предоставляется детализированная справка о планируемом привлечении дополнительных средств в собственный капитал с указанием сроков, объемов и источников привлечения данных средств; справка должна быть предоставлена на сумму не меньшую, чем разница между чистыми активами и суммой, требуемой для финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с представленным Участником Графиком финансирования.

  - В случае обеспечения реализации Проекта за счет совокупного использования собственных и привлеченных средств:

        - Документы, указанные в подпункте (a) настоящего пункта в части собственных средств на сумму не меньшую, чем указанная Участником в Графике финансирования Инвестиционного проекта в качестве собственных средств

        - Письмо либо письма из кредитных организаций о готовности финансировать проект на сумму не меньшую, чем указанная Участником в Графике финансирования Инвестиционного проекта в качестве привлеченных средств.

        - График долгового финансирования с указанием его основных условий:

          - срок предоставления долгового финансирования

          - график возврата основного долга

          - процентная ставка

          - график выплаты процентов

    - По выбору Участника, с целью подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к участникам Конкурса, может быть предоставлена консолидированная отчетность (включая расчет чистых активов) за последний отчетный год и на последнюю отчетную дату компании, которая будет выступать поручителем за Участника в его дальнейших отношениях с Фондом. При этом под поручителем подразумевается компания, которая в составе Заявки Участника Конкурса предоставляет Фонду поручительство за Участника по всем его обязательствам перед Фондом, возникающим на основании Договора, который будет заключен Участником в случае и как следствие победы в Конкурсе; При использовании для подтверждения финансовой состоятельности Участника поручительства иной компании дополнительно предоставляются:

      - согласие поручителя гарантировать осуществление финансирования Инвестиционного проекта

      - бухгалтерская отчетность поручителя за прошедший календарный год (включая расчет чистых активов)

      - выписка/выписки из ЕГРЮЛ или аналогичный документ в отношении поручителя, предоставленный в соответствии с законодательством соответствующей страны, выданные не ранее чем за 3 месяца до даты представления документов.

    - Предварительные предложения Участника по срокам реализации Проекта.

    - Другие документы, прикладываемые в соответствии с требованиями Конкурсной Документации и/или по усмотрению участником Конкурса.

    - Опись документов, представляемых Участником Конкурса.

Примечание 1: В случае невозможности своевременного получения Участником от органов государственной власти сведений и информации (предоставляемых в форме справок и иных документов), такой Участник должен представить документ в свободной форме с указанием даты получения вышеуказанных документов, при этом документы не могут быть предоставлены позднее даты окончания рассмотрения Инвестиционной Комиссией Заявок Участников Конкурса.

  - Прочие требования к Заявке

6.4.1. Неполное представление документов или представление документов с отклонением от установленных в Извещении форм может быть рассмотрено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в Извещении.

6.4.2. Участникам недопустимо указывать в Заявках неверные или неточные сведения. Указание неверных или неточных сведений, наличие разночтений и противоречий в Заявке и приложениях к ней может быть рассмотрено Комиссией как несоответствие Заявки требованиям, установленным в Извещении.

  - Возврат Заявок на участие в Конкурсе

6.5.1. Все Заявки, а также отдельные документы, входящие в состав Заявки, присланные на участие в Конкурсе, не возвращаются.

В соответствии с ФЗ № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково»