Д О Г О В О Р  № _________________________

г. Москва						     «____»__________________2014 года

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Лаптева Александра Анатольевича, действующего на основании Доверенности 77 АБ 1528660 от 02.12.2013 года, с одной стороны, и

____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______, действующего на основании _________, с третей стороны,

совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона»,  заключили настоящий договор (далее – «Договор»), о нижеследующем.

1. Предмет договора

  - В соответствии с настоящим Договором Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по внесению изменений в Проект планировки территории, проект межевания территории ИЦ «Сколково» (далее – «Работы»), и передать Заказчику результат выполненных Работ, а Заказчик обязуется принять результат Работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Договора, и оплатить его на условиях, установленных настоящим Договором.

  - Исполнитель обязуется выполнить Работы в полном объеме в соответствии с Техническим заданием (в составе Приложения № 1 к Договору).

  - Результат Работ, являющихся предметом настоящего Договора, должен соответствовать требованиям нормативно-технических документов, нормативных актов Российской Федерации и Правительства Москвы в части состава, содержания и оформления результата работ, Техническому заданию, требованиям документов, указанных в исходных данных, а также Приложению № 4 к настоящему Договору.

2. Права и обязанности Сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Передать Исполнителю исходные данные (разрешительную, правоустанавливающую, градостроительную документацию и утвержденное техническое задание), указанные в приложении  № 1 к настоящему Договору в срок, указанный в Календарном плане (Приложение № 4 к настоящему Договору).

Передача исходных данных оформляется актом приема-передачи, подписываемым обеими сторонами и содержащим подробную опись документов.

    - Своевременно производить приемку выполненных Работ.

    - Произвести оплату Работ на условиях, установленных настоящим Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - Осуществлять текущий контроль за ходом выполнения  Исполнителем работ по настоящему Договору.

    - В течение срока действия настоящего договора вносить изменения в утвержденное техзадание. В этом случае Исполнитель приступает к выполнению дополнительных работ после подписания Сторонами Дополнительного соглашения.

  - Исполнитель обязуется:

    - Своевременно, то есть в сроки, установленные настоящим Договором и приложениями к нему, должным образом и с надлежащим качеством выполнить Работы в полном объеме с обеспечением выполнения результата Работ, соответствующего условиям настоящего Договора.

    - Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в результат работ, если они не противоречат условиям настоящего Договора, нормативным актам Российской Федерации и утвержденному техническому заданию. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их выполнения и оплаты.

    - В письменной форме информировать Заказчика о необходимости проведения дополнительных работ, оказывающих влияние на общую стоимость и сроки выполнения работ по настоящему Договору; о невозможности дальнейшего продолжения работ по настоящему Договору (п. 5.5. настоящего Договора).

    - Своими силами за собственный счет устранять технические ошибки; исправлять результат Работ по письменным замечаниям Заказчика к результатам выполненных Работ.

    - Своевременно передать результат Работ Заказчику по акту сдачи-приемки Работ в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Нести другие обязанности, предусмотренные настоящим Договором и законодательством РФ.

  - Исполнитель имеет право:

    - Привлекать за свой счет третьих лиц (субподрядчиков) для выполнения работ по настоящему Договору по согласованию с Заказчиком, при условии соблюдения третьими лицами положений настоящего Договора. При этом:

- Исполнитель несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств такими третьими лицами, в том числе обязательств по соблюдению положений настоящего Договора, касающихся конфиденциальности;

- такие третьи лица должны обладать надлежащей квалификацией, навыками и опытом в соответствующих сферах деятельности.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ и порядок расчетов

  - Стоимость Работ, выполняемых по настоящему Договору (далее – «Цена Договора»), составляет _________, в том числе НДС 18% - _______ рублей.

Расчет стоимости Работ и основания для расчета определены в Приложении № 2 к настоящему Договору.

  - Цена Договора включает и покрывает все расходы и затраты Исполнителя, связанные с выполнением его обязательств по настоящему Договору, а также вознаграждение Исполнителя.

  - Указанная в п. 3.1. настоящего Договора Цена Договора является твердой ценой  и подлежит изменению (корректировке) только в случае внесения Заказчиком изменений в Техническое задание в процессе выполнения работы, влекущих существенное изменение фактического объема работ.

  - Оплата Цены  Договора производится в следующем порядке:

    - ______ (_______) рублей, в том числе НДС 18%, в размере _______ (_______) рублей, что составляет 30 % от стоимости Работ -  оплачивается Заказчиком авансом в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора и получения Заказчиком от Исполнителя оригинала счета.

    - ___________(_______) рублей, в том числе НДС 18%, в размере _______ (_______) рублей, что составляет 70 % от стоимости Работ – оплачивается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих  дней с момента подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору и получения Заказчиком от Исполнителя оригинала счета, который может быть выставлен Исполнителем не ранее даты подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ по настоящему Договору.

3.5. Счет, выставляемый Исполнителем по настоящему Договору должен содержать следующую информацию:

- ссылку на номер и дату Договора;

- наименование Работ;

- период выполнения Работ;

- банковские реквизиты Исполнителя;

- сумму платежа без учета НДС;

- ставку и сумму НДС;

- сумму платежа с учетом НДС.

В случае расхождения реквизитов Исполнителя для перечисления средств, указанных в выставленном счете и в настоящем Договоре, приоритетными считаются банковские реквизиты Исполнителя, указанные в счете. Все риски, связанные с перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре или выставленном счете, несет Исполнитель.

Счет, указанный в п. 3.4.2 настоящего Договора выставляется Исполнителем после завершения выполнения всех Работ по настоящему Договору в полном объеме и подписания Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки выполненных Работ; счет выставленный Исполнителем ранее данного события, Заказчиком не принимается и не является основанием для оплаты.

В случае несоответствия счета Исполнителя условиям настоящего пункта, Исполнитель обязан внести в счет соответствующие коррективы и выставить новый счет; возникшая в  результате этого просрочка оплаты является просрочкой Исполнителя.

  - Датой исполнения соответствующего обязательства Заказчика по оплате в рамках настоящего Договора считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

  - Каждая Сторона самостоятельно оплачивает сборы и комиссии обслуживающего ее банка.

4. Сроки действия договора и СРОКИ выполнения работ.

  - Срок действия настоящего Договора устанавливается с даты его подписания Сторонами до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему Договору.

  - Сроки выполнения Работ по настоящему Договору определены Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

5. Порядок сдачи и приемки работ

  - Работы, предусмотренные настоящим Договором, должны быть выполнены Исполнителем в сроки и в порядке, предусмотренном Календарным планом (Приложение № 3 к настоящему Договору).

  - По факту завершения Работ в полном объеме, Исполнитель обязан направить результат Работ на согласование Заказчику. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с момента передачи ему для согласования результата Работ письменно согласовывает результат Работ  или при выявлении несоответствия результата Работ условиям настоящего Договора отказывает в таком согласовании с указанием в письменном виде замечаний к результату Работ. Исполнитель обязан за свой счет устранить замечания Заказчика  и направить результат Работ на новое согласование  Заказчику. Положения настоящего пункта применяются до момента согласования результата Работ Заказчиком без замечаний.

Выполнение обязательств, установленных настоящим пунктом, не изменяет общий срок выполнения Работ по настоящему Договору и не предоставляет Исполнителю права продлить (перенести) срок сдачи Работ по настоящему Договору; просрочка, возникшая в результате необходимости внесения изменений в результат Работ и повторного согласования результата Работ является просрочкой Исполнителя.

  - Сдача результата Работ Заказчику и приемка Заказчиком результата Работ осуществляется после выполнения всех Работ по Договору в полном объеме и согласования результата Работ, Заказчиком (без замечаний).

  - Датой приемки Заказчиком результата Работ считается дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки Работ без замечаний, который оформляется в следующем порядке:

    - После получения письменного согласования результата Работ от Заказчика Исполнитель передает Заказчику по сопроводительному письму акт сдачи-приемки Работ с приложением 4 (четырех) комплектов результата Работ в бумажном виде и одного экземпляра результата Работ на электронном носителе в формате для чертежей – AutoCAD, для текстовых документов Word, Excel, Acrobat.

    - Приемка Работ Заказчиком осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Заказчиком документов, указанных в п 5.4.1 Договора в совокупности.

В указанный выше срок Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки Работ или направить Исполнителю мотивированный отказ от приемки результата работ.

    - В случае отказа Заказчика от приемки результата Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Исполнителем мотивированного отказа Заказчика Заказчик и Исполнитель составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан устранить все замечания, указанные в двустороннем акте в установленные в таком двустороннем акте сроки, после чего повторно направить результат Работ на согласование Заказчику (п. 5.2.), в порядке, указанном в п.п. 5.4.1. – 5.4.2. Договора.

    - Пункты 5.2., 5.3., 5.4.1. – 5.4.3. настоящего Договора применяются до подписания Исполнителем и Заказчиком акта сдачи-приемки Работ без замечаний.

  - Если в процессе выполнения Работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата Работ или нецелесообразность дальнейшего проведения Работ, Исполнитель обязан приостановить выполнение Работ, письменно поставив об этом в известность Заказчика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента приостановки. Вопрос о целесообразности продолжения выполнения Работ решается Сторонами в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении Работ.

При принятии Сторонами решения о нецелесообразности продолжения Работ Стороны оформляют соглашение о расторжении настоящего Договора. В случае принятия решения о продолжении Работ Стороны подписывают дополнительное соглашение с корректировкой ( при необходимости) срока выполнения Работ, Технического задания, расчета Цены Договора.

  - Если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора, в случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту разработанную им документацию по степени ее готовности на момент расторжения Договора. Стороны в порядке, установленном в п. 5.2. и 5.3 настоящего Договора рассматривают разработанную Исполнителем на момент расторжения Договора документацию и определяют часть Работ, выполненную Исполнителем на момент расторжения Договора; Заказчик оплачивает Исполнителю фактически выполненные Исполнителем  на момент расторжения Договора Работы.

6. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА

  - По условиям настоящего Договора Заказчик приобретает безусловное и не обремененное право собственности на документы и материалы, разработанные Исполнителем независимо от того, будет ли реализовано строительство ИЦ «Сколково».

  - Стороны пришли к соглашению, что в момент подписания акта сдачи-приемки Работ к Заказчику в полном объеме переходят исключительные права на весь результат Работ, являющихся предметом настоящего Договора, включая, в том числе, проект изменений в Проект планировки территории, проект межевания территории ИЦ «Сколково».

  - Исполнитель заверяет и гарантирует, что Исполнитель, а также авторы, привлеченные Исполнителем для выполнения Работ по настоящему Договору (что должно быть зафиксировано в договорах с ними), не вправе согласно п. 3 ст. 1294 Гражданского кодекса РФ требовать от Заказчика предоставления права на участие в реализации дальнейшего проектирования и строительства Инновационного центра «Сколково» на основании результата Работ.

  - Исполнитель заверяет и гарантирует, что Заказчик вправе многократно использовать результат Работ, являющихся предметом настоящего Договора, в том числе на территории всех стран мира, а также многократно реализовывать на практике воплощенные в результате Работ архитектурные, градостроительные решения и проекты без согласия Исполнителя и авторов, привлеченных Исполнителем для выполнения  работ по настоящему Договору. Если для выполнения требований настоящей статьи потребуется подпись Исполнителя или третьего лица либо выдача любого документа Исполнителем или третьим лицом, Исполнитель представит, выдаст или обеспечит представление и выдачу таким третьим лицом любого такого документа или проставит свою подпись или обеспечит проставление подписи таким третьим лицом по первому требованию Заказчика.

  - Исполнитель гарантирует, что проект изменений в Проект планировки территории, проект межевания территории ИЦ «Сколково» разрабатывается исключительно для Заказчика в соответствии с настоящим Договором и носит оригинальный характер.

  - Стоимость Работ по настоящему Договору включает в себя вознаграждение за все права, передаваемые Исполнителем Заказчику по настоящему Договору, включая право собственности на материальные носители, в которых выражен результат Работ по настоящему Договору, и исключительные права на объекты авторского права, содержащиеся в результате Работ, отчуждаемые Заказчику.

  - Вознаграждение за передачу Исполнителем Заказчику исключительных прав на результат Работ в полном объеме включено в Цену Договора, указанную в п. 3.1. настоящего Договора и составляет 5 % от Цены Договора. Вознаграждение за передачу Исполнителем Заказчику исключительных прав на результат Работ в полном объеме выплачивается Заказчиком в порядке, установленном для выплаты Цены Договора.

  - Исполнитель гарантирует, что до передачи Заказчику он является правообладателем всех исключительных прав на объекты авторских прав, входящих в состав результата Работ по настоящему Договору, в полном объеме и гарантирует отсутствие каких-либо прав на использование результата работ со стороны третьих лиц.

  - Исполнитель обязуется по требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие, что результат Работ по настоящему Договору был создан творческим трудом конкретных физических лиц – авторов, а также документы, подтверждающие приобретение у авторов исключительного права на результат Работ в полном объеме.

  - Стороны гарантируют, что на момент подписания настоящего Договора им ничего неизвестно о правах третьих лиц, которые могут быть нарушены отчуждением исключительных прав по настоящему Договору.

  - В случае удовлетворения судом предъявленных к Заказчику претензий и исков со стороны третьих лиц, связанных с нарушением исключительных прав на результат работ по настоящему Договору, Исполнитель обязуется возместить Заказчику все убытки, понесенные Заказчиком в связи с удовлетворением таких претензий и исков, включая, но не ограничиваясь, выплаченные по решению судов денежные суммы, судебные издержки.

  - Без ограничения иных прав Заказчика, предусмотренных настоящим Договором, в случае нарушения Исполнителем указанных в статье 6 Договора обязанностей, Заказчик вправе требовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком соответствующего требования выплатить Заказчику неустойку в размере 5 % (пять процентов) от Цены Договора по настоящему Договору и возместить убытки (включая упущенную выгоду) сверх указанной неустойки.

7. Ответственность Сторон

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Исполнитель не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если они вызваны действием или бездействием Заказчика.

  - При нарушении Исполнителем по его вине сроков выполнения Работ по настоящему Договору, в том числе сроков сдачи разработанной документации, соответствующих сроков предоставления иных документов и материалов, установленных и вытекающих из положений настоящего Договора и приложений к нему, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплатить ему неустойку в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки, но не более 10% Цены Договора.

  - При нарушении Заказчиком по его вине срока оплаты выполненных работ, предусмотренного п. 3.4.2 настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать Заказчика выплатить ему пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, но не более 10% от суммы основного долга.

  - Все разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами.

Если согласие не будет достигнуто Сторонами, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы, с обязательным предварительным предъявлением письменной претензии, срок рассмотрения которой – не менее 14 (четырнадцати) дней.

8. Изменение, расторжение договора

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме.

Внесение изменений и дополнений в результат Работ, принятых Заказчиком, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

  - Изменение и расторжение настоящего Договора возможно по обоюдному согласию Сторон, а также в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случае отсутствия решения вопроса о целесообразности продолжения работ (п. 5.6. настоящего Договора) более 1 (одного) месяца с момента уведомления Заказчика.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:

    - систематического (два или более раз) нарушения Исполнителем сроков выполнения Работ, указанных в Календарном плане по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика.

    - при принятии решения Заказчиком об отсутствии потребности в результате Работ.

    - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

  - При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктами 8.3., 8.4.2. и 8.4.3. настоящего Договора, не связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель передает Заказчику результат Работ, фактически выполненных к моменту расторжения настоящего Договора (одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора), а также акт сдачи-приемки выполненных Работ и оригиналы всех представленных Заказчиком исходным данных. При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, Стороны производят взаиморасчеты на основании фактически выполненных до момента расторжения Работ.

  - В случае если сумма выплаченного Заказчиком авансового платежа превысит подлежащую зачету стоимость фактически выполненных Исполнителем и принятых Заказчиком по соответствующему акту сдачи-приемки результатов Работ по настоящему Договору, Исполнитель обязан вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму авансового платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки результатов Работ по настоящему Договору.

  - При досрочном расторжении настоящего Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 8.4.1. Договора, и по иным случаям расторжения настоящего Договора, связанным с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель не имеет права требовать приемки Работ, фактически выполненных к моменту получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора; убытки Исполнителя, причиненные расторжением настоящего Договора по  основаниям, перечисленным в настоящем пункте, компенсации не подлежат. Исполнитель обязан вернуть Заказчику излишне уплаченную сумму авансового платежа в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о досрочном расторжении Договора от Заказчика.

  - За нарушение сроков возврата аванса, установленных настоящим Договором, Исполнитель по требованию Заказчика обязан выплатить неустойку в размере 0,1% от суммы аванса, подлежащей возврату.

  - Сторона, расторгающая настоящий Договор (заявляющая об отказе от его исполнения), обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не менее чем за 7 (семь) календарных дней до расторжения.

  - Договор считается расторгнутым с момента, указанного в уведомлении о расторжении, а если такое уведомление было получено адресатом после указанной даты, или уведомление такой даты не содержит – то в дату получения адресата соответствующего уведомления (или в дату, в которое соответствующее уведомление должно было быть получено).

9. Прочие условия

  - Любая из Сторон в случае изменения реквизитов, указанных в пункте 10 настоящего Договора, обязана в течение 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить об этом другую Сторону.

  - Стороны соглашаются, что вся принадлежащая Стороне служебная или конфиденциальная информация, раскрываемая такой Стороной другой Стороне, должна храниться получателем в режиме конфиденциальности и не должна раскрываться любому третьему лицу.

Сторона не имеет права раскрывать такую информацию без согласия предоставившей информацию Стороны, кроме как в случаях и только в том объеме, в котором это предусмотрено или разумно разрешается по настоящему Договору.

Указанное правило не распространяется на информацию, которая:

а) уже была известна получателю на момент ее получения от другой Стороны, что подтверждается документами  получателя,

б) является общедоступной или становится общедоступной не в результате раскрытия получателем и не по его вине,

в) раскрывается получателю третьим лицом, которое не связано прямым или косвенным обязательством перед предоставившей информацию Стороной,

г) должна быть раскрыта любому государственному учреждению или органу, который ее запрашивает, или любому суду компетентной юрисдикции, действующему в пределах своих полномочий.

Исполнитель не вправе разглашать, сообщать или каким-либо иным образом передавать любым третьим лицам информацию, связанную с содержанием работ по настоящему Договору, или составляющую результат работ по настоящему Договору как в целом, так и в любой части, без предварительного письменного согласия Заказчика.

Исполнитель вправе использовать документацию в качестве демонстрационных материалов для участия в конкурсах и выставках.

  - Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего гражданского законодательства РФ.

  - Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах - по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

  - К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 -  Расчет стоимости Работ;

- Приложение № 3 – Календарный план (график);

- Приложение № 4 – Результат Работ.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон

ЗАКАЗЧИК:

Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

Адрес места нахождения: 143026, Российская Федерация, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Луговая, д. 4.

Адрес для доставки корреспонденции: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 9, этаж 25

ОГРН 1107799016720, ИНН 7701058410, КПП 772901001

р/с 40703810138170002262 (RUR) р/с 40703840438170002262 (USD) р/с 40703978338171002262 (EUR)

в ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА БИК 044525225 к/с 30101810400000000225

S.W.I.F.T. SABRRUMM

Должность _______________

_____________________________/ФИО/

м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Должность _______________

_____________________________/ФИО/

м.п.

Приложение № 1

к Договору № ______________________

от «___» ______2014 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на внесение изменений в Проект планировки территории, Проект межевания территории и ИЦ «Сколково»

| № п/п | Предмет |  | Основные изменения |
| --- | --- | --- | --- |
| Часть 1 |  |  |  |
| 1.1 | Район D1; Z2; |  | выполнить корректировку присоединения УДС Сколково в районе D1 к магистрали М-1 на 21-ом км на основании предварительных ТУ Мосавтодор |
| 1.2 | Район D2 |  | - Рассмотреть целесообразность и обоснованность размещения защитного сооружения ГО двойного назначения ВУ-Ф-IV на 1000 мест на территории ИЦ Сколково - При наличии обоснованности выполнить перенос защитного сооружения ГО двойного назначения ВУ-Ф-IV на 1000 мест из объекта Технопарк. - Рассмотреть целесообразность и обоснованность размещения пожарного депо на территории ИЦ Сколково. |
| 1.3 | Зона Z.2.2 и Логистический хаб |  | - Оптимизировать планировочные решения по Коммунальной зоне и Логистическому хабу с учетом уточненных исходных данных. Уточнить объем застройки Логистического хаба. - Проработать изменение УДС для движения электрического автотранспорта от логистического ХАБа до внутренней УДС ИЦ Сколково - При невозможности выполнения п.1 рассмотреть перенос логистического ХАБА на другой участок для организации движения грузового транспорта внутри территории ИЦ. |
| 1.4 | Район D4 |  | Изменение трассировки УДС и инженерных сетей, изменение границ участков и линий градостроительного регулирования на участке примыкания к ЖК «Западные ворота Столицы». |
| 1.5 | Технический водопровод |  | Предусмотреть фазирование строительства системы технического водопровода: Первая фаза строительства – водоснабжение хладоцентров №2 и №4 и полив территории от сетей питьевого водоснабжения. Предусмотреть возможность заполнения резервуара чистой воды на ЛОС №2 очищенной водой от КОС. Предусмотреть технический коридор для последующей прокладки сетей технического водопровода. Вторая фаза строительства – прокладка сетей технического водопровода до объектов потребления |
| 1.6 | Общие планировочные решения и инженерное обеспечение |  | Учесть в балансе территории перераспределение площадей с учетом функционального назначения между участками района D1, Z2.1 и перераспределения инженерных мощностей в районе D1, Z2.1 |
| 1.7 | Общие изменения |  | Корректировка линий градостроительного регулирования – установление линий ограничения застройки на основании ПД и РД магистральных и распределительных инженерных сетей и улично-дорожной сети на территории ИЦ Сколково |
| 1.8 |  | Проект межевания территории | Внести изменения на основании корректировок ППТ |
| Часть 2 |  |  |  |
| 2.1 |  | Зона ключевых партнеров Архитектурно – планировочные решения: | - Предусмотреть увеличение общих площадей объектов: - Участки D2-15c, D2-16 для размещения объекта «ТМХ» с 25 000 м2 (мейджоры) до 45 500 м2, (в т.ч. 27 500 м2 - мейджоры, 18 000 м2 парковка); - Участок D2-15b для размещения объекта «CIS» с 12 000 м2 (мейджоры) до 42 500 м2 (в т.ч. 25 000 м2 - мейджоры, 17 500 м2 парковка); - Участок D2-15a для размещения объекта «ITC» с 28 000 (парковка) до 32 500 м2 (в т.ч. 22 500 м2 - мейджоры, 10 000 м2 парковка). - Присоединить к зоне Ключевых партнеров участок D2-16 - Определить размещение участка под здание полиции на территории ИЦ Сколково взамен ранее выделенного участка D2-16 (с учетом функциональных и технологических требований) - Структурный паркинг, размещаемый на участке D2-15a, выполнить в подземно-надземном исполнении на участках D2-15a,b,c. - Учесть увеличение потребной нагрузки объектов ключевых партнеров (участки D2-15a, D2-15b, D2-15c) на измененных и вновь образованных участках: - Электропотребления до 8 676,0 кВт (72 Вт/м2) (нагрузка для холодоцентра не включена); - Водопотребления до 277,2 м3/сут (2,3 л/сут/м2); - Тепловых нагрузок до 12 291,0 кВт (102 Вт/м2) - Учесть увеличение потребной нагрузки объекта (D2-13a): - Электропотребления до 5 619 кВт (72 Вт/м2); - Водопотребления до 186 м3/сут (2,4 л/сут/м2); Тепловых нагрузок до 7 950 кВт (102 Вт/м2). |
| 2.2 |  | Квадрат | - Обеспечить комфортное примыкание объекта «Квадрат» к переходу ММТУ за счет увеличения общей площади объекта «Квадрат» с назначением «культурно-развлекательные и общественные » на 55 000 м2. Увеличение объема застройки предлагается путем переноса объема и функционального назначения застройки общей площадью 55 000 м2 с участка Z1-16. - Изменить размещение объектов «Infotainment, объекты обслуживания» и «Edutainment (Skolkovo Club), объекты обслуживания» (общей площадью 15 000 м2), размещаемых на участках Z1-11, Z1-13, на участок под размещение объекта «Квадрат». - Учесть увеличение потребной нагрузки объекта на измененных и вновь образованных участках : - Электропотребления до 15 000 кВт (79 Вт/м2); - Водопотребления до 771,9 м3/сут (4 л/сут/м2); - Тепловых нагрузок до 35 000 кВт (185 Вт/м2). Высвободившиеся инженерные нагрузки с участков Z1-11, Z1-13 перераспределить на объект Квадрат для покрытия части недостающих нагрузок в связи с увеличением площадей. |
| 2.3 |  | Творческий квартал Центральной зоны | Выполнить перераспределение объемов застройки по участкам в соответствии с материалами утвержденного Дизайн-кода (эскиза застройки). |
| 2.4 |  | Транспортно-логистическая схема | - Выполнить расчет баланса населения с разделением на проживающих и работающих на основании п 1-3 изменений. Учесть результаты расчета при корректировке транспортной модели. - Выполнить корректировку транспортной модели в связи с: - увеличением вместимости перехватывающих парковок в Центральной зоне; - изменением режима использования перехватывающих парковок Центральной зоны; - необходимостью подъезда и отстоя грузового транспорта для обслуживания объектов в составе МФК «Квадрат». Уточнить параметры УДС Центральной зоны на основании расчетов пропускной способности дорог и транспортной модели. - Уточнить схему улично-дорожной сети ИЦ Сколково с учетом планировочных и технологических требований зоны «Ключевых партнеров», МФК «Квадрат», БЦ «Галерея» и на основании корректировки транспортной модели (с учетом участков, примыкающих к территории ИЦ «Сколково»). Рассмотреть вариант размещения перехватывающей парковки над распределительным кольцом вблизи съезда с развязки на 19 км. - Определить пешеходные связи между ММТУ (ХАБ) и территорией Центра на период строительства МФК «Квадрат». - При уточнении схемы УДС ИЦ Сколково обеспечить подъезд внутреннего («чистого») общественного транспорта ИЦ Сколково к части ММТУ (ХАБа), расположенной на стороне ИЦ Сколково. - При уточнении схемы УДС ИЦ «Сколково» обеспечить организацию связи районов D2 и D3 по северному парквею. - Решить вопрос временного проезда автотранспорта с развязки на 19-ом км ФАД М-1 Беларусь» на территорию ИЦ Сколково с присоединением у УДС с учетом строительства МФК «Квадрат». |
| 2.5 |  | Площади по городу | - Произвести перерасчет баланса площадей и мощностей по городу после внесенных изменений. Баланс площадей и их функционального назначения по городу после изменения площадей отдельных объектов должен остаться неизменным с точки зрения соблюдения пропорции и принципов экосистемы, послужившей основой для утвержденной концепции транспортного обеспечения территории ИЦ Сколково. - Выполнить корректировку раздела «Схема размещения объектов социальной инфраструктуры на проектируемой территории» с учетом потребностей п. 2.1-2.3 части 2 данного ТЗ - Выполнить корректировку распределения инженерных нагрузок по участкам по всей территории ИЦ Сколково и определить общую потребность ИЦ Сколково в инженерных нагрузках с учетом п. 2.1-2.3 части 2 данного ТЗ, а также п. 1.6 части 1 данного ТЗ - Выполнить согласование откорректированного эскиза застройки с кураторами районов. Выполнить корректировку схемы размещения Знаковых объектов. |
| 2.6 |  | Инженерное обеспечение и ограничения | - При корректировке ППТ учитывать разработанные на текущий момент и прошедшие Экспертизу проекты магистральных и распределительных инженерных сетей и улично-дорожной сети на территории ИЦ Сколково, комплексного благоустройства, а также подводящих сетей к ИЦ Сколково (далее - «Проекты»). - Обеспечение инженерными нагрузками объектов, по которым изменилась площадь застройки, обеспечить в рамках отдельных технических решений без внесения изменений в существующие Проекты. |
| 2.7 |  | Проект межевания территории | Внести изменения на основании корректировок ППТ |
| Часть 3 |  |  |  |
| 3.1 |  | Изменения, которые необходимо внести при наличии дополнительного подтверждения со стороны Заказчика | - Предусмотреть возможность изменения площади объекта БЦ Галерея (D2-13a) с 63 242 м2 до 78 242 м2 (при наличии дополнительного подтверждения со стороны Заказчика), в т.ч.: - Торговля – с 3 480 м2 до 7 943 м2; - Мейджоры – с 36 979 м2 до 43 935 м2; - Логистика – с 15 923 м2 до 0 м2; - Технопарк – с 6 860 м2 до 0м2; - Парковка – с 0 м2 до 16 999 м2; - Пешеходная галерея – с 0 м2 до 6 096 м2; - Кафе и рестораны – с 0 м2 до 3 269 м2. - Предусмотреть увеличение площади застройки на участке Д1-19 до 46 000м2 (при наличии дополнительного подтверждения со стороны Заказчика) - этажность – 4 этажа, не включая техподполья - высотность – до 21 м - Внести изменения в эскиз застройки, расчет инженерных нагрузок и других показателей участка. |

| Исходные данные для проектирования |  |
| --- | --- |
|  | - Проект планировки территории, утвержденный Приказом №8 от 28.01.2013 - Проект межевания территории, утвержденный Приказом №7 от 28.01.2013 - Правила землепользования и застройки, утвержденные Приказом №75 от 02.04.2013 - Выданные Фондом Предварительные технические условия (проекты ПТУ) - Материалы ПД и РД магистральных и распределительных инженерных сетей и улично-дорожной сети на территории ИЦ Сколково - Эскизное предложение по участку Мейджеров и объекта Квадрат - Исходные данные по объектам Коммунальной зоны и Логистического хаба - Прочие материалы |

ПОДПИСИ

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору № _____________________от «___» ___________2014 года

Расчет стоимости Работ

(В соответствии с методикой определения стоимости разработки ПППТ, МРР-3.2.31-07)

ПОДПИСИ

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору № ___________________ от «___» ______2014 года

Календарный план (график)

| № п/п | Работы | Сроки выполнения работ |  |  | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала работ | Дата завершения работ | Продолжительность работ (дней) |  |
| 1. | Передача Заказчиком Исполнителю исходных данных | Т0* | Т0+4 | 4 | Заказчик/Исполнитель |
| 2. | Выполнение Исполнителем Работ по ТЗ | Т0+4 | Т0+62 | 58 | Исполнитель |
| 3. | Промежуточное рассмотрение материалов выполненных Исполнителем Работ | Т0+36 | Т0+37 | 1 | Исполнитель |
| 4. | Передача и Рассмотрение предварительных материалов передача комментариев Исполнителю | Т0+62 | Т0+70 | 8 | Заказчик/Исполнитель |
| 5. | Внесение Исполнителем изменений в результат Работ по полученным комментариям, подготовка результата Работ для передачи результата Работ на согласование Заказчику | Т0+70 | Т0+92 | 22 | Исполнитель |
| 6. | Передача результата Работ Заказчику на согласование | Т0+91 | Т0+92 | 1 |  |
| 7. | Согласование результата Работ Заказчиком | Т0+92 | Т0+107 | 15 |  |
| 8. | Передача результата Работ Заказчику для приемки | Т0+106 | Т0+107 | 1 | Исполнитель |
| 9. | Рассмотрение Заказчиком результата Работ и приемка Заказчиком результата Работ | Т0+77 | Т0+119 | 42 | Заказчик |

*условное обозначение даты подписания договора, являющейся датой начала работ

ПОДПИСИ

От Заказчика:

От Исполнителя:

Приложение № 4

к Договору № _________________________

от «___» ______2014 года

Результат Работ

Результат Работ должен быть передан Заказчику в следующем составе и комплектности:

  - Материалы утверждаемой части Проекта планировки территории в составе

- Сводная пояснительная записка

- Баланс территории

- Параметры застройки территории (ТЭПы и инженерные нагрузки по видам инженерного обеспечения (для каждого участка)

- План фактического использования территории (опорный план) (схема №6) М1:1000

- План территории (схема с существующими планировочными ограничениями) (схема №7) М1:1000

- Эскиз застройки (схема №18) М1:1000

- Схема функционального зонирования территории (схема №6) М1:1000

- Схема размещения объектов социальной инфраструктуры (схема №6с) М1:1000

- Схема размещения и взаимодействия знаковых объектов (икон) (схема №9) М1:1000

- Схема городских коммуникационных связей и общественных мест (схема №5) М1:1000

- Линии регулирования застройки (схема №6а) М1:1000

- Сводный план границ, предлагаемых к установлению проектом планировки М1:1000

- Схема основных природоохранных, озеленительных, благоустроительных мероприятий (схема №12-2) М1:1000

- Схема организации движения транспорта и пешеходов с размещением остановочных пунктов транспорта, мест хранения и паркирования легковых автомобилей (схема №11-1) М1:1000

- Существующие и проектируемые поперечные профили основных магистралей и проездов (схема №11-4) М1:500

- Сводный план инженерного обеспечения территории общегородскими коммуникациями и сооружениями (внешние сети) (схема №10) М1:1000

- Сводный план сетей и объектов электро- и теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сетей и объектов газоснабжения, телекоммуникационных сетей и объектов, сетей и объектов удаления и переработки отходов на территории (схема №10-2) М1:1000

- Схема плана вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (схема №21) М1:1000

  - Обосновывающие материалы Проекта планировки территории

  - Проект межевания территории

ПОДПИСИ

| От Заказчика: | От Исполнителя: |
| --- | --- |

Данный пункт может быть дополнен требованием обеспечения аванса банковской гарантий по результатам проведения оценки финансовой устойчивости контрагента в соответствии с разделом 5 Документации  по проведению открытого запроса предложений на право заключения договора.