# Техническое задание.

- Перечень, наименования и объемы товаров/ работ/ услуг, являющихся Предметом закупки:

## Разработка, регистрация, согласование и получение природоохранной документации для объекта Штаб строительства ИЦ «Сколково» по адресу: Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Луговая, д. 4.

## Объем, включает, но не ограничивается, следующим составом услуг/работ:

| ## № п.п. | ## Наименования документации | ## Состав работ/услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лицензия на право пользование недрами (пресные питьевые воды) | 1.1. Подготовка материалов в Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу (Центрнедра) для переоформления лицензии. 1.2.Подача заявки в Центрнедра на переоформление. 1.3. Рассмотрение материалов (работа комиссии). 1.4.Выписка из Приказа Центрнедра «Об оформлении лицензий на право пользования недрами Московской области» 1.5. Регистрация документа «Лицензия на право пользование недрами» 1.6. Получение документа «Лицензия на право пользование недрами» |
| 2 | Проект нормативов сбросов веществ и микроорганизмов в водный объект (НДС) | 2.1. Получение гидрологической характеристики и фоновых концентраций водного объекта-приемника сточных вод в ФГБУ «Московский ЦГМС-Р» 2.2. Расчет нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов, поступающих с очищенными сточными водами в водный объект 2.3. Расчет фактического сброса веществ и микроорганизмов, поступающих с очищенными сточными водами в водный объект за 5-тилетний период. 2.4. Оформление проекта нормативов допустимого сброса в водный объект (5 экз.) 2.5. Сопровождение проекта НДС на согласование в надзорные органы Центрального федерального округа, в том числе: - Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды; - Федеральную службу в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству; - Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Центральному федеральному округу. 2.5.Утверждение проекта в Федеральном агентстве водных ресурсов (Московско-Окское бассейновое водное управление (МОБВУ)) 2.6. Оформление и получение по утвержденному проекту в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО документа «Разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)». |
| 3 | Решение о представлении водного объекта в пользование | 3.1. Подготовка материалов в Министерство экологии и природопользования (МЭП) для оформления «Решение о представлении водного объекта в пользование» Регистрация заявления. 3.2. Рассмотрение материалов в МЭП 3.3. Согласование Решения в Федеральном агентстве водных ресурсов (МОБВУ). 3.4. Регистрация документов в МЭП. 3.5. Получение документа «Решения о представлении водного объекта в пользование» |
| 4 | Проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (проект ПДВ) | 4.1. Получение справочных данных по фоновым и климатическим показателям в ФГБУ «Московский ЦГМС-Р». 4.2. Разработка и оформление проекта ПДВ. 4.3. Сопровождение проекта ПДВ на согласование о соответствии санитарным правилам и нормам в Территориальное управление Роспотребнадзора. 4.4. Сопровождение на согласование проекта ПДВ в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО 4.5. Получение документа «Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух». |
| 5 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (НООЛР) | 5.1. Разработка и оформление проекта НООЛР. 5.2. Организация работ по проведению количественного химического анализа и биотестирования отходов, не вошедших в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО) аккредитованными лабораториями 5.3. Расчет класса опасности отходов, не вошедших в Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). 5.4 Паспортизация опасных отходов 5.5. Согласование паспортов опасных отходов и получение свидетельств о классе опасности отхода в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО. 5.6. Сопровождение на согласование проекта НООЛР в Департаменте Росприроднадзора по ЦФО. 5.7. Получение «Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». |
| 6 | План производственного контроля | Разработка порядка осуществления производственного контроля (ППК) в области обращения с отходами. Сопровождение на согласование с федеральным органом исполнительной власти в области обращения с отходами или органами исполнительной власти субъектов РФ |
| 7 | Отчетная документация | Составление формы государственной статистической отчетности 2-ТП (отходы, воздух, вода) Составление квартального отчета по платежам за негативное воздействие на окружающую среду Сдача квартальной отчетности в территориальный отдел Росприроднадзора по ЦФО, в том числе по платежам. Сдача ежегодной отчетности по пользованию водным объектом в Московско-Окское бассейновое водное управление (МОБВУ). Сдача ежегодной отчетности согласно условиям пользования недрами (пресные подземные воды) в уполномоченные органы. |

Объемы и перечень работ/услуг указаны укрупненно.  При формировании стоимости выполнения работ услуг Участник процедуры закупки должен предусмотреть все затраты прямо или косвенно влияющие на результат выполнения работ/услуг. Результатом выполнения работ /услуг должно являться безоговорочное соответствие Заказчика требованиям норм природоохранного законодательства.

При подаче заявки, Участник процедуры закупки предоставляет информацию о стоимости по каждому пункту приведенной выше таблицы и указывает общую стоимость работ.

В случае если какие либо работы/услуги по мнению Участника отсутствуют в таблице, либо требуют расшифровки и конкретизации он указывает данные работы/услуги в дополнительной строке. Заказчик оставляет за собой право принять или не принимать к рассмотрению дополнения, а также частично принять дополнения указанные Участником в своей заявке.

- Требования к сроку и/или объему предоставления гарантий качества товара/ работ/ услуг: срок выполнения работ не более 7(семь) календарных месяцев с даты заключения договора.

- Требования к участникам Процедуры закупки, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов (лицензии, свидетельство СРО и т.д.): участники процедуры закупки должны иметь необходимые лицензии на лицензируемые виды работ и иные разрешительные документы на виды работ являющихся предметом закупки.

- Требования к квалификации, опыту выполнения работ/услуг, аналогичных предмету заказа, технической оснащенности, финансовому состоянию Участника Процедуры закупки:

- Иметь опыт работы на существующем рынке предоставляемых в соответствии с договором услуг не менее 3 (трёх) лет; (Для подтверждения Участник должен предоставить подтверждение выполненных работ/услуг. Копию договора с обязательным перечнем выполненных работ/услуг, акт приемки выполненных работ/услуг. Отзывы Заказчиков, при наличии).

- Наличие квалифицированного персонала, имеющего все необходимые разрешения на работу в соответствии с законодательством РФ;