Техническая часть извещения о проведении предварительного отбора

на право участия в конкурсе на право заключения  договора

аренды земельного участка с инвестиционными условиями, направленного на осуществление инвестиционной деятельности по

комплексной застройке квартала D2-06 в планировочном районе D2 Технопарк на территории Инновационного центра «Сколково», включая выполнение инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ «под ключ», ввод, последующую эксплуатацию и управление комплексом Апартаментов;  строительство внутриквартальных линейных сооружений, благоустройство территории квартала, проводимого

Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий

- Описание проекта

Миссия Фонда "Сколково" - создание Экосистемы, формирование благоприятных условий для инновационного процесса: ученые, конструкторы, инженеры и бизнесмены совместно с участниками образовательных проектов будут работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в пяти приоритетных направлениях: энергоэффективность и энергосбережение (ЭЭТ); ядерные технологии (ЯТ), космические технологии и телекоммуникации (КТиТК), биомедицинские технологии (БМТ), стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение (ИТ).

Ожидаемый результат - самоуправляющаяся и саморазвивающаяся Экосистема, благоприятная для развития предпринимательства и исследований, способствующая созданию компаний, успешных на глобальном рынке.

Проект реализуется Некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (далее - Фонд), учредителями которого в 2010 году стали Российская Академия Наук, Роснано, ВЭБ, Российская Венчурная Компания, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, МГТУ им. Баумана.

В инновационном центре «Сколково» предполагается обеспечить оптимальные условия для исследований и бизнеса и при этом создать насыщенную, эстетически привлекательную городскую среду, равно удобную для гостей и резидентов. Основными «градообразующими» элементами станут Университет и Технопарк. Все планировочные районы города являются районами смешанного назначения, объединяющими офисы, научно-исследовательские объекты, жилье, социальные объекты, объекты культурного и бытового обслуживания.

- Общие положения

  - Задачи Предварительного отбора

Настоящий Предварительный отбор проводится с целью отбора Участников для участия в Конкурсе.

  - Общие условия

Победитель Конкурса должен будет обеспечить выполнение инженерных изысканий, проектирование, выполнение строительно-монтажных работ «под ключ», строительство внутриквартальных линейных сооружений, благоустройство территории квартала, последующую эксплуатацию и управление Объектами квартала D2-06  в планировочном районе D2 Технопарк на территории ИЦ «Сколково».

  - Базовые ТЭПы Участка и Объекта

| Земельный Участок |  |
| --- | --- |
| Земельный Участок | Земельные участки квартала D2-06, планировочного района D2 Технопарка ИЦ «Сколково» |
| Общая площадь Участка | 3,33 Га |
| Объект |  |
| Назначение | Апартаменты - помещения в общественных зданиях, предназначенные для временного проживания без права на постоянную регистрацию, входящие в состав средне-этажной смешанной застройки планировочного района D2. Апартаменты предназначены для сдачи в аренду/продажи Участникам проекта и Лицам, участвующим в проекте, третьим лицам* |
| Тип | Среднеэтажные здания с Апартаментами |
| Общая площадь Объекта | не более 46 000 м2 |
| Процент застроенности территории | не более 30% |
| Высота | Не более 20 м |
| Количество машиномест для электромобилей | 34 |
| Функциональный состав | См. п.2.5 и Приложение 3 |
| ПТУ и прочие требования | См. ниже и Приложение 3 |

* Передача помещений в возмездное пользование или продажа Объекта либо помещений в нём третьим лицам возможна только по согласованию с Фондом или Управляющей компанией, уполномоченной Фондом. Данное условие является условием пользования земельным участком, установленным Договором аренды в соответствии с частью 3 статьи 552, частью 3 статьи 652 ГК РФ. В случае нарушения данного требования ставка аренды земельного участка увеличивается в 10 раз в соответствии с п.6.2 настоящего документа.

  - График реализации Проекта

- Общий срок реализации Проекта:

не более 28 месяцев с момента подписания договора аренды земельного участка с инвестиционными условиями.

- Основные стадии реализации Проекта:

| - Проектирование (эскизный проект, стадия П) | - Сентябрь 2013 г. - Май 2014 г. |
| --- | --- |
| - Экспертиза | - Май 2014г. - Июнь 2014 г. |
| - Строительство/ввод в эксплуатацию |  |
| - начало строительства | - Не позднее, чем Июнь 2014 г. |
| - ввод в эксплуатацию | - не позднее, чем Декабрь 2015 г. |

- Этапы реализации Проекта:

Реализация Проекта производится в одну фазу.

  - Описание Объекта

Расположение Объекта (Приложения №1, 2)

Объект расположен в квартале D2-06 в планировочном районе D2  «Технопарк»  ИЦ «Сколково».

Краткое описание района

Район D2 Технопарк ИЦ «Сколково» площадью около 46 Га. Функция района – многофункциональная зона, в которой предусматривается размещение Технопарка, объектов смешанного общественно-делового и смешанного общественно-жилого назначения.

Ближайшее окружение Объекта

Северо-западная часть фасадов выходит на здания Технопарка и офисный центр «Технотвин». Граничащие объекты:

- Семейный кампус.

- Комплексы Апартаментов.

- Главный бульвар, парквей.

С юго-востока Объекта находится паркинг общественного назначения P3 на расстоянии 250 метров от Объекта:

- Отдельностоящее здание паркинга, ориентированного на весь район D2. Общая вместимость около 1 000 парковочных мест;

- Завершение строительства – 2014 год;

- Предлагается аренда парковочных мест, парковка также работает по принципу первого заехавшего на неё;

- Фонд не участвует в обеспечении парковочными местами.

Функциональный состав:

В соответствии с концепцией ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова» (концепция носит рекомендательный характер).

- Апартаменты

| Общее количество Апартаментов | 418 шт. |
| --- | --- |
| Студии М-категории (S=41 кв.м) | 59 шт. |
| 1-комнатные М-категории - (S=46 кв.м) | 46 шт. |
| 2-комнатные М-категории - (S=59 кв.м) | 74 шт. |
| 3-комнатные М-категории - (S=86 кв.м) | 94 шт. |
| 1-комнатные L-категории - (S=60 кв.м) | 21 шт. |
| 2-комнатные L-категории - (S=71 кв.м) | 37 шт. |
| 3-комнатные L-категории - (S= 99 кв.м) | 10 шт. |
| 3-комнатные SA-категории- (S=101 кв.м) | 77 шт. |

- Коммерческие объекты, обеспечивающие инфраструктуру для проживания

  - Кладовые помещения в подвале/ цокольном этаже

  - Открытая автостоянка.

  - Технические помещения.

Общие технико-экономические показатели и требования к проектированию Объекта указаны в Приложении №3.

Транспорт

Автотранспорт

Транспортные связи инновационного центра «Сколково» обеспечиваются автодорогами общего пользования федерального регионального и местного значения:

- МКАД - общегородская магистраль 1-го класса;

- Автодороги общего пользования федерального и местного значения. Реконструкция дорог и развязок: безсветофорное движение от Садового кольца до Сколково по Можайскому шоссе, прямой подъезд с Минского шоссе и с МКАД;

Подъезд к Объекту преимущественно будет осуществляться со стороны Сколковского   и Можайского шоссе.

Общественный транспорт

- 2015

  - Железная дорога – экспресс от Белорусского вокзала (Белорусский Вокзал/Сити/Славянский бульвар/Сколково)

- Предварительно 2016-2020 годы

  - Строительство станции метро «Сколково»

  - Маркетинговая концепция

Апартаменты временного проживания - это доступная, комфортная, экологичная и хорошо организованная жилая среда с полным спектром услуг. Апартаменты находятся в разных планировочных районах ИЦ «Сколково», для каждого из которых разработано собственное неповторимое архитектурное решение.

Апартаменты D2-06 относятся к  уровню «Комфорт» и  предназначены для проживания следующих групп резидентов:

- Сотрудников старт-апов,

- Сотрудников ключевых партнеров,

- Сотрудников социальных объектов;

- прочих Участников проекта и Лиц, участвующих в проекте, а также третьих лиц с уровнем дохода выше среднего.

- Договорная схема

  - Договор аренды земельного участка на 49 лет с инвестиционными условиями

- Долгосрочный договор аренды земельного участка с инвестиционными условиями заключается на срок 49 лет с правом расторжения со стороны Фонда при невыполнении Инвестором существенных условий договора:

- невнесения арендной платы в течение 3х месяцев по истечении установленного срока;

- нарушения предельного срока начала СМР более чем на 6 месяцев;

- нарушения предельного срока ввода в эксплуатацию капитальных объектов более чем на 6 месяцев;

- не устранения предписаний управляющей компании об устранении нарушений законодательства Российской Федерации при производстве строительно-монтажных работ в сроки, установленные предписанием;

- иных случаях, предусмотренных договором аренды.

- Договор аренды заключается в соответствии с Правилами проекта, ФЗ № 244-ФЗ «Об инновационном центре Сколково» и законодательством Российской Федерации.

- Ставка арендной платы за Участок устанавливается Фондом в соответствии с Правилами проекта и составляет 15%  от кадастровой стоимости Участка на м2 в год.

- Размер ежегодной арендной платы за Участок рассчитывается по формуле:

- АП = КС*С*К*Д*(1+НДС), где:

- АП – размер Ежегодной арендной платы за земельный участок;

- КС – кадастровая стоимость земельного участка, указанная в Приложении №2 к Договору.

- С – ставка арендной платы за землю в процентах от кадастровой стоимости земельного участка, определенная выше

- К – понижающий коэффициент, равный 0,1. Условия применения коэффициента определены Договором (в т.ч. условиями, определенными п. 3.2.настоящего документа).

- Д – понижающий коэффициент, равный 0,5.  Данный коэффициент применяется на период проектирования и строительства Объекта (то есть до ввода Объекта в эксплуатацию, но не позднее, чем декабрь 2015 года).

  - Существенные условия договора аренды

- Увеличение ставки аренды земельного участка в 10 раз в случае нецелевого использования земельного участка (то есть отмена понижающего коэффициента 0,1 в соответствии с правилами Проекта в сфере использования земельных участков).

- Расторжение договора аренды земельного участка в случаях нарушения условий договора, перечисленных в п.3.1.

- Условие о целевом использовании Объекта.

- Условие о допустимых способах распоряжения Объектом, в т.ч.  условие предоставления Фонду права преимущественной покупки Объекта.

- Условие о неукоснительном соблюдении при строительстве получившей положительное заключение экспертизы Фонда проектной документации и сроков проектирования и строительства.

- Условие об оплате Арендатором коммунальных платежей на период строительства.

  - Права на недвижимое имущество, созданное в рамках Проекта

- Принадлежат Инвестору

  - Доходы, полученные в результате эксплуатации Объекта

- Принадлежат Инвестору

  - Права на движимое имущество, созданное/приобретенное в рамках Проекта

- Принадлежат Инвестору

  - Основные функции и обязательства Фонда

- предоставить Участок, свободный от любых обременений, препятствующих реализации проекта (в т.ч. строительной техники, строительного мусора, отвалов грунта и т.п.);

- организовать обеспечение Объекта инженерной и транспортной инфраструктурой;

  - возможность подключения к сетям входит в общий объем прав, приобретаемых Инвестором по договору аренды земельного участка с инвестиционными условиями.

- организовать предоставление ТУ и ГПЗУ, включающего в себя ПТУ;

  - ППТ и ГПЗУ являются неотъемлемой частью конкурсной документации.

- согласовывать документацию на стадии «Проект»;

- координировать подписание договоров на подключение к инженерным сетям с эксплуатирующими организациями.

- 3.7. Основные функции и обязательства Инвестора

- осуществить инженерные изыскания, проектирование и строительно-монтажные работы «под ключ»* ** Объекта согласно действующему законодательству, применяемому к территории ИЦ  «Сколково», разработанным планировочным решениям района D2 Технопарк ИЦ «Сколково», утвержденным Проектом планировки территории ИЦ  «Сколково» ;

- обеспечить выполнение любых видов изыскательских, проектных, строительно-монтажных, эксплуатационных работ, необходимых для реализации настоящего Проекта на территории Инновационного центра «Сколково», только лицензированными подрядными организациями;

- своими силами и за свой счет проложить инженерные сети до ближайших точек присоединения, определяемых в ПТУ;

- организовать эксплуатацию Объекта на коммерческих условиях, обслуживание зданий и оборудования на территории Участка;

- выполнить благоустройство (внутриквартальные проезды (дороги), парковки для автомобильного и велосипедного транспорта, внутриквартальное благоустройство и озеленение, включая малые формы, площадки мест отдыха и досуга, в том числе детские) выделенного ему Участка;

- использовать построенный Объект исключительно в соответствии с функциональным назначением Объекта, определенным в договоре аренды земельного участка, за исключением случаев, когда с разрешения управляющей компании будет установлено иное.

* Понятие строительно-монтажных работ Апартаментов «под ключ» включает в себя «Внутреннюю отделку», «Встроенную мебель» и «Сантехнику»:

- «Внутренняя отделка» должна включать в себя работы, отделочные материалы, оконечные приборы электро и осветительного оборудования (встроенные светильники, розетки, выключатели, датчики), подоконники, двери с фурнитурой;

- «Встроенная мебель» должна включать в себя:

  - Бытовую  и кухонную мебель - кухонную мебель, состоящую из напольных и настенных ящиков и полок, встроенную бытовую технику (мойка со смесителем, варочная поверхность, СВЧ/духовой шкаф, посудомоечная машина, вытяжка и проч. класса энергопотребления не ниже А; холодильник и стиральная машина класса энергопотребления не ниже А+ по Директивам Комиссии Евросоюза по энергетике и транспорту ЕС (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE, и другим).

  - Предметы складирования - гардеробный шкаф в прихожей, наполненный полками, штангами, ящиками, проч.;

- «Сантехника» должна включать сантехническое оборудование и аксессуары для ванных комнат и санузлов (душевая кабина или ванна с душевым смесителем, раковина со смесителем, унитаз, биде со смесителем, полотенцесушитель, полотенцедержатели и различные крючки, встроенный шкаф для бытовой химии и белья, проч.)

Данное требование к качеству отделки и оснащения помещений является обязательным и минимально допустимым. Использование более дорогих материалов отделки и оснащение Апартаментов большим количеством бытовой техники и мебели остается на усмотрение Инвестора

** Коммерческие помещения, кладовые выполняются в «shell&core».

  - Прочие обременения Проекта

- Коммунальные услуги (канализация, электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение и т.п.) предоставляются на основании тарифов соответствующих ресурсоснабжающих организаций, устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством.

- Использование построенного Объекта возможно исключительно в соответствии с функциональным назначением Объекта, определенным в договоре аренды земельного участка, за исключением случаев, когда с разрешения управляющей компании будет установлено иное.

  - Варианты завершения участия инвестора в Проекте

- Передача помещений в Объекте в возмездное пользование (аренда) Участникам проекта и Лицам, участвующим в проекте, и получение эксплуатационного дохода.

- Продажа Объекта либо  помещений в нём Участникам проекта и Лицам, участвующим в проекте, а также третьим лицам по согласованию с Фондом или Управляющей компании, уполномоченной Фондом.

Приложения:

Приложение 1. Расположение Района D2 на территории ИЦ «Сколково»

Приложение 2. Расположение участка на карте района D2

Приложение 3. Основные технико-экономические показатели Объекта.

Приложение 1. Расположение планировочного района D2 на территории ИЦ «Сколково».

Приложение 2. Расположение Участка* квартала D2-06  на карте района D2 и ближайшее окружение.

* Участок состоит из земельных участков с кадастровыми номерами: 77:15:0020321:126; 77:15:0020321:168.

Приложение 3. Основные технико-экономические показатели Объекта.

Предварительные ТЭПы:

- Площадь Участка: 3,33 Га;

- Процент застроенности территории: не более 30 %;

- Плотность застройки участка: не более 1,4;

- Максимальная высотность: 20 метров;

- Общая площадь Объекта: не более 46 000 м2;

- Арендуемая площадь: около 32 400 м2, вкл.:

  - Арендуемая площадь Апартаментов: около 29 700 м2;

  - Арендуемая площадь кладовых: около 2 400 м2;

  - Арендуемая площадь коммерческих помещений: около 360 м2;

- Входы в объект: к определению на стадии проектирования.

Функциональный Состав Объекта:

- Апартаменты;

- Коммерческие помещения;

- Кладовки в подвале;

- Технические помещения;

- Наземная парковка на 34 машиноместа для размещения электромобилей жителей квартала.

Архитектурная концепция – права на использование

Текущая архитектурная концепция Объекта разработана ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова».

Инвестор имеет право:

  - Реализовать Объект на базе разработанной архитектурной концепции:

    - С привлечением* ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова» для разработки документации стадии «Проект»;

    - Самостоятельно или с привлечением другого архитектора разработать документацию стадии «Проект» - в этом случае необходимо выкупить исключительные права на архитектурную концепцию у ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова»;

  - Самостоятельно разработать новую архитектурную концепцию Объекта с учетом требований Фонда.

*В случае разработки проектной документации на основании архитектурной концепции, принять к сведению коммерческие предложения ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова» на  разработку Стадии П и выкуп исключительных прав на архитектурную концепцию (опционально, предоставляются на стадии Конкурса).

Архитектурная концепция – описание

Общий стиль и решения:

  - Квартал D2-06 запроектирован из 7 зданий**, выполненных в единой архитектурной стилистике. По концепции запроектированы внутренние дворы, естественная подсветка и естественная вентиляция цокольных этажей, где располагаются кладовые и технические помещения.

  - Корпуса Апартаментов перекинуты над главной дорогой и имеют сквозные порталы, что создает визуальную прозрачность общей застройки.

  - В зданиях Апартаментов запроектированы выступающие стеклянные эркеры, что увеличивает проникновение света в помещения.

Принципы зонирования:

  - В основу функционального зонирования территории заложен принцип чёткого разделения зданий Апартаментов по категориям SA; M; L:

SA - это 3-хкомнатные Апартаменты для размещения различных домохозяйств в одном Апартаменте; М - предусмотрена для одиноких людей и семейных пар, а также для семей с детьми; L - просторные Апартаменты повышенной комфортности; таунхаусы и коттеджи.

  - С западной стороны располагается группа домов (корпус А и В) категории SA, с восточной стороны группа домов (корпуса D, E, F, G) категории M.

  - При каждой группе домов проектом предлагается своё ландшафтное микро пространство двора, между зданиями, идущими с юга на север. Через арочные проёмы в домах Апартаментов дворовые пространства соединены между собой посредством пешеходных и велосипедных связей.

Концепция:

  - Для Апартаментов категории L выбран секционный тип, для категории SA и  M - секционно-коридорный. Все подъезды секций Апартаментов обеспечены колясочными и пандусами для маломобильных групп населения. В цокольных этажах домов Апартаментов расположены кладовые площадью (4÷6м2), из учёта одна кладовая на Апартамент.

  - Секции Апартаментов категории L состоят из 1-но, 2-х и 3-х комнатных Апартаментов. Трёхкомнатные Апартаменты скомпонованы на торце здания и имеют двухстороннюю  ориентацию. Секции Апартаментов категории М состоят из Апартаментов студий, 1-но, 2-х и 3-х комнатных Апартаментов. Секции категории SA состоят из 3-х комнатных Апартаментов. Все Апартаменты запроектированы исходя из принципов зонирования на общественную и интимную зону.

  - Композиция фасадов домов Апартаментов строится на сочетании горизонтальных линий остекления с выступающими объёмами стеклянных эркеров, в контраст которым поставлены западающие ниши лоджий и остеклённых двухсветных общественных зелёных садов.

  - Объёмно-пространственная композиция квартала строится на линейном принципе с планировочной сеткой 16м - дом, 20м - разрыв между домами, заданный общей композицией генерального плана района D2. Корпуса Апартаментов тянутся   с севера на юг с небольшими изломами в пределах 15°. Такой приём даёт возможность с одной стороны обеспечить оптимальную ориентацию Апартаментов, а с другой - достичь пластичного разнообразия застройки. Корпуса Апартаментов приняты в 5 этажей с высотой этажа 3,3м. При корпусах Апартаментов запроектированы внутренние дворы для естественной подсветки и естественной вентиляции цокольных этажей, где располагаются кладовые, и технические помещения. Три корпуса Апартаментов перекинуты над главной дорогой и имеют сквозные порталы, что создаёт визуальную прозрачность общей застройки в направлении запад-восток.

Компоновка секций Апартаментов основана на планировочной сетке 6,6м, что позволяет максимально типизировать структуру секций. Для придания разнообразия композиции зданий Апартаментов, торцевые секции, подходящие к внешним границам квартала, очерчены строго по кругу. Это придаёт индивидуальный облик каждому из семи домов, составляющих квартал.

** архитектурная концепция была разработана по нормам и правилам, применяемым к жилым зданиям, поэтому требует корректировки в соответствии с нормами и правилами для общественных зданий.

Принятые допущения – основные принципы проектирования:

- Максимальная высота зданий временного проживания 20м без учета декоративных  элементов (ограждений, шпилей и т.д.) и технических устройств (антенн, труб и т.д.), выступающих над крышей здания, сооружения;

- Площадь озелененной территории квартала (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25% площади территории квартала. В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25%.

Требования и рекомендации к проектированию

Проектная документация на Объект, разрабатываемая Участником, должна соответствовать:

- Проекту планировки территории ИЦ «Сколково» (далее - ППТ), Правилам землепользования и застройки ИЦ «Сколково» (далее – ПЗЗ), Проекту межевания территории ИЦ «Сколково» (далее – ПМТ).

- В части раздела «Архитектурные решения» должна соответствовать материалам по архитектурному облику города и планировочного района, разработанным совместно АБ «Valode & Pistre architectes» и американским архитектором Mohsen Mostafavi.

- Зеленому кодексу ИЦ «Сколково» (Green Code),  а также стандартам проектирования ИЦ «Сколково» (Design codes).

- Градостроительному плану земельного участка (ГПЗУ), включая предварительные технические условия (ПТУ).

- Концепции обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково»

- Системному проекту обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности инновационного центра «Сколково», в том числе технические условия и технические требования на проектирование объектов инновационного центра «Сколково» в части обеспечения их безопасности

- Проекту подготовки территории ИЦ «Сколково» под строительство

- Детализированной концепции теплоснабжения

- Детализированной концепции электроснабжения

- Результатам Инженерных изысканий, выполненным по договорам с ООО «ВТМ Дорпроект» и ООО «Меридиан» в составе (применяется для проектирования улично-дорожной сети и инженерных сетей):

  - Инженерно-геологические изыскания

  - Инженерно-гидрометеорологические изыскания

  - Гидрогеологические изыскания

  - Инженерно-геофизические изыскания

  - Математическое моделирование

- Технической политике ИЦ «Сколково»

- Эскизу застройки района D2 в масштабе 1:500

- Федеральному закону № 244-ФЗ от 28 сентября 2010 года

- При сохранении разработанной архитектурной концепции - архитектурной концепции ООО «Архитектурно-художественные мастерские Величкина и Голованова».

- Руководству по планировочным и интерьерным решениям Апартаментов в ИЦ «Сколково» (рекомендуется).

При проектировании необходимо учесть:

- Соблюдение  требований исходных данных.

- Реализацию принципов «зеленого» здания: Сертификация по LEED - не ниже, чем LEED Certified.

- Необходимость разработать высококачественное здание с современными техническими и инженерными решениями.

Предварительные технические условия:

| Теплоснабжение | 3,653 Гкал/час |
| --- | --- |
| Электроснабжение | 2 028,88 кВт |
| Водоснабжение | 298,35 м3/сутки |
| Канализация | 283,43 м3/сутки |

10000 кв.м./Га