Приложение № 1

К Объявлению

Требования к сценарию

Предложение со сценарием должно быть представлено в форме презентации в формате PDF объемом не менее 10 страниц.

Сценарий должен включать подробное описание:

- методологии (количественные и качественные характеристики методов исследования) и процесса сбора необходимой информации для разработки дизайн-концепции Платформы роста;

-методологии (с учетом определения выборки и ее объемов) тестирования дизайн-концепции основных представлений (посадочная страница, личный кабинет, каталог сервисов и продуктов, каналы коммуникаций (рассылки и реклама) (далее – «основные представления») Платформы роста на ее целевой аудитории. При проведении тестирования необходимо учесть форму сбора комментариев респондентов;

- методологии (с учетом определения выборки и ее объемов) тестирования шаблонов и прототипов основных представлений Платформы роста на ее целевой аудитории. При проведении тестирования необходимо учесть форму сбора комментариев респондентов;

- методологии (с учетом определения выборки и ее объемов) тестирования процессов перехода по Платформе и по одному продукту. При проведении тестирования необходимо учесть форму сбора комментариев респондентов.

Требования к реализации сценария:

Реализацией сценария является разработка, тестирование дизайн-концепций Платформы роста для десктоп и мобильной версий и подготовка к верстке одной выбранной Заказчиком дизайн-концепции.

Период оказания услуг по реализации сценария: с даты заключения договора оказания услуг по разработке, тестированию дизайн-концепций Платформы роста для десктоп и мобильной версий и подготовке к верстке одной выбранной Заказчиком дизайн-концепции в соответствии со сроками, установленными в Техническом задании.

Реализация сценария должна сопровождаться квалифицированным персоналом (перечень и кол-во определяется заявителем) для технического и административного сопровождения оказания услуг по реализации концепции.

Требования по стоимости реализации сценария, условия оплаты:

Сценарий должен содержать смету в соответствии с техническим заданием и расценки на услуги специалистов (Приложение № 1 к Объявлению).

Стоимость реализации сценария должна включать в себя все необходимые расходы, связанные с реализацией концепции, налоги, сборы и других обязательных платежей, а также любые иные расходы, которые заявитель может понести при оказании услуг по реализации концепции, включая компенсацию затрат и издержек заявителя, как прямых, так и косвенных, а также причитающееся ему вознаграждение.

Оплата услуг по договору оказания услуг по разработке, тестированию дизайн-концепций Платформы роста для десктоп и мобильной версий и подготовке к верстке одной выбранной Заказчиком дизайн-концепции (далее – «услуги») будет осуществляться в соответствии с условиями раздела 5 Договора (приложение 1 к Положению).

К сценарию прикладываются:

1) заполненная смета в соответствии с Техническим заданием (далее – «ТЗ»);

2) заполненные перечень и единичные расценки на услуги специалистов (предоставляется информативно только для расчета возможных дополнительных услуг, которые не входят в ТЗ (при возникновении такой необходимости)).

Техническое задание

| № | Наименование услуг | Качественно-количественные характеристики услуг, входящих в стоимость (подробное детальное описание услуги) | Срок оказания услуг | Отчетные документы | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за единицу (руб.), с НДС 20%/ без НДС | Итого сумма (руб.), с НДС 20% без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка дизайн концепции основных представлений для Платформы роста для десктоп и мобильной версий | 1.) Разработка 3 (трех) вариантов дизайн-концепций Платформы роста для десктоп и мобильной версий для согласования с Заказчиком. Каждая дизайн-концепция должна содержать концепции следующих основных представлений: - Посадочная страница; - Личный кабинет; - Каталог сервисов и продуктов; - Каналы коммуникаций (рассылки и реклама). Каждая дизайн-концепция должна включать в себя, но не ограничиваясь: цветовую гамму, шрифты, элементы айдентики, визуальные и стилистические особенности. 2.) Тестирование дизайн-концепции основных представлений Платформы роста на целевой аудитории с учетом представленной участником отбора методологии (пункт «Требования к сценарию» настоящего Приложения к Объявлению). К результатам тестирования должны быть приложены сутевые комментарии респондентов. Разработанные концепции с результатами тестирования и комментариями респондентов направляются Заказчику на согласование. Заказчик имеет право направить на доработку все разработанные Исполнителем дизайн-концепции, не более 3х раз. | С даты регистрации закупки - 26.03.2024г. (с учетом возможных доработок дизайн-концепций, указанных в настоящем пункте ТЗ) | - разработанные и оттестированные на целевой аудитории Платформы Роста дизайн-концепции. Предоставляются в формате PDF - комментарии в текстовом формате, полученные при проведении тестирования от респондентов | 1 | услуга |  |  |
| 2. | Разработка шаблонов и прототипов для Платформы роста | 1) Разработка и согласование с Заказчиком на основании выбранной Заказчиком дизайн-концепции (п.1 настоящего ТЗ) шаблонов и прототипов: - посадочная страница; - авторизация и регистрация; - личный кабинет (главная страница) + имеющиеся элементы личного кабинета; - каталог продуктов/сервисов; - рекомендательная система (как на главной странице, так и отдельно); -блок новых запускаемых продуктов; - блок коммуникации; - Онбординг и подсказки; 2) Тестирование прототипов и шаблонов на целевой аудитории с учетом представленной участником отбора методологии (пункт «Требования к сценарию» настоящего Приложения к Объявлению). К результатам тестирования должны быть приложены сутевые комментарии респондентов. | С даты направления Заказчиком Исполнителю согласования дизайн-концепции из разработанных Исполнителем (п. 1 ТЗ) (но не позднее 15.04.2024г.) - 26.04.2024г. Срок предоставления результатов оказанной услуги не позднее 26.04.2024г. | -разработанные и оттестированные прототипы и шаблоны в формате PDF с предоставлением исходных кодов на материальном носителе - комментарии в текстовом формате, полученные при проведении тестирования от респондентов - согласование от Заказчика | 1 | услуга |  |  |
| 3. | Разработка UI-Kit и отрисовка процессов для Платформы роста | 1) Разработка, согласование с Заказчиком UI-Kit, отрисовка всех процессов перехода по Платформе и подготовка технического задания для верстки Платформы роста по согласованным Заказчиком шаблонам и прототипам из пункта 2 настоящего ТЗ. 2)Отрисовка всех процессов перехода в продукте Заказчика «Консультационная программа Fast Track для потенциальных участников проекта «Сколково» 3) Тестирование процессов перехода по Платформе и по одному продукту на целевой аудитории с учетом представленной участником отбора методологии (пункт «Требования к сценарию» настоящего Приложения к Объявлению). К результатам тестирования должны быть приложены сутевые комментарии респондентов. | С даты направления Заказчиком Исполнителю согласования по п. 2 ТЗ (но не позднее 13.05.2024г.) - 27.05.2024г. Срок предоставления результатов оказанной услуги не позднее 27.05.2024г. | -разработанный и оттестированные UI-Kit в формате PDF и svg с предоставлением исходных кодов на материальном носителе -отрисованные процессы перехода PDF c предоставлением исходных кодов - комментарии в текстовом формате, полученные при проведении тестирования от респондентов - согласование от Заказчика | 1 | услуга |  |  |
| 4. | Разработка шаблона продукта и экранов для Платформы роста | 1) Разработка и согласование с Заказчиком шаблона по продуктам Платформы роста 2) Разработка и согласование 100 уникальных экранов, обеспеченные единообразием и согласованностью с утвержденной дизайн-концепцией (п. 1 ТЗ) | С даты направления Заказчиком Исполнителю согласования по п. 3 ТЗ (но не позднее 10.06.2024г.)- 19.08.2024г. Срок предоставления результатов оказанной услуги не позднее 19.08.2024г. | -разработанные шаблон и экраны в формате PDF с предоставлением исходных кодов на материальном носителе - согласование от Заказчика | 1 | услуга |  |  |
| Итого, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Единичные расценки на услуги специалистов (предоставляется информативно только для расчета возможных дополнительных услуг, которые не входят в ТЗ (при возникновении такой необходимости)

| № | Наименование специалиста | Функционал | Кол-во | Ед. изм. | Стоимость за единицу (руб.), с НДС 20%/ без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Арт директор | - анализ и сбор требований к дизайн-концепции - ревью UX-рекомендаций - ревью дизайн-концепции -ревью шаблонов и прототипов -ревью UI-kit | 1 | Чел/час |  |
| 2 | Web-аналитик | -анализ поведения пользователей на сайте, что работает/не работает/почему/что нужно улучшить - совместная работа с UX-дизайнером | 1 | Чел/час |  |
| 3 | UX-дизайнер | -анализ и сбор требований к дизайн-концепции - анализ прямых и косвенных конкурентов - анализ лучших практик в других отраслях - совместно с web-аналитиком анализ выполнения целевых действий пользователей на сайте - анализ UX-проблем сайта/платформы - разработка структуры сайта/платформы -подготовка рекомендаций для внедрения на сайте/платформе -разработка шаблонов и прототипов на основе аналитики | 1 | Чел/час |  |
| 4 | Ведущий дизайнер | -отрисовка дизайн-концепции | 1 | Чел/час |  |
| 5 | Дизайнер | - разработка UI-kit -разработка дизайн-макетов экранов | 1 | Чел/час |  |
| 6 | Копирайтер | -подготовка текстовой информациии для дизайн-концепции (заголовки, тексты блоков, тексты кнопки); -подготовка текстового наполнения страниц, блоков | 1 | Чел/час |  |
| 7 | Бизнес-аналитик | -описание (подготовка) user stories (пользовательские сценарии или пользовательское поведение) - описание целей, задач и действий, выполняемых пользователями | 1 | Чел/час |  |
| 8 | frontend-разработчик | -сборка страниц по дизайн-макетам | 1 | Чел/час |  |
| 9 | Ведущий frontend разработчик | - сборка главной страницы - верстка стилей для разработки последующих страниц (заголовки, цвета кнопок, стили текста, формы и тд) - ревью собранных страниц | 1 | Чел/час |  |
| 10 | Тестировщик | - проверка соответствия дизайна и собранных на верстке страниц (наличие блоков, верные стили и отступы и тд) | 1 | Чел/час |  |
| 11 | Менеджмент проекта | -общая координация проекта, задействованных специалистов, взаимодействие с Заказчиком | 1 | Чел/час |  |

С учетом специфики деятельности проекта «Сколково» и его структуры

UI-Kit - набор готовых решений пользовательского интерфейса: кнопки, поля ввода, меню, переключатели, формы и т.п. Помогают пользователям взаимодействовать с сайтом или приложением.

Экран - отдельная страница или состояние приложения, которое отображается на устройстве пользователя